- BỘ TƯ PHÁP

- CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- ------o0o------

QUYỂN 1: BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

DỰ ÁN: CÁC NỀN TẢNG SỐ DÙNG CHUNG CỦA BỘ TƯ PHÁP

Năm 2025

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN	1

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ	2

II.1 Cơ sở pháp lý của dự án	2

II.2 Hiện trạng	3

II.2.1 Hiện trạng hạ tầng Cloud và giải pháp an toàn thông tin tích hợp cho Trung tâm dữ liệu chính (DC) giai đoạn tháng 01 đến tháng 12 năm 2026	3

II.2.2 Hiện trạng Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế	5

II.2.3 Hiện trạng ứng dụng di động và cổng truy cập (web)	6

II.2.4 Hiện trạng Hệ thống thư điện tử	7

II.2.5 Hiện trạng Kho dữ liệu dùng chung	7

II.2.6 Hiện trạng và nhu cầu về Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp	10

II.2.7 Hiện trạng về Nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP)	11

II.2.8 Hiện trạng về Nền tảng định danh và xác thực điện tử	12

II.3 Sự cần thiết phải đầu tư	12

III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH CÓ LIÊN QUAN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH	20

III.1 Sự phù hợp với kế hoạch, quy hoạch và định hướng phát triển của Chính phủ	20

III.2 Sự phù hợp với chiến lược phát triển, quy hoạch phát triển Ngành	22

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ KHUNG KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ	23

IV.1 Đánh giá sự tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số	23

IV.1.1 Đánh giá sự tuân thủ Lớp Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung	25

IV.1.2 Đánh giá sự tuân thủ Lớp Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung	26

IV.1.3 Đánh giá sự tuân thủ Lớp Kênh tương tác và đo lường hiệu quả.	26

IV.2 Đánh giá sự tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ số Bộ Tư pháp, phiên bản 4.0	27

IV.2.1 Tuân thủ lớp hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung	28

IV.2.2 Tuân thủ lớp dữ liệu và nền tảng lõi	28

IV.2.3 Tuân thủ lớp Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung	29

V. PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA DỰ ÁN	29

V.1 Phân tích xác định mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả đầu ra của dự án	29

V.1.1 Xác định mục tiêu đầu tư, nhiệm vụ của dự án	29

V.1.2 Kết quả đầu ra của dự án	29

V.2 Quy mô đầu tư của dự án	32

V.2.1 Địa điểm đầu tư	32

V.2.2 Phạm vi đầu tư	33

V.3 Xác định phân kỳ đầu tư	34

V.4 Hình thức đầu tư của dự án	35

VI. PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT THIẾT BỊ	35

VI.1 Kiến trúc nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp	35

VI.1.1 Mô hình kiến trúc lựa chọn	35

VI.1.2 Phân tích lựa chọn công nghệ lập trình ứng dụng	38

VI.1.3 Phân tích lựa chọn hệ quản trị CSDL	42

VI.1.4 Phương án lựa chọn giải pháp phát triển giao diện người dùng (front-end) trên nền tảng web	54

VI.1.5 Phương án lựa chọn giải pháp phát triển giao diện người dùng (front-end) trên thiết bị di động	57

VI.1.6 Phân tích lựa chọn công nghệ kết nối	61

VI.1.7 Phương án lựa chọn giải pháp công nghệ tìm kiếm toàn văn bản (Full Text Search)	63

VI.1.8 Phân tích, lựa chọn giải pháp công nghệ thư điện tử (email)	66

VI.2 Kiến trúc nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp	68

VI.2.1 Phân tích lựa chọn loại kiến trúc phần mềm	68

VI.2.2 Phân tích lựa chọn về các công nghệ phát triển phần mềm nội bộ và CSDL	76

VI.3 Kiến trúc Kho dữ liệu dùng chung	95

VI.3.1 Ngôn ngữ lập trình	95

VI.3.2 Nền tảng máy chủ ứng dụng	98

VI.3.3 Hệ quản trị CSDL	103

VI.3.4 Hệ thống lưu trữ file	106

VI.4 Kiến trúc nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp	107

VI.4.1 Mô hình kiến trúc	107

VI.4.2 Công nghệ sử dụng	108

VI.4.3 Nền tảng máy chủ ứng dụng	111

VI.4.4 Hệ quản trị CSDL	115

VI.4.5 Hệ thống lưu trữ file	117

VI.5 Kiến trúc nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp	118

VI.5.1 Mô hình kiến trúc lựa chọn	118

VI.5.2 Phân tích lựa chọn công nghệ lập trình ứng dụng	122

VI.5.3 Phân tích lựa chọn hệ quản trị CSDL	123

VI.6 Phân tích, lựa chọn phương án đảm bảo tính kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan (nếu có)	125

VI.7 Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6	126

VII. THIẾT KẾ CƠ SỞ PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN	126

VII.1 Nội dung mô tả các yêu cầu của dự án	126

VII.2 Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng	127

VII.2.1 Tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước	127

VII.2.2 Tiêu chuẩn về CNTT – Các kỹ thuật an toàn – An toàn thông tin theo cấp độ	128

VII.2.3 Tiêu chuẩn cho Cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước	128

VII.2.4 Tiêu chuẩn về kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các đơn vị khác	128

VII.3 Thuyết minh các mô hình tổng thể hệ thống	129

VII.3.1 Mô hình tổng thể hệ thống	129

VII.3.2 Yêu cầu hạ tầng để triển khai hệ thống (Sizing)	133

VII.4 Thiết kế cơ sở của các phần mềm nội bộ	135

VII.4.1 Thiết kế cơ sở nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp	135

VII.4.2 Thiết kế cơ sở nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp	135

VII.4.3 Thiết kế cơ sở Kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp	135

VII.4.4 Thiết kế cơ sở Nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP)	135

VII.4.5 Thiết kế cơ sở Nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp	135

VII.5 Khối lượng sơ bộ công tác đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và các công tác khác có liên quan	135

VII.5.1 Yêu cầu chung	135

VII.5.2 Yêu cầu về chuẩn bị môi trường đào tạo	136

VII.5.3 Yêu cầu chi tiết về đào tạo	136

VII.5.4 Khối lượng sơ bộ công tác đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành	139

VII.6 Yêu cầu về kiểm thử, vận hành thử	140

VII.7 Yêu cầu triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao (nếu có);	141

VII.8 Yêu cầu về bảo hành và bảo trì	141

VII.8.1 Thời hạn bảo hành	141

VII.8.2 Hỗ trợ trong thời gian bảo hành	141

VII.8.3 Yêu cầu bảo trì	142

VIII. YÊU CẦU ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN THEO CẤP ĐỘ	142

VIII.1 Xác định và phân loại hệ thống thông tin	142

VIII.2 Xác định chủ quản hệ thống thông tin, đơn vị vận hành hệ thống thông tin	142

VIII.3 Xác định loại thông tin được xử lý thông qua hệ thống thông tin	142

VIII.4 Hồ sơ đề xuất cấp độ	142

VIII.5 Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin	143

VIII.5.1 Thiết lập chính sách an toàn thông tin	143

VIII.5.2 Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin	145

VIII.5.3 Thiết kế an toàn hệ thống thông tin	146

VIII.6 6. Phương án bảo đảm an toàn ứng dụng	147

VIII.6.1 Xác thực	147

VIII.6.2 Kiểm soát truy cập	148

VIII.6.3 Nhật ký hệ thống	148

VIII.6.4 Bảo mật thông tin liên lạc	149

VIII.6.5 Chống chối bỏ	149

VIII.6.6 An toàn ứng dụng và mã nguồn	149

VIII.7 Phương án đảm bảo an toàn dữ liệu	150

VIII.7.1 Nguyên vẹn dữ liệu	150

VIII.7.2 Bảo mật dữ liệu	150

VIII.7.3 Sao lưu dự phòng	151

VIII.8 Phương án đảm bảo an toàn thông tin xác thực	151

IX. PHÂN TÍCH CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - KỸ THUẬT, LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	152

IX.1 Điều kiện tự nhiên	152

IX.2 Điều kiện kinh tế - kỹ thuật	152

IX.3 Lựa chọn địa điểm đầu tư	153

X. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC QUẢN LÝ, KHAI THÁC SỬ DỤNG DỰ ÁN	153

X.1 Tổ chức thực hiện	153

X.2 Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị	153

X.2.1 Trách nhiệm của Chủ đầu tư	153

X.2.2 Các đơn vị thuộc Bộ	153

X.2.3 Trách nhiệm của đơn vị thi công	153

XI. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG; PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ; ĐẢM BẢO AN NINH QUỐC PHÒNG	154

XI.1 Đánh giá tác động môi trường và giải pháp bảo vệ môi trường	154

XI.2 Điều kiện phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và bảo đảm an ninh	154

XI.3 Đảm bảo an ninh, quốc phòng	154

XII. PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ	155

XIII. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN; CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ	155

XIII.1 Dự kiến tiến độ thực hiện dự án	155

XIII.2 Các mốc thời gian chính thực hiện đầu tư	156

XIV. XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN, PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN	156

XIV.1 Căn cứ lập Tổng mức đầu tư	156

XIV.2 Thuyết minh tổng mức đầu tư	157

XIV.3 Tổng mức đầu tư của dự án	158

XIV.4 Chi tiết tổng mức đầu tư	159

XIV.4.1 Chi phí xây lắp	160

XIV.4.2 Chi phí trang thiết bị/phần mềm	160

XIV.4.3 Chi phí đào tạo	162

XIV.4.4 Chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT (lập dự toán)	163

XIV.4.5 Chi phí khác	172

XIV.4.6 Chi phí kiểm thử	172

XIV.5 Nguồn vốn	174

XIV.6 Dự kiến kế hoạch bố trí vốn	174

XV. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC DỰ ÁN	175

XV.1 Chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án	175

XV.2 Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành	175

XVI. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN, BAO GỒM XÁC ĐỊNH CHỦ ĐẦU TƯ, PHÂN TÍCH LỰA CHỌN HÌNH THỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN, MỐI QUAN HỆ GIỮA TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TỚI ĐẾN QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN, TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ KHAI THÁC DỰ ÁN	177

XVI.1 Xác định chủ đầu tư	177

XVI.2 Phân tích lựa chọn hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án	177

XVI.3 Mối quan hệ và trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến quá trình thực hiện dự án	177

XVI.4 Tổ chức bộ máy quản lý khai thác dự án	178

XVII. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ, BAO GỒM HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH	178

XVII.1 Hiệu quả và tác động kinh tế - xã hội	178

XVII.2 Lợi ích về xã hội	179

XVII.3 Tác động lan tỏa của dự án đến sự phát triển ngành, lĩnh vực, các vùng lãnh thổ và các địa phương; đến tạo thêm nguồn thu ngân sách, việc làm, thu nhập và đời sống người dân; các tác động đến môi trường và phát triển bền vững.	179

XVII.3.1 Tác động lan tỏa đối với ngành Tư pháp	180

XVII.3.2 Tác động lan tỏa đối với công tác quản lý, điều hành và xây dựng chính sách	180

XVII.3.3 Tác động lan tỏa đối với các Bộ, ngành, địa phương và liên thông hệ thống	181

XVII.4 Phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và bảo đảm an ninh, quốc phòng	181

XVII.4.1 Yêu cầu về phòng chống cháy nổ	181

XVII.4.2 Các yêu cầu về an toàn vận hành	181

XVII.4.3 Các yêu cầu về bảo đảm an ninh, quốc phòng	182

XVII.5 Khả năng thu hồi vốn	183

XVIII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	183

# THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp

2. Dự án nhóm: Dự án nhóm C

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: Bộ trưởng Bộ Tư pháp

4. Chủ đầu tư dự án: Cục Công nghệ thông tin

5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Trung tâm Ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, Viện Công nghệ số và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Địa chỉ: Tòa nhà Cục tần số Vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thực hiện dự án tại trụ sở Bộ Tư pháp.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 73.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi ba tỷ, bốn trăm triệu đồng).

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước (nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 và vốn đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030).

9. Thời gian thực hiện: Năm 2025 - 2026.

# SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

## Cơ sở pháp lý của dự án

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 59/2020/QH14 và Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22/6/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị định số 39/2025/NĐ-CP ngày 26/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2025/NQ-CP ngày 20/8/2025 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/07/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ Quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Căn cứ Nghị định 137/2024/NĐ-CP giao dịch điện tử của cơ quan Nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử;

Căn cứ Nghị định số 26/2024/NĐ-CP ngày 01/3/2024 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ Ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 sửa đổi, bổ sung cập nhật chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định 1012/QĐ-TTg ngày 20/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động chuyển đổi số hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trực tuyến và dựa trên dữ liệu giai đoạn 2024 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Căn cứ Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học Công nghệ) quy định lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-BTP ngày 21/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án “Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp”;

## Hiện trạng

### Hiện trạng hạ tầng Cloud và giải pháp an toàn thông tin tích hợp cho Trung tâm dữ liệu chính (DC) giai đoạn tháng 01 đến tháng 12 năm 2026

Theo đánh giá hiện trạng, tài nguyên hiện tại không đáp ứng nhu cầu cung cấp hạ tầng triển khai cho 04 hệ thống ứng dụng Phổ Biến Pháp Luật, CSDL Công Chứng, Trợ giúp pháp lý, Dịch vụ Công, do vậy các hệ thống ứng dụng mới sẽ triển khai cho Bộ trong giai đoạn tháng 01 năm 2026 cũng sẽ không đủ tài nguyên để thực hiện.

Theo chiến lược quy hoạch về hạ tầng phục vụ cho các hệ thống của Bộ Tư pháp được lãnh đạo Bộ quyết định thì hệ Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp sẽ không đầu tư mua sắm hạ tầng, thay vào đó sẽ thực hiện thuê hạ tầng Cloud của một nhà cung cấp có năng lực đáp ứng. Dự án thuê hạ tầng Cloud dùng chung cho nhiều hệ thống của Bộ Tư pháp được thực hiện trong một dự án khác (Dự án “Thuê hạ tầng Cloud và giải pháp an toàn thông tin tích hợp cho Trung tâm Dữ liệu chính (DC) được Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 2928/QĐ-BTP, ngày 26/9/2025), dự án này thực hiện thuê hạ tầng Cloud phục vụ cho các ứng dụng sau (dự kiến triển khai và tiếp tục sử dụng dịch vụ từ tháng 01/2026):

-	Phổ biến pháp luật

-	CSDL Công chứng

-	Các nền tảng số dùng chung

-	Nền tảng số pháp luật Việt Nam, Hệ thống CSDL Văn bản pháp luật

-	Hệ thống Bổ trợ tư pháp

-	Trợ giúp pháp lý

-	Hạ Tầng cổng PLQG

-	Dịch vụ Công - Bộ Tư Pháp

-	Chuyển đổi toàn bộ các hệ thống ứng dụng tại DC hiện tại lên nền tảng Cloud

Trong đó, dự án được thiết kế phân bổ tài nguyên và kỹ thuật cần cung cấp trên hạ tầng Cloud cho Trung tâm dữ liệu chính (DC) giai đoạn tháng 01 đến tháng 12 năm 2026 nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai và vận hành cho các hệ thống thuộc dự án “Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp” cụ thể như sau:

| 1 | Nền tảng số dùng chung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tài nguyên vCPU | 924 vCPU |
|  | Tài nguyên Memory | 2176 GB RAM |
|  | Tài nguyên Storage | 124500 GB SSD Disk |
|  | Bản quyền phần mềm Endpoint AV | 35 license |
|  | Bản quyền phần mềm Chống Thất thoát Dữ liệu (DLP) | 25 license |
|  | Bản quyền phần mềm license Windows Server 2022 Datacenter For VM | 25 license |
|  | Bản quyền phần mềm license Windows SQL enterprise (2core) subscription | 48 license |
|  | Bản quyền phần mềm DB Oracle (core) | 2 license |
|  | Bản quyền phần mềm License Backup | - 16 license - Quản trị tập trung thông qua giao diện web - Sao lưu được tất cả các loại dữ liệu: file, Database, Hệ điều hành, Máy ảo - Sao lưu tự động, thiết lập theo lịch. - Cho phép người dùng chủ động chọn số lượng bản sao lưu & thời gian lưu trữ bản sao lưu - Cho phép người dùng thực hiện mã hóa dữ liệu sao lưu để đảm bảo an toàn |
|  | Dung lượng Backup GB | 81750 GB SSD Disk |
|  | Public IP | 6 Public IP (300Mbps trong nước, 3Mbps quốc tế) |

Do đó trong khuôn khổ báo cáo của dự án này sẽ chỉ đưa thông tin về yêu cầu hạ tầng cần thiết cho Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp triển khai và vận hành ổn định.

### Hiện trạng Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế

Kết quả khảo sát cho thấy hệ thống Cơ sở dữ liệu Hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp hiện nay không đáp ứng nhu cầu của đơn vị quản lý và khai thác, do trong khoảng hai năm gần đây hệ thống không được cập nhật và vận hành thường xuyên. Việc nhập mới hoặc chỉnh sửa dữ liệu bị gián đoạn khiến nhiều thông tin thiếu đầy đủ, một số trường dữ liệu không được cập nhật kịp thời so với tình hình thực tế. Hệ thống hiện nay chủ yếu được duy trì ở trạng thái lưu trữ, không được khai thác phục vụ báo cáo hoặc thống. Dữ liệu được tạo lập từ các giai đoạn trước (khoảng năm 2015–2024) chưa được chuẩn hóa, thiếu đầy đủ và thiếu liên kết giữa các nhóm thông tin. Việc cập nhật bổ sung cũng không thể thực hiện, dẫn đến dữ liệu không phản ánh đúng tình hình thực tế.

Hiện nay, dữ liệu chủ yếu được cung cấp thông qua việc người dùng tải lên, hệ thống chưa được tích hợp để khai thác từ các nguồn dữ liệu sẵn có. Đồng thời, hệ thống không hỗ trợ công cụ trích xuất dữ liệu, không có khả năng xuất báo cáo hoặc bảng biểu để phục vụ công tác tổng hợp của Vụ.

Chức năng tra cứu cũng rất hạn chế, chỉ tìm kiếm được theo một số tiêu chí cơ bản, không hỗ trợ tìm kiếm theo nội dung chi tiết hoặc lọc theo nhiều điều kiện. Điều này khiến việc khai thác dữ liệu phục vụ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất gặp nhiều khó khăn.

Cơ chế phân quyền hiện tại thiếu linh hoạt khi toàn bộ việc cấp mới hoặc điều chỉnh tài khoản đều phải thông qua Cục CNTT, khiến đơn vị sử dụng không thể chủ động trong quản lý người dùng.

Ngoài ra, hệ thống cũ chưa được thiết kế theo hướng tích hợp, không có khả năng kết nối với các nền tảng như nền tảng định danh và xác thực điện tử, phần mềm văn bản điều hành hoặc LGSP, trong khi đây là nhu cầu thiết yếu trong bối cảnh các hệ thống khác đều đã sẵn sàng tích hợp.

Nhìn chung, hệ thống hiện tại không còn phù hợp cả về mặt kỹ thuật lẫn nghiệp vụ. Cần thiết phải xây dựng hệ thống mới có khả năng tự động hóa nhập liệu, chuẩn hóa dữ liệu, tích hợp với các nền tảng khác và hỗ trợ đầy đủ chức năng tra cứu, thống kê, báo cáo để đáp ứng yêu cầu hiện nay và trong các giai đoạn tiếp theo.

### Hiện trạng ứng dụng di động và cổng truy cập (web)

Kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu của người dùng đối với Ứng dụng di động và Cổng truy cập là rõ ràng và nhất quán: cần một điểm truy cập tập trung, hỗ trợ tra cứu nhanh thông tin và điều hướng thuận tiện tới các hệ thống đang sử dụng hằng ngày. Các yêu cầu về bảo mật, phân quyền và trải nghiệm đa nền tảng đều phù hợp với định hướng xây dựng một nền tảng dùng chung thống nhất.

Về khả năng tích hợp, Phần mềm Quản lý văn bản và , điều hành và phòng họp không giấy tờ đã sẵn sàng chia sẻ dữ liệu, đáp ứng tốt yêu cầu tổng hợp thông tin . Các hệ thống như IOC và Hệ thống quản lý cán bộ mong muốn cơ chế truy cập trực tiếp, không chia sẻ dữ liệu, do đó trên cổng truy cập sẽ được tích hợp dưới dạng điều hướng.

Đối với các hệ thống thuộc cùng Nền tảng quản trị tổng thể (CSDL hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp, Nền tảng định danh và xác thực điện tử, Hệ thống thư điện tử), định hướng kỹ thuật cho phép các hệ thống này sẽ được thiết kế hoặc nâng cấp để hỗ trợ trao đổi, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm tính liên thông và khả năng đồng bộ thông tin cho cổng truy cập và ứng dụng di động.

Tổng thể, kết quả khảo sát cho thấy việc xây dựng Ứng dụng di động và Cổng truy cập là cần thiết, khả thi và phù hợp với mức độ sẵn sàng của các hệ thống hiện hữu, đồng thời tương thích với kiến trúc tổng thể và lộ trình chuyển đổi số của Bộ.

### Hiện trạng Hệ thống thư điện tử

Kết quả khảo sát cho thấy Hệ thống thư điện tử công vụ của Bộ Tư pháp hiện đang cung cấp trên 16.000 tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ, các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và một số Sở Tư pháp, phục vụ trao đổi thông tin hành chính và nghiệp vụ trong toàn ngành. Về mặt nghiệp vụ, hệ thống đã trở thành công cụ liên lạc chính thức trong các hoạt động điều hành, gửi nhận thông báo, kế hoạch, và các tài liệu công vụ. Tuy nhiên, hệ thống đã được triển khai nhiều năm, nền tảng công nghệ đã cũ, ngưng hỗ trợ và chưa tích hợp sâu với các quy trình nghiệp vụ điện tử khác như hệ thống ký số, hay các nền tảng quản trị điều hành nội bộ.

Hệ thống thư điện tử đã góp phần duy trì thông tin liên lạc hành chính trong toàn ngành Tư pháp, nhưng về mặt nghiệp vụ, vẫn còn hạn chế trong việc tích hợp. Do đó, việc nâng cấp hệ thống thư điện tử trong giai đoạn tới là cần thiết nhằm bổ sung các chức năng phục vụ nghiệp vụ hiện đại như tích hợp định danh và xác thực tập trung và quản lý dữ liệu thư điện tử, hỗ trợ ký số, di động hóa truy cập, và liên thông với nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp, bảo đảm phục vụ hiệu quả cho chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và trao đổi nghiệp vụ của toàn ngành.

Nhìn chung, kết quả khảo sát cho thấy việc nâng cấp Hệ thống thư điện tử là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, bảo đảm an toàn thông tin, tích hợp đồng bộ với các nền tảng số của Bộ Tư pháp và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện.

### Hiện trạng Kho dữ liệu dùng chung

#### Hiện trạng về hạ tầng

Theo chiến lược quy hoạch về hạ tầng phục vụ cho các hệ thống của Bộ Tư pháp, hệ thống Kho dữ liệu dùng chung sẽ vận hành trên hạ tầng Cloud tập trung của Bộ Tư pháp. Định hướng chung về mặt kỹ thuật cho hạ tầng CNTT của Trung tâm dữ liệu hiện có tại Bộ Tư pháp là sử dụng giải pháp thiết kế hệ thống áp dụng sản phẩm công nghệ hiện đại, ứng dụng hiệu quả các kỹ thuật tiên tiến phù hợp với điều kiện môi trường CNTT của đất nước nói chung và của Bộ Tư pháp nói riêng. Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ số; áp dụng hiệu quả các công nghệ số mới; sử dụng, ứng dụng hiệu quả công nghệ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ hiện đại khác theo lộ trình phù hợp. Trung tâm dữ liệu của Bộ Tư pháp cần đạt yêu cầu tối thiểu cấp độ 3 theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

#### Hiện trạng về dữ liệu, nghiệp vụ

Tổng thể, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tư pháp đã được hình thành bước đầu, có nhiều hệ thống hoạt động ổn định và dữ liệu phong phú, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên, còn tồn tại nhiều hạn chế về tính liên thông, khả năng chia sẻ và chuẩn hóa dữ liệu. Các hệ thống vẫn mang tính rời rạc, thiếu cơ chế quản lý tập trung và chưa có khung chuẩn về danh mục, dữ liệu chủ hay dữ liệu mở. Để khắc phục, cần sớm xây dựng kiến trúc dữ liệu tổng thể ngành Tư pháp, hình thành kho dữ liệu dùng chung làm hạ tầng kết nối, chuẩn hóa danh mục và dữ liệu chủ, thiết lập quy trình đối soát và làm sạch dữ liệu định kỳ, đồng thời từng bước công khai dữ liệu mở và triển khai dịch vụ dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước khác.

#### Hiện trạng triển khai các cơ sở dữ liệu

Qua tổng hợp thông tin từ các đơn vị trực thuộc, hiện nay toàn ngành đã và đang triển khai khoảng 18 cơ sở dữ liệu (CSDL) hoặc hệ thống quản lý dữ liệu chuyên ngành theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, khoảng một nửa các hệ thống đã được triển khai và đang vận hành thực tế, hơn 1/3 đang trong quá trình xây dựng hoặc đã có kế hoạch xây dựng, và khoảng 15% còn chưa có kế hoạch triển khai cụ thể. Một số đơn vị đã hình thành hệ thống tương đối hoàn chỉnh, tiêu biểu như Cục Hành chính tư pháp (với CSDL hộ tịch điện tử và hệ thống quốc tịch), Cục Quản lý thi hành án dân sự (với CSDL thi hành án dân sự), hay Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước (với CSDL biện pháp bảo đảm). Các đơn vị này đều có dữ liệu quy mô lớn, có cấu trúc và đã được số hóa ở mức độ cao.

Bên cạnh đó, một số đơn vị như Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính hay Cục Công nghệ thông tin hiện mới đang trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng hệ thống hoặc phát triển nền tảng dữ liệu dùng chung. Nhìn chung, các CSDL đã triển khai tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ quản lý nhà nước của từng lĩnh vực, song vẫn còn phân tán, thiếu cơ chế kết nối và chia sẻ dữ liệu thống nhất giữa các hệ thống.

#### Đặc điểm kỹ thuật, tình trạng vận hành và chất lượng dữ liệu

Về tình trạng kỹ thuật, trong tổng số các hệ thống được khảo sát, có chín hệ thống đã được đưa vào vận hành, sáu hệ thống đang trong quá trình xây dựng hoặc hoàn thiện, còn lại bốn hệ thống mới ở mức chuẩn bị hoặc lên kế hoạch. Hầu hết các hệ thống hiện nay đều được cập nhật dữ liệu thường xuyên, tuy nhiên chủ yếu theo hình thức thủ công hoặc nhập liệu bán tự động thông qua các tệp Excel, Word hoặc biểu mẫu điện tử đơn giản. Điều này phản ánh mức độ tự động hóa và khả năng đồng bộ hóa dữ liệu giữa các hệ thống vẫn còn hạn chế.

Phần lớn cơ sở dữ liệu có cấu trúc rõ ràng, tổ chức tập trung, nhưng chưa có sự thống nhất về công nghệ lưu trữ và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Một số hệ thống sử dụng công nghệ hiện đại (như PostgreSQL hoặc Oracle 19c), trong khi nhiều hệ thống cũ vẫn vận hành trên nền tảng Excel hoặc phần mềm thuê ngoài với công nghệ lạc hậu. Chất lượng dữ liệu nhìn chung được đánh giá ở mức khá, nhất là với các hệ thống lớn như CSDL Hộ tịch điện tử, CSDL Thi hành án dân sự hay CSDL Trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên, đa số đơn vị vẫn chưa có cơ chế làm sạch, chuẩn hóa hay đối soát dữ liệu định kỳ, dẫn đến nguy cơ trùng lặp, sai lệch và khó tích hợp trong quy mô toàn ngành.

#### Cấu trúc và phân loại dữ liệu trong các hệ thống

Tổng hợp dữ liệu từ các hệ thống cho thấy có khoảng 90 nhóm dữ liệu nghiệp vụ được khảo sát, trong đó có đến 70 nhóm dữ liệu có thể chia sẻ hoặc khai thác chung giữa các hệ thống, chiếm gần 80%. Tuy nhiên, số lượng nhóm dữ liệu được xác định là dữ liệu mở còn rất hạn chế, chủ yếu tập trung tại một số hệ thống như CSDL quốc tịch, CSDL quốc gia về pháp luật hoặc CSDL công chứng. Đa phần các cơ sở dữ liệu đều chứa dữ liệu cá nhân nhạy cảm, đặc biệt là trong lĩnh vực hộ tịch, trợ giúp pháp lý và công chứng, nên chưa đủ điều kiện để công khai rộng rãi.

Điều này cho thấy khả năng chia sẻ dữ liệu trong ngành đã hình thành, song còn thiếu hành lang pháp lý và chuẩn kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất và an toàn. Việc phân loại dữ liệu theo mức độ công khai, dữ liệu cá nhân và dữ liệu mật chưa được thực hiện bài bản, gây khó khăn trong quản lý truy cập và khai thác.

#### Dữ liệu chủ và danh mục dùng chung

Hiện tại, chỉ có một đơn vị là Cục Quản lý thi hành án dân sự đã xác định được dữ liệu chủ, cụ thể là dữ liệu về “Quyết định thi hành án dân sự”, đồng thời đã mô tả quy tắc sinh mã và thông tin cơ bản cho dữ liệu này. Điều này phản ánh thực tế rằng công tác quản lý và chuẩn hóa dữ liệu chủ vẫn chưa được triển khai rộng rãi trong toàn ngành, cần có hướng dẫn và mô hình khung để các đơn vị đồng loạt thực hiện trong thời gian tới.

Đối với danh mục dùng chung, các đơn vị đã hình thành được khoảng gần 50 danh mục, trong đó có nhiều danh mục mang tính đặc thù ngành và có khả năng tái sử dụng cao như nhóm danh mục hộ tịch, danh mục thi hành án, danh mục công chứng – đấu giá tài sản và danh mục về các chức danh bổ trợ tư pháp. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại tình trạng trùng lặp giữa các hệ thống, đặc biệt là các danh mục hành chính cơ bản như Tỉnh, Quốc gia, Giới tính, Dân tộc. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống quản lý danh mục dùng chung tập trung do Cục Công nghệ thông tin quản lý là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm tính thống nhất và giảm thiểu sai lệch dữ liệu

#### Nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các hệ thống khác

Các hoạt động kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Bộ Tư pháp với các bộ, ngành và địa phương hiện còn hạn chế. Phần lớn các đơn vị chưa có số liệu cụ thể về số lượng loại dữ liệu chia sẻ hoặc thu nhận. Một số khó khăn chính được ghi nhận là chưa có nền tảng kỹ thuật thống nhất để kết nối, dữ liệu chưa được chuẩn hóa, và chưa có quy định rõ ràng về trách nhiệm, thẩm quyền chia sẻ. Các đầu mối quan trọng có tiềm năng chia sẻ dữ liệu trong thời gian tới gồm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu bảo hiểm, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Tòa án nhân dân tối cao. Các đơn vị có nhu cầu cao nhất về chia sẻ dữ liệu là những đơn vị có chức năng quản lý hồ sơ, lý lịch, thi hành án và hộ tịch, do đặc thù nghiệp vụ liên quan đến dữ liệu nhân thân.

#### Dữ liệu mở và dịch vụ dữ liệu

Kết quả khảo sát cho thấy hiện chưa có hệ thống nào cung cấp dịch vụ dữ liệu mở hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn của Chính phủ điện tử. Một số hệ thống đã công khai thông tin ở mức độ nhất định, như dữ liệu công chứng, đấu giá tài sản hoặc văn bản quy phạm pháp luật, nhưng chưa được tổ chức dưới dạng dịch vụ dữ liệu hoặc API mở để khai thác tự động. Điều này cho thấy việc phát triển dữ liệu mở trong ngành tư pháp mới ở giai đoạn khởi điểm. Trong giai đoạn tiếp theo, cần ưu tiên xác định các tập dữ liệu có thể công khai và xây dựng cổng dữ liệu mở của Bộ Tư pháp, bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

#### Về dữ liệu mật

Đa số đơn vị chưa có báo cáo chi tiết về việc quản lý dữ liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước. Tuy nhiên, qua rà soát sơ bộ cho thấy một số hệ thống chứa dữ liệu có yếu tố mật hoặc nhạy cảm, đặc biệt là trong lĩnh vực thi hành án, bồi thường nhà nước, hộ tịch và trợ giúp pháp lý. Hiện chưa có cơ chế phân loại dữ liệu và áp dụng cấp độ bảo mật tương ứng cho các hệ thống này. Do đó, việc xây dựng quy trình bảo mật theo nhiều lớp – từ người dùng, ứng dụng, dữ liệu đến hạ tầng – là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu.

### Hiện trạng và nhu cầu về Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp

#### Nhu cầu sử dụng Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp

Qua khảo sát thực tế cho thấy các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Tư pháp đều mong muốn được cung cấp công cụ khai thác dữ liệu trực quan (dashboard, báo cáo động...) tuy nhiên hiện nay do chưa có công cụ này, vì thế các đơn vị thường sử dụng phương pháp thủ công như xuất dữ liệu ra Excel và biểu diễn dữ liệu trên các nền tảng thủ công này. Vì vậy nhu cầu cấp thiết triển khai Nền tảng tổng hợp phân tích, biểu diễn dữ liệu giúp trực quan hóa toàn bộ các hoạt động, lĩnh vực trong Bộ, giúp các lãnh đạo Bộ, lãnh đạo đơn vị có bức tranh toàn cảnh từ mức tổng quát đến chi tiết từ đó đưa ra các quyết sách, nhanh chóng đưa ra các chỉ đạo điều hành.

#### Chỉ tiêu báo cáo chỉ đạo điều hành (KPIs)

Qua khảo sát thực tế tại các đơn vị trực thuộc Bộ cho thấy các đơn vị đã sẵn sàng thực hiện áp dụng bộ chỉ số chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trên môi trường điện tử của Bộ Tư Pháp theo quy định 1472/QĐ-BTP ngày 17/5/2025. Tuy nhiên bộ chỉ số theo quyết định 1472/QĐ-BTP chưa bao quát hết các chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp vì vậy các đơn vị đã đề xuất xây dựng bộ chỉ số (KPIs) bổ sung để phục vụ chỉ đạo, điều hành với hơn 100 chỉ tiêu được xác nhận. Đa phần các chỉ số được cung cấp số liệu từ các phần mềm chuyên ngành và phần mềm thống kê của Bộ, Một số chỉ tiêu được xây thu thập báo cáo từ các hệ thống ngoài Bộ như: Hệ thống quản lý nhiệm vụ chính phủ giao, hệ thống dịch vụ công trực tuyến quốc gia.

Bộ chỉ số được xây dựng đã bao quát các lĩnh vực quản lý nhà nước chủ chốt của Bộ Tư pháp như lĩnh vực: Hộ tịch, quốc tịch, con nuôi, luật sư, công chứng, kiểm tra rà soát văn bản pháp luật, thi hành án dân sự, bổ trợ tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, giao dịch bảo đảm…

#### Tính sẵn sàng của dữ liệu phục vụ chỉ tiêu báo cáo

Qua khảo sát thực tế tại các đơn vị cho thấy đa phần dữ liệu phục vụ bộ chỉ số đã sẵn sàng tích hợp ngay. Tuy nhiên hiện nay Bộ tư pháp đang xây dựng và triển khai nhiều nền tảng hệ thống thông tin mới vì vậy có nhiều chỉ số chưa sẵn sàng tích hợp ngay vì vậy cần xây dựng hệ thống có chức năng bổ sung dữ liệu bằng hệ thống báo cáo động, thiết kế các API sẵn sàng cho việc tích hợp kết nối với các hệ thống thông tin xây dựng sau này nhằm thu thập thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ.

### Hiện trạng về Nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP)

Bộ Tư pháp xây dựng Trục tích hợp, chia sẻ thông tin từ năm 2019 với thành phần chính là Trục tích hợp, thực hiện duy trì kết nối qua Trục tích hợp, chia sẻ thông tin với 05 hệ thống: (1) Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; (2) Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp; (3) Hệ thống đăng ký trực tuyến về biện pháp bảo đảm; (4) Cổng dịch vụ công Bộ Tư pháp và Hệ thống Một cửa điện tử Bộ Tư pháp; (5) Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và  kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) để thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành (Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và 34/34 địa phương. Lưu lượng khai thác lớn, với trung bình hơn 5 triệu giao dịch mỗi ngày, cho thấy Trục tích hợp hiện tại đang đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm trao đổi, liên thông dữ liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy, Trục tích hợp hiện tại được xây dựng dựa trên các yêu cầu cơ bản của Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 1.0, chủ yếu thực hiện chức năng kết nối và truyền dẫn dữ liệu với nền tảng công nghệ và hệ quản trị cơ sở dữ liệu phiên bản cũ, kiến trúc phân lớp truyền thống nên đến nay đã không còn phù hợp với các quy định và chuẩn mới, khiến cho hệ thống bộc lộ nhiều hạn chế như hiệu suất thấp, dễ nghẽn khi tải cao, phản hồi chậm và tiềm ẩn rủi ro an toàn thông tin do thường xuyên phát sinh lỗ hổng bảo mật. Khả năng mở rộng còn hạn chế, không đáp ứng được nhu cầu gia tăng nhanh về dữ liệu và số lượng kết nối trong thời gian tới. Việc giám sát và vận hành vẫn ở mức thủ công do thiếu các tính năng theo dõi trực quan, dẫn đến khó phát hiện lỗi và xử lý sự cố kém hiệu quả, việc triển khai các dịch vụ mới mất nhiều thời gian và khó quản lý số lượng lớn kết nối.

Do đó, việc nâng cấp Nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu cần thực hiện đồng bộ từ nâng cấp công nghệ nền tảng, điều chỉnh kiến trúc hệ thống đến các tính năng, chức năng là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới, nâng cao năng lực xử lý và khả năng mở rộng, giúp tăng cường an toàn, bảo mật, hỗ trợ triển khai nhanh các dịch vụ tích hợp mới; nâng cao hiệu quả kết nối và bảo đảm nền tảng đủ năng lực phục vụ sự gia tăng mạnh mẽ về dữ liệu, giao dịch cũng như nhu cầu chia sẻ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Bộ Tư pháp.

### Hiện trạng về Nền tảng định danh và xác thực điện tử

Qua khảo sát cho thấy Bộ Tư pháp hiện đã xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu người dùng tập trung và Đăng nhập một lần (SSO), phục vụ cho công tác quản lý tài khoản và xác thực người dùng cho một số ứng dụng nội bộ. Hiện tại, hệ thống đáp ứng nhu cầu đăng nhập tập trung cho khoảng 15.000 tài khoản.

Tuy nhiên, trong bối cảnh số lượng ứng dụng ngày càng tăng và phạm vi kết nối mở rộng đến toàn ngành Tư pháp từ Trung ương đến cấp xã, thì nhu cầu sử dụng đã vượt xa khả năng đáp ứng của hệ thống hiện tại (dự kiến số lượng người dùng có thể tăng ít nhất gấp 4-5 lần). Cùng với yêu cầu quản trị-giám sát, phân quyền chi tiết hơn, và tích hợp đa hệ thống sâu rộng hơn.

Do vậy, việc nâng cấp, mở rộng và hoàn thiện Nền tảng định danh và xác thực điện tử là yêu cầu cấp thiết nhằm: Đảm bảo khả năng phục vụ số lượng người dùng lớn trong toàn ngành; Đáp ứng yêu cầu tích hợp SSO cho nhiều hệ thống hiện có và các hệ thống sẽ triển khai trong tương lai; Tăng cường an toàn, bảo mật và quản lý tập trung theo tiêu chuẩn hiện đại; Giảm tải khối lượng công việc cho lực lượng quản trị hệ thống thông qua quy trình phân quyền tự động, đa cấp. Việc nâng cấp hệ thống không chỉ giúp giải quyết các hạn chế hiện tại, mà còn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo hạ tầng số của Bộ Tư pháp phát triển ổn định, bền vững và đáp ứng yêu cầu vận hành trong tương lai.

## Sự cần thiết phải đầu tư

Trong thời gian qua, Đảng, nhà nước, chính phủ chỉ đạo một số định hướng triển khai chính phủ điện tử, chính phủ số như:

- Luật giao dịch điện tử quy định Cơ quan nhà nước áp dụng mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu theo thứ tự ưu tiên sau đây: “Kết nối, chia sẻ qua các hệ thống trung gian bao gồm: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ quy định về hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương và Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung.

- Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030 “Quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương trên môi trường số, kết nối và vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Hoàn thành xây dựng, kết nối, chia sẻ đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu các ngành; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên số, dữ liệu số, hình thành sàn giao dịch dữ liệu. Phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, công nghiệp văn hoá số đạt mức cao của thế giới. Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu về an toàn, an ninh không gian mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu.”

- Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 xác định các mục tiêu quan trọng:

+ 100% cơ quan nhà nước cấp bộ, tỉnh có nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

+ 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất.

- Nghị định 137/2024/NĐ-CP giao dịch điện tử của cơ quan Nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử, khoản 1, Điều 6 quy định “Cơ quan nhà nước ưu tiên thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử các hoạt động bao gồm: cung cấp dịch vụ công; công tác quản trị nội bộ; chỉ đạo, điều hành; giám sát, kiểm tra, thanh tra theo lộ trình và kế hoạch phù hợp.”

- Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm các bộ, ngành, địa phương là “Xây dựng, cung cấp các nền tảng số tổng hợp, phân tích dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh để lưu trữ tập trung, hướng tới việc hình thành kho dữ liệu dùng chung của bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và phát triển kinh tế xã hội; Hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tại bộ, ngành, địa phương kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.”

- Quyết định 983/QĐ-BTP ngày 10/6/2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch "chuyển đổi số ngành tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 “100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 100% hồ sơ công việc tại cơ quan được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); Hình thành nền tảng dữ liệu cho các lĩnh vực trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước và hạ tầng kết nối mạng Internet, kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp; 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.”

- Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đối với hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp giai đoạn 2022-2026, trong đó yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp: Nâng cấp và cập nhật thường xuyên Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật để phục vụ yêu cầu lưu giữ, tổng hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quốc tế phục vụ cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và cải cách tư pháp và yêu cầu quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp.

- Kế hoạch của BTP triển khai Quyết định số 84/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 73-KL/TW trong đó yêu cầu Nâng cấp, cập nhật cơ sở dữ liệu về hợp tác quốc tế về pháp luật nhằm có thể khai thác, sử dụng hiệu quả tri thức, thông tin, kinh nghiệm quốc tế có được từ hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp.

Do vậy, để khắc phục những hạn chế trong hiện trạng công tác chuyển đổi số hỗ trợ cho quản trị nội bộ của Bộ Tư pháp cũng như đáp ứng việc triển khai định hướng phát triển chuyển đổi số của Đảng, nhà nước, chính phủ cần thiết đầu tư xây dựng và triển khai các nền tảng số dùng chung tạo nền tảng cho chuyển đổi số của Bộ, ngành Tư pháp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp thông qua các nền tảng số dùng chung cũng góp phần đáp ứng chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Chính phủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp bao gồm: (1) Nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp; (2) Nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp; (3) Kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp; (4) Nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP); (5) Nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp.

(1) Sự cần thiết phải đầu tư Nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp

Ứng dụng di động và cổng truy cập (web):

Kết quả khảo sát hiện trạng cho thấy nhu cầu về Ứng dụng di động và Cổng truy cập là cấp thiết và phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số của Bộ. Người dùng đang phải truy cập nhiều hệ thống rời rạc, thiếu một điểm truy cập tập trung để tra cứu nhanh thông tin và điều hướng thuận tiện giữa các ứng dụng.

Bên cạnh đó, các yêu cầu về bảo mật, phân quyền, đồng bộ thông tin và trải nghiệm đa nền tảng được xác định rõ ràng và phù hợp với định hướng thiết kế một nền tảng thống nhất, hiện đại. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành một môi trường làm việc số liên thông, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho cán bộ, công chức trong quá trình sử dụng.

Về khả năng tích hợp, nhiều hệ thống hiện hữu như Phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã sẵn sàng chia sẻ dữ liệu và đáp ứng yêu cầu tổng hợp thông tin cho cổng truy cập. Các hệ thống khác như IOC, Hệ thống quản lý cán bộ dù không chia sẻ dữ liệu nhưng vẫn có nhu cầu tích hợp điều hướng trực tiếp, cho thấy cổng truy cập đóng vai trò quan trọng trong kết nối và quy tụ các dịch vụ hiện có, giúp người dùng tiếp cận thuận lợi và thống nhất hơn.

Đối với các hệ thống thuộc cùng Nền tảng quản trị tổng thể, định hướng kỹ thuật cho phép nâng cấp để hỗ trợ chia sẻ dữ liệu, đảm bảo liên thông và đồng bộ. Điều này chứng minh tính khả thi của việc phát triển một ứng dụng và cổng thông tin trung tâm, có khả năng mở rộng và phối hợp dữ liệu xuyên suốt giữa các thành phần của nền tảng số.

Từ những yếu tố trên, có thể khẳng định đầu tư xây dựng Ứng dụng di động và Cổng truy cập là cần thiết, khả thi và mang tính chiến lược. Việc đầu tư không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt của người dùng mà còn phù hợp với kiến trúc tổng thể, góp phần hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao hiệu quả điều hành và thúc đẩy lộ trình chuyển đổi số của Bộ trong giai đoạn tiếp theo.

Hệ thống Thư điện tử:

Trong quá trình vận hành, hệ thống thư điện tử công vụ Bộ Tư pháp đã góp phần hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động trao đổi thông tin, xử lý công việc hằng ngày của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ và các đơn vị thi hành án trên toàn quốc. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác chuyên môn và sự phát triển nhanh của công nghệ, qua quá trình sử dụng, hệ thống hiện tại vẫn bộc lộ nhiều điểm hạn chế, tồn tại như sau:

- Nền tảng hệ thống đang sử dụng là Zimbra phiên bản 8.8.15, đã ngừng hỗ trợ từ cuối năm 2023. Việc sử dụng một nền tảng đã quá cũ không còn bản vá bảo mật làm gia tăng nguy cơ rủi ro về an toàn thông tin, ảnh hưởng đến tính ổn định và khả năng hoạt động liên tục của hệ thống thư điện tử.

- Hệ thống chưa tích hợp được chữ ký số do thay đổi nền tảng ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ trong khi phiên bản Zimbra 8.8.15 không còn khả năng tương thích. Điều này gây khó khăn cho việc xác thực tính pháp lý của văn bản khi trao đổi qua thư điện tử.

- Hệ thống hoạt động độc lập, chưa tích hợp với nền tảng quản trị tổng thể, ứng dụng di động, cổng truy cập dùng chung, gây phân tán trong khai thác thông tin và chưa đáp ứng yêu cầu điều hành tập trung.

- Công tác báo cáo thống kê phục vụ quản trị hệ thống còn nhiều hạn chế; nhiều báo cáo quan trọng như dung lượng tài khoản, tình trạng mailbox, thống kê chi tiết gửi nhận… chưa được tự động hóa, phải thực hiện thủ công, tốn thời gian và hạn chế hiệu quả công việc.

- Thời gian lưu log hệ thống quá ngắn (01 tuần), không đáp ứng yêu cầu kiểm tra, truy vết sự cố, giám sát an ninh mạng theo quy định và tiêu chuẩn hiện hành.

- Một số chức năng đồng bộ, đặc biệt là đồng bộ danh bạ với thiết bị di động, trải nghiệm webmail trên thiết bị di động, giao diện và khả năng tìm kiếm nâng cao… chưa hỗ trợ tốt, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của cán bộ trong bối cảnh nhu cầu sử dụng thiết bị di động ngày càng cao.

Hệ thống thư điện tử tại Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp sau thời gian đưa vào vận hành đã cơ bản đáp ứng mục tiêu ban đầu. Tuy nhiên, với hiện trạng nêu trên, việc nâng cấp, phát triển Hệ thống thư điện tử công vụ là rất cần thiết và cấp bách, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn về trao đổi thông tin, an toàn – bảo mật và yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới. Cụ thể:

- Việc nâng cấp nền tảng công nghệ sẽ giúp hệ thống vận hành ổn định, an toàn và khắc phục triệt để các lỗi, các điểm yếu bảo mật của phiên bản cũ; đồng thời tăng hiệu năng xử lý, đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô người dùng.

- Bổ sung các chức năng mới và tối ưu hóa các dịch vụ hệ thống giúp hệ thống hoạt động nhanh chóng, chính xác, linh hoạt; sẵn sàng mở rộng khi có thay đổi về nghiệp vụ hoặc yêu cầu kỹ thuật trong tương lai.

Tích hợp chữ ký số, tích hợp với nền tảng dùng chung của Bộ giúp tăng cường tính thống nhất, đồng bộ, bảo đảm khả năng xác thực và hợp lệ của dữ liệu khi trao đổi qua thư điện tử.

- Tăng thời gian lưu log, bổ sung báo cáo thống kê hỗ trợ công tác quản trị hệ thống hiệu quả hơn.

- Hệ thống mới vừa kế thừa toàn bộ ưu điểm của hệ thống cũ, vừa bổ sung các tính năng hiện đại, tiện ích, phù hợp với các tiêu chuẩn công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Bộ Tư pháp.

Từ những phân tích trên, có thể khẳng định rằng việc nâng cấp Hệ thống thư điện tử công vụ Bộ Tư pháp là hết sức cần thiết, nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và phù hợp định hướng phát triển ứng dụng CNTT trong giai đoạn tới.

Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp

Với hiện trạng hệ thống Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp đang được vận hành nhưng đã bộc lộ nhiều hạn chế về công nghệ và mức độ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đơn vị cần có một hệ thống cơ sở dữ liệu vận hành ổn định, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tính chính xác, toàn vẹn, khả năng mở rộng và phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ. Việc đảm bảo dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật đầy đủ và khai thác hiệu quả không chỉ phục vụ nhiệm vụ thường xuyên mà còn hỗ trợ quá trình tổng hợp, đánh giá và xây dựng báo cáo thống kê một cách kịp thời, chính xác.

Hệ thống mới sẽ đảm bảo khả năng thu thập, quản lý và khai thác dữ liệu một cách toàn diện. Hệ thống phải có khả năng nhập dữ liệu từ nhiều nguồn, bao gồm dữ liệu thủ công, dữ liệu đồng bộ từ các hệ thống khác, đồng thời quản lý đầy đủ các loại thông tin liên quan đến hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp. Quá trình khai thác dữ liệu sẽ được hỗ trợ bởi các công cụ tra cứu nâng cao theo nhiều tiêu chí (đối tác, dự án, thời gian, nội dung cụ thể,…), cùng khả năng trích xuất dữ liệu ra bảng biểu, phụ lục và báo cáo thống kê chi tiết, giúp phục vụ hiệu quả công tác quản lý và ra quyết định.

Hệ thống mới cũng sẽ đảm bảo khả năng nhập liệu tự động, tích hợp công cụ tìm kiếm nâng cao, các chức năng tổng hợp – thống kê linh hoạt, cùng cơ chế phân quyền chủ động, điều này sẽ giúp giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng dữ liệu. Bên cạnh đó, khả năng kết nối và chia sẻ thông tin với các nền tảng dùng chung và các cổng thông tin liên quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp, đối chiếu và khai thác dữ liệu giữa các đơn vị, đảm bảo tính liên thông và đồng bộ trong quản lý.

Từ những yêu cầu và bối cảnh nêu trên, có thể khẳng định rằng việc đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp là hết sức cần thiết. Hệ thống mới sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu, bảo đảm hoạt động thông suốt, chính xác, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số của đơn vị.

(2) Sự cần thiết phải đầu tư Nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp

Đầu tư vào nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu Bộ Tư pháp là bước đi bắt buộc để thực hiện hóa Chính phủ số và Kinh tế số. Nó chuyển đổi phương thức quản lý từ phản ứng thụ động sang quản lý chủ động, giúp chính quyền phục vụ người dân tốt hơn, sử dụng ngân sách hiệu quả hơn và thúc đẩy phát triển bền vững. Nền tảng Tổng hợp phân tích dữ liệu Bộ Tư pháp là công cụ mạnh mẽ hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ. Các Dashboard Retime theo các lĩnh vực như: THADS, Hộ Tịch, Dịch vụ công trực tuyến, hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến về biện pháp bảo đảm bằng động sản,....giúp Tăng cường hiệu quả xây dựng và thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính tư pháp, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Nếu không có nền tảng này, dữ liệu sẽ tiếp tục bị phân mảnh, dẫn đến việc ra quyết định chính sách chậm trễ, kém chính xác, và lãng phí nguồn lực công.

Do đó, đầu tư Nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu Bộ Tư pháp là yêu cầu cấp thiết, bảo đảm cho việc xây dựng Chính phủ số ngành Tư pháp; tối ưu hóa khai thác dữ liệu; nâng cao chất lượng dịch vụ số; đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, công tác thống kê và hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu.

(3) Sự cần thiết phải đầu tư Kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp

Kho dữ liệu dùng chung là hạ tầng dữ liệu cốt lõi và bắt buộc để bảo đảm sự thống nhất, tập trung và xuyên suốt trong quản lý, khai thác dữ liệu của toàn ngành Tư pháp. Hiện nay, dữ liệu đang phân tán tại nhiều hệ thống, nhiều đơn vị, thiếu chuẩn hóa và chưa có cơ chế kết nối, chia sẻ hiệu quả. Điều này dẫn đến trùng lặp thông tin, khó khăn trong tổng hợp, báo cáo và hạn chế năng lực hỗ trợ ra quyết định. Vì vậy, việc đầu tư Kho dữ liệu dùng chung là hết sức cần thiết nhằm hình thành một nền tảng dữ liệu tập trung, tin cậy, có khả năng tích hợp toàn bộ dữ liệu trong và ngoài Bộ.

Kho dữ liệu dùng chung được xây dựng với mục tiêu tích hợp các dữ liệu trong và ngoài Bộ nhằm phục vụ trao đổi, chia sẻ dữ liệu; thực hiện quản lý và phân loại các loại dữ liệu, danh mục dùng chung; đáp ứng yêu cầu cung cấp dữ liệu mở và dữ liệu chủ của Bộ Tư pháp. Với nền tảng này, dữ liệu được chuẩn hóa, làm sạch, bảo đảm chất lượng trước khi đưa vào khai thác, giúp sử dụng hiệu quả cho công tác chỉ đạo điều hành, thống kê ngành Tư pháp và hỗ trợ xây dựng, ban hành chính sách.

Kho dữ liệu dùng chung cũng là đầu vào của nền tảng phân tích, khai phá dữ liệu. Nếu không có kho dữ liệu tập trung, các hệ thống khó có thể liên thông, đồng bộ hoặc triển khai các ứng dụng phân tích nâng cao, phục vụ nghiệp vụ và hỗ trợ ra quyết định của Lãnh đạo Bộ. Ngoài ra, yêu cầu ngày càng cao về bảo mật, an toàn dữ liệu đòi hỏi một mô hình quản trị dữ liệu tập trung, có khả năng kiểm soát truy cập và giám sát an ninh dữ liệu ở mức nền tảng.

Do đó, đầu tư Kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp là yêu cầu cấp thiết, bảo đảm cho việc xây dựng Chính phủ số ngành Tư pháp; tối ưu hóa khai thác dữ liệu; nâng cao chất lượng dịch vụ số; đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, công tác thống kê và hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu.

(4) Sự cần thiết phải đầu tư Nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP)

Hiện trạng Trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu hiện tại được Bộ Tư pháp xây dựng từ năm 2019 dựa trên các yêu cầu cơ bản của Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 1.0, chủ yếu thực hiện chức năng kết nối và truyền dẫn dữ liệu với nền tảng công nghệ và hệ quản trị cơ sở dữ liệu phiên bản cũ, kiến trúc phân lớp truyền thống nên đến nay đã không còn phù hợp với các quy định và chuẩn mới, hệ thống bộc lộ nhiều hạn chế như hiệu suất thấp, dễ nghẽn khi tải cao, phản hồi chậm và tiềm ẩn rủi ro an toàn thông tin do thường xuyên phát sinh lỗ hổng bảo mật. Khả năng mở rộng còn hạn chế, việc giám sát và vận hành vẫn ở mức thủ công, khó phát hiện lỗi và xử lý sự cố kém hiệu quả, việc triển khai các dịch vụ mới mất nhiều thời gian và khó quản lý số lượng lớn kết nối.

Năm 2025, Chính phủ và Bộ KHCN đã ban hành nhiều văn bản mới gồm: Quyết định số 292/QĐ-BKHCN ngày 25/03/2025 Ban hành Khung kiến trúc Chính phủ số Việt Nam, phiên bản 4.0; Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Bộ KH&CN Ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ Quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; và Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 4/11/2025 ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, đồng thời ban hành Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung (phiên bản 1.0) đã có rất nhiều thay đổi từ Chính phủ điện tử sang Chính phủ số, Quốc gia số, Khung kiến trúc dữ liệu Quốc gia, ... với các thành phần mới, yêu cầu mới về kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu thông suốt từ trung ương đến địa phương thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ, điều phối dữ liệu các cấp và Trung tâm dữ liệu Quốc gia. Theo đó, nhu cầu kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống trong và ngoài Bộ Tư pháp gia tăng nhanh trong giai đoạn chuyển đổi số sắp tới.

Vì vậy, với hiện trạng, nhu cầu và các yêu cầu mới, Trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu hiện tại chưa đủ năng lực đáp ứng. Việc nâng cấp đồng bộ từ công nghệ nền tảng, kiến trúc hệ thống, và các tính năng, chức năng thành Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu (LGSP) hoàn chỉnh là rất cần thiết nhằm bảo đảm tính tập trung, đồng bộ, an toàn, hỗ trợ mở rộng không giới hạn các dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu và thông minh, thuận lợi trong quản trị, theo dõi, giám sát, đáp ứng yêu cầu phát triển Chính phủ số Việt Nam, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số trong giai đoạn mới.

(5) Sự cần thiết phải đầu tư Nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp

“Dịch vụ Đăng nhập một lần (SSO – CAS Server) và Hệ thống cơ sở dữ liệu người dùng tập trung" của Bộ Tư pháp đã được triển khai và vận hành từ năm 2009, qua nhiều lần nâng cấp nhằm phục vụ quản lý người dùng và truy cập tập trung cho các ứng dụng nội bộ. Tuy nhiên, sau thời gian dài khai thác, hệ thống hiện nay đã bộc lộ nhiều hạn chế cả về công nghệ, hiệu năng và khả năng đáp ứng yêu cầu mở rộng.

Hiện hệ thống được thiết kế với quy mô tối đa 30.000 tài khoản và 2.000 phiên đăng nhập đồng thời, trong khi số lượng người dùng thực tế và phạm vi kết nối ứng dụng ngày càng tăng nhanh. Việc quản trị tài khoản, phân quyền và cấp quyền vẫn được thực hiện thủ công, tập trung tại Cục Công nghệ thông tin, gây quá tải cho đội ngũ quản trị và tiềm ẩn rủi ro sai sót khi xử lý khối lượng công việc lớn. Bên cạnh đó, hệ thống chưa hỗ trợ các cơ chế xác thực hiện đại như xác thực đa nhân tố (MFA), chưa có công cụ giám sát, cảnh báo bảo mật và chưa đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật mới về an toàn thông tin.

Ngoài ra, khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của nền tảng hiện còn hạn chế, chưa hỗ trợ tốt cho việc kết nối với các hệ thống mới của Bộ và các nền tảng quốc gia như VNeID. Mô hình quản lý dữ liệu người dùng chưa được chuẩn hóa, quy trình đồng bộ giữa các đơn vị, cấp hành chính còn thủ công, thiếu linh hoạt. Những yếu tố này khiến hệ thống hiện tại không còn đáp ứng được yêu cầu vận hành, bảo mật và mở rộng trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Do đó, việc đầu tư nâng cấp và mở rộng thành Nền tảng định danh và xác thực điện tử là cần thiết, nhằm khắc phục triệt để các hạn chế của hệ thống hiện hành, tăng cường bảo mật, nâng cao hiệu quả quản lý, chuẩn hóa dữ liệu người dùng và đảm bảo khả năng tích hợp, mở rộng lâu dài. Nền tảng sau khi nâng cấp sẽ đóng vai trò hạ tầng lõi phục vụ định danh thống nhất, quản lý truy cập tập trung, hỗ trợ vận hành an toàn và liên thông các ứng dụng trong toàn ngành Tư pháp.

# ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH CÓ LIÊN QUAN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH

## Sự phù hợp với kế hoạch, quy hoạch và định hướng phát triển của Chính phủ

Các nội dung dự kiến triển khai trong Dự án phù hợp với các định hướng chuyển đổi số và các văn bản liên quan, cụ thể:

- Nâng cấp, triển khai Nền tảng kết nối chia sẻ Bộ tư pháp phù hợp với:

+ Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đặt nhiệm vụ “Hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tại bộ, ngành, địa phương kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia”

+ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ quy định về hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương và Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung.

+ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

+ Công văn số 3182/BTTTT-CĐSQG ngày 04/8/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Khung chuyển đổi số cấp Bộ, trong đó có hướng dẫn một số nền tảng số dùng chung, các bộ, ngành tập trung triển khai như sau: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ (LGSP cấp bộ); Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu cấp bộ; Nền tảng trợ lý ảo cấp bộ; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành cấp bộ; Hệ thống thông tin báo cáo cấp bộ; Cổng dữ liệu cấp bộ;

- Triển khai Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu phù hợp với:

+ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ xác định mục tiêu quan trọng “100% cơ quan nhà nước cấp bộ, tỉnh có nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.”

+ Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm các bộ, ngành, địa phương trong đó bao gồm “Xây dựng, cung cấp các nền tảng số tổng hợp, phân tích dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh để lưu trữ tập trung, hướng tới việc hình thành kho dữ liệu dùng chung của bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và phát triển kinh tế xã hội”.

+ Công văn số 3182/BTTTT-CĐSQG ngày 04/8/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Khung chuyển đổi số cấp Bộ.

- Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung phù hợp với:

+ Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 xác định một số nhiệm vụ trọng tâm các bộ, ngành, địa phương trong đó bao gồm “Xây dựng, cung cấp các nền tảng số tổng hợp, phân tích dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh để lưu trữ tập trung, hướng tới việc hình thành kho dữ liệu dùng chung của bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và phát triển kinh tế xã hội”.

+ Quyết định 942/QĐ-TTg 2021 phê duyệt chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 xác định các mục tiêu quan trọng trong đó bao gồm “100% cơ quan nhà nước cấp bộ, tỉnh tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.”

+ Công văn số 3182/BTTTT-CĐSQG ngày 04/8/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Khung chuyển đổi số cấp Bộ hướng dẫn triển khai Kho dữ liệu dùng chung cấp bộ.

- Triển khai Nền tảng quản trị tổng thể phù hợp với:

+ Nghị định 137/2024/NĐ-CP giao dịch điện tử của cơ quan Nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử.

+ Quyết định 942/QĐ-TTg 2021 phê duyệt chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 xác định các mục tiêu quan trọng trong đó bao gồm mục tiêu “100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất”.

+ Quyết định 983/QĐ-BTP ngày 10/6/2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch "chuyển đổi số ngành tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đặt mục tiêu đến năm 2030.

+ Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đối với hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp giai đoạn 2022-2026, trong đó yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp: Nâng cấp và cập nhật thường xuyên Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật để phục vụ yêu cầu lưu giữ, tổng hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quốc tế phục vụ cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và cải cách tư pháp và yêu cầu quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp.

+ Kế hoạch của BTP triển khai Quyết định số 84/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 73-KL/TW trong đó yêu cầu Nâng cấp, cập nhật cơ sở dữ liệu về hợp tác quốc tế về pháp luật nhằm có thể khai thác, sử dụng hiệu quả tri thức, thông tin, kinh nghiệm quốc tế có được từ hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp.

## Sự phù hợp với chiến lược phát triển, quy hoạch phát triển Ngành

Việc xây dựng các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp phù hợp với  định hướng quy hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Bộ Tư pháp và các quy hoạch liên quan. Việc triển khai Dự án nhằm thực hiện Chiến lược chuyển đổi số của Bộ Tư pháp, giai đoạn 2025-2030, định hướng tới năm 2035 với quan điểm xây dựng các hạ tầng số, ứng dụng số và cơ sở dữ liệu dùng chung theo nguyên tắc “Một hệ thống thống nhất - Một dữ liệu duy nhất - Một dịch vụ liền mạch” trên toàn quốc, phục vụ xuyên suốt trong Ngành Tư pháp từ Trung ương đến địa phương, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, Bộ sẽ thực hiện nâng cấp Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Bộ Tư pháp theo nhu cầu thực tiễn và các hướng dẫn của các cơ quan có liên quan; có khả năng kết nối với các hệ thống thông tin khối Đảng, Nền tảng chia sẻ, điều phối của Trung tâm dữ liệu quốc gia: kết nối liên thông dữ liệu với các bộ, ngành và địa phương. Xây dựng Nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Nâng cấp Nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp và xây dựng kho dữ liệu dùng chung phục vụ công tác tham mưu, giám sát, đánh giá và chỉ đạo điều hành, đến năm 2030 hoàn thành kho dữ liệu dùng chung Bộ Tư pháp hướng tới cung cấp chỉ tiêu thống kê quốc gia và chỉ tiêu thống kê của ngành dưới dạng dữ liệu số và trực tuyến.

Đồng thời, các nền tảng số dùng chung được xây dựng, triển khai nhằm thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và Quyết định số 2348/QĐ-BTP ngày 24/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp điều chỉnh Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ. Xây dựng các nền tảng số dùng chung cũng nhằm thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai Quyết định số 84/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 73-KL/TW trong đó yêu cầu nâng cấp, cập nhật cơ sở dữ liệu về hợp tác quốc tế về pháp luật nhằm có thể khai thác, sử dụng hiệu quả tri thức, thông tin, kinh nghiệm quốc tế có được từ hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp.

# ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ KHUNG KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ

## Đánh giá sự tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số

Mô hình khái quát của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số

Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp cần phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số ban hành kèm theo Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp cần tuân thủ mô hình khái quát của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, trong đó xác định những thành phần dùng chung, cơ bản cho các cơ quan trong hệ thống; bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin; bảo đảm kết nối, chia sẻ, dùng chung tài nguyên, dữ liệu; tránh trùng lặp trên quy mô quốc gia; đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Mô hình Khung kiến trúc số tham chiếu cấp bộ

Theo mô hình Khung kiến trúc số tham chiếu cấp bộ, kiến trúc tổng thể của Mô hình các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp cần được thiết kế theo các lớp chức năng từ dưới lên, bao gồm: (1) Lớp Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung, (2) Lớp Dữ liệu và nền tảng lõi, (3) Lớp Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung và (4) Lớp Kênh tương tác và đo lường hiệu quả. Sự phân lớp này giúp phân định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham gia vào Hệ thống, bảo đảm các thành phần có thể được phát triển độc lập nhưng vẫn tương thích và kết nối chặt chẽ với nhau.

### Đánh giá sự tuân thủ Lớp Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung

Theo chiến lược quy hoạch về hạ tầng phục vụ cho các hệ thống của Bộ Tư pháp, hệ thống Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp sẽ vận hành trên hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) tập trung của Bộ Tư pháp. Định hướng chung về mặt kỹ thuật cho hạ tầng CNTT của Trung tâm dữ liệu hiện có tại Bộ Tư pháp là sử dụng giải pháp thiết kế hệ thống áp dụng sản phẩm công nghệ hiện đại, ứng dụng hiệu quả các kỹ thuật tiên tiến phù hợp với điều kiện môi trường CNTT của đất nước nói chung và của Bộ Tư pháp nói riêng. Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ số; áp dụng hiệu quả các công nghệ số mới; sử dụng, ứng dụng hiệu quả công nghệ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ hiện đại khác theo lộ trình phù hợp. Trung tâm dữ liệu của Bộ Tư pháp cần đạt yêu cầu tối thiểu cấp độ 3 theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Đánh giá sự tuân thủ Lớp Dữ liệu và nền tảng lõi

Các nền tảng và phần mềm được hình thành và triển khai trong Dự án đáp ứng yêu cầu mô hình Khung kiến trúc số tham chiếu cấp bộ. Theo đó, Nền tảng kết nối, chia sẻ của Bộ Tư pháp đáp ứng là điểm đầu mối kết nối với các hệ thống thông tin trong ngành Tư pháp; kết nối trao đổi thông tin với các cơ sở dữ liệu quốc gia, các nền tảng số quốc gia, hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương phù hợp theo Kiến trúc Chính phủ số phiên bản 4.0, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Các cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành của Bộ Tư pháp có nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu có thể được thực hiện thông qua việc nâng cấp Nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp. Nền tảng định danh và xác thực điện tử đáp ứng cung cấp định danh và xác thực tập trung một cách hiệu quả, thông suốt cho người sử dụng và các hệ thống liên quan của Bộ Tư pháp. Kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp được xây dựng nhằm tích hợp các dữ liệu trong và ngoài Bộ nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ dữ liệu, quản lý các loại dữ liệu dùng chung; phục vụ cho các hoạt động chỉ đạo điều hành và phục vụ công tác thống kê ngành Tư pháp, đảm bảo kết nối chia sẻ dữ liệu trong nội bộ và cơ quan, tổ chức bên ngoài. Dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu phải được chuẩn hóa, bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

### Đánh giá sự tuân thủ Lớp Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung

Các nền tảng và phần mềm được xây dựng, nâng cấp trong Dự án đáp ứng yêu cầu Lớp ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung, theo đó thuộc ứng dụng hỗ trợ hoạt động của các cơ quan nhà nước. Nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp được xây dựng, phát triển cho phép kết nối, tích hợp với các cấu phần liên quan phục vụ công tác quản trị nội bộ, quản lý điều hành và hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Tư pháp. Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp được xây dựng, nâng cấp bảo đảm không trùng lặp với các hệ thống dùng chung đã được cơ quan khác chủ trì xây dựng, ban hành và vận hành; ưu tiên sử dụng, tích hợp và mở rộng trên cơ sở các hệ thống hiện có để tiết kiệm nguồn lực, bảo đảm tính thống nhất và khả năng liên thông trên phạm vi toàn quốc.

### Đánh giá sự tuân thủ Lớp Kênh tương tác và đo lường hiệu quả.

Dự án với định hướng triển khai các nền tảng số, hệ thống thông tin trên nền hạ tầng kỹ thuật tập trung, liên thông cho phép hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp được thực hiện tối đa trên môi trường số. Các nền tảng số triển khai trong Dự án phù hợp với các các nền tảng/ứng dụng số dùng chung trong Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Cổng thông tin điện tử, Kho dữ liệu dùng chung cấp bộ, ngành, địa phương, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ.

## Đánh giá sự tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ số Bộ Tư pháp, phiên bản 4.0

Sơ đồ khái quát Khung kiến trúc số Bộ Tư pháp

### Tuân thủ lớp hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung

Các nền tảng và phần mềm được xây dựng và nâng cấp trong Dự án sẽ vận hành trên hạ tầng công nghệ thông tin tập trung của Bộ Tư pháp. Trung tâm dữ liệu Bộ Tư pháp được triển khai tại trụ sở Bộ Tư pháp, từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trên phạm vi toàn quốc. Hiện nay, toàn bộ các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp được cài đặt, vận hành tại Trung tâm dữ liệu Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp đã có chủ trương thuê hạ tầng Cloud làm Trung tâm dữ liệu chính (DC). DC dự kiến thuê sẽ có tài nguyên đáp ứng đủ cho tất cả các ứng dụng/dịch vụ của Bộ Tư pháp sử dụng đến năm 2030 với các công nghệ mới nhất, đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả.

Sơ đồ khái quát kiến trúc Chính phủ số Bộ Tư pháp thể hiện rõ các hệ thống thông tin được kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ, để đảm bảo an toàn thông tin, các hệ thống thông tin này cần đạt cấp độ 3 trở lên để bảo đảm đủ điều kiện kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

### Tuân thủ lớp dữ liệu và nền tảng lõi

Theo mô hình khái quát Khung Kiến trúc Chính phủ số Bộ Tư pháp, các nền tảng số sẽ được xây dựng, nâng cấp trong Dự án thuộc Lớp dữ liệu và nền tảng lõi. Theo đó, thực hiện nâng cấp, mở rộng Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu của Bộ Tư pháp (LGSP) đáp ứng là điểm kết nối duy nhất để chia sẻ, tích hợp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) trong nội bộ Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương, Trung tâm dữ liệu quốc gia qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia theo Khung kiến trúc Chính phủ số Việt Nam 4.0. Đồng thời, sẵn sàng thực hiện yêu cầu mở rộng kết nối các hệ thống thông tin, CSDL trong và ngoài ngành Tư pháp theo các văn bản quy định hiện hành.

Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu tổng hợp, phân tích, quản lý cấu hình và trình diễn dữ liệu linh hoạt; hiển thị bản đồ số với nhiều lớp thông tin, xem chi tiết đối tượng, trực quan hóa và tích hợp đa lĩnh vực; theo dõi và giám sát dữ liệu với cảnh báo tùy chỉnh; đồng thời hỗ trợ hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ, bản đồ, bảng, số liệu tổng hợp, theo lớp hoặc theo thời gian. Nâng cấp Nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp nhằm đáp ứng mở rộng về phạm vi và quy mô tích hợp, kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin trong ngành Tư pháp; tích hợp CSDL người dùng tập trung của Bộ Tư pháp; tích hợp đăng nhập một lần (SSO) để cung cấp định danh và xác thực tập trung cho người dùng, các đối tượng, hệ thống liên quan…

Kho dữ liệu dùng chung của ngành Tư pháp được xây dựng từ việc thu thập và tích hợp dữ liệu đa nguồn trong và ngoài Bộ Tư pháp. Trước khi đưa vào lưu trữ, dữ liệu sẽ trải qua các bước chuẩn hoá, đối soát, làm sạch, xử lý và phân tích để đảm bảo chất lượng dữ liệu sẵn sàng phục vụ khai thác. Dữ liệu trong kho dữ liệu dùng chung sẽ được phân loại và quản lý để phục vụ các mục đích sử dụng khác nhau như thống kê, báo cáo, phân tích nghiệp vụ, hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành, kết nối – chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và các công nghệ tiên tiến khác.

### Tuân thủ lớp Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung

Nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp được xây dựng và triển khai trong Dự án thuộc Lớp ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung. Theo đó, phát triển Nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất phục vụ các hoạt động quản trị nội bộ, quản lý điều hành và hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Tư pháp trên cơ sở phát triển, nâng cấp, tích hợp các cấu phần (Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp; Hệ thống thư điện tử công vụ).

# PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA DỰ ÁN

## Phân tích xác định mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả đầu ra của dự án

### Xác định mục tiêu đầu tư, nhiệm vụ của dự án

Mục tiêu tổng quát

Phát triển các nền tảng số dùng chung đáp ứng nhu cầu phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số của Bộ Tư pháp; Hình thành Kho dữ liệu dùng chung Ngành Tư pháp, đảm bảo kết nối chia sẻ dữ liệu trong nội bộ và cơ quan, tổ chức bên ngoài.

Mục tiêu cụ thể

Phát triển các nền tảng số dùng chung của Bộ, ngành Tư pháp hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

- Hoàn thành triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung.

- Hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của Bộ Tư pháp thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất.

- Đáp ứng yêu cầu mở và cung cấp dữ liệu mở của Bộ Tư pháp; Dữ liệu đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, đảm bảo hỗ trợ, phục vụ cho các hoạt động chỉ đạo điều hành, ban hành chính sách của Bộ Tư pháp.

- Các cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành của Bộ Tư pháp có nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu có thể được thực hiện thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

### Kết quả đầu ra của dự án

Dự án được đầu tư sẽ hình thành hệ thống các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp, phục vụ xuyên suốt các hoạt động quản lý, điều hành và tác nghiệp trong toàn Bộ Tư pháp, tạo nên hạ tầng số thống nhất, tập trung và hiện đại. Các nền tảng dùng chung này giúp chuẩn hóa và kết nối dữ liệu giữa các hệ thống, bảo đảm dữ liệu được thu thập, quản lý, chia sẻ, khai thác thông suốt, an toàn và hiệu quả. Kết quả đầu ra của từng cấu phần nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp gồm:

(1) Nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp

Dự án sau khi triển khai sẽ tạo ra một nền tảng số thống nhất, đồng bộ, phục vụ các hoạt động quản trị nội bộ, quản lý điều hành và nghiệp vụ của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ, ngành Tư pháp. Nền tảng cho phép tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống hiện có; nâng cao hiệu quả xử lý công việc; tăng tính an toàn, đồng bộ và khả năng mở rộng trong giai đoạn chuyển đổi số.

Kết quả đầu ra chi tiết của từng cấu phần thuộc Nền tảng quản trị tổng thể gồm:

Ứng dụng di động và cồng truy cập (web): là điểm vào duy nhất giúp người dùng tiếp cận nhanh thông tin và chuyển hướng đến các hệ thống nội bộ.

- Cung cấp giao diện truy cập thống nhất trên web, thiết bị di động và thiết bị tablet;

- Tích hợp nền tảng định danh và xác thực điện tử, cho phép truy cập nhanh sang các hệ thống nội bộ mà không phải đăng nhập lại;

- Hiển thị thông tin tổng hợp như lịch họp, văn bản, nhiệm vụ, dữ liệu hợp tác quốc tế, số liệu thống kê điều hành.

- Đối tượng thụ hưởng của hệ thống này là toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ.

Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp:

- Chuẩn hóa và lưu trữ tập trung các dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp bao gồm: văn bản pháp luật, các điều ước, thỏa thuận quốc tế; chương trình dự án hợp tác quốc tế và hoạt động đào tạo, hội thảo,… đảm bảo dữ liệu đầy đủ, chính xác và bảo mật.

- Cung cấp nguồn thông tin để phục vụ công tác báo cáo định kì, đột xuất và là nguồn dữ liệu chia sẻ cho các cổng thông tin nội bộ và quốc gia.

- Đối tượng thụ hưởng của hệ thống này là toàn bộ công dân, tổ chức trên cả nước và các chuyên viên, cán bộ có nhu cầu quản lý, tra cứu và tìm hiểu dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp trong Bộ, ngành Tư pháp.

Thư điện tử công vụ:

- Hệ thống Thư điện tử công vụ của Bộ Tư pháp được nâng cấp và triển khai, vừa kế thừa đầy đủ các chức năng của hệ thống hiện hành, vừa mở rộng và bổ sung các tính năng mới, đảm bảo đáp ứng toàn diện nhu cầu giao tiếp, trao đổi trong toàn Bộ và các đơn vị thi hành án dân sự, bao gồm:

- Tính năng cần kế thừa của hệ thống hiện hành: đăng xuất hệ thống; quản lý công việc; quản lý lịch cá nhân; quản lý thư mục; quản lý thẻ gắn thư.

- Tính năng cần nâng cấp, bổ sung thêm:

  - Đối với người sử dụng: gửi, nhận thư; tích hợp ký số trong quá trình gửi nhận; quản lý cấu hình cho người dùng; Quản lý danh bạ,…

  - Đối với quản trị hệ thống: quản lý tài khoản mailbox; quản lý dung lượng tài khoản; quản lý lịch sử tác động, lịch sử lỗi phát sinh; báo cáo thống kê;….

- Đối tượng thụ hưởng của hệ thống này là toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Tư pháp, các đơn vị thi hành án dân sự có nhu cầu sử dụng thư điện tử công vụ để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

(2) Nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp: Xây dựng nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp Thực hiện tổng hợp, phân tích dữ liệu từ kho dữ liệu dùng chung bộ tư pháp và các hệ thống thông tin chuyên ngành khác của Bộ như hệ thống thông tin thống kê – báo cáo ngành, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống họp không giấy tờ, phần mềm họp không giấy (Cabinet) và một số hệ thống khác. Quản lý cấu hình và trình diễn dữ liệu với nhiều loại biểu đồ trực quan khác nhau như biểu đồ pie, biểu đồ tròn, biểu đồ cột, biểu đồ bảng và các loại biểu đồ khác theo lớp hoặc theo thời gian. Trực quan hóa bằng các Dashboard theo nhóm chỉ số như: theo dõi tình hình giải quyết nhiệm chính phủ, thủ tướng chính phủ giao, tình hình giải quyết nhiệm vụ lãnh đạo bộ giao, nhóm chỉ số tình hình xử lý văn bản điều hành, nhóm chỉ số Hộ tịch, nhóm chỉ số Nuôi con nuôi, nhóm chỉ số Quốc tịch, nhóm chỉ số theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính, nhóm chỉ số tình hình thực hiện họp không giấy tờ Cabinet…Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các Vụ/Cục theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của Bộ, của các Vụ/Cục chuyên môn bằng số liệu.

Đối tượng thụ hưởng của nền tảng này là: Lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo các Vụ/Cục và các các cán bộ chuyên môn có nhu cầu khai thác dữ liệu.

(3) Kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp: Xây dựng kho dữ liệu tập trung tích hợp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống nghiệp vụ và các nguồn dữ liệu bên ngoài; thực hiện chuẩn hóa, làm sạch, quản lý danh mục dùng chung, dữ liệu chủ và dữ liệu mở. Kho dữ liệu dùng chung phục vụ chia sẻ dữ liệu cho các hệ thống khác thông qua các dịch vụ dữ liệu tiêu chuẩn; đồng thời hỗ trợ cung cấp dữ liệu phục vụ phân tích, thống kê, dự báo và chỉ đạo điều hành

Đối tượng thụ hưởng: Các đơn vị khai thác dữ liệu, các hệ thống ứng dụng của Bộ Tư pháp, cơ quan nhà nước và tổ chức được phân quyền.

(4) Nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP): Quản lý toàn bộ các dịch vụ kết nối, chia sẻ, tích hợp và điều phối dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ Bộ Tư pháp và với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu Quốc gia, Bộ ngành trung ương và địa phương. Toàn bộ quá trình được thiết lập, theo dõi và giám sát đảm bảo thông tin dữ liệu được kết nối, chia sẻ nhanh chóng, đầy đủ, chính xác, an toàn, bảo mật đáp ứng yêu cầu người dùng và các văn bản quy định hiện hành.

Đối tượng thụ hưởng là Bộ Tư pháp và các đơn vị kết nối, chia sẻ dữ liệu với Bộ Tư pháp.

(5) Nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp:

Việc nâng cấp hệ thống không chỉ đáp ứng đầy đủ các chức năng hiện có mà còn giúp tăng cường năng lực vận hành và mở rộng quy mô phục vụ người dùng, đồng thời mở rộng số lượng ứng dụng kết nối. Hệ thống cũng được chuẩn hóa dữ liệu người dùng cùng các danh mục quản lý, đảm bảo tính đồng bộ và chính xác. Chức năng quản trị người dùng được nâng cấp từ mô hình tập trung sang cơ chế phân cấp, phân quyền, giúp giảm đáng kể khối lượng công việc và thao tác thủ công cho Cục Công nghệ thông tin, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý.

Bên cạnh đó, hệ thống được phát triển thêm các chức năng mới, bao gồm báo cáo quản trị, giám sát và cảnh báo an toàn, bổ sung cơ chế xác thực hiện đại với hỗ trợ đa nhân tố (MFA), đồng thời phát triển chức năng quản trị tập trung các ứng dụng kết nối SSO. Khả năng giám sát, sao lưu, khôi phục và duy trì ổn định hiệu năng của hệ thống cũng được tăng cường, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả.

Đối tượng thụ hưởng: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong phạm vi ngành Tư pháp có nhu cầu sử dụng, quản lý và khai thác các hệ thống, ứng dụng được tích hợp với Nền tảng định danh và xác thực điện tử.

## Quy mô đầu tư của dự án

- Xây dựng, nâng cấp, phát triển các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp gồm:

+ Xây dựng Nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp bao gồm: (Nâng cấp Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp, Nâng cấp Hệ thống thư điện tử công vụ, Xây dựng ứng dụng di động và cổng truy cập (web)).

+ Xây dựng nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp.

+ Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp.

+ Nâng cấp Nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP).

+ Nâng cấp Nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn: Đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ và hướng dẫn người sử dụng..

### Địa điểm đầu tư

Bộ Tư pháp: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

### Phạm vi đầu tư

  - Xây dựng, nâng cấp, phát triển các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp gồm:

- Xây dựng Nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp

Phát triển nền quản trị tổng thể, thống nhất phục vụ các hoạt động quản trị nội bộ, quản lý điều hành và hoạt động nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Tư pháp trên cơ sở phát triển, nâng cấp, tích hợp các cấu phần gồm:

- Xây dựng Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp: Quản lý và cập nhật thông tin, kết quả hợp tác từ các báo cáo tình hình thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp hằng năm của các cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 9 Nghị định 26/2024/NĐ-CP. Cho phép tra cứu thông tin về hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp; cập nhật và quản lý các thông tin liên quan đến các hoạt động hợp tác quốc tế (văn kiện, chương trình, tài liệu ký kết, ...), chương trình đoàn ra, đoàn vào, khen thưởng, ...

- Nâng cấp Hệ thống thư điện tử công vụ: Nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ Tư pháp. Nâng cấp phát triển Hệ thống Thư điện tử ngoài việc phải kế thừa toàn bộ những ưu điểm từ hệ thống cũ, cần nâng cấp phát triển bổ sung thêm các tính năng mới, tối ưu hóa và cập nhật các chức năng phù hợp

- Xây dựng ứng dụng di động và cổng truy cập (web): Ứng dụng di động và cổng truy cập (web) của Bộ Tư pháp cho phép cán bộ công chức truy cập nền tảng quản trị tổng thể thông qua cổng truy cập duy nhất.

Nền tảng quản trị tổng thể cho phép kết nối, tích hợp với các cấu phần liên quan phục vụ công tác quản trị nội bộ.

- Xây dựng Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp

Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp đáp ứng các yêu cầu tổng hợp, phân tích, quản lý cấu hình và trình diễn dữ liệu linh hoạt; hiển thị bản đồ số với nhiều lớp thông tin, xem chi tiết đối tượng, trực quan hóa và tích hợp đa lĩnh vực; theo dõi và giám sát dữ liệu với cảnh báo tùy chỉnh; đồng thời hỗ trợ hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ, bản đồ, bảng, số liệu tổng hợp, theo lớp hoặc theo thời gian.

- Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp

Kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp được đầu tư nhằm hình thành một hệ thống dữ liệu tập trung, tích hợp và chuẩn hóa, đáp ứng mục tiêu thu thập, tổng hợp và chia sẻ dữ liệu trong và ngoài Bộ, phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành và xây dựng chính sách. Kho dữ liệu được xây dựng từ việc thu thập và tích hợp dữ liệu đa nguồn trong và ngoài Bộ Tư pháp.

Toàn bộ dữ liệu trước khi đưa vào lưu trữ sẽ trải qua các quy trình chuẩn hóa, đối soát, làm sạch, phân loại và quản lý theo danh mục dữ liệu dùng chung, bảo đảm chất lượng và tính nhất quán. Từ đó hình thành các tập dữ liệu tổng hợp, tin cậy, có thể khai thác hiệu quả cho các mục tiêu thống kê, báo cáo, phân tích nghiệp vụ và hỗ trợ hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ Tư pháp. Dữ liệu của kho sẽ được phân tách thành các phân vùng dữ liệu khác nhau như phân vùng dữ liệu mở, dữ liệu chủ hay dữ liệu dùng chung, dữ liệu danh mục đáp ứng yêu cầu cung cấp cho các hệ thống khác theo quy định về chia sẻ dữ liệu của Bộ Tư pháp. Kho dữ liệu dùng chung đồng thời được thiết kế để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, đơn vị trong ngành và ngoài ngành và với các nền tảng số dùng chung khác của Bộ, đặc biệt là nền tảng chia sẻ dữ liệu LGSP và nền tảng phân tích dữ liệu.

- Nâng cấp Nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP)

Nâng cấp Nền tảng kết nối, chia sẻ của Bộ Tư pháp đáp ứng là điểm đầu mối kết nối với các hệ thống thông tin trong ngành Tư pháp; kết nối trao đổi thông tin với các cơ sở dữ liệu quốc gia, các nền tảng số quốc gia khác, hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương, ... đáp ứng yêu cầu mở rộng kết nối các hệ thống thông tin của ngành Tư pháp. Đồng thời, sẵn sàng thực hiện yêu cầu mở rộng kết nối các hệ thống thông tin, CSDL trong và ngoài ngành Tư pháp theo các văn bản quy định hiện hành.

- Nâng cấp Nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp

Nâng cấp đáp ứng mở rộng về phạm vi và quy mô tích hợp, kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin trong ngành Tư pháp. Nền tảng định danh và xác thực điện tử tích hợp cơ sở dữ liệu người dùng tập trung của Bộ Tư pháp; Tích hợp đăng nhập một lần (SSO) để cung cấp định danh và xác thực tập trung cho người dùng, các đối tượng, hệ thống liên quan…

- Tổ chức đào tạo, tập huấn

Đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ và Đào tạo người sử dụng.

## Xác định phân kỳ đầu tư

Dự án “Các nền tảng số dùng chung Bộ Tư pháp” với thời gian thực hiện là từ năm 2025 đến năm 2026:

Năm 2025: dự kiến bố trí kinh phí trong khoảng 10.000.000.000 đồng để thanh toán chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định giá, tư vấn quản lý dự án (tạm ứng 30%), tư vấn đấu thầu EP và thẩm định đấu thầu EP, thanh toán cho gói thầu EP (tạm ứng 20%).

Năm 2026: dự kiến bố trí kinh phí 63.435.000.000 đồng để thanh toán toàn bộ các chi phí còn lại và quyết toán dự án hoàn thành.

Tổng giá trị (làm tròn): 73.435.000.000 đồng

## Hình thức đầu tư của dự án

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ và Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/202 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, dự án “Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp” là dự án đầu tư mới do Cục công nghệ thông tin làm Chủ đầu tư.

# PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT THIẾT BỊ

## Kiến trúc nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp

### Mô hình kiến trúc lựa chọn

Kiến trúc phát triển hệ thống là một giải pháp cấu trúc phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật và hoạt động của ứng dụng dự kiến xây dựng nhằm tối ưu hóa hiệu suất vận hành, bảo mật, và quản lý mã nguồn. Nói cách khác, kiến trúc tập trung vào việc tổ chức các thành phần để hỗ trợ cho các chức năng cụ thể của hệ thống phần mềm nhằm đảm bảo khả năng cân bằng yêu cầu cho cả ba yếu tố: Người sử dụng; hệ thống (cơ sở hạ tầng IT) và mục tiêu phần mềm.

Một số kiến trúc phát triển hệ thống được áp dụng rộng rãi bao gồm:

- Kiến trúc Monolithic

Monolithic là một mô hình kiến trúc phần mềm nguyên khối trong đó toàn bộ ứng dụng được xây dựng và triển khai như một hệ thống duy nhất. Thông thường, một Monolithic có cấu trúc gồm ba tầng là database, user interface và server-side. Trong mô hình này, các module hoạt động một cách liên kết, phụ thuộc vào nhau và mọi sự thay đổi, bảo trì đều được thực hiện trên cùng một đơn vị.

- Các ưu điểm của kiến trúc Monolithic

+ Đơn giản hóa quá trình vận hành và phát triển, việc tích hợp các thành phần và chức năng vào một đơn vị duy nhất giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng và phát triển ứng dụng. Bằng cách này, các lập trình viên có thể phát triển ứng dụng một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hơn.

+ Mô hình Monolithic cho phép mở rộng quy mô và triển khai thêm nhiều phiên bản của ứng dụng một cách thuận tiện. Điều này giúp các nhà phát triển có thể tăng cường khả năng chịu tải và xử lý của hệ thống một cách dễ dàng.

+ Hiệu suất tối ưu vì ứng dụng hoạt động như một hệ thống duy nhất, không có overhead của việc gọi qua lại giữa các thành phần khác nhau, Monolithic thường có hiệu suất tốt hơn so với các mô hình phân tán khác.

- Các nhược điểm của kiến trúc Monolithic

+ Sự phụ thuộc cao vì Monolithic có mức độ phụ thuộc mạnh giữa các thành phần trong hệ thống. Khi một phần gặp lỗi, nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ứng dụng và gây gián đoạn hoạt động của hệ thống. Điều này cũng khiến việc bảo trì hệ thống trở nên khó khăn và phức tạp hơn.

+ Theo thời gian, khi dự án trở nên phức tạp hơn đòi hỏi ứng dụng liên tục phát triển và mở rộng quy mô. Việc này trở nên khó khăn bởi nó đòi hỏi nhiều công sức và tài nguyên, thậm chí là phải “xây” lại từ đầu.

+ Monolithic không linh hoạt trong việc áp dụng công nghệ, kỹ thuật mới do nhiều ứng dụng nguyên khối thường phụ thuộc một công nghệ cũ và lỗi thời. Để sử dụng các công nghệ mới, cần phải thay đổi toàn bộ ứng dụng, gây rủi ro và tốn kém về thời gian và nguồn lực.

+ Monolithic Là một ứng dụng nguyên khối lớn, Monolithic sẽ mất nhiều thời gian để khởi động và khi một service scale dẫn đến toàn bộ ứng dụng phải scale theo. Điều này tiêu tốn nhiều tài nguyên CPU và bộ nhớ.

- Kiến trúc Microservices

Sau một thời gian dài công nghệ phát triển phần mềm gắn liền với kiến trúc Monolithic (kiến trúc một khối, kiến trúc nguyên khối), sự phức tạp trong việc triển khai, vận hành, quản trị cũng như bảo trì, nâng cấp hệ thống ngày càng lộ rõ khi quy mô của phần mềm tăng lên. Trong nhiều trường hợp, các phần mềm có thể được chia thành các module thành phần một cách hợp lý, tuy nhiên, các module này vẫn được đóng gói và triển khai thành một khối, và các vấn đề tương tự như kiến trúc một khối thông thường vẫn hiện hữu.

Kiến trúc Microservices được ra đời nhằm khắc phục những điểm yếu của kiến trúc Monolithic. Ý tưởng cơ bản của kiến trúc Microservices là chia nhỏ phần mềm thành các dịch vụ nhỏ độc lập, thực hiện các chức năng chuyên biệt, và có thể phát triển, triển khai, vận hành riêng biệt. Mỗi dịch vụ là một ứng dụng nhỏ có kiến trúc đa diện lõi là business logic kết nối ra các adapter khác nhau. Mỗi dịch vụ sẽ có hệ CSDL riêng biệt nhưng tất cả các hệ CSDL đều được tập trung về CSDL trung tâm từ đó giảm thiểu hiện tượng tắc nghẽn cho cơ sở dữ liệu trung tâm. Một số dịch vụ nhỏ đưa ra các API cho dịch vụ nhỏ khác hay client gọi tới. Khi vận hành, mỗi dịch vụ nhỏ được chạy trong một máy ảo hoặc Docker container. Thông qua kiến trúc này, mỗi dịch vụ có thể dễ dàng mở rộng quy mô và cập nhật mà không làm gián đoạn hay ảnh hưởng bất kỳ dịch vụ nào khác trong ứng dụng.

- Các đặc trưng của mô hình kiến trúc Microservices bao gồm:

- Microservice

Đặc trưng này được thể hiện ngay từ tên của kiến trúc. Nó là microservice chứ không phải là miniservice hay nanoservice. Trên thực tế không tồn tại mô hình kiến trúc cho miniservice hay nanoservice. Từ microservice được sử dụng để giúp người thiết kế có cách tiếp cận đúng đắn. Một ứng dụng lớn cần được chia nhỏ ra thành nhiều thành phần, các thành phần đó cần tách biệt về mặt dữ liệu (database) và phải đủ nhỏ cả về mặt kích cỡ và độ ảnh hưởng của nó trong hệ thống, khi thêm một microservice vào hệ thống cũng nên đảm bảo rằng nó đủ nhỏ để dễ dàng tháo gỡ, xóa bỏ khỏi hệ thống mà không ảnh hưởng nhiều tới các thành phần khác.

- Tính độc lập

Các microservice hoạt động tách biệt nhau trong hệ thống, do vậy việc build một microservice cũng độc lập với việc build các microservice khác. Thông thường, để tiện cho việc phát triển và duy trì các microservice, người phát triển nên viết các built script khác nhau cho mỗi microservice.

Do tính tách biệt này mà mỗi microservice đều dễ dàng thay thế và mở rộng. Hơn thế nữa, nó còn giúp việc phát triển các microservice linh động hơn, các microservice có thể được phát triển bởi các team khác nhau, dùng các ngôn ngữ khác nhau và tiến độ phát triển dự án cũng nhanh hơn do không có sự phụ thuộc giữa các team, mỗi team có thể chủ động quản lý phần việc riêng của mình.

- Tính chuyên biệt

Mỗi microservice là một dịch vụ chuyên biệt, có thể hoạt động độc lập, thông thường mỗi microservice đại diện cho một tính năng mà các công ty/ doanh nghiệp muốn cung cấp tới người dùng, do vậy người thiết kế hệ thống microservice cần hiểu rõ về hoạt động kinh doanh của công ty. Các đầu vào đầu ra và chức năng của mỗi microservice cần được định nghĩa rõ ràng.

- Phòng chống lỗi

Kiến trúc microservice sinh ra là để dành cho các hệ thống từ lớn đến vô cùng lớn. Nó áp dụng phương pháp chia để trị, phương pháp này giúp việc áp dụng các công cụ, kỹ thuật cho việc giám sát, phòng chống lỗi phần mềm, lỗi hệ thống hiệu quả.

Khi một thành phần trong hệ thống bị lỗi, nó có thể được thay thế bằng các thành phần dự phòng một cách dễ dàng, trong quá trình thay thế thành phần bị lỗi, các thành phần khác vẫn hoạt động bình thường, do vậy hoạt động của toàn bộ hệ thống sẽ không hoặc ít bị gián đoạn.

- Các ưu điểm của kiến trúc Microservices:

+ Cho phép thực hiện phát triển, triển khai, vận hành các hệ thống lớn, phức tạp một cách đơn giản, dễ dàng hơn thông qua việc chia nhỏ hệ thống thành các dịch vụ nhỏ, độc lập.

+ Giảm thiểu rủi ro đối với hệ thống nhờ tính độc lập của các dịch vụ nhỏ. Khi bị một dịch vụ bị lỗi, các dịch vụ khác vẫn có khả năng hoạt động bình thường. Đồng thời, việc triển khai các dịch vụ linh hoạt qua các Docker Container còn giúp khôi phục dịch vụ một cách nhanh chóng hơn.

+ Dễ dàng cập nhật hệ thống thông qua việc có thể thực hiện cập nhật, nâng cấp, áp dụng công nghệ mới đối với các dịch vụ riêng rẽ của hệ thống.

+ Dễ dàng thực hiện tự động tích hợp và tự động triển khai (CI-CD) bằng cách sử dụng một số công cụ như Jenkins, Hudson …

- Các nhược điểm của kiến trúc Microservices:

+ Sự phức tạp trong thiết kế, quản lý phát triển hệ thống tăng lên rất nhiều do chia nhỏ hệ thống thành các dịch vụ độc lập riêng biệt, dẫn tới việc đòi hỏi cần có sự kiểm soát trong việc phân chia dịch vụ, mối quan hệ giữa các dịch vụ cũng như việc kết nối các dịch vụ.

+ Việc kiểm thử đối với hệ thống cũng trở nên khó khăn hơn, do các dịch vụ đôi khi yêu cầu cả các dịch vụ khác mà nó phụ thuộc, dẫn tới khó khăn trong kiểm soát các lỗi xảy ra.

+ Khó khăn trong việc đảm bảo toàn vẹn CSDL.

Kết luận: Lựa chọn kiến trúc Microservice bởi vì kiến trúc này mang lại nhiều tối ưu và hiệu suất hơn thể hiện qua những ưu điểm:

- Khả năng mở rộng và linh hoạt: Microservice cho phép mở rộng từng phần của hệ thống dựa trên nhu cầu thực tế, giúp tối ưu hóa tài nguyên và chi phí

- Hỗ trợ cho đội ngũ phát triển lớn: Mỗi nhóm có thể phụ trách một dịch vụ cụ thể, tăng năng suất và giảm xung đột trong quá trình phát triển.

- Tính liên tục và chống lỗi cao: Một dịch vụ bị lỗi không làm gián đoạn toàn bộ hệ thống, đảm bảo tính sẵn sàng cao cho hệ thống.

- Tối ưu hóa hiệu suất và công nghệ: Từng dịch vụ có thể được tối ưu hóa hoặc sử dụng công nghệ phù hợp nhất, mang lại hiệu quả cao nhất.

### Phân tích lựa chọn công nghệ lập trình ứng dụng

a. Phân tích các ngôn ngữ lập trình

Theo sự phát triển và xu hướng công nghệ hiện nay, có nhiều lựa chọn về ngôn ngữ lập trình cho việc phát triển các hệ thống thông tin lớn. Tuy nhiên có thể chia thành các nền tảng phát triển mã nguồn mở (như Java, PHP, Nodejs...) và nền tảng phát triển mã nguồn đóng (như ASP.NET).

Mỗi nền tảng đều có những ưu nhược điểm khác nhau, nên để đánh giá được thế mạnh của các hệ thống thông tin được xây dựng dựa trên 02 dòng nền tảng công nghệ trên cần nhìn vào khả năng ứng dụng của chúng và các ưu nhược điểm của từng công nghệ. Các tiêu chí đánh giá bao gồm như sau:

-	Sự hỗ trợ từ cộng đồng.

-	Sự hỗ trợ từ nhà cung cấp nền tảng.

-	Có triển khai được trên nhiều môi trường hay không?

-	Các công cụ hỗ trợ để phát triển ứng dụng có nhiều hay không?

-	Có dễ dàng lập trình và cài được trên nhiều môi trường hay không?

-	Chi phí đầu tư nhân lực để phát triển có lớn không?

-	Công nghệ có dễ dàng bảo trì, sửa đổi hay không?

-	Công nghệ có bảo mật hay không?

-	Tốc độ của ứng dụng có cao hay không?

-	Ứng dụng xây dựng có phù hợp và xử lý được một hệ thống thông tin phức tạp không?

-	Ứng dụng có dễ dàng kết nối với các hệ thống phần mềm đã có sẵn hay không?

-	Có phù hợp với các tài nguyên sẵn có hay không (các hệ thống sẵn có, nhân lực quản trị, bản quyền phần mềm...)?

Vì vậy, việc lựa chọn công nghệ nào cần được đánh giá một cách toàn diện dựa trên các tiêu chí nêu trên.

| Tiêu chí | Nguồn mở | Nguồn đóng |
| --- | --- | --- |
| Sự hỗ trợ từ cộng đồng? | Đáp ứng tốt hơn | Đáp ứng kém |
| Sự hỗ trợ từ nhà cung cấp nền tảng? | Đáp ứng tốt hơn | Đáp ứng kém |
| Có triển khai được trên nhiều môi trường hay không? | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| Các công cụ hỗ trợ để phát triển ứng dụng có nhiều hay không? | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Có dễ dàng lập trình và cài được trên nhiều môi trường hay không? | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| Chi phí đầu tư nhân lực để phát triển có lớn không? | Chi phí hợp lý | Chi phí cao |
| Công nghệ có dễ dàng bảo trì, sửa đổi hay không? | Đáp ứng | Đáp ứng thấp |
| Công nghệ có bảo mật hay không? | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Tốc độ của ứng dụng có cao hay không? | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Ứng dụng xây dựng có phù hợp và xử lý được một hệ thống thông tin phức tạp không? | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Ứng dụng có dễ dàng kết nối với các hệ thống phần mềm đã có sẵn hay không? | Đáp ứng | Đáp ứng |
| Có phù hợp với các tài nguyên sẵn có hay không (các hệ thống sẵn có, nhân lực quản trị, bản quyền phần mềm, ...)? | Đáp ứng | Đáp ứng |

Bên cạnh, còn có các tiêu chí công nghệ đánh giá các lập trình chính được mô tả qua bảng sau:

| Tiêu chí | Java | C# | PHP |
| --- | --- | --- | --- |
| Tốc độ xử lý | Trung bình (Biên dịch) | Trung bình (Biên dịch) | Nhanh, hiệu quả cao (Thông dịch) |
| Chi phí giá thành | Thấp (với các phần mềm mã nguồn mở) | Trung bình (do phải mua bản quyền phục vụ việc triển khai) | Thấp (miễn phí) |
| Thời gian lập trình và triển khai | Trung bình | Trung bình | Nhanh |
| Hệ điều hành máy chủ hỗ trợ triển khai | Windows, Linux | Windows, Linux | Windows, Linux |
| Khả năng mở rộng và phát triển | Dễ dàng, nhanh chóng | Dễ dàng, nhanh chóng | Trung bình (là ngôn ngữ scripting, hỗ trợ lập trình hướng đối tượng hạn chế) |
| Các công cụ và công nghệ hỗ trợ | Phong phú, đa dạng. | Hỗ trợ ít, khó tìm | Phong phú, đa dạng. |

b. Lựa chọn giải pháp

Việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình để xây dựng hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu chung sau đây:

-	Giải pháp công nghệ phải mang lại sự thành công của dự án, điều đó có nghĩa là hệ thống phải hoạt động tốt đáp ứng mục tiêu đề ra.

-	Giải pháp công nghệ lựa chọn phải đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục, lâu dài và tính bảo mật cao.

-	Đáp ứng khả năng tăng trưởng dữ liệu và thay đổi mở rộng nâng cấp trong tương lai.

-	Chi phí bản quyền ít tốn kém.

-	Có khả năng triển khai được trên nhiều môi trường

-	Công nghệ có dễ dàng bảo trì, sửa đổi

Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá đó, đơn vị tư vấn đánh giá:

-	Mỗi ngôn ngữ đều có các ưu điểm, nhược điểm riêng

-	Java, PHP có cộng đồng hỗ trợ, phục vụ các ngôn ngữ mã nguồn mở nên có nhiêu công cụ hỗ trợ phát triển.

-	PHP tốc độ xử lý nhanh (do là ngôn ngữ thông dịch), tuy nhiên chỉ phù hợp với các dự án quy mô nhỏ.

Với định hướng hệ thống phát triển thành các nền tảng dùng chung cho các hệ thống thông tin khác, đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn Java làm công nghệ lập trình ứng dụng phát triển chính, đồng thời cho phép kết hợp các công nghệ khác hoặc công nghệ tương đương, bảo đảm là các ngôn ngữ này có tính hướng đối tượng đầy đủ, mạnh mẽ và có khả năng hỗ trợ lập trình ứng dụng hướng dịch vụ (service-based).

### Phân tích lựa chọn hệ quản trị CSDL

Hiện nay có nhiều hệ quản trị CSDL được triển khai diện rộng, tuỳ thuộc vào đặc tính và yêu cầu của hệ thống ứng dụng. Cơ bản có thể phân loại thành Hệ quản trị CSDL SQL (CSDL quan hệ) – Hệ quản trị CSDL NoSQL (CSDL không quan hệ) và mỗi loại đều có những ưu nhược điểm sau:

Đối với phân loại hệ quản trị CSDL SQL và hệ quản trị CSDL NoSQL:

| Cơ sở so sánh | SQL | NoSQL |
| --- | --- | --- |
| Định nghĩa | Cơ sở dữ liệu SQL chủ yếu được gọi là RDBMS hoặc Cơ sở dữ liệu quan hệ | Cơ sở dữ liệu NoSQL chủ yếu được gọi là cơ sở dữ liệu không liên quan hoặc phân tán |
| Mục đích | RDBMS truyền thống sử dụng cú pháp và truy vấn SQL để phân tích và lấy dữ liệu để có thêm thông tin chi tiết. Chúng được sử dụng cho các hệ thống OLAP. | Hệ thống cơ sở dữ liệu NoSQL bao gồm nhiều loại công nghệ cơ sở dữ liệu khác nhau. Các cơ sở dữ liệu này được phát triển để đáp ứng nhu cầu trình bày cho sự phát triển của ứng dụng hiện đại. |
| Ngôn ngữ Query | Structured query language (SQL) | Không có ngôn ngữ query |
| Type | SQL databases là cơ sở dữ liệu dựa trên bảng | NoSQL databases có thể dựa trên tài liệu, cặp khóa-giá trị, cơ sở dữ liệu biểu đồ |
| Schema | SQL databases có lược đồ được xác định trước | NoSQL databases sử dụng lược đồ động cho dữ liệu phi cấu trúc. |
| Khả năng mở rộng | SQL databases có thể mở rộng theo chiều dọc | NoSQL databases có thể mở rộng theo chiều ngang |
| Ví dụ | MySQL, Oracle, PostgreSQL, and MS-SQL. | MongoDB, Redis, Neo4j, Cassandra, Hbase. |
| Phù hợp cho | Đây là 1 lựa chọn lý tưởng cho môi trường truy vấn phức tạp | Không phù hợp với truy vấn phức tạp |
| Lưu trữ dữ liệu phân cấp | SQL databases không thích hợp cho việc lưu trữ dữ liệu phân cấp. | Phù hợp hơn cho kho lưu trữ dữ liệu phân cấp vì nó hỗ trợ phương thức cặp khóa-giá trị. |
| Variations | Một loại có biến thể nhỏ | Nhiều loại khác nhau bao gồm các kho khóa-giá trị, cơ sở dữ liệu tài liệu và cơ sở dữ liệu đồ thị. |
| Năm phát triển | Nó được phát triển vào những năm 1970 để giải quyết các vấn đề với lưu trữ tệp phẳng | Được phát triển vào cuối những năm 2000 để khắc phục các vấn đề và hạn chế của SQL databases. |
| Open-source | Một sự kết hợp của mã nguồn mở như Postgres & MySQL, và thương mại như Oracle Database. | Open-source |
| Tính nhất quán | Nó phải được cấu hình cho sự nhất quán chặt chẽ. | Nó phụ thuộc vào DBMS như một số cung cấp tính nhất quán mạnh mẽ như MongoDB, trong khi những người khác cung cấp chỉ cung cấp sự nhất quán cuối cùng, như Cassandra. |
| Được sử dụng tốt nhất cho | RDBMS database là tùy chọn thích hợp để giải quyết các vấn đề về ACID. | NoSQL được sử dụng tốt nhất để giải quyết các vấn đề về tính khả dụng của dữ liệu |
| Tầm quan trọng | Nó nên được sử dụng khi hiệu lực dữ liệu là siêu quan trọng | Sử dụng khi nó quan trọng hơn để có dữ liệu nhanh hơn dữ liệu chính xác |
| Lựa chọn tốt nhất | Khi cần hỗ trợ truy vấn động | Sử dụng khi cần mở rộng quy mô dựa trên yêu cầu thay đổi |
| Hardware | Specialized DB hardware (Oracle Exadata, etc.) | Commodity hardware |
| Network | Highly available network (Infiniband, Fabric Path, etc.) | Commodity network (Ethernet, etc.) |
| Loại lưu trữ | Highly Available Storage (SAN, RAID, etc.) | Commodity drives storage (standard HDDs, JBOD) |
| Tính năng tốt nhất | Hỗ trợ đa nền tảng, Bảo mật và miễn phí | Dễ sử dụng, hiệu suất cao và công cụ linh hoạt. |
| Mô hình ACID và BASE | ACID (Atomicity, nhất quán, cách ly và độ bền) là một chuẩn cho RDBMS | Cơ bản (Về cơ bản có sẵn, trạng thái mềm, phù hợp cuối cùng) là một mô hình của nhiều hệ thống NoSQL |
| Hiệu năng | SQL hoạt động tốt và nhanh thì việc desgin tốt là cực kì quan trọng và ngược lại. | Nhanh hơn SQL. NoSQL thì denormalized cho phép bạn lấy được tất cả thông tin về một item cụ thể với các codition mà không cần JOIN liên quan hoặc truy vấn SQL phức tạp. |

Do đó, CSDL quan hệ phù hợp cho hệ thống cần tính nhất quán, truy vấn phức tạp và dữ liệu có cấu trúc rõ ràng. Còn CSDL không quan hệ phù hợp với hệ thống linh hoạt, dữ liệu lớn, không có cấu trúc cố định và yêu cầu mở rộng cao.

Với mục đích lựa chọn hệ quản trị CSDL đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu thực tế như quản lý tốt lượng lớn dữ liệu của hệ thống với tốc độ truy xuất cao, tính an toàn, bảo mật các thông tin quản lý nghiệp vụ đồng thời phải dễ dàng xây dựng, cài đặt hệ thống CSDL cũng như phát triển các ứng dụng khai thác CSDL đó.

Dữ liệu hệ thống ứng dụng cần phải được quản lý bởi một hệ quản trị CSDL chuyên nghiệp và tin cậy và phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Yêu cầu hiệu năng và khả năng mở rộng;

- Yêu cầu khả năng tính hợp và tương thích;

- Yêu cầu về bảo mật;

- Yêu cầu về khả năng chịu lỗi và phục hồi;

- Yêu cầu dễ sử dụng và quản trị;

- Yêu cầu về hiệu quả chi phí.

Với các phân tích trên, đề xuất lựa chọn sử dụng kết hợp các công nghệ phù hợp với từng nhu cầu cụ thể, đảm bảo khai thác được thế mạnh của các công nghệ và đáp ứng nhu cầu phát triển, vận hành sau này. Cụ thể:

- Áp dụng hệ quản trị dữ liệu quan hệ đối với các dữ liệu nghiệp vụ chuyên ngành, có sự phức tạp cần cấu trúc rõ ràng.

- Áp dụng hệ quản trị dữ liệu không quan hệ đối với các dữ liệu phi cấu trúc, dữ liệu lớn cần tăng hiệu suất truy vấn như lưu trữ log truy cập, tra cứu dữ liệu.

#### Phân tích lựa chọn hệ quản trị CSDL của Hệ thống Thư điện tử

Hệ thống Thư điện tử hệ là hệ thống dữ liệu nghiệp vụ chuyên ngành, có sự phức tạp cần cấu trúc rõ ràng. Hiện nay có nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ khác nhau như Oracle, MySQL, MariaDB,… Mỗi hệ quản trị có những đặc điểm riêng, phù hợp với từng loại hệ thống, quy mô triển khai và điều kiện thực tế. Việc lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu năng, tính ổn định, khả năng mở rộng cũng như chi phí triển khai của hệ thống.

•	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle

Oracle là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, có khả năng quản lý khối lượng dữ liệu rất lớn trong môi trường nhiều người dùng, cho phép truy xuất đồng thời đến cùng một đơn vị dữ liệu tại cùng một thời điểm mà vẫn đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán.

Oracle là bộ phần mềm thương mại do tập đoàn Oracle phát triển, bao gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle Database cùng các công cụ hỗ trợ thiết kế và phát triển ứng dụng.

Ưu điểm:

-	Quản lý hiệu quả các hệ thống cơ sở dữ liệu quy mô rất lớn.

-	Tích hợp đầy đủ các công cụ quản trị, sao lưu và phục hồi dữ liệu.

-	Hoạt động ổn định, hỗ trợ đa nền tảng hệ điều hành.

Nhược điểm:

-	Chi phí bản quyền cao.

-	Kiến trúc phức tạp, yêu cầu đội ngũ quản trị viên có chuyên môn cao.

•	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến, lưu trữ dữ liệu dưới dạng các bảng và sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL để thao tác dữ liệu. MySQL hỗ trợ các phép JOIN giúp giảm trùng lặp dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn.

Ưu điểm:

-	Dễ sử dụng, tốc độ xử lý nhanh, hoạt động ổn định.

-	Hỗ trợ nhiều hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình.

-	Phù hợp với các ứng dụng web và hệ thống vừa và nhỏ.

Nhược điểm:

-	Một số chức năng nâng cao còn hạn chế.

-	Hiệu năng chưa tối ưu với hệ thống dữ liệu rất lớn.

•	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MariaDB

MariaDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được phát triển từ MySQL, nhằm thay thế và khắc phục các hạn chế của MySQL. MariaDB hoàn toàn tương thích với MySQL và trong nhiều trường hợp cho hiệu năng cao hơn.

MariaDB hỗ trợ nhiều hệ điều hành như Linux và Windows, có thể triển khai dễ dàng trên nhiều nền tảng khác nhau. Đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí, không phát sinh chi phí bản quyền.

Ưu điểm:

-	Mã nguồn mở, miễn phí bản quyền.

-	Hiệu năng và độ ổn định cao, trong nhiều trường hợp tốt hơn MySQL.

-	Tương thích tốt với MySQL, dễ triển khai và bảo trì.

-	Phù hợp với các hệ thống quy mô vừa và nhỏ.

Nhược điểm:

-	Chưa phổ biến bằng MySQL trong một số hệ thống cũ.

-	Hệ sinh thái doanh nghiệp chưa mạnh bằng Oracle.

-	Với hệ thống quy mô rất lớn, yêu cầu giao dịch phức tạp, MariaDB chưa phải lựa chọn tối ưu nhất.

Việc lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho hệ thống được thực hiện dựa trên các tiêu chí sau:

-	Phù hợp với quy mô và yêu cầu của hệ thống.

-	Đảm bảo hiệu năng và độ ổn định khi vận hành.

-	Chi phí triển khai và vận hành thấp.

-	Dễ cài đặt, quản trị và bảo trì.

-	Có khả năng mở rộng trong tương lai.

-	Tương thích với công nghệ và nền tảng sử dụng.

-	Có cộng đồng và tài liệu hỗ trợ đầy đủ.

Kết luận:

Dựa trên việc phân tích đặc điểm, ưu nhược điểm của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cũng như các tiêu chí lựa chọn đã đề ra, MariaDB được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ chính cho hệ thống. MariaDB đáp ứng tốt các yêu cầu về hiệu năng, độ ổn định và khả năng mở rộng, đồng thời không phát sinh chi phí bản quyền và dễ dàng triển khai, vận hành và bảo trì.

Bên cạnh đó, với kiến trúc thiết kế mở, hệ thống vẫn cho phép thay thế hoặc tích hợp các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ tương đương trong trường hợp cần mở rộng hoặc thay đổi công nghệ trong tương lai. Do đó, việc lựa chọn MariaDB là phù hợp và tối ưu cho hệ thống trong giai đoạn hiện tại của dự án.

#### Phân tích lựa chọn hệ quản trị CSDL của Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp

Việc lựa chọn phần mềm quản trị CSDL là một phần rất quan trọng trong việc xác lập nền tảng phát triển và vận hành của hệ thống, cần phù hợp với định hướng phát triển chung của Bộ Tư pháp về phát triển công nghệ bao gồm công nghệ lập trình và hệ quản trị CSDL. Sự khác biệt giữa các phần mềm quản trị CSDL ở đây là về khả năng chịu tải, khả năng lưu trữ, mức độ an toàn bảo mật, hiệu suất hoạt động, cũng như sự phổ biến, hỗ trợ tốt về kỹ thuật và tư vấn giải pháp liên quan đến hệ quản trị CSDL tại Việt Nam.

•	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL

PostgreSQL là hệ quản trị CSDL mã nguồn mở, hệ quản trị CSDL này có những phiên bản chạy trên hệ điều hành Windows và Linux, tuy nhiên việc sử dụng trên hệ điều hành Linux là phổ biến hơn. Cũng giống như Linux, khi sử dụng những hệ quản trị CSDL này người dùng không phải trả phí bản quyền nhưng lại có nhược điểm là không có tổ chức nào chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như các hỗ trợ khắc phục sự cố, phát hành các bản vá lỗi cho những hệ quản trị CSDL này. Tuy vây, do có cộng đồng sử dụng rộng lớn, thông qua phản hồi từ phía người dùng, các bản nâng cấp CSDL này đã khắc phục được hầu hết các vấn đề và lỗi thường gặp và có hướng dẫn khắc phục cho các lỗi phức tạp.

Ưu điểm:

-	PostgreSQL có thể chạy các trang web và ứng dụng web động.

-	PostgreSQL có khả năng chịu lỗi cao

-	Mã nguồn PostgreSQL có sẵn miễn phí theo giấy phép nguồn mở, người dùng được phép tự do sử dụng, sửa đổi và triển khai nó theo nhu cầu của mình.

-	PostgreSQL hỗ trợ các đối tượng địa lý, nó có thể được sử dụng làm kho lưu trữ dữ liệu không gian địa lý cho các dịch vụ dựa trên vị trí và hệ thống thông tin địa lý.

-	Dễ sử dụng

-	Không yêu cầu phải bảo trì hệ thống quá thường xuyên

Nhược điểm:

-	PostgresSQL không thuộc sở hữu của bất kỳ tổ chức nào vì vậy nó không được sự hỗ trợ chính chủ

-	Những thay đổi được thực hiện để cải thiện tốc độ đòi hỏi nhiều công sức hơn vì PostgreSQL tập trung vào khả năng tương thích.

•	Hệ Quản trị CSDL MS SQL Server

Ưu điểm:

-	Tính sẵn sàng cao: giải pháp SQL Server cung cấp các giải pháp sẵn sàng cao, backup dữ liệu phong phú, khả năng đảm bảo toàn vẹn dữ liệu ở nhiều mức: đối tượng dữ liệu, bảng hay toàn bộ cơ sở dữ liệu…

-	Tính bảo mật: SQL Server cung cấp một loạt các đặc tính cho phép đảm bảo khả năng bảo mật của hệ thống như: thẩm kế dữ liệu, quy định mức phức tạp của mật khẩu, tạo role người dùng theo nhu cầu, mã hóa dữ liệu truyền tải giữa client và database-server, phân quyền chi tiết theo nghiệp vụ thao tác trên database…

-	Tính đảm bảo của hệ thống: SQL Server cung cấp công cụ kiểm tra khả năng chịu tải của hệ thống thông qua giải pháp giả lập workload (Distributed Replay).

-	Hiệu năng của hệ thống: SQL Server cung cấp các tính năng nhằm nâng cao hiệu năng hệ thống như: phân đoạn dữ liệu (partionning), đánh chỉ mục dữ liệu (indexes), xử lý truy vấn song song, tối ưu hóa lưu trữ dữ liệu đa phương tiện (BLOB).

Nhược điểm:

-	Chi phí cao: Đắt đỏ với phí bản quyền và các dịch vụ hỗ trợ đi kèm.

-	Hạn chế mở rộng: Không linh hoạt như các giải pháp mã nguồn mở khi cần mở rộng quy mô lớn.

-	Phụ thuộc nền tảng: Tối ưu nhất trên Windows, không phù hợp cho hệ điều hành khác.

•	Hệ quản trị CSDL Oracle

Ưu điểm:

-	Hiệu suất cao: Tối ưu hóa cho khối lượng lớn dữ liệu, hỗ trợ xử lý đa nhiệm và các truy vấn phức tạp.

-	Bảo mật hàng đầu: Tích hợp các tính năng bảo mật tiên tiến như Data Redaction, Database Vault, giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong tài liệu và phiên họp.

-	Tính năng tìm kiếm mạnh mẽ: hỗ trợ truy vấn toàn văn bản, lý tưởng cho việc tìm kiếm nhanh các văn bản, tài liệu lưu trữ.

-	Hỗ trợ đa dạng định dạng dữ liệu: Lưu trữ hiệu quả cả dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc (XML, JSON), và phi cấu trúc (tệp văn bản, hình ảnh).

-	Khả năng mở rộng: Đáp ứng tốt cả về mở rộng quy mô và xử lý đồng thời nhiều truy vấn lớn.

-	Hỗ trợ phân tích dữ liệu: Công cụ tích hợp giúp phân tích và báo cáo dữ liệu trực tiếp từ cơ sở dữ liệu.

-	Hỗ trợ chính thức toàn diện: Oracle cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp và tài liệu chi tiết.

Nhược điểm

-	Chi phí cao: Phí bản quyền và dịch vụ hỗ trợ lớn, phù hợp hơn với doanh nghiệp hoặc tổ chức lớn.

-	Yêu cầu kỹ thuật cao: Đội ngũ vận hành cần có trình độ cao để quản lý và tối ưu hệ thống.

Kết luận

Sau khi đánh giá các yếu tố liên quan đến hệ thống cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp, Oracle Database được xem là lựa chọn tối ưu nhờ các lý do sau:

-	Hiệu suất vượt trội: Xử lý hiệu quả khối lượng dữ liệu lớn và các truy vấn phức tạp.

-	Bảo mật cao: Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm như báo cáo hợp tác quốc tế về Pháp luật và tài liệu nội bộ trước các mối đe dọa bảo mật.

-	Tìm kiếm và lưu trữ mạnh mẽ: Hỗ trợ tốt các tính năng tìm kiếm toàn văn bản, lưu trữ đa dạng định dạng dữ liệu.

-	Phân tích và báo cáo tích hợp: Cung cấp công cụ báo cáo và phân tích mạnh mẽ, hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng.

-	Khả năng mở rộng linh hoạt: Đáp ứng tốt cả hệ thống hiện tại và nhu cầu tăng trưởng trong tương lai.

Như vậy, đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn hệ quản trị CSDL Oracle phục vụ lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ của các ứng dụng, đồng thời cho phép kết hợp các công nghệ khác hoặc công nghệ tương đương có khả năng lưu trữ dữ liệu lớn, có cơ chế bảo mật mạnh và kiểm soát truy cập mạnh mẽ, giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các dữ liệu nhạy cảm.

#### Phân tích lựa chọn hệ quản trị CSDL của Ứng dụng di động và Cổng truy cập (web)

Hệ quản trị CSDL của Ứng dụng di động và Cổng truy cập (web) cần đảm bảo tính nhất quán cao đối với dữ liệu nghiệp vụ chính, vừa đáp ứng tính linh hoạt và khả năng mở rộng đối với các dữ liệu phát sinh trong quá trình vận hành.

Các dữ liệu nghiệp vụ cốt lõi như thông tin người dùng, phân quyền, giao dịch và các thực thể có quan hệ chặt chẽ yêu cầu cơ chế quản lý dữ liệu theo chuẩn ACID nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, chính xác và nhất quán. Ngược lại, các dữ liệu phát sinh như log hệ thống, lịch sử thao tác, dữ liệu cấu hình động hoặc dữ liệu mở rộng theo từng đối tượng thường có cấu trúc thay đổi theo thời gian và khối lượng tăng nhanh, đòi hỏi hệ quản trị cơ sở dữ liệu có khả năng lưu trữ linh hoạt và mở rộng hiệu quả.

1. Phân tích, so sánh và định hướng lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL.

Hiện nay có nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ khác nhau như Oracle, MySQL, MariaDB,… Mỗi hệ quản trị có những đặc điểm riêng, phù hợp với từng loại hệ thống, quy mô triển khai và điều kiện thực tế. Việc lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu năng, tính ổn định, khả năng mở rộng cũng như chi phí triển khai của hệ thống.

•	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle

Oracle là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, có khả năng quản lý khối lượng dữ liệu rất lớn trong môi trường nhiều người dùng, cho phép truy xuất đồng thời đến cùng một đơn vị dữ liệu tại cùng một thời điểm mà vẫn đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán.

Oracle là bộ phần mềm thương mại do tập đoàn Oracle phát triển, bao gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle Database cùng các công cụ hỗ trợ thiết kế và phát triển ứng dụng.

Ưu điểm:

-	Quản lý hiệu quả các hệ thống cơ sở dữ liệu quy mô rất lớn.

-	Tích hợp đầy đủ các công cụ quản trị, sao lưu và phục hồi dữ liệu.

-	Hoạt động ổn định, hỗ trợ đa nền tảng hệ điều hành.

Nhược điểm:

-	Chi phí bản quyền cao.

-	Kiến trúc phức tạp, yêu cầu đội ngũ quản trị viên có chuyên môn cao.

•	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến, lưu trữ dữ liệu dưới dạng các bảng và sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL để thao tác dữ liệu. MySQL hỗ trợ các phép JOIN giúp giảm trùng lặp dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn.

Ưu điểm:

-	Dễ sử dụng, tốc độ xử lý nhanh, hoạt động ổn định.

-	Hỗ trợ nhiều hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình.

-	Phù hợp với các ứng dụng web và hệ thống vừa và nhỏ.

Nhược điểm:

-	Một số chức năng nâng cao còn hạn chế.

-	Hiệu năng chưa tối ưu với hệ thống dữ liệu rất lớn.

•	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MariaDB

MariaDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được phát triển từ MySQL, nhằm thay thế và khắc phục các hạn chế của MySQL. MariaDB hoàn toàn tương thích với MySQL và trong nhiều trường hợp cho hiệu năng cao hơn.

MariaDB hỗ trợ nhiều hệ điều hành như Linux và Windows, có thể triển khai dễ dàng trên nhiều nền tảng khác nhau. Đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí, không phát sinh chi phí bản quyền.

Ưu điểm:

-	Mã nguồn mở, miễn phí bản quyền.

-	Hiệu năng và độ ổn định cao, trong nhiều trường hợp tốt hơn MySQL.

-	Tương thích tốt với MySQL, dễ triển khai và bảo trì.

-	Phù hợp với các hệ thống quy mô vừa và nhỏ.

Nhược điểm:

-	Chưa phổ biến bằng MySQL trong một số hệ thống cũ.

-	Hệ sinh thái doanh nghiệp chưa mạnh bằng Oracle.

-	Với hệ thống quy mô rất lớn, yêu cầu giao dịch phức tạp, MariaDB chưa phải lựa chọn tối ưu nhất.

Việc lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho hệ thống được thực hiện dựa trên các tiêu chí sau:

-	Phù hợp với quy mô và yêu cầu của hệ thống.

-	Đảm bảo hiệu năng và độ ổn định khi vận hành.

-	Chi phí triển khai và vận hành thấp.

-	Dễ cài đặt, quản trị và bảo trì.

-	Có khả năng mở rộng trong tương lai.

-	Tương thích với công nghệ và nền tảng sử dụng.

-	Có cộng đồng và tài liệu hỗ trợ đầy đủ.

Kết luận:

Dựa trên việc phân tích đặc điểm, ưu nhược điểm của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cũng như các tiêu chí lựa chọn đã đề ra, MariaDB được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho hệ thống.

MariaDB đáp ứng tốt yêu cầu về hiệu năng, độ ổn định và khả năng mở rộng, đồng thời không phát sinh chi phí bản quyền và dễ dàng triển khai, bảo trì. Vì vậy, việc lựa chọn MariaDB là phù hợp và tối ưu cho hệ thống.

2. Phân tích, so sánh và định hướng lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL.

Trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL hiện nay, MongoDB, Redis và Apache Cassandra là ba hệ quản trị được sử dụng phổ biến nhất, đại diện cho ba mô hình dữ liệu khác nhau, bao gồm: hướng tài liệu (Document-oriented), key–value và hướng cột (Column-oriented). Việc phân tích và so sánh các hệ quản trị này giúp làm rõ đặc điểm, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của từng loại, từ đó làm cơ sở cho việc lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp đáp ứng tính linh hoạt và khả năng mở rộng đối với các dữ liệu phát sinh trong quá trình vận hành

•	 MongoDB

MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL hướng tài liệu, lưu trữ dữ liệu dưới dạng BSON (Binary JSON). Hệ quản trị này cho phép xây dựng lược đồ dữ liệu linh hoạt, dễ dàng mở rộng và thay đổi cấu trúc trong quá trình phát triển hệ thống.

Ưu điểm:

- Lược đồ dữ liệu linh hoạt, dễ thay đổi cấu trúc.

- Hiệu năng tốt khi xử lý dữ liệu lớn.

- Hỗ trợ mở rộng theo chiều ngang thông qua cơ chế sharding.

- Phù hợp với các ứng dụng web, API và kiến trúc microservices.

Nhược điểm:

- Không tối ưu cho các giao dịch phức tạp.

- Xử lý các mối quan hệ dữ liệu phức tạp còn hạn chế so với CSDL quan hệ.

•	Redis

Redis là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL dạng key–value, hoạt động chủ yếu trên bộ nhớ (in-memory), mang lại tốc độ truy xuất dữ liệu rất cao.

Ưu điểm:

- Tốc độ truy xuất dữ liệu cực nhanh.

- Phù hợp làm bộ nhớ đệm (cache) hoặc lưu trữ session.

- Hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.

Nhược điểm:

- Phụ thuộc lớn vào dung lượng bộ nhớ RAM.

- Không phù hợp để lưu trữ dữ liệu lâu dài với dung lượng lớn.

•	Apache Cassandra

Apache Cassandra là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL hướng cột, được thiết kế cho các hệ thống phân tán lớn với yêu cầu cao về tính sẵn sàng và khả năng mở rộng.

Ưu điểm:

- Khả năng mở rộng và phân tán rất cao.

- Không tồn tại điểm lỗi đơn (single point of failure).

- Phù hợp với các hệ thống Big Data và dữ liệu phân tán lớn.

Nhược điểm:

- Thiết kế và vận hành phức tạp.

- Không hỗ trợ JOIN và giao dịch phức tạp.

•	Bảng so sánh tổng hợp các hệ quản trị NoSQL

| Tiêu chí | MongoDB | Redis | Cassandra |
| --- | --- | --- | --- |
| Mô hình dữ liệu | Hướng tài liệu | Key–Value | Hướng cột |
| Lược đồ | Linh hoạt | Không | Linh hoạt |
| Hiệu năng | Cao | Rất cao | Cao |
| Khả năng mở rộng | Cao | Trung bình | Rất cao |
| Giao dịch phức tạp | Hạn chế | Không | Không |
| Trường hợp sử dụng | Web, API | Cache, Session | Big Data |

Việc lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL cho hệ thống được thực hiện dựa trên các tiêu chí sau:

- Tính linh hoạt của lược đồ dữ liệu

- Hiệu năng và khả năng xử lý dữ liệu

- Khả năng mở rộng

- Phù hợp với kiến trúc ứng dụng hiện đại

- Lưu trữ dữ liệu lâu dài và dữ liệu có cấu trúc phức tạp

- Dễ triển khai và quản lý

•	Kết luận lựa chọn MongoDB

Từ các phân tích và tiêu chí trên, có thể kết luận rằng MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL phù hợp nhất. MongoDB đáp ứng tốt yêu cầu về tính linh hoạt của dữ liệu, hiệu năng xử lý, khả năng mở rộng cũng như mức độ phù hợp với kiến trúc ứng dụng hiện đại.

Việc lựa chọn MongoDB giúp hệ thống dễ dàng thích nghi với các thay đổi trong tương lai, đồng thời đơn giản hóa quá trình thiết kế, phát triển và vận hành cơ sở dữ liệu.

3. Kết luận:

Từ việc phân tích các công nghệ tương đương, có thể kết luận rằng:

- MariaDB được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ ưu tiên cho hệ thống nhờ tính ổn định, mã nguồn mở, hiệu năng tốt và chi phí triển khai thấp.

- MongoDB được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL ưu tiên nhờ tính linh hoạt, khả năng mở rộng và mức độ phổ biến cao.

Việc kết hợp MariaDB và MongoDB giúp hệ thống tận dụng ưu điểm của cả hai mô hình dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán cho dữ liệu nghiệp vụ cốt lõi và tính linh hoạt cho dữ liệu phát sinh. Đồng thời, với kiến trúc thiết kế mở, hệ thống cho phép sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương đương trong từng nhóm công nghệ khi có yêu cầu mở rộng hoặc thay đổi trong tương lai, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của hệ thống.

### Phương án lựa chọn giải pháp phát triển giao diện người dùng (front-end) trên nền tảng web

Một số công nghệ phát triển front-end ưu việt hiện nay như: Angular, ReactJS, VueJS và TypeScript.

a. ReactJS

- ReactJS là một thư viện mạnh mẽ được phát hành và bảo trì bởi Facebook cho phép developer tạo giao diện người dùng.

- ReactJS hiện tại đang giữ ngôi đầu của rất nhiều khảo sát cũng như báo cáo.

- Theo JetBrains ReactJS đứng vị trí đầu tiên trong các framework được sử dụng rộng rãi nhất.

- Theo Stack Overflow ReactJS giữ vị trí đứng đầu trong những framework muốn được sử dụng nhiều nhất cũng như những framework được yêu thích nhất.

- Ưu điểm

- Kiến trúc component-based của ReactJS giúp cho việc sử dụng lại code trở nên dễ dàng. Rất có lợi trong các dự án lớn khi chúng ta ở quá trình bảo trì hoặc sửa lỗi.

- Dễ dàng chuyển đổi từ phiên bản cũ sang phiên bản mới.

- ReactJS có thể dễ dàng được tích hợp với các framework khác như Backbone.js hoặc Angular.js, ...

- Có thể làm việc trực tiếp với các component và sử dụng luồng data đi xuống (từ cha về con) thay vì data binding. Đảm bảo tốt nhất tính ổn định của luồng data, hạn chế tối đa sự biến đổi bất thường của luồng data.

- Cung cấp một dev tool extension phục vụ tốt cho việc phát triển sản phẩm.

- ReactJS cũng hỗ trỗ SSR (server-side rendering).

- ReactJS thì rất linh hoạt, khả năng mở rộng rất ổn và về tốc độ.

- ReactJS khá dễ học, những kiến thức cơ bản khá dễ hiểu.

- Nhược điểm

- ReactJS không được giới hạn. Rất nhiều hướng có thể phát triển, tiếp cận để hoàn thành sản phẩm.

- ReactJS dùng JSX, cú pháp để viết cả HTML và Javascript. Điều này khá phức tạp và trở thành một rào cản cho những người mới làm React.

- ReactJS chỉ cung cấp phần lõi. Vì thế để ứng dụng có thể phục vụ được những tính tăng thì cần phải có những công cụ tương thích trong quá trình phát triển.

b. Angular

- Angular là một nền tảng phát triển web được viết bằng TypeScript, cung cấp cho lập trình viên những công cụ mạnh mẽ để tạo một ứng dụng web chạy ở client.

- Phiên bản đầu tiên là Angular 1 còn được gọi là AngularJS. Ở những phiên bản sau được gọi là Angular (v2+) và được làm lại từ phiên bản đầu tiên.

- Trong một thời gian dài thì Angular và React được biết là 2 framework luôn đứng đầu trong công cuộc giành vị trí framework javascript phổ biến nhất.

- Ưu điểm

- Kiến trúc Component-based: Ở phiên bản thứ hai Angular thay đổi từ MVC sang kiến trúc component-based.

- Angular’s ahead-of-time (AOT): Trình biên dịch Angular’s ahead-of-time (AOT) biên dịch TypeScript và HTML sang Javascript trong quá trình build. Điều đó có nghĩa là khi lập trình những đoạn mã đó sẽ được chuyển đổi sang Javascript trước khi trình duyệt tải những file của ứng dụng để chạy. Vì thế mà tốc độ render sẽ rất nhanh.

- Angular Elements: Bắt đầu từ Angular 6 thì lập trình viên có thể dễ dàng thêm một thành phần tuỳ chỉnh vào bất kỳ ứng dụng nào viết bằng React, Jquery, Vue, ....

- Ivy Renderer: Đây là điểm hay nhất trong Angular (từ Angular 6). Ivy Renderer có thể phiên dịch những component cùng với những template sang javascript code và có thể được hiển thị trên trình duyệt.

- Angular Universal: Được sử dụng cho SSR (server-side rendering). Hỗ trợ cho SEO, giảm thời gian tải trang và tăng tốc độ xử lý trên các thiết bị mobile.

- Nhược điểm

- Dependency Injection (DI) có thể sẽ gây mất thời gian và có thể trở nên rất khó để tạo những dependencies cho những component. Ngoài ra thì khái niệm DI cũng rất mơ hồ và gây khó hiểu nếu không tìm hiểu chuyên sâu.

- Angular có lẽ là công cụ nặng (vì nó quan tâm quá nhiều vấn đề). Phiên bản của Angular sau khi được minify thì khoảng 566 KB, AngularJS (1.4.5) là 155 KB.

- Như đã biết thì Angular có 2 phiên bản riêng biệt là AngularJS (v1) và Angular (v2+). Và hai phiên bản này khác nhau rất nhiều nên việc chuyển một dự án từ AngularJS sang Angular gần như là điều bất khả thi.

c. VueJS

VueJS là một framework linh động dùng để xây dựng giao diện người dùng. Khác với các framework nguyên khối, VueJS được thiết kế từ đầu theo hướng cho phép và khuyến khích việc phát triển ứng dụng theo từng bước.

Điểm khác biệt giữa Vue.js so với các framework khác là chỉ tập trung vào quá trình xây dựng phần View, cho phép các lập trình viên có thể tích hợp cùng các project và thực hiện tương tự jQuery.

Khi kết hợp Vue.js cùng SFC và một số thư viện hỗ trợ, lập trình viên có thể tạo ra các trang Single Page Application sở hữu độ phức tạp cao.

Nhờ có sự ra đời của Vue.js, mà quá trình phát triển ứng dụng được thực hiện theo một trình tự nhất định, sở hữu tốc độ tải trang vô cùng nhanh chóng và thời gian xử lý tuyệt vời.

- Ưu điểm

- Được xây dựng trong mô hình kiến trúc MVC làm cho các cấu hình của ứng dụng Vue trở nên đơn giản.

- VueJS rất nhẹ và nhanh, một file Vue.js sau khi được minifiy chỉ khoảng 58.8 KB.

- VueJS được dùng để xử lý những two-way binding và thay đổi DOM khi data thay đổi.

- Có công cụ CLI (Command line interface) được bảo trì và sửa đổi khá tốt mang lại những tính năng giúp lập trình viên dễ dàng hơn trong quá trình phát triển ứng dụng. Như là kiến trúc plugin-based và PWA.

- Có dev tool là một browser extension hỗ trợ tốt trong quá trình phát triển sản phẩm.

- Các component VueJS cũng là những thể hiện Vue (Vue instances), có thể dễ dàng sử dụng lại cũng như kết hợp với những công nghệ khác.

- Empowered HTML: đặc điểm này tương tự với Angular, giúp tối ưu hóa việc xử lý các khối HTML khi sử dụng các thành phần khác nhau.

-  Có tài liệu hướng dẫn chi tiết, giúp cho việc nghiên cứu trở nên nhanh chóng, tiết kiệm thời gian phát triển ứng.

- Có khả năng tương thích với các Js framework khác.

- Có thể xây dựng ứng dụng với quy mô lớn.

- Nhược điểm

- Gặp khó khăn trong quá trình SEO ứng dụng web.

d. Lựa chọn giải pháp

Dựa vào các đánh giá trên, đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn Angular hoặc VueJS để phát triển các component và giao diện người dùng (front-end) cho ứng dụng nghiệp vụ.

### Phương án lựa chọn giải pháp phát triển giao diện người dùng (front-end) trên thiết bị di động

Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường di động, các công ty công nghệ đang ưu tiên sử dụng các framework phát triển ứng dụng đa nền tảng (cross-platform) để tiết kiệm thời gian và chi phí. Những công nghệ nổi bật hiện nay bao gồm React Native, Flutter, và Xamarin. Cụ thể:

Bảng 1. Bảng so sánh công nghệ phát triển giao diện người dùng

| Nội dung | ReactNative | Flutter | Xamarin |
| --- | --- | --- | --- |
| Mô tả | React Native là một framework phát triển ứng dụng di động mã nguồn mở do Facebook tạo ra. React Native sử dụng ngôn ngữ lập trình Javascript để tạo ra các ứng dụng di động trên các hệ điều hành như IOS, Android. | Flutter là một framework mã nguồn mở dành cho di động được phát hành năm 2017 bởi Google dựa trên ngôn ngữ lập trình Dart. Flutter cho phép tạo ứng dụng di động trên iOS và Android chỉ với một Codebase. | Xamarin được thành lập vào năm 2011 bởi các kỹ sư đã tạo ra Mono (Mono cho Android và MonoTouch), với mục đích triển khai ứng dụng trên nhiều nền tảng của Common Language Infrastructure (CLI) và Common Language Specifications (Thường được gọi là Microsoft .NET). Đây là framework được xây dựng dựa trên ngôn ngữ lập trình C#, được các nhà phát triển sử dụng để tạo ra các ứng dụng trên di động đa nền tảng như IOS, Android và Windows. |
| Ưu điểm | - Sử dụng JavaScript: Do sử dụng JavaScript, React Native dễ dàng tiếp cận với các nhà phát triển web, giảm thiểu thời gian học tập. - Cộng đồng lớn: Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng và Facebook, React Native có rất nhiều tài nguyên, thư viện và plugin có sẵn, giúp giảm thiểu thời gian phát triển và tăng cường khả năng tích hợp với các dịch vụ bên thứ ba. - Kết nối với Native code dễ dàng: React Native cho phép nhà phát triển kết nối với mã gốc (native) của Android và iOS thông qua các cầu nối (bridge), giúp tối ưu hóa hiệu suất và tích hợp với các tính năng đặc thù của hệ điều hành. | - Hiệu suất gần với native: Flutter không sử dụng cầu nối giữa mã gốc và mã ứng dụng mà trực tiếp biên dịch ứng dụng xuống mã gốc, giúp tăng hiệu suất và tối ưu hóa tốc độ xử lý, đặc biệt với các ứng dụng yêu cầu đồ họa phức tạp. - Khả năng tạo giao diện đẹp: Flutter sử dụng Skia graphics engine, cho phép tùy chỉnh giao diện và hiệu ứng animation mượt mà với tốc độ khung hình cao. Điều này giúp Flutter nổi bật trong các dự án yêu cầu giao diện đẹp và trải nghiệm người dùng tốt. - Hot Reload: Tính năng Hot Reload của Flutter giúp nhà phát triển xem ngay những thay đổi trong mã mà không cần khởi động lại ứng dụng, tăng tốc độ phát triển và thử nghiệm. - Hỗ trợ Web và Desktop: Hiện nay Flutter không chỉ dừng lại ở các ứng dụng di động mà đã mở rộng sang cả nền tảng web và desktop. Khả năng này đã được cải thiện đáng kể, giúp Flutter trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc xây dựng ứng dụng đa nền tảng, từ di động đến máy tính để bàn và web. | - Tái sử dụng mã nguồn cao: Xamarin cho phép sử dụng cùng một mã C# cho cả Android, iOS và Windows, giúp tiết kiệm thời gian phát triển và giảm thiểu rủi ro khi triển khai trên nhiều nền tảng. - Tích hợp tốt với hệ sinh thái .NET: Với sự hỗ trợ từ Microsoft và tích hợp chặt chẽ với Visual Studio, Xamarin tận dụng được toàn bộ sức mạnh của hệ sinh thái .NET để phát triển các ứng dụng di động mạnh mẽ. - Hiệu năng tương đương ứng dụng native: Xamarin cung cấp khả năng viết mã native trên cả Android và iOS, nhờ đó có thể đạt hiệu năng gần như ứng dụng được phát triển hoàn toàn bằng ngôn ngữ native. |
| Nhược điểm | - Hiệu suất animation không cao: Do sử dụng một cầu nối giữa JavaScript và mã gốc, React Native gặp khó khăn khi xử lý các animation phức tạp hoặc các ứng dụng yêu cầu tính toán cao, dẫn đến hiệu suất thấp hơn so với các ứng dụng native hoặc sử dụng Flutter. - Cần nhiều module và thư viện bổ trợ: React Native chỉ cung cấp các tính năng cơ bản, do đó cần tích hợp thêm nhiều thư viện ngoài để đạt được các chức năng phức tạp, điều này có thể gây ra sự thiếu đồng nhất trong cấu trúc mã và ảnh hưởng đến hiệu suất. | - Kích thước ứng dụng lớn: Một trong những điểm hạn chế lâu dài của Flutter là kích thước ứng dụng lớn hơn so với các ứng dụng native. Điều này là do Flutter cần bao gồm cả engine đồ họa Skia và các thư viện cần thiết khác trong ứng dụng. Dù đã có các cải tiến như tối ưu hóa mã nguồn để giảm kích thước, nhưng các ứng dụng Flutter vẫn nặng hơn so với nhiều framework khác. - Số lượng thư viện bên thứ ba: Mặc dù hệ sinh thái của Flutter đã phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, số lượng thư viện bên thứ ba vẫn ít hơn so với các framework như React Native. Điều này có thể gây khó khăn khi cần tìm kiếm các thư viện chuyên dụng cho các tính năng đặc thù. | - Kích thước ứng dụng lớn và hiệu suất kém hơn so với native: Các ứng dụng được xây dựng bằng Xamarin thường có kích thước lớn và hiệu suất không thể sánh ngang với ứng dụng native hoàn toàn hoặc ứng dụng Flutter. - Hỗ trợ cập nhật chậm: Xamarin thường hỗ trợ các bản cập nhật mới nhất của hệ điều hành chậm hơn so với các framework khác, điều này có thể gây ra vấn đề khi phát triển ứng dụng yêu cầu tính năng cập nhật từ hệ điều hành. |

Đối với nhóm ứng dụng có đặc thù xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tương tác thoại, tích hợp nhiều dịch vụ bên thứ ba và yêu cầu tốc độ phát triển linh hoạt, giải pháp React Native là lựa chọn phù hợp. React Native sử dụng ngôn ngữ JavaScript, giúp tận dụng nguồn lực lập trình viên web hiện có, rút ngắn thời gian học tập và phát triển. Công nghệ này có hệ sinh thái plugin phong phú, cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ, dễ dàng tích hợp với các API, thư viện ngoài và các dịch vụ AI/Voice. Bên cạnh đó, khả năng kết nối trực tiếp với mã gốc (native code) giúp React Native đáp ứng tốt các yêu cầu tùy biến, trong khi vẫn bảo đảm hiệu năng ổn định cho các tác vụ nghiệp vụ.

Đối với nhóm ứng dụng có đặc thù giao diện phức tạp, yêu cầu hiệu năng cao, trải nghiệm hình ảnh và tương tác mượt mà, giải pháp Flutter được lựa chọn. Flutter sử dụng công cụ đồ họa Skia cho phép tạo ra các giao diện hiện đại, hiệu ứng chuyển động mượt và tốc độ khung hình cao, phù hợp với các ứng dụng cần trình bày nội dung trực quan và thao tác liên tục. Công nghệ này biên dịch trực tiếp xuống mã gốc, giúp tối ưu hiệu suất và giảm độ trễ trong xử lý giao diện. Ngoài ra, Flutter còn hỗ trợ mở rộng sang nền tảng web và desktop, giúp dễ dàng phát triển hệ thống đồng bộ đa nền tảng trong tương lai.

Với sự kết hợp giữa React Native và Flutter, giải pháp tổng thể vừa đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh, linh hoạt, dễ tích hợp, vừa bảo đảm hiệu năng cao, giao diện hiện đại và trải nghiệm người dùng tối ưu. Như vậy có thể áp dụng linh hoạt hai công nghệ này tương ứng với đặc tính từng nhóm ứng dụng để đạt hiệu quả kỹ thuật và kinh tế cao nhất trong quá trình triển khai hệ thống.

Từ các phân tích trên, đề xuất ưu tiên lựa chọn công nghệ Flutter hoặc Native React hoặc tương đương để phát triển các ứng dụng di động.

### Phân tích lựa chọn công nghệ kết nối

Để kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các phân hệ trong cùng hệ thống cũng như với các hệ thống bên ngoài cần xây dựng web services theo chuẩn để thực hiện yêu cầu trên. Một số công nghệ xây dựng web services như: RESTful API, SOAP, RPC…

a. RESTful API

Restful API là một tiêu chuẩn dùng trong việc thiết kế API cho các ứng dụng web (thiết kế Web services) để tiện cho việc quản lý các resource. Restful chú trọng vào tài nguyên hệ thống (tệp văn bản, ảnh, âm thanh, video, hoặc dữ liệu động…), bao gồm các trạng thái tài nguyên được định dạng và được truyền tải qua HTTP/HTTPS.

Hình 1. Mô hình RESTFUL API

Diễn giải các thành phần:

- API (Application Programming Interface) là một tập các quy tắc và cơ chế mà theo đó, một ứng dụng hay một thành phần sẽ tương tác với một ứng dụng hay thành phần khác. API có thể tiếp nhận hoặc trả về dữ liệu mà bạn cần cho ứng dụng của mình ở những kiểu dữ liệu phổ biến như JSON hay XML.

- REST (Representational State Transfer) là một dạng chuyển đổi cấu trúc dữ liệu, một kiểu kiến trúc để viết API. Nó sử dụng phương thức HTTP/HTTPS để tạo cho giao tiếp giữa các hệ thống. Vì vậy, thay vì sử dụng một URL cho việc xử lý một số thông tin người dùng, REST gửi một yêu cầu HTTP như GET, POST, PUT, DELETE, … đến một URL để xử lý dữ liệu.

- REST hoạt động chủ yếu dựa vào giao thức HTTP. Các hoạt động cơ bản nêu trên sẽ sử dụng những phương thức HTTP riêng. Mỗi hoạt động cơ bản sẽ có một HTTP riêng biệt như:

+ Get: Một resource hoặc một danh sách resource sẽ được trả về.

+ Post: Tạo mới resource hoặc danh sách resource.

+ Put: Cập nhật mọi thông tin cho các resource.

+ Delete: Xoá một hay nhiều resource.

- RESTful không quy định logic code ứng dụng và không giới hạn bởi ngôn ngữ lập trình ứng dụng, bất kỳ ngôn ngữ hoặc framework nào cũng có thể sử dụng để thiết kế một RESTful API.

- RESTful là một trong những kiểu thiết kế API được sử dụng phổ biến ngày nay để cho các ứng dụng (web, mobile…) khác nhau giao tiếp với nhau.

Ưu điểm

- Ứng dụng sẽ trở nên rõ ràng hơn khi sử dụng;

- Rest URL sẽ đại diện cho resource chứ không phải hành động, giúp cho lập trình viên không cần phải sử dụng quá nhiều thao tác, từ đó làm giảm bớt sự nhầm lẫn và sai sót;

- Dữ liệu được trả về với đa dạng các định dạng khác nhau như: json, xml…

- So với các phương pháp khác, thực hiện code trong Restful API diễn ra dễ dàng và đơn giản hơn

- Sử dụng Restful API sẽ chú trọng hơn vào tài nguyên của hệ thống thay vì dữ liệu hay yếu tố khác.

Nhược điểm

- RESTful API không cố định chuẩn định dạng dữ liệu cụ thể, do vậy cần phải đảm bảo đồng nhất định dạng dữ liệu trả về.

b. SOAP

SOAP (Simple Object Access Protocol) là một giao thức truyền tải dữ liệu dựa trên XML, được sử dụng để truyền tải thông tin và gọi các hàm từ xa giữa các ứng dụng. SOAP hỗ trợ chuẩn định dạng dữ liệu XML, đảm bảo tính nhất quán và đồng nhất trong việc truyền tải dữ liệu, và cung cấp cơ chế bảo mật mạnh mẽ và kiểm soát lỗi tốt.

Ưu điểm

- SOAP hỗ trợ chuẩn định dạng dữ liệu XML, giúp đảm bảo tính nhất quán và đồng nhất trong việc truyền tải dữ liệu.

- SOAP hỗ trợ bảo mật mạnh mẽ và kiểm soát lỗi tốt.

Nhược điểm

SOAP có cấu trúc phức tạp và sử dụng nhiều tài nguyên hơn so với Restful API, dẫn đến tốn kém hơn về hiệu suất

d. RPC

RPC (Remote Procedure Call) là một mô hình truy cập và gọi các hàm từ xa giữa các ứng dụng. RPC cho phép gọi các hàm từ xa một cách dễ dàng và linh hoạt, nhưng không hỗ trợ đa nền tảng và không đảm bảo tính nhất quán trong việc truyền tải dữ liệu.

Ưu điểm

- Cho phép gọi các hàm từ xa một cách dễ dàng

- Giúp tối ưu hóa việc truyền thông giữa các ứng dụng và dịch vụ từ xa, giúp tăng tốc độ xử lý dữ liệu.

Nhược điểm

- Không hỗ trợ đa nền tảng một cách linh hoạt, do đó có thể gây khó khăn trong việc tích hợp giữa các ứng dụng chạy trên các nền tảng khác nhau.

- RPC có thể gặp phải các vấn đề về độ tin cậy khi truyền thông giữa các ứng dụng và dịch vụ từ xa.

e. Lựa chọn giải pháp

Qua sự phân tích và đánh giá nêu trên, đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn Restful API hoặc tương đương là công nghệ kết nối cho dự án.

### Phương án lựa chọn giải pháp công nghệ tìm kiếm toàn văn bản (Full Text Search)

Full Text Search đề cập đến các kỹ thuật tìm kiếm tài liệu được lưu trữ trên máy tính hoặc một bộ sưu tập (collection) trong cơ sở dữ liệu toàn văn bản. Tìm kiếm toàn văn bản được phân biệt với tìm kiếm dựa trên siêu dữ liệu (metadata) hoặc trên các phần của văn bản gốc được trình bày trong cơ sở dữ liệu (chẳng hạn như tiêu đề, tóm tắt, các phần được chọn hoặc tham chiếu thư mục). Trong tìm kiếm toàn văn bản, công cụ tìm kiếm (search engine) kiểm tra tất cả các từ trong mọi tài liệu được lưu trữ để khớp với tiêu chí tìm kiếm. Các cơ sở dữ liệu Full Text Search lớn trên thị trường hiện nay có thể kể đến như Sorl, ElasticSearch, Sphinx. Cụ thể các ưu nhược điểm của từng loại như sau:

a.Solr

Solr là một platform mã nguồn mở cung cấp chức năng tìm kiếm phổ biến được phát triển bởi Apache. Tính năng chính của Solr bao gồm khả năng tìm kiếm full-text, highlighting, faceted search, tích hợp cơ sở dữ liệu, xử lý nhiều kiểu văn bản (Word, PDF,...), và tìm kiếm theo địa điểm. Solr có khả năng mở rộng cao, cung cấp tìm kiếm phân tán và nhân bản Index. Solr cung cấp các tính năng định hướng và tìm kiếm cho nhiều trang web hàng đầu trên thế giới.

Solr cung cấp các API để làm việc. Solr nhập dữ liệu dưới dạng XML thông qua HTTP, hoặc sử dụng thư viện để nhập khối lượng lớn dữ liệu. Người dùng có thể truy vấn dữ liệu này thông qua HTTP GET và nhận về kết quả dạng XML hoặc JSON. Solr sử dụng Lucene Java làm thư viện cho việc index (đánh chỉ mục) và search (tìm kiếm)..

- Ưu điểm:

- Solr có thể cung cấp tính năng full text search hiệu quả với khả năng cấu hình cao. Sorl hỗ trợ thực hiện đa dạng các gợi ý, làm nổi bật các chức năng và có bộ kiểm tra cú pháp.

- Solr là một trong số ít các công cụ tìm kiếm có thể đọc các tài liệu với nội dung đa dạng, bao gồm PDF, Word, XML, hay text thông thường.

- Có tích hợp công cụ trực quan hoá để làm việc cùng với Solr, cho phép theo dõi các sự kiện hay log ở màn hình dashboard (bảng điều khiển).

- Nhược điểm:

- Solr chỉ làm việc tốt với các dữ liệu tĩnh (không yêu cầu thay đổi thường xuyên).

b. ElasticSearch

ElasticSearch là một công cụ tìm kiếm dựa trên nền tảng Apache Lucene, cung cấp một bộ máy tìm kiếm dạng phân tán, có đầy đủ công cụ với một giao diện web HTTP có hỗ trợ dữ liệu JSON.  Elasticsearch được phát triển bằng Java và được phát hành dạng nguồn mở theo giấy phép Apache.

- Ưu điểm:

- Elasticsearch có khả năng thay đổi dữ liệu index cực nhanh, gần như tức thì.

- Khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao với việc sử dụng mô hình cluster với nhiều node cùng tham gia phục vụ việc xử lý dữ liệu.

- Elasticsearch cho phép tích hợp với Beats và Logstash, giúp người dùng dễ dàng xử lý dữ liệu trước khi đưa vào Elasticsearch.

- Nhược điểm:

- Elasticsearch được thiết kế chủ yếu cho việc search dữ liệu, do vậy yếu thế hơn so với các database khác về các mục đích ngoài search.

- Elasticsearch không thích hợp với những hệ thống thường xuyên cập nhật dữ liệu.

c. Sphinx

Sphinx được viết bằng ngôn ngữ C++ với mục đích chú trọng vào hiệu suất, khả năng tích hợp. Sphinx rất hiệu quả cho quá trình tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu lớn. Dữ liệu có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau như CSDL SQL, file văn bản thuần túy, file HTML, hộp thư,…

- Ưu điểm:

- Sphinx khá nhanh và đầy sức mạnh cho khả năng index và truy vấn một khối lượng lớn các tài liệu mả chỉ sử dụng giới hạn nguồn tài nguyên máy tính.

- Sphinx có một trải nghiệm tốt với tính năng tìm kiếm phân loại (faceted search).

- Nhược điểm:

- Sphinx rất tốt cho các dữ liệu có cấu trúc ( đinh nghĩa các trường text và các thuộc tính không phải là text ), nhưng nó không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho các dự án mà cần xử lý các dữ liệu không cấu trúc (DOC, PDF, MP3,... ), khi đó sẽ cần phải tốn khá nhiều thời gian để cấu hình.

- Cần nhiều thời gian để cấu hình cho việc xử lý dữ liệu dạng DOC, DOCX, PDF, MP3,…

- Kết luận:

- Từ những phân tích, so sánh các giải pháp tìm kiếm toàn văn bản nêu trên cho thấy, ElasticSearch là công nghệ phù hợp để lựa chọn làm nền tảng tìm kiếm toàn văn bản cho hệ thống, nhờ các ưu điểm nổi bật như khả năng tìm kiếm nhanh, cập nhật chỉ mục gần thời gian thực, kiến trúc phân tán dễ mở rộng, khả năng chịu tải cao và hỗ trợ tích hợp linh hoạt thông qua API chuẩn RESTful. ElasticSearch đáp ứng tốt yêu cầu xử lý khối lượng lớn dữ liệu văn bản, hỗ trợ tìm kiếm toàn văn bản, lọc, phân loại và mở rộng trong môi trường hệ thống dùng chung, đồng thời thuận lợi cho việc tích hợp với các hệ thống thông tin hiện có và định hướng phát triển lâu dài.

- Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn ElasticSearch làm công nghệ tìm kiếm toàn văn bản chính, đồng thời cho phép sử dụng các công nghệ tìm kiếm toàn văn bản khác có tính năng và hiệu năng tương đương, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về chức năng, hiệu năng, khả năng mở rộng, tích hợp và an toàn, bảo mật của hệ thống..

### Phân tích, lựa chọn giải pháp công nghệ thư điện tử (email)

#### Giải pháp công nghệ Microsoft Exchange mail (mã nguồn đóng)

Microsoft Exchange Mail là giải pháp quản lý email và cộng tác hàng đầu do Microsoft phát triển, được thiết kế để phục vụ các tổ chức và doanh nghiệp. Đây là nền tảng cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ như gửi nhận email, quản lý lịch làm việc, lưu trữ danh bạ, theo dõi tác vụ và hỗ trợ cộng tác nhóm. Với giao diện thân thiện và tích hợp sâu với các ứng dụng khác trong hệ sinh thái Microsoft, Exchange Mail giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc và kết nối trong tổ chức.

Exchange Mail hỗ trợ nhiều phương thức truy cập linh hoạt, bao gồm Microsoft Outlook, Outlook Web Access (OWA), và các thiết bị di động thông qua giao thức Exchange ActiveSync. Bên cạnh đó, giải pháp này còn nổi bật với các tính năng bảo mật tiên tiến như mã hóa dữ liệu, quản lý quyền truy cập, và chính sách ngăn chặn mất mát dữ liệu (DLP), đảm bảo an toàn thông tin trong môi trường làm việc.

Microsoft Exchange Mail có hai mô hình triển khai chính: Exchange Server (triển khai tại chỗ) và Exchange Online (dịch vụ đám mây trong Microsoft 365). Điều này mang đến sự linh hoạt cho tổ chức trong việc lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô và yêu cầu quản lý. Với khả năng tích hợp cao, bảo mật vượt trội và tính năng quản lý toàn diện, Microsoft Exchange Mail là lựa chọn tối ưu cho các tổ chức muốn nâng cao hiệu quả làm việc và bảo vệ thông tin quan trọng.

#### Giải pháp công nghệ Zimbra mail (mã nguồn mở)

Zimbra là một bộ giải pháp email và cộng tác, được phát triển bởi LiquidSys và đổi tên thành Zimbra vào năm 2005. Và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp. Năm 2007, Zimbra được Yahoo! mua lại, và sau đó vào năm 2010, VMware đã mua lại Yahoo!, tiếp tục phát triển sản phẩm này. Ngày nay, Zimbra vẫn duy trì vị trí của mình trong lĩnh vực quản lý email với hàng triệu người dùng trên toàn cầu.

Zimbra là một phần mềm quản lý email và hợp tác (collaboration suite) thế hệ mới, được phát triển bởi công ty Zimbra, Inc. Hiện nay, Zimbra đã trở thành một trong những giải pháp hàng đầu cho các doanh nghiệp và tổ chức muốn quản lý thông tin và giao tiếp một cách hiệu quả.

Zimbra cung cấp một nền tảng toàn diện để xử lý email, lịch, danh bạ, nhiệm vụ và tài liệu trực tuyến. Đặc biệt, Zimbra hỗ trợ cả giao thức IMAP và POP3, giúp người dùng có thể truy cập email từ bất kỳ thiết bị nào, bao gồm máy tính, smartphone hay máy tính bảng.

#### So sánh giải pháp công nghệ Email

| Tiêu chí | Mã nguồn đóng | Mã nguồn mở |
| --- | --- | --- |
| Ưu điểm | - Bảo mật cao - Nâng cao năng suất làm việc nhóm - Hiệu quả về chi phí - Tính di động - Mở rộng lên đám mây - Kết nối sâu với khách hàng | - Độ tin cậy cao - Giao điện đồ họa dễ sử dụng cho người dung - Sử dụng nền tảng mã nguồn mở nên cho phép đơn vị làm chủ công nghệ và chủ động trong việc tùy biến, mở rộng hệ thống. - Với Zimlet, hệ thống Zimbra có thể bổ sung thêm nhiều tính năng nâng cao. - Zimbra được tích hợp chức năng chặn virus và spam và cơ chế mã hóa S/MIME. |
| Nhược điểm | - Chi phí cao - Nâng cấp phức tạp - Khả năng vận hành phức tạp - Chỉ bán bản online trên điện toán đám mây - Chưa có tài liệu tiếng Việt. | - Chi phí cao - Nâng cấp phức tạp - Khả năng vận hành khó - Đòi hỏi Cấu hình phần cứng cao - Chưa có tài liệu tiếng Việt. |
| Chi phí | Chi phí cao | Chi phí cao |
| Triển khai | Chỉ bán bản online | Có cả bản online Có triển khai offline |
| Bản quyền | Bán bản quyền theo năm | Bán bản quyền theo năm |
| Duy trì vận hành hệ thống | Cần chuyên gia | Cần chuyên gia |
| Độ ổn định | Độ ổn định trung bình | Độ ổn định trung bình |
| Nâng cấp | Phức tạp | Phức tạp |

Bảng 2. So sánh giải pháp công nghệ Email

#### Lựa chọn giải pháp công nghệ thư điện tử

Trên cơ sở kết quả phân tích, so sánh và đánh giá các giải pháp công nghệ, đề xuất lựa chọn giải pháp mã nguồn mở Zimbra, sử dụng phiên bản mới nhất tại thời điểm triển khai hệ thống, nhằm bảo đảm khả năng làm chủ về thiết kế và giải pháp kỹ thuật, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm soát, quản lý và bảo đảm chất lượng mã nguồn trong quá trình vận hành và phát triển hệ thống.

## Kiến trúc nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp

### Phân tích lựa chọn loại kiến trúc phần mềm

#### Mô hình ba lớp (3 - tier)

Mô hình 3 lớp hoạt động như sau:

Mô hình 3 lớp hoạt động

Trong mô hình trên:

Tầng trình diễn (Presentation Tier): Là tầng tương ứng cho việc giao tiếp giữa người sử dụng với tầng bên dưới (Business Logic Tier) thông qua webservice hoặc thông qua các đối tượng tương ứng. Tầng này được chia làm 2 phần:

- Front-Office: là phần giao tiếp của người sử dụng thông thường, sử dụng hệ thống.

- Back-Office: là phần dành cho người quản trị. Phần này thường được giao tiếp với tầng Business Logic thông qua các đối tượng tương ứng trong Business Logic.

Tầng logic (Business Logic Tier): Đây là tầng quan trọng nhất của kiến trúc 3 lớp. Mục đích chính của tầng này là để xử lý các nghiệp vụ logic, tăng hiệu năng của hệ thống, tăng cường bảo mật, tăng tính mềm dẻo hơn và tính sử dụng lại.

Tầng này chia làm 2 tầng con:

- Tầng nghiệp vụ (Business Tier): Tầng con này liên quan tới việc tính toán, xử lý các nghiệp vụ logic, cung cấp các lớp trừu tượng để truy nhập cơ sở dữ liệu, các lớp này sẽ được thực thi thông qua tầng con truy cập cơ sở dữ liệu (Data Access Tier).

- Tầng truy cập cơ sở dữ liệu (Data Access Tier): Tầng này sẽ lấy trực tiếp thông tin từ cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của tầng trên. Khi cần thay đổi hệ quản trị CSDL, chỉ cần sửa đổi và thay đổi tầng con này.

- Tầng cơ sở dữ liệu (Data Tier): Tầng này phục vụ cho việc lấy, lưu trữ và cập nhật thông tin. Thông thường ở tầng này là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MS SQL Server, Oracle, MySQL … hoặc có thể là các file lưu trữ bên ngoài (CSV, Excel…)

Ưu điểm:

- Dễ dàng mở rộng, thay đổi quy mô của hệ thống: Khi cần tải lớn, người quản trị có thể dễ dàng thêm các máy chủ vào nhóm, hoặc lấy bớt ra trong trường hợp ngược lại.

- Việc phân chia thành từng lớp giúp cho code được tường minh hơn. Nhờ vào việc chia ra từng lớp đảm nhận các chức năng khác nhau và riêng biệt như giao diện, xử lý, truy vấn thay vì để tất cả lại một chỗ. Nhằm giảm sự kết dính.

- Dễ phát triển, tái sử dụng: khi chúng ta muốn thêm một chức năng nào đó thì việc lập trình theo một mô hình sẽ dễ dàng hơn vì chúng ta đã có chuẩn để tuân theo. Và việc sử dụng lại  khi có sự thay đổi giữa hai môi trường (Winform sang Webfrom) thì chỉ việc thay đổi lại lớp GUI.

- Dễ bàn giao. Nếu mọi người đều theo một quy chuẩn đã được định sẵn, thì công việc bàn giao, tương tác với nhau sẽ dễ dàng hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian.

- Dễ phân phối khối lượng công việc. Mỗi một nhóm, một bộ phận sẽ nhận một nhiệm vụ trong mô hình 3 lớp. Việc phân chia rõ ràng như thế sẽ giúp các lập trình viên kiểm soát được khối lượng công việc của mình.

Nhược điểm:

- Việc truyền dữ liệu giữa các tầng sẽ chậm hơn vì phải truyền giữa các tiến trình khác nhau (IPC), dữ liệu cần phải được đóng gói -> truyền đi -> mở gói trước khi có thể dùng được.

- Việc phát triển ứng dụng phức tạp hơn

#### Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA)

Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) là tập hợp các dịch vụ kết nối “mềm dẻo” với nhau, có cách thức giao tiếp được định nghĩa tường minh, độc lập với nền tảng phát triển và có thể tái sử dụng được. SOA là cấp độ cao hơn của phát triển ứng dụng, chú trọng đến quy trình nghiệp vụ và dùng các chuẩn giao tiếp để che đi sự phức tạp kỹ thuật bên dưới. Nói cách khác, SOA là:

- Một kiểu kiến trúc phần mềm gồm nhiều thành phần độc lập được thể hiện thành những dịch vụ (service), mỗi dịch vụ thực hiện quy trình nghiệp vụ nào đó của ứng dụng.

Các thành phần dịch vụ được kết nối thông qua trục tích hợp, có tính kế thừa các thành phần đang tồn tại, và sự tương tác giữa chúng không cần quan tâm đến việc chúng được phát triển trên nền tảng công nghệ nào. Điều này khiến hệ thống có thể mở rộng và tích hợp một cách dễ dàng.

Mô hình kiến trúc hướng dịch vụ

Kiến trúc hướng dịch vụ được đề xuất phát triển từ các dịch vụ web (web service), cấu trúc dữ liệu XML, và giao thức SOAP. Trong kiến trúc hướng dịch vụ, thành phần quan trọng nhất phải kể đến đó là trục tích hợp ESB. Đây là thành phần tạo ra một kết nối lỏng lẻo giữa các ứng dụng, dịch vụ. Thành phần này cho phép các hợp phần của hệ thống độc lập tương đối với nhau, và chúng có thể được thêm bớt mà không ảnh hướng đến kiến trúc chung của hệ thống.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của trục ESB là đảm nhận kênh giao tiếp chung cho SOA, nó trung chuyển hầu hết các thông điệp qua lại giữa các dịch vụ. ESB chứa rất nhiều các thành phần quan trọng để điều phối, chuyển đổi, xử lý toàn bộ hoạt động trao đổi thông tin trong SOA như: các bộ chuyển đổi (Adapter), hàng đợi thông điệp (Message Queue), các nguyên tắc (Rules), các thành phần điều phối (Orchestration), các thành phần quản lý nghiệp vụ (BPM)…

Để SOA thêm linh động mềm dẻo, nó được thiết kế thêm vào 02 thành phần cũng rất quan trọng là Service Broker và Service Provider. Đây là các thành phần phụ trách đăng ký và tìm kiếm các dịch vụ. Khi thêm các dịch vụ mới, hệ thống sẽ tự động hoặc được khai báo bởi con người để Service Provider nắm thông tin (ở đâu, cấu trúc dữ liệu đầu vào, đầu ra như nào…). Khi một đối tượng cần gọi đến dịch vụ để sử dụng, nó không cần quan tâm đến việc dịch vụ đó đang ở đâu, mà nó chỉ cần thông qua Service Broker để biết được điều này.

Ưu điểm:

- Khả năng sử dụng lại dịch vụ: Do tính chất khép kín và liên kết lỏng lẻo của các thành phần chức năng trong các ứng dụng hướng dịch vụ, các thành phần này có thể được sử dụng lại trong nhiều ứng dụng mà không ảnh hưởng đến các dịch vụ khác.

- Khả năng bảo trì tốt hơn: Vì mỗi dịch vụ phần mềm là một đơn vị độc lập, thật dễ dàng để cập nhật và bảo trì nó mà không làm tổn thương các dịch vụ khác.

- Độ tin cậy cao hơn: Các services dễ debug và test hơn là các đoạn code lớn như trong cách tiếp cận nguyên khối. Điều này làm cho các sản phẩm dựa trên SOA đáng tin cậy hơn.

- Phát triển song song: Là một kiến trúc hướng dịch vụ bao gồm các lớp, nó giúp cho quá trình phát triển chạy song song. Các dịch vụ độc lập có thể được phát triển song song và hoàn thành cùng một lúc.

Nhược điểm:

- Quản lý phức tạp: Hạn chế chính của kiến trúc hướng dịch vụ là sự phức tạp của nó. Mỗi dịch vụ phải đảm bảo rằng tin nhắn được gửi kịp thời. Số lượng các tin nhắn này có thể lên tới hơn một triệu lần, khiến việc quản lý tất cả các dịch vụ trở thành một thách thức lớn.

- Chi phí đầu tư cao: Phát triển SOA đòi hỏi một sự đầu tư lớn về nguồn nhân lực, công nghệ và nguồn lập trình viên.

- Quá tải: Trong SOA, tất cả các đầu vào được xác nhận trước khi một dịch vụ tương tác với một dịch vụ khác. Khi sử dụng nhiều dịch vụ, điều này làm tăng thời gian phản hồi và giảm hiệu suất tổng thể.

#### Kiến trúc Microservices

Dựa trên ý tưởng thiết kế của SOA, và một số đề xuất về khái niệm microservice trước đó, các kiến trúc sư, kỹ sư phần mềm làm việc tại Netflix – một công ty tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, đã phát triển và cài đặt thành công một phiên bản gọn nhẹ, tối ưu của SOA. Kiến trúc này được đặt tên là Microservices.

Về bản chất, Microservices chính là kiến trúc hướng dịch vụ, và là một hệ phân tán. Nhưng nó tinh gọn và tối ưu hơn những kiến trúc hướng dịch vụ trước đó được đề xuất bởi các tập đoàn công nghệ như IBM hay Microsoft rất nhiều. Microservices gồm các dịch vụ siêu nhỏ và tích hợp các dịch vụ nhỏ này tạo thành một hệ thống lớn. Việc chia tách thành các dịch vụ siêu nhỏ nhằm mục đích giảm thiểu sự phụ thuộc của toàn hệ thống vào các thành phần. Giả sử một trong những thành phần dịch vụ này gặp sự cố, nó có thể được nhanh chóng khắc phục hoặc thay thế bằng một dịch vụ tương đương khác. Ngoài ra, việc chia nhỏ ứng dụng thành các dịch vụ cũng nhằm đạt được các mục đích khác như:

- Các đội phát triển có thể dễ dàng tiếp cận hệ thống để hiểu và nâng cấp theo yêu cầu nghiệp vụ luôn luôn thay đổi;

- Dễ dàng quản lý, bảo trì các thành phần nhỏ;

- Hệ thống được tái sử dụng nhiều hơn thông qua việc khai thác sử dụng lại các dịch vụ nhỏ đã hoạt động ổn định, từ đó tiết kiệm được chi phí phát triển;

- Tăng khả năng mở rộng hệ thống theo nhiều chiều khác nhau như phân tách các vùng dữ liệu nhỏ để xử lý song song từng vùng, nhân bản các dịch vụ, ứng dụng và chạy cân bằng tải, chia nhỏ ứng dụng từ một khối lớn thành từng phần nhỏ;

- Áp dụng các công nghệ kỹ thuật mới nhất vào mỗi dịch vụ nhỏ của hệ thống mà vẫn giữ được kiến trúc và sự ổn định trong hoạt động;

- Các tiến trình giao tiếp giữa các dịch vụ có thể chạy đồng bộ hoặc không đồng bộ tùy vào tính chất giao dịch, từ đó giảm thiểu được thời gian chờ đợi xử lý giữa các thành phần.

Phân tách ứng dụng lớn thành các dịch vụ nhỏ

Khác với SOA, Microservices sử dụng giao thức RESTFul và cấu trúc gói tin dưới định dạng JSON. Đây đều là những giao thức và cấu trúc gói tin đang rất phổ biến, đặc biệt trong các ứng dụng di động và các ứng dụng dạng Single Page sử dụng Angular của Google. JSON có tốc độ chuyển đổi rất nhanh, kích thước gói tin nhỏ, nên đã được cộng đồng lập trình viên trên toàn thế giới đón nhận và hỗ trợ. Với các gói tin cần gửi dưới dạng không đồng bộ, Microservices sử dụng giao thức như AMQP. Hay với những gói tin cần gửi nhận đồng bộ, Microservices sử dụng các giao thức như RPC (lệnh gọi từ xa).

Việc phát triển dựa trên kiến trúc Microservices cũng giúp cho hệ thống luôn sẵn sàng để phát triển các ứng dụng di động sau này. Trong tương lai, kiến trúc CQĐT sẽ cung cấp sẵn các API cung cấp dữ liệu mở, từ đó có thể hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp khai thác các API này và tạo ra các ứng dụng di động hay ứng dụng web tiện ích.

Mô hình kiến trúc microservices

Mô tả các thành phần chính của kiến trúc Microservices:

- Các dịch vụ nhỏ: là các thành phần được chia nhỏ cung cấp thông tin dưới dạng dịch vụ, dựa trên kiến trúc REST, hay các giao thức AMQP hay RPC, cấu trúc gói tin dạng JSON, XML. Mỗi một dịch vụ có một CSDL riêng biệt, các dịch vụ không trực tiếp truy xuất vào CSDL của nhau và thông qua các API được dịch vụ cung cấp ra bên ngoài. Các dịch vụ này có thể được triển khai và nhân bản trên một hoặc nhiều máy chủ khác nhau;

- Trục tích hợp nội bộ: là thành phần giao tiếp nội bộ giữa các dịch vụ với nhau. Thông thường trục tích hợp sẽ hỗ các giao thức dạng gửi thông điệp không đồng bộ (AMQP) để tạo thành một kênh giao tiếp không phụ thuộc giữa các thành phần. Tuy nhiên, trục này vẫn hỗ trợ các giao thức khác để sử dụng trong những trường hợp cần thiết;

- Thành phần đăng ký dịch vụ: là dịch vụ phụ trách việc đăng ký thông tin quản lý các dịch vụ khác. Khi một dịch vụ mới được triển khai, sẽ có cách thức để đăng ký dịch vụ mới này đến dịch vụ đăng ký. Dịch vụ đăng ký sẽ giữ các thông tin của các dịch vụ khác như: tên dịch vụ, địa chỉ truy cập, địa chỉ triển khai, số lượng nhân bản…

- Thành phần tìm kiếm dịch vụ: là dịch vụ phụ trách trả lời các câu hỏi như một dịch vụ đang ở địa chỉ nào, triển khai ở những máy chủ nào, từ đó có đủ thông tin để API Gateway chuyển tiếp các gói tin tới dịch vụ đích. Thành phần này thường được tích hợp thêm chức năng kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các dịch vụ từ đó có thể cân bằng tải dữ liệu;

- API Gateway: là cổng truy cập các dịch vụ, các đối tượng không cần quan tâm đến các dịch vụ đang được triển khai ở đâu, nó chỉ cần biết đến tên của dịch vụ đó và đầu mối truy cập là cổng dịch vụ. Cổng dịch vụ sẽ có trách nhiệm tìm kiếm (thông qua dịch vụ tìm kiếm) và chuyển tiếp các gói tin tới dịch vụ đích;

- Một số thành phần khác trong kiến trúc Microservices:

- Thành phần xác thực: Chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ xác thực người dùng;

- Thành phần cấp quyền: Chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ quyền của một người dùng đã được xác thực. Người dùng sẽ dùng các quyền này để truy cập tới các tài nguyên, dịch vụ được cấp phép;

- Thành phần cân bằng tải: Chịu trách nhiệm nắm giữ thông tin, tình trạng quá tải, trạng thái tắt mở của các dịch vụ, từ đó cân bằng tải gói tin tới các dịch vụ còn hiệu năng phục vụ. Thông thường thành phần này có thể được ghép với thành phần tìm kiếm dịch vụ;

- Thành phần điều phối nghiệp vụ: Là thành phần quản lý toàn bộ các quy trình nghiệp vụ trong hệ thống, cung cấp các sự kiện để các dịch vụ có thể giao tiếp tuần tự theo một quy trình nhất định;

- Các thành phần theo dõi, giám sát, quản lý dịch vụ: Là các thành phần phục vụ công tác quản lý, giám sát chất lượng hoạt động của các dịch vụ, từ đó có thể có các hoạch định, chính sách bảo mật, quyết định nâng cấp hệ thống…

Xu hướng kiến trúc phần mềm

Kiến trúc Microservices và các thành phần của nó được cộng đồng mã nguồn mở hỗ trợ rất nhiều các thư viện, thậm chí là trọn gói một thành phần như: Zuul, Nginx, LinkerD, Spring Cloud Gateway (API Gateway); Eureka, Consul (Service Register, Service Discover); RabbitMQ, Kafka, NserviceBus (Message Bus, Message Broker); Docker, Docker Swarm, Kubernetes, Marathon (Hosting, Orchestration Hosting), Spring Cloud Config, Zookeeper (Maintaining configuration information) … Các thư viện, thành phần này đều được các chuyên gia đánh giá rất cao về cả tính năng, hiệu năng và bảo mật.

Ưu điểm:

- Cho phép lập trình viên linh động hơn trong việc lựa chọn ngôn ngữ, công cụ và nền tảng để phát triển và triển khai các microservice

- Một microservice có thể được phát triển bởi một team nhỏ. Do vậy việc quản lý sẽ dễ dàng hơn.

- Dễ dàng thực hiện tự động tích hợp và tự động triển khai (CI-CD) bằng cách sử dụng một số công cụ như Jenkins, Hudson …

- Mỗi microservice có kích thước nhỏ, giúp cho các lập trình viên dễ tiếp cận, đọc hiểu source code. Do vậy các thành viên mới tham gia team sẽ hòa nhập và đóng góp cho team nhanh hơn.

- Các microservice khởi động nhanh giúp quá trình phát triển, kiểm thử cũng nhanh hơn.

- Dễ dàng mở rộng và tích hợp với các dịch vụ của bên thứ ba.

- Cô lập lỗi tốt hơn, khi một microservice bị lỗi và ngừng hoạt động thì các microservice khác vẫn có thể hoạt động bình thường. Với mô hình nguyên khối, một lỗi nhỏ có thể làm cả hệ thống ngừng hoạt động.

- Khi cần thay đổi một thành phần, thì chỉ cần sửa đổi, cập nhật và triển khai lại thành phần đó chứ không cần triển khai lại toàn bộ hệ thống.

Nhược điểm:

- Các chức năng khi được chia nhỏ sẽ dẫn đến khó quản lý và dữ liệu bị phân tán

- Cần một đội ngũ có chuyên môn cao để thiết kế và triển khai

- Triển khai các dịch vụ Microservices sẽ rất khó và phức tạp nếu như thực hiện theo cách thủ công

Các nhược điểm của kiến trúc Microservices đều có thể khắc phục được. Trên thực tế, kiến trúc này đã và đang được rất nhiều tập đoàn, công ty công nghệ lớn trên thế giới phát triển và sử dụng như Netflix, Amazon, Twitter, Uber... Điều này chứng minh sự ưu việt, cũng như tính khả thi của kiến trúc Microservices.

Dựa theo các phân tích trên, đề xuất lựa chọn kiến trúc Microservices làm nền tảng phát triển hệ thống để đảm bảo đáp ứng nhu cầu chức năng, khả năng mở rộng, xử lý hiệu năng cao và đảm bảo tính ổn định, sẵn sàng cao của hệ thống.

### Phân tích lựa chọn về các công nghệ phát triển phần mềm nội bộ và CSDL

#### Phân tích, lựa chọn định hướng sử dụng công nghệ

##### Phần mềm nguồn đóng

Là phần mềm mà mã nguồn không được công bố hoặc chia sẻ công khai. Người dùng không có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc phân phối mã nguồn của phần mềm này. Thay vào đó, người dùng chỉ được cấp quyền sử dụng và có thể chịu các hạn chế sử dụng theo điều khoản của bản quyền và giấy phép sử dụng mà nhà phát triển hoặc doanh nghiệp phát hành.

Phần mềm nguồn đóng còn được gọi là phần mềm độc quyền. Điều này là do các nhà phát triển phần mềm coi mã nguồn là thông tin cá nhân, độc quyền, được trang bị hệ thống bảo mật chặt chẽ và không được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng. Khi muốn sử dụng mã nguồn đóng cần trả một mức chi phí nhất định cho các đơn vị cung cấp.

Một số phần mềm mã nguồn đóng hay sử dụng như: Skype, Microsoft Windows, Adobe Flash...

Những lý do nên lựa chọn mã nguồn đóng:

- Giúp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho người tạo ra nó.

- Tránh được các cuộc tấn công có quy mô làm ảnh hưởng đến hoạt động của website.

- Các chức năng sẽ được xây dựng và phát triển theo yêu cầu, hỗ trợ tốt hơn cho công việc của bạn.

- Chứa đầy đủ các tính năng đã được hoàn thiện và tích hợp trong mã nguồn.

- Dễ dàng kiểm soát được tốc độ cập nhật.

- Có cơ chế bảo mật riêng, được kiểm soát bởi đơn vị cung cấp

##### Phần mềm nguồn mở

Phần mềm nguồn mở (PMNM), nếu xét trên khía cạnh giấy phép sử dụng, có nghĩa là tự do sử dụng, tự do sửa đổi, cải tiến, tự do phát hành. Nếu xét trên góc độ phát triển, PMNM nghĩa là "tính mở" và có sự tương tác rộng trong quá trình phát triển phần mềm.

Hiện nay, PMNM đã và đang thu hút được sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng, và số lượng phần mềm cũng như người dùng đã tăng lên một cách đáng kể. Lợi ích lớn nhất trong việc chuyển đổi sang phần mềm tự do nguồn mở là giảm tổng chi phí sở hữu, từ các yếu tố sau:

- Miễn phí bản quyền phần mềm;

- Miễn phí các phiên bản nâng cấp trong toàn bộ vòng đời sử dụng sản phẩm;

- Giảm chi phí phát triển phần mềm đáp ứng theo yêu cầu nghiệp vụ (sử dụng phần mềm, mô-đun có sẵn để phát triển tiếp, sửa đổi điều chỉnh cho phù hợp với nghiệp vụ);

- Kéo dài thời gian sử dụng/tái sử dụng các phần cứng, thiết bị trong khi vẫn Bảo đảm hiệu năng toàn hệ thống;

- Chi phí đầu tư, vận hành hệ thống tập trung cho các dịch vụ “hữu hình” đem lại giá trị trực tiếp, thiết thực cho tổ chức như: tư vấn, sửa đổi theo yêu cầu, triển khai, đào tạo, bảo trì, nâng cấp hệ thống...

- Mức chi phí tiết kiệm khoảng 75-80% so với phần mềm license ngay trong năm đầu tiên;

- Giảm tối đa sự phụ thuộc vào một vài nhà cung cấp phần mềm dẫn đến dịch vụ kém (do không có cạnh tranh), hoặc “bị ép” trong các trường hợp cần đàm phán về chi phí, dịch vụ (mỗi FOSS có thể có nhiều nhà cung cấp dịch vụ tương tự), nâng cấp phần mềm, mở rộng hệ thống (với mã nguồn trong tay, có thể dễ dàng nâng cấp, mở rộng hệ thống theo yêu cầu trong mỗi giai đoạn phát triển);

- Đối với các hệ thống đang hoạt động, chủ động thực hiện chuyển đổi sẽ tránh được “nguy cơ” bị phạt vi phạm bản quyền và/hoặc bị “bắt buộc” mua bản quyền.

- Tăng cường độ tin cậy (có thể kiểm chứng không có mã độc, “cửa sau”.. với mã nguồn được phân phối kèm), ổn định (tuân theo các chuẩn mở ứng dụng lâu dài), tính an toàn, bảo mật (theo báo cáo của Gartner & nhiều tổ chức phân tích độc lập) toàn hệ thống.

Ngoài khái niệm PMNM thì còn khái niệm Công nghệ mở. Công nghệ mở có thể hiểu đơn giản là các công nghệ phát triển, vận hành … có chi phí bản quyền bằng không.

Bảng so sánh mã nguồn đóng và mã nguồn mở:

| STT | Tiêu chí | Mã nguồn đóng | Mã nguồn mở |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tính năng và điều chỉnh | Người dùng sẽ không thể thay đổi hay xem được cấu trúc bên trong mã nguồn. | Cho phép người dùng thay đổi và phát triển thêm các chức năng theo mong muốn. |
| 2 | Khả năng bảo mật | Có cơ chế bảo mật riêng, tốc độ cập nhật lỗi phụ thuộc phần lớn vào đơn vị cung cấp. | Khả năng bảo mật cao, tốc độ cập nhật lỗi nhanh chóng do có sự hỗ trợ từ cộng đồng. |
| 3 | Chất lượng hỗ trợ | Do là phần mềm trả phí, nên đơn vị cung cấp sẽ có trách nhiệm hơn khi có sự cố xảy ra. | Phần lớn phải tự tìm cách khắc phục khi xảy ra sự cố. Đổi lại có cộng đồng sử dụng đông đảo nhận được hỗ trợ khi cần thiết. |
| 4 | Khả năng sử dụng | Có khả năng sử dụng với những giá trị cao hơn, nhờ được thiết kế bởi các lập trình viên có kinh nghiệm và có các hướng dẫn chi tiết. | Chỉ có hướng dẫn sử dụng cho nhà phát triển, đôi khi chúng cũng không phù hợp với các tiêu chuẩn và cấu trúc. |
| 5 | Chính sách giá | Được cung cấp với nhiều mức giá khác nhau, phụ thuộc vào độ phức tạp của phần mềm. | Gần như là miễn phí. |

##### Xu hướng nguồn đóng và nguồn mở trên thế giới:

- An toàn thông tin:

Theo phân tích về an toàn thông tin giữa nguồn mở và nguồn đóng tại: https://www.netsec.news/open-source-vs-close-source-security/

Phần mềm nguồn mở thường hỗ trợ các chuẩn mở, với mã nguồn công khai, việc giúp cho phần mềm tương thích là dễ dàng hơn đối với các phần mềm độc quyền. Việc này không chỉ liên quan đến yếu tố công nghệ mà còn liên quan đến giấy phép của phần mềm. Cụ thể: phần mềm nguồn mở thường cung cấp quyền sửa đổi mã nguồn, vì vậy nếu một phần mềm nguồn mở thiếu tương thích, đội kỹ thuật của doanh nghiệp có thể chủ động can thiệp và làm cho nó tương thích. Ngược lại, với phần mềm nguồn đóng, hầu hết doanh nghiệp không có mã nguồn phần mềm hoặc nếu có thì giấy phép thường ghi “khách hàng không có quyền can thiệp hoặc sửa đổi phần mềm”.

- Hệ điều hành máy chủ:

Theo thống kê tại https://dantri.com.vn/suc-manh-so/cac-sieu-may-tinh-nhanh-nhat-the-gioi-chay-he-dieu-hanh-gi-20161116064655966.htm

Thống kê năm 2016, có 498 trong tổng số 500 siêu máy tính với tốc độ nhanh nhất thế giới sử dụng hệ điều hành nguồn mở Linux, thay vì hệ điều hành nguồn đóng như Windows. Thống kê năm 2023: 100% máy tính trong Top 500 siêu máy tính trên thế giới sử dụng hệ điều hành nguồn mở Linux.

- Hệ quản trị CSDL:

Theo báo cáo so sánh các hệ quản trị CSDL nguồn mở với các hệ quản trị CSDL nguồn đóng tại https://db-engines.com/en/ranking_osvsc

+ Xu hướng trong 10 năm (2013-2023) sử dụng hệ quản trị CSDL nguồn mở tăng, sử dụng hệ quản trị CSDL nguồn đóng giảm và đến nay tỷ lệ sử dụng nguồn mở đã cao hơn nguồn đóng.

+ Hệ quản trị CSDL nguồn mở chiếm 51.1%, nguồn đóng chiếm 48.9%.

+ Hệ quản trị CSDL nguồn mở về dữ liệu không gian chiếm 100%.

+ Hệ quản trị CSDL nguồn mở về dữ liệu lớn (hay dữ liệu văn bản) chiếm 77.2%

Xu hướng trong 10 năm (2013-2023) sử dụng hệ quản trị CSDL nguồn mở

Điểm phổ biến của Hệ quản trị CSDL nguồn mở

Mức độ phổ biến được chia nhỏ theo mô hình CSDL

Theo diễn đàn công nghệ lớn đã khảo sát năm 2024:

Danh sách 10 hệ quản trị CSDL được lựa chọn sử dụng nhiều nhất

(Nguồn: Technology | 2024 Stack Overflow Developer Survey)

Các chuyên gia và sinh viên học và sử dụng các công nghệ chủ yếu như sau. Theo danh sách 10 hệ quản trị CSDL được lựa chọn sử dụng nhiều nhất thì có 8 hệ quản trị CSDL nguồn mở và 2 hệ quản trị CSDL nguồn đóng (trong đó các công nghệ nguồn mở có mức độ sử dụng nhiều nhất).

- Về ngôn ngữ, công nghệ phát triển phần mềm:

Theo diễn đàn công nghệ lớn đã khảo sát năm 2023:

Danh sách 20 công nghệ phát triển được lựa chọn sử dụng nhiều nhất

(Nguồn: Technology | 2024 Stack Overflow Developer Survey)

Các chuyên gia và sinh viên học và sử dụng các công nghệ chủ yếu như sau. Theo danh sách 20 công nghệ phát triển được lựa chọn sử dụng nhiều nhất thì có 18 công nghệ nguồn mở và 2 công nghệ nguồn đóng (ở vị trí trung bình).

##### Xu hướng nguồn đóng và nguồn mở tại Việt Nam:

Việt Nam có chính sách ứng dụng và phát triển PMNM ở quy mô quốc gia. Ngay từ năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 235/2004/QĐ-TTg phê duyệt Dự án tổng thể về Ứng dụng và phát triển PMNM ở Việt Nam giai đoạn 2004-2008 đặt những nền móng ban đầu quan trọng trong việc đưa PMNM vào hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần làm chủ công nghệ và giảm dần gánh nặng mua sắm bản quyền phần mềm. Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg ngày 3/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam” đã vạch ra nhiệm vụ thúc đẩy phát triển PMNM tại các địa phương thông qua các hoạt động hỗ trợ đào tạo cán bộ sử dụng PMNM và hỗ trợ đánh giá phần mềm nguồn mở đáp ứng được yêu cầu để khuyến cáo sử dụng. Thực hiện các quyết định của Thủ tướng, Bộ TTTT, cơ quan quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, đã ban hành một số chính sách nhằm định hướng và thúc đẩy ứng dụng và phát triển PMNM tại các bộ, ngành, địa phương, điển hình như Chỉ thị số 07/2008/CT-BTTTT ngày 30/12/2008 về thúc đẩy sử dụng PMNM trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 ban hành danh mục 13 sản phẩm PMNM đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước; Thông tư 19/2011/TT-BTTTT về quy định áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy việc ứng dụng bộ phần mềm văn phòng nguồn mở OpenOffice. Trong khoảng thời gian từ 2004 đến 2020, các Bộ ngành, địa phương đã sử dụng mã nguồn mở, công nghệ mở để xây dựng, vận hành nhiều hệ thống CNTT quan trọng, thực thi Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Nhằm định hướng và thúc đẩy việc phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng tới năm 2030, ngày 15/6/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. “Tại mục VI. Giải pháp, có đưa ra giải pháp 5.a) Thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng nền tảng mở, mã nguồn mở phục vụ Chính phủ số.”

Về An toàn thông tin: hàng tuần, hàng tháng các cơ quan chuyên trách có cảnh báo, khuyến nghị về các lỗ hổng gây mất an toàn thông tin của các công nghệ.

- Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng:

https://ncsc.gov.vn/canhbaotuan

- Bộ Khoa học và Công nghệ:

https://www.most.gov.vn/vn/chuyen-muc/605/canh-bao---khuyen-nghi.aspx

Theo cơ quan chuyên trách này, các lỗ hổng gây mất an toàn thông tin chủ yếu tập trung vào các công nghệ của hãng Microsoft (như Sharepoint, ...), hiếm gặp ở các công nghệ mở như: Java, Nodejs, Python, Javascript, ...

Do đó, nhiệm vụ này sẽ lựa chọn sử dụng công nghệ mở, mã nguồn mở trong việc phát triển, vận hành hệ thống CNTT để đảm bảo tiết kiệm chi phí đầu tư lần đầu và hàng năm; đồng thời đúng định hướng làm chủ công nghệ tiên tiến và phổ biến.

#### Phân tích, lựa chọn ngôn ngữ phát triển backend

Theo diễn đàn công nghệ hàng đầu thế giới StackOverlow Technology | 2024 Stack Overflow Developer Survey về tính phổ biến của các công nghệ sử dụng trong năm 2024:

Danh sách 10 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

Trong 10 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thì có 09 ngôn ngữ lập trình là công nghệ mở và chỉ 01 ngôn ngữ lập trình là công nghệ đóng (là C#).

Ngôn ngữ lập trình backend trong danh sách gồm: Java, C#, C++ và PHP; trong đó công nghệ mở bao gồm: Java, C++ và PHP.

Tìm hiểu thêm về ngôn ngữ lập trình Java:

Java là một ngôn ngữ lập trình được triển khai rộng rãi và rất phổ biến để phát triển web. Là ngôn ngữ lập trình có tính hướng đối tượng đầy đủ nhất, Java hoạt động như một nền tảng tiêu chuẩn cho rất nhiều doanh nghiệp và lập trình viên trên toàn thế giới.

Điểm đặc biệc của Java nằm ở chỗ nó hoạt động tốt trên các loại nền tảng khác nhau, ví dụ, một chương trình được viết bằng Java trên hệ điều hành Mac cũng sẽ chạy trên hệ điều hành dựa trên Windows.

Ngoài ra, Java là ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và an toàn, nó có khả năng triển khai và thực thi ứng dụng với hiệu suất cao.

Vậy nên, Java là lựa chọn hàng đầu để thực hiện các trang web, ứng dụng lớn.

Ưu điểm:

- Thư viện nguồn mở phong phú

- Phân bổ bộ nhớ tự động và thu gom rác

- Hỗ trợ Mô hình OOP đầy đủ nhất

- Có hệ thống phân bổ ngăn xếp

- Mức độ độc lập nền tảng cao nhờ tính năng JVM

- Độ an toàn cao do loại trừ con trỏ rõ ràng và bao gồm một trình quản lý bảo mật chịu trách nhiệm xác định quyền truy cập của các lớp

- Lý tưởng cho tính toán phân tán

- Cung cấp một loạt các API để hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như kết nối cơ sở dữ liệu, kết nối mạng, tiện ích và phân tích cú pháp XML

- Hỗ trợ đa luồng

- Có tốc độ hàng đầu

Nhược điểm:

- Thiếu các mẫu giới hạn tạo cấu trúc dữ liệu chất lượng cao

- Quản lý bộ nhớ tốn kém

- Chậm hơn các ngôn ngữ lập trình được biên dịch tự nhiên, như C và C ++

Tại Việt Nam, công nghệ Java là ngôn ngữ lập trình backend phổ biến trong các hệ thống Chính phủ điện tử, Chính phủ số;

Trong phần phân tích lựa chọn công nghệ tích hợp cho dự án, lựa chọn công nghệ WSO2; công nghệ WSO2 được phát triển từ ngôn ngữ lập trình Java.

Do đó, với các phân tích trên, dự án lựa chọn Java là ngôn ngữ lập trình backend chính trong dự án (có thể kết hợp sử dụng công nghệ lập trình khác phù hợp như C#, .Net framework).

#### Phân tích lựa chọn nền tảng phát triển front-end

Ngày nay, việc lập trình một khối với việc không phân chia rõ lớp back-end và front-end, sử dụng chung một ngôn ngữ lập trình cho cả hai lớp là cách làm đã bộc lộ rất nhiều hạn chế. Các ứng dụng hiện đại, tối ưu ngày nay đều đã phân biệt rõ lớp back-end với lớp front-end. Hai lớp này triệu gọi nhau thông qua API (Web API và RESTful). Cách thức này giúp hệ thống có thể có được giao diện mượt mà, giảm thiểu dung lượng đường truyền (giảm dung lượng gói tin giữa back-end và front-end) hay tái sử dụng front-end và các API phía back-end cho việc phát triển các ứng dụng mobile.

Theo diễn đàn công nghệ hàng đầu thế giới StackOverlow Technology | 2024 Stack Overflow Developer Survey về tính phổ biến của các công nghệ sử dụng trong năm 2024. Ngôn ngữ lập trình frontend phổ biến nhất gồm: Javascript, HTML/CSS, TypeScript.

Các công nghệ frontend Javascript, HTML/CSS thường được kết hợp sử dụng cùng nhau và đã được thừa nhận hiệu quả trong suốt 20 năm nay trong các hệ thống phần mềm tại Việt Nam và thế giới.

Tìm hiểu thêm về ngôn ngữ Javascript:

Javascript chính là một ngôn ngữ lập trình với khả năng đem tới sự sinh động khi thiết kế website. Đây là dạng ngôn ngữ theo kịch bản, dựa trên chính đối trượng phát triển có sẵn, hoặc là tự định nghĩa ra. Chính vì tính tiện lợi, hiệu quả ứng dụng cao mà ngôn ngữ lập trình này được tin dùng ngày càng nhiều, ứng dụng rộng rãi trong các website hiệu quả.

Hiện nay, JavaScript được đánh giá cao bởi là trình thông dịch ngôn ngữ lập trình chính thức được nhúng bên trong trình duyệt web. Chính vì vậy, lập trình viên có thể thực hiện được tất  cả mọi thao tác mà ngôn ngữ này cho phép như sau:

- Thực hiện khai báo biến.

- Tiến hành  lưu trữ và truy xuất cho các giá trị.

- Có thể xác định các lớp.

- Thực hiện tải và sử dụng những mô-đun ở bên ngoài.

- Thực hiện xác định và gọi cho các hàm.

- Tiến hành viết trình xử  lý cho các sự kiện để có thể đáp ứng với tất cả người dùng và những sự kiện khác.

- Tiến hành thêm bớt các tính tương tác khác vào cho trang web.

- Thực hiện tạo cho các trò chơi dựa vào trình duyệt web.

- Thực hiện phát triển cho những ứng dụng di động có nhu cầu.

- Hỗ trợ, thực hiện phát triển web.

- JavaScript có thể cung cấp tích hợp siêu đầy đủ với HTML/CSS.

- JavaScript có khả năng hỗ trợ được mọi trình duyệt chính và có khả năng được bật dựa trên mặc định.

Tìm hiểu thêm về ngôn ngữ HTML

HTML là chữ viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) dùng để tạo ra các trang web, những nội dung mà chúng ta nhìn thấy trên trang web (chẳng hạn như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, …) chính là những thứ được xây dựng dựa trên các thẻ HTML. Nó có thể được trợ giúp bởi các công nghệ như CSS và các ngôn ngữ kịch bản giống như JavaScript để trở thành một nền tảng vững chắc cho thế giới mạng.

Tuy nhiên website ngày càng khá cồng kềnh và các trình duyệt khác nhau thực hiện những tính năng theo cách riêng của chúng. HTML5 sinh ra để giải quyết những vấn đề lớn của HTML, giúp cho trang web trở nên hiệu quả và đẹp đẽ hơn.

Những điểm mới của HTML:

- Ít phụ thuộc vào các plugin cho các chức năng

- Scripting nên được thay thế bằng markup bất cứ khi nào có thể.

- Chạy được trên bất kỳ thiết bị (ví dụ, có sẵn trên tất cả các thiết bị và cung cấp các trải nghiệm giống nhau đối với người dùng).

- Hỗ trợ và chạy trên bất kỳ trình duyệt nào.

Các ưu điểm của HTML:

- HTML5 đa nền tảng và responsive

- Hỗ trợ âm thanh và video

- Code bằng HTML5 rõ ràng và nhất quán

- Có nhiều layout elements hơn cho nội dung

- Cung cấp lợi ích tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

- HTML5 hỗ trợ bởi một cộng đồng đông đảo

- Local storage và caching

- Xử lý lỗi tốt hơn

Tìm hiểu thêm về ngôn ngữ CSS:

CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, nó là một ngôn ngữ được sử dụng để tìm và định dạng lại các phần tử được tạo ra bởi các ngôn ngữ đánh dấu (HTML). Nói ngắn gọn hơn là ngôn ngữ tạo phong cách cho trang web. Người dùng có thể hiểu đơn giản rằng, nếu HTML đóng vai trò định dạng các phần tử trên website như việc tạo ra các đoạn văn bản, các tiêu đề, bảng, …thì CSS sẽ giúp chúng ta có thể thêm style vào các phần tử HTML đó như đổi bố cục, màu sắc trang, đổi màu chữ, font chữ, thay đổi cấu trúc…

CSS và HTML có mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời nhau, kết hợp với nhau để tạo ra nhiều style khác nhau và có thể áp dụng được cho nhiều Web.

Ưu điểm của CSS:

Nếu như các website không thể load được thì chỉ có nền trắng và chữ xuất hiện là màu đen và xanh. Trước khi có thể sử dụng CSS thì hầu hết các phong cách của CSS đều được đính kèm bên trong HTML markup. Chính vì vậy, người dùng cần thực hiện tách để có thể dễ dàng xác định cho các thành phần như: background, font colors, canh hàng, ... Vậy, các ưu điểm của CSS như sau:

- CSS giúp người dùng thực hiện định kiểu mọi thứ mình muốn lên một file khác. Nhờ vậy, người dùng có thể tạo ra được những phong cách phù hợp rồi mới tích hợp các file CSS lên trên cùng file của HTML. Điều này sẽ giúp cho HTML được makup rõ ràng nhất và người dùng có thể quản lý website dễ dàng hơn.

- Sử dụng CSS sẽ giúp người dùng không cần thực hiện lặp lại các mô tả cho từng thành phần. Từ đó, người dùng có thể tiết kiệm được tối đa thời gian làm việc với nó, làm code ngắn lại giúp kiểm soát dễ dàng hơn các lỗi không đáng có.

- CSS giúp người dùng nhiều styles trên một trang web HTML nên khả năng điều chỉnh trang của người dùng trở nên vô hạn.

- Nhờ CSS mà mã nguồn của trang Web sẽ được tổ chức gọn gàng hơn, trật tự hơn, nội dung trang web sẽ được tách bạch hơn trong việc định dạng hiển thị. Từ đó, quá trình cập nhập nội dung sẽ dễ dàng hơn và có thể hạn chế tối thiểu làm rối cho mã HTML.

- CSS tạo ra nhiều kiểu dáng nên có thể được áp dụng với nhiều trang web, từ đó giảm tránh việc lặp lại các định dạng của các trang web giống nhau.

Nền tảng công nghệ phát triển frontend:

Từ ngôn ngữ lập trình Javascript, thế giới có xây dựng ra:

- Công nghệ Reactjs là một bộ các thư viện lập trình sử dụng ngôn ngữ javascript.

- Nền tảng Vuejs là một nền tảng phát triển sử dụng ngôn ngữ javascript. Ở Việt Nam, cả 2 công nghệ này đều rất phổ biến và đã được sử dụng nhiều trong các dự án CPĐT, cộng đồng lập trình viên đông đảo. Vuejs dễ học dễ làm hơn Reactjs (do Vuejs là nền tảng phát triển, Reactjs là bộ các thư viện)

Ngoài ra, từ ngôn ngữ lập trình Javascript được Google phái sinh thành ngôn ngữ lập trình Typescript.

- Ngôn ngữ lập trình Typescript có cộng đồng lập trình viên ít hơn, ít phổ biến hơn, không mạnh mẽ bằng Javascript.

- Nền tảng phát triển Angular được xây dựng lên từ ngôn ngữ lập trình Typescript.

Do đó, với các phân tích trên, dự án lựa chọn Javascript, HTML/CSS là ngôn ngữ lập trình frontend chính; kết hợp sử dụng Vuejs nền tảng phát triển frontend chính; (có thể kết hợp sử dụng công nghệ mở khác phù hợp).

#### Phân tích lựa chọn công nghệ hệ quản trị CSDL

Theo trang phân tích các hệ quản trị CSDL hàng đầu trên thế giới tại https://db-engines.com/en/ranking cho thấy 10 hệ quản trị CSDL hàng đầu

Danh sách 10 hệ quản trị CSDL hàng đầu

Trong 10 hệ quản trị CSDL hàng đầu, các công nghệ đóng gồm: Oracle, MS SQL Server, IBM Db2, Microsoft Acces; còn lại là các công nghệ mở.

Căn cứ Thông tư số 20/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 của Bộ TTTT quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước. Cụ thể, thông tư khuyến nghị ưu tiên sử dụng:

+ Hệ quản trị CSDL lớn:

  - MongoDB

  - Hadoop

+ Hệ quản trị dữ liệu quan hệ:

  - PostgreeSQL

  - MySQL

  - MariaDB

Phân tích dự án gồm xây dựng 3 phần mềm trong phạm vi dự án lưu trữ nhiều định dạng dữ liệu khác nhau do đó cần thiết lựa chọn sử dụng hệ quản trị CSDL quan hệ và hệ quản trị CSDL lớn.

##### Phân tích lựa chọn công nghệ hệ quản trị CSDL lớn

Một số đánh giá về NoSQL document database MongoDB:

- MongoDB lưu trữ dữ liệu trong các document tương tự như JSON và có thể thay đổi về cấu trúc, cung cấp một schema linh hoạt, năng động.

- Trong MongoDB collection của document không có cấu trúc được xác định trước và các column có thể thay đổi cho các document khác nhau.

- MongoDB cũng được thiết kế để có tính sẵn sàng và khả năng mở rộng cao, với tính năng sao chép và tự động tích hợp sẵn.

- Một trong những document store phổ biến nhất.

- Dễ dàng cài đặt, sử dụng cũng như duy trì.

- Mã nguồn mở, miễn phí, đáng tin cậy có tốc độ và hiệu năng nhanh.

- Hỗ trợ đầy đủ index, tốc độ cập nhật nhanh chóng.

- Khả năng linh hoạt, mở rộng, sẵn sàng cao, có khả năng auto-sharding.

Kiến trúc hệ quản trị CSDL NoSQL MongoDB

MongoDB nên sử dụng cho các ứng dụng:

- Dữ liệu phức tạp, lớn, đang phát triển.

- Linh hoạt, dễ để học.

- Prototyping, Startups, Hackathons

- Không quan tâm lắm về cấu trúc dữ liệu.

- Cần thay đổi schema nhanh chóng.

- Các hệ thống realtime (thời gian thực) yêu cầu phản hồi nhanh, bigdata với yêu cầu truy vấn nhanh, có tần suất write/insert lớn.

- Sử dụng làm search engine

Một số đánh giá về NoSQL document database Hadoop:

Hadoop là một Apache framework mã nguồn mở cho phép phát triển các ứng dụng phân tán (distributed processing) để lưu trữ và quản lý các tập dữ liệu lớn. Hadoop hiện thực mô hình MapReduce, mô hình mà ứng dụng sẽ được chia nhỏ ra thành nhiều phân đoạn khác nhau được chạy song song trên nhiều node khác nhau. Hadoop được viết bằng Java tuy nhiên vẫn hỗ trợ C++, Python, Perl bằng cơ chế streaming.

Ưu điểm:

- Hadoop cho phép người dùng thêm node mới và thay đổi chúng khi muốn lưu trữ nhiều dữ liệu hơn

- Đặc biệt, người dùng không cần phần cứng đặc biệt để chạy Hadoop. Tức là sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí kha khá và thời gian chăm sóc, theo dõi cả bộ cứng nữa.

- Hadoop rất đa năng, nó đáp ứng tốt được được tiêu chí xử lý dữ liệu có cấu trúc và không cấu trúc rất tuyệt vời.

- Đặc biệt, khi 1 node lỗi, thì nó sẽ tự động chuyển sang node khác, không làm gián đoạn hoạt động lưu trữ của cả hệ thống. Chúng ta có thể sửa chữa sau đó mà không ảnh hưởng đến các bộ phận khác

Dựa trên vào phân tích các ưu điểm của hai công nghệ quản trị CSDL lớn trên đây thì đề xuất: Lựa chọn hệ quản trị CSDL lớn là MongoDB và Hadoop.

##### Phân tích lựa chọn công nghệ hệ quản trị dữ liệu quan hệ

Căn cứ Thông tư số 20/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 của Bộ TTTT quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước. Cụ thể, thông tư khuyến nghị ưu tiên sử dụng:

+ Hệ quản trị dữ liệu quan hệ:

  - PostgreeSQL

  - MySQL

  - MariaDB

| Cơ sở so sánh | MySQL/MariaDB | PostgreSQL |
| --- | --- | --- |
| Non-blocking trong DDL | – Thực thi thao tác nhiều DDL bằng Non – blocking (Tức là, dù trong transaction nhưng không có block đến bảng) – Trong trường hợp Alter table (thay đổi, điều chỉnh cột, hàng… trong bảng), chỉ những cột đối tượng cần xử lý thì không tạo bảng từ con số không. Bởi vậy, tốc độ xử lý nhanh, kéo thiểu việc giảm tải cho máy chủ server. | – PostgreSQL sẽ tùy thuộc vào những câu lệnh thực thi thao tác DDL nào. – Thao tác write, chẳng hạn như thêm cột, nó sẽ phát sinh block đến bảng, khiến bạn không thể tham chiếu thêm nữa. – Có thể thấy, PostgreSQL thao tác DDL là Alter table không phải non – blocking. Để sử dụng được, bạn cần sự hỗ trợ của các tool. Ví dụ như pg_repack, tool này chuyên dùng cho maintain, giúp thực thi các thao tác alter table một phần hoặc tiến hành reindex bằng cách block tối thiểu. |
| Performance của DML (thao tác dữ liệu) | – MySQL có thuật toán sort không tốt bằng PostgreSQL. Bởi vậy MySQL sẽ bị chậm hơn. – MySQL chuyên về use case. Ví dụ, lấy da 10 hay 100 dữ liệu đầu tiền (như cách của Twitter) sẽ nhanh hơn so với PostgreSQL. – UPDATE thì performance của MySQL tốt hơn so với PostgreSQL. Bởi MySQL ghi đè đối tượng được update, đúng nghĩa cập nhật. – MySQL delete chậm do sau khi xóa dữ liệu nó sẽ thực hiện đánh lại secondary index xử lý đồng bộ nên tốn thời gian hơn. | – Câu SELECT cần phải sort lượng dữ liệu lớn sau khi ORDER BY thì PostgreSQL sẽ làm việc nhanh hơn. – Chậm hơn – PostgreSQL khi update sẽ xử lý tương tự như insert. Tức là nó sẽ đánh dấu flag như delete vào dòng trước khi thay đổi, rồi thêm dòng mới có dữ liệu sau khi thay đổi. – Delete nhanh hơn. |
| Thuật toán JOIN | – MySQL chủ yếu sử dụng thuật toán Support Nested Loop Join, bởi hệ quản trị cơ sở dữ liệu này thiết kế đúng theo tiêu chí thuật toán đơn giản. | – PostgreSQL support cả 3 loại Hash Join, Nested Loop Join, Sort Merge Join. Trong đó: Sử dụng dữ liệu cần join nhiều thì dùng Hash Join và Sort Merge join. Dữ liệu đã được sort thì sử dụng Sort Merge Join. Dữ liệu của các bảng được Join ít hoặc bảng ít bảng nhiều, bạn có thể dùng Nested Loop Join. |
| Xử lý transaction | – MySQL mặc định xử lý transaction là repeatable-read. Phương thức này giúp giữ nguyên dữ liệu đọc, không lo thay đổi, mất ở một transaction khác. – Trong trường hợp thêm dữ liệu bởi transaction khác sẽ được thấy khi chạy transaction với phantom-read. Để cải thiện tình trạng này, khi sử dụng MySQL cần dùng Next Key Locking. | – PostgreSQL có tính năng Read – committed, hình thức này có khả năng xảy ra vấn đề phantom-read hoặc non – repeatable – read (hiện tượng cùng một transaction đọc cùng dữ liệu mà giá trị thay đổi). – Trường hợp đổi sang Repeatable – read sẽ không có next key locking nên tránh được tình trạng phantom – read. Bởi vậy PostgreSQL dễ tránh xung đột hơn MySQL. |
| Store procedure, Trigger | – MySQL chỉ sử dụng được SQL. Trên mỗi SQL không thực thi step của store procedure được. | – Ngoài SQL, PostgreSQL còn sử dụng được cả procedure bên ngoài như python. |
| Dạng logic và vật lý của replication | – MySQL có replication dạng logic và vật lý. Dạng logic được setting mặc định. | – PostgreSQL chỉ có dạng vật lý (copy image dòng sau khi thay đổi). Nhưng từ phiên bản release beta version 10 có thể sử dụng được cả dạng logic (copy câu SQL). |
| Hỗ trợ dữ liệu không gian | Không hỗ trợ. | Hỗ trợ tốt. |
| Chức năng tiện lợi | – MySQL chưa có chức năng này. – MySQL thì có backup vật online còn Xtrabackup hoặc enterprise backup không thực hiện được base backup online hay trên remote. | – PostgreSQL có hàm window, có thể apply hàm tổng, hợp thành set kết quả và phân chia thành từng phần. Mệnh đề With có thể subquery trước khi select. Bởi vậy, chức năng tiện lợi của postgreSQL mạnh hơn. – Chức năng Query song song giúp tăng tốc độ xử lý bằng cách sử dụng nhiều CPU để chạy query. PostgreSQL có đa dạng các tool từ OSS, PostGIS… – Chức năng Pg_basebackup có thể sử dụng online hoặc dùng trên remote đều được. |

MySQL: là hệ quản trị CSDL mã nguồn mở, CSDL này đều có những phiên bản chạy trên hệ điều hành Windows và Linux, tuy nhiên việc sử dụng trên hệ điều hành Linux là phổ biến hơn. Hiện nay, MySQL đang tồn tại 2 phiên bản, phiên bản miễn phí (community), phiên bản trả phí, đối với phiên bản miễn phí chỉ có các tính năng cơ bản, được hỗ trợ từ cộng đồng sử dụng MySQL, phiên bản trả phí được hỗ trợ từ hãng Oracle, có các tính năng bảo mật nâng cao, được cập nhật các bản vá bảo mật và nâng cấp từ hãng, chi phí bản thương mại (enterprise) rẻ hơn MSSQL  và Oracle DB.

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến hàng đầu trên thế giới và đặc biệt được ưa chuộng trong quá trình xây dựng, phát triển ứng dụng. Đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có khả năng thay đổi mô hình sử dụng phù hợp với điều kiện công việc khả chuyển. MySQL hoạt động trên nhiều hệ điều hành, cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh.

Với tốc độ và tính bảo mật cao, MySQL thích hợp với các ứng dụng có truy cập cơ sở dữ liệu trên internet. MySQL có thể tải miễn phí từ trang chủ với nhiều phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau như: phiên bản Win32 cho các hệ điều hành dòng Windows, Linux, Mac OS X, Unix, FreeBSD, NetBSD, Novell NetWare, SGI Irix, Solaris, SunOS...

Có thể nhận thấy ở công cụ này rất nhiều ưu điểm, tuy nhiên song song với đó, nó cũng tồn tại một vài nhược điểm:

Ưu điểm:

- Sử dụng dễ dàng: MySQL là cơ sở dữ liệu tốc độ cao và ổn định, công cụ này dễ sử dụng và hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp hệ thống lớn các hàm tiện ích.

- Tính bảo mật cao (phiên bản trả phí): MySQL phù hợp với các ứng dụng có truy cập cơ sở dữ liệu trên internet vì nó sở hữu nhiều tính năng bảo mật, thậm chí là bảo mật cấp cao, phiên bản trả phí bao gồm tính năng tường lửa cơ sở dữ liệu.

- Đa tính năng: MySQL có thể hỗ trợ hàng loạt các chức năng SQL từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ trực tiếp và cả gián tiếp.

- Khả năng mở rộng và mạnh mẽ: Công cụ MySQL có khả năng xử lý khối dữ liệu lớn và có thể mở rộng khi cần thiết.

- Tương thích trên nhiều hệ điều hành: MySQL tương thích để chạy trên nhiều hệ điều hành, như Novell NetWare, Windows * Linux *, nhiều loại UNIX * (như Sun * Solaris *, AIX và DEC * UNIX), OS / 2, FreeBSD *,.... MySQL cũng cung cấp phương tiện mà các máy khách có thể chạy trên cùng một máy tính với máy chủ hoặc trên một máy tính khác (giao tiếp qua mạng cục bộ hoặc Internet).

- Cho phép khôi phục: MySQL cho phép các transaction được khôi phục, cam kết và phục hồi sự cố.

- Chi phí cho phiên bản trả phí thấp hơn MS SQL và Oracle

Nhược điểm: So với Microsoft SQL Server hay Oracle, độ bảo mật của MySQL bản miễn phí chưa cao bằng. Và quá trình Restore cũng có phần chậm hơn. Tuy nhiên, những nhược điểm này được cải thiện trong các phiên bản trả phí.

  - Dựa trên vào bảng so sánh các công nghệ quản trị dữ liệu quan hệ, phân tích chi tiết ưu nhược điểm của từng hệ quản trị CSDL MySQL, đề xuất: Dự án lựa chọn hệ quản trị CSDL quan hệ là MySQL.

## Kiến trúc Kho dữ liệu dùng chung

### Ngôn ngữ lập trình

#### Frontend – Giao diện người dùng

Có thể lựa chọn theo 4 phương án:

  - React.js: Thư viện UI của Meta, phổ biến nhất hiện nay

      - Ưu điểm

Hiệu năng cao, component reuse tốt

Cộng đồng & hệ sinh thái khổng lồ

Dễ tích hợp TypeScript, Redux, REST, GraphQL

      - Nhược điểm

Không có cấu trúc bắt buộc, thiếu rõ ràng (phải dùng thêm lib).

  - Angular: Framework của Google

      - Ưu điểm

Mạnh về enterprise, chuẩn TypeScript.

Có cấu trúc chặt chẽ (MVVM).

Được Google hỗ trợ lâu dài.

      - Nhược điểm

Học khó hơn React/Vue.

Build nặng, ít linh hoạt

  - Vue.js

      - Ưu điểm

Dễ dùng, tốc độ nhanh

Cú pháp gần HTML/CSS

Hỗ trợ tốt dự án vừa & nhỏ

      - Nhược điểm

Thiếu ecosystem lớn như React

Tài liệu chuyên sâu ít hơn

  - ASP.NET

      - Ưu điểm

Code chung C# giữa FE & BE

Hỗ trợ tốt cho .NET backend

      - Nhược điểm

Hiệu năng không cao với web phức tạp

Cộng đồng nhỏ

- Đề xuất lựa chọn: React.js phù hợp với dự án quy mô vừa-lớn, nhiều component phức tạp. Linh hoạt trong phát triển và frontend mạnh

#### Backend

Có thể lựa chọn theo 4 phương án:

  - Java Spring Boot: Framework Java mạnh mẽ, hỗ trợ REST API, Microservices

      - Ưu điểm

Hiệu năng cao, ổn định, dễ mở rộng

Cộng đồng lớn, thư viện phong phú

Hỗ trợ tốt cho microservice, security (Spring Security, OAuth2)

Được nhiều cơ quan nhà nước chọn

      - Nhược điểm

Mất thời gian học với dev mới

  - .NET Core (C#): Nền tảng của Microsoft, chạy đa hệ điều hành

      - Ưu điểm

Hiệu năng cao, bảo mật tốt

Dễ tích hợp hệ sinh thái Microsoft (AD, Azure, MS SQL)

      - Nhược điểm

Ít phổ biến hơn Java ở cơ quan nhà nước

Hosting, license (nếu dùng Windows Server) có thể tốn chi phí

  - Node.js (Express/NestJS): Nền tảng JS chạy phía server

      - Ưu điểm

Xử lý real-time tốt (chat, log, socket)

Code đồng nhất JS cho FE & BE

      - Nhược điểm

Quản lý hiệu năng khó

Bảo mật cần chú trọng (dependency risk)

  - Python (Django/FastAPI): Framework Python hướng REST & tốc độ phát triển nhanh

      - Ưu điểm

Phát triển nhanh

Cộng đồng mạnh

      - Nhược điểm

Hiệu năng kém hơn Java/.NET

Không lý tưởng cho high concurrent load

- Đề xuất lựa chọn: Spring Boot (Java) là lựa chọn ưu tiên cho hệ thống hành chính, bộ/ngành

##### So sánh phương án dùng cho FE và BE

| Tiêu chí | Java Spring Boot + ReactJS | .NET Core + ASP.NET | Node.js + Angular | Python + Vue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hiệu năng | Rất tốt | Rất tốt | Tốt | Trung bình |
| Bảo mật | Rất tốt | Rất tốt | Trung bình | Trung bình |
| Dễ bảo trì | Rất tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
| Phù hợp môi trường nhà nước | Rất tốt | Rất tốt | Trung bình | Trung bình |
| Chi phí triển khai | Tốt | Tốt | Rất tốt | Rất tốt |
| Cộng đồng & hỗ trợ | Rất tốt | Tốt | Rất tốt | Tốt |

##### Đề xuất lựa chọn: ReactJS và Spring Boot

  - Lý do kết hợp ReactJS và Spring Boot

      - Hiệu quả khi phát triển ứng dụng Web Full-stack: Kết hợp ReactJS cho frontend và Spring Boot cho backend tạo nên một ứng dụng web mạnh mẽ và hiệu quả, trong đó ReactJS sẽ xử lý giao diện người dùng và Spring Boot sẽ xử lý logic phía server, giúp tách biệt rõ ràng giữa frontend và backend, thuận tiện cho việc phát triển, bảo trì và mở rộng.

      - Tính mở rộng và linh hoạt: ReactJS giúp dễ dàng mở rộng giao diện người dùng với các component tái sử dụng, trong khi Spring Boot giúp phát triển các API mạnh mẽ và dễ dàng mở rộng các dịch vụ backend khi yêu cầu của ứng dụng tăng lên.

      - Khả năng bảo mật cao: Việc sử dụng Spring Security kết hợp với các phương thức bảo mật trong ReactJS sẽ giúp xây dựng một ứng dụng bảo mật cao, với xác thực người dùng, mã hóa dữ liệu, và bảo vệ chống lại các tấn công mạng.

      - Tối ưu hiệu suất: ReactJS sẽ tối ưu hóa việc rendering giao diện người dùng với Virtual DOM, trong khi Spring Boot xử lý các tác vụ backend nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định ngay cả khi có lượng người dùng lớn

### Nền tảng máy chủ ứng dụng

  - Với lựa chọn mô hình kiến trúc microservice

  - Nền tảng máy chủ

      - Có thể lựa chọn theo 4 phương án:

        - On-premise tự quản lý (Kubernetes native): Dùng K8s thuần (kubeadm, kubectl), quản trị thủ công. Hình thức triển khai: máy chủ vật lý hoặc ảo hóa (VMWare/OpenStack)

          - Ưu điểm:

Toàn quyền kiểm soát, linh hoạt tùy chỉnh theo chuẩn CPĐT 4.0.

Không phụ thuộc vendor.

Có thể chạy trong hạ tầng sẵn có của Bộ Tư pháp (VMWare hoặc OpenStack).

          - Nhược điểm:

Đòi hỏi đội ngũ vận hành DevOps/K8s có kinh nghiệm.

Nâng cấp và giám sát phức tạp (đặc biệt khi mở rộng cụm lớn).

Thiếu giao diện quản trị trực quan.

        - Nền tảng container enterprise (Red Hat OpenShift): Triển khai trên bộ giải pháp thương mại hỗ trợ quản lý K8s. Hình thức triển khai: VMWare hoặc Cloud.

          - Ưu điểm

Tích hợp toàn bộ vòng đời từ build đến và monitor

Hỗ trợ RBAC, logging, metrics, image registry, autoscaling có sẵn

Giao diện quản lý trực quan, dễ tách namespace theo từng hệ thống.

Có hỗ trợ từ Red Hat (OpenShift)

          - Nhược điểm

Cần license (OpenShift)

Chi phí cao hơn so với K8s native.

Yêu cầu phần cứng mạnh hơn

        - Managed Kubernetes (Cloud): Dịch vụ K8s. Hình thức triển khai: Cloud

          - Ưu điểm

Không cần cài đặt hay vận hành cluster

Có thể scale tự động, backup, giám sát tích hợp sẵn

Dễ triển khai, nhanh mở rộng

          - Nhược điểm

Giới hạn quyền quản trị node & network

Không phù hợp khi dữ liệu phải lưu nội bộ

      - Tính sẵn sàng với IPv6

        - On-premise tự quản lý (Kubernetes native)

          - Ưu điểm

Chủ động bật IPv6 dual-stack, tự cấu hình

Toàn quyền kiểm soát mạng nội bộ

          - Nhược điểm

Cấu hình IPv6 thủ công rất phức tạp

Cần DevOps am hiểu network

Quản lý update, version dễ gây lỗi

        - Red Hat OpenShift

          - Ưu điểm

Hỗ trợ IPv6 và Dual-Stack chính thức (OpenShift 4.6 trở lên)

Ingress Controller, Service Router, Monitoring, Logging đều tương thích IPv6

Red Hat có hướng dẫn & tài liệu IPv6 chính thức

Có sẵn template triển khai Dual-stack (IPv4 + IPv6) cho từng namespace

          - Nhược điểm

Cần license (OpenShift)

        - Managed Kubernetes

          - Ưu điểm

Không cần vận hành cluster

Một số cloud đang thử nghiệm IPv6 internal networking

          - Nhược điểm

IPv6 thường chỉ hỗ trợ ở lớp Load Balancer, chưa hỗ trợ đầy đủ trong Pod Network

Không kiểm soát được layer mạng nội bộ.

Có thể không đạt yêu cầu “chuyển đổi IPv6 toàn diện nội bộ” (theo Bộ TTTT quy định)

        - Ảo hóa (VM):

          - Ưu điểm

Dễ triển khai, dễ hiểu: Không cần kỹ năng container hay DevOps phức tạp

Phù hợp với giai đoạn chuyển giao công nghệ hoặc legacy

Tận dụng hạ tầng sẵn có

Có thể cấu hình IPv6, hầu hết hệ điều hành hiện nay đều hỗ trợ IPv6 đầy đủ.

          - Nhược điểm

Không có tính năng tự động scale.

Khó giám sát và quản lý vòng đời dịch vụ.

Hiệu suất và sử dụng tài nguyên kém hơn container.

      - So sánh 4 phương án:

| Tiêu chí | 1. Native Kubernetes | 2. OpenShift | 3. Managed K8s (Cloud) | 4. Ảo hóa (VM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy chủ triển khai |  |  |  |  |
| Mức độ kiểm soát | Toàn quyền, cấu hình sâu từng node, pod | Kiểm soát ở mức platform | Giới hạn (provider quản lý node, network) | Tùy chỉnh toàn bộ nhưng thiếu tự động hóa |
| Quản trị & DevOps | Cần đội DevOps mạnh, tự cài & cập nhật | Có giao diện quản lý, pipeline, RBAC sẵn | Gần như không cần vận hành nhiều | Thủ công, khó tự động hóa |
| Tính ổn định & HA | Phụ thuộc thiết kế nội bộ | Có sẵn HA/Failover tự động | Tích hợp HA từ nhà cung cấp | Dựa trên hạ tầng VM, khó scale tự động |
| Mức độ tích hợp CI/CD | Thủ công hoặc tích hợp Jenkins | Native pipeline (OpenShift Build/Deploy) | Có thể dùng GitOps (ArgoCD, Flux) | Thủ công hoặc script |
| Quản lý bảo mật, quyền truy cập | Cần cài đặt RBAC, NetworkPolicy thủ công | Có sẵn quản trị người dùng, namespace, quota | Quản lý IAM sẵn | Phụ thuộc OS và firewall |
| Khả năng mở rộng (scaling) | Dễ, nhưng phải cấu hình autoscaler | Native autoscale, cluster management | Elastic scaling tự động | Thủ công |
| Khả năng cập nhật (upgrade) | Thủ công, downtime cao nếu không có kinh nghiệm | Có quy trình upgrade an toàn | CSP chịu trách nhiệm | Manual upgrade từng VM |
| Chi phí triển khai ban đầu | Thấp | Cao hơn (license/enterprise support) | Theo usage (pay-per-hour) | Thấp – tận dụng hạ tầng hiện có |
| Chi phí vận hành dài hạn | Cao (vì tự quản lý, cần đội ngũ DevOps) | Trung bình (có hỗ trợ chính hãng) | Biến thiên (phụ thuộc tải cloud) | Thấp nhưng bảo trì thủ công |
| Phù hợp với môi trường nhà nước (Data localization) | Phù hợp, dữ liệu nằm tại DC Bộ | Phù hợp, có thể triển khai tại DC Bộ | Phải dùng cloud nội địa có chứng chỉ bảo mật | Phù hợp với triển khai các hệ thống nội bộ |
| Tính sẵn sàng với IPv6 |  |  |  |  |
| Hỗ trợ IPv6 native | Có (từ K8s 1.21+ hỗ trợ Dual Stack) | Có, hỗ trợ dual-stack đầy đủ từ OpenShift 4.6+ | Tùy từng nhà cung cấp | Có nhưng cấu hình thủ công |
| Ingress & Load Balancer IPv6 | Phải cấu hình thủ công (MetalLB / HAProxy IPv6) | Có sẵn ingress IPv6 dual-stack | Chỉ một số CSP trong nước hỗ trợ | Phụ thuộc thiết bị mạng hoặc reverse proxy |
| CNI hỗ trợ IPv6 | Calico / Cilium hỗ trợ tốt | OVN-Kubernetes hỗ trợ dual-stack chính thức | Giới hạn (phụ thuộc cloud network plugin) | Không có CNI – cấu hình IP trực tiếp |
| DNS & Service Discovery IPv6 | Phải cấu hình thủ công | Tích hợp sẵn (CoreDNS dual-stack) | Không đồng nhất giữa provider | Phụ thuộc DNS nội bộ |
| Quản lý & giám sát IPv6 traffic | Cần custom metric exporter | Có sẵn logging IPv6 (OpenShift SDN) | Cần cấu hình thêm hoặc không hỗ trợ đầy đủ | Phụ thuộc OS log và router monitoring |
| Khả năng triển khai trong mạng IPv6 | Có thể, nhưng cần cấu hình chi tiết | Hỗ trợ chính thức, đã test với IPv6 | Phụ thuộc nhà cung cấp hạ tầng | Cấu hình thủ công |

Với các đặc thù của Bộ tư pháp trong giai đoạn chuyển đổi từ các hệ thống cũ sang hệ thống/công nghệ mới. Đảm bảo an toàn trong quá trình chuyển tiếp, đề xuất dùng ảo hóa để triển khai, do

  - Không ảnh hưởng hạ tầng hiện có, giúp chuyển đổi từng phần sang microservice mà không cần đầu tư lại hạ tầng ngay.

  - Giảm rủi ro trong quá trình vận hành hệ thống mới

  - Vẫn đảm bảo tuân thủ các tiêu chí về đảm bảo ổn định, an toàn và tuân thủ quy định hạ tầng nhà nước.

  - Sẵn sàng IPv6 toàn diện cho Kho dữ liệu dùng chung

### Hệ quản trị CSDL

  - Yêu cầu cơ sở dữ liệu của Kho dữ liệu dùng chung cần đáp ứng các tiêu chí:

  - Độ tin cậy và toàn vẹn dữ liệu cao

  - Khả năng mở rộng linh hoạt (Scalability)

  - Khả năng tách biệt dữ liệu theo từng dịch vụ để đảm bảo độc lập và an toàn thông tin.

  - Đáp ứng chuẩn kết nối bảo mật

  - Các phương án được xem xét gồm:

  - Oracle:

      - Ưu điểm

        - Hỗ trợ mạnh ACID, TDE, phân quyền chi tiết

        - Khả năng mở rộng cao

        - Tích hợp tốt với Java/Spring Boot

        - Có sẵn cơ chế HA (DataGuard, RAC).

      - Nhược điểm

        - Chi phí bản quyền cao.

        - Yêu cầu phần cứng và quản trị viên có kinh nghiệm.

    - PostgreSQL:

      - Ưu điểm

        - Chuẩn SQL hoàn thiện, tương thích cao.

        - Hỗ trợ JSON, partitioning, logical replication.

        - Chi phí thấp

      - Nhược điểm

        - Thiếu tính năng enterprise như RAC

        - Khả năng clustering giới hạn hơn Oracle

    - MS SQL Server:

      - Ưu điểm

        - Hỗ trợ enterprise, tích hợp Windows AD.

      - Nhược điểm

        - License, scale hạn chế.

  - Đề xuất giải pháp lựa chọn Oracle Database giúp nền tảng đảm bảo các tiêu chí: an toàn, sẵn sàng cao, khả năng mở rộng, dễ tích hợp.

  - Đề nghị dùng phiên bản Oracle19c là phiên bản LTS (Long Term Support) của OracleDatabase, được ra mắt với nhiều cải tiến về hiệu suất, bảo mật, khả năng mở rộng, và quản lý cơ sở dữ liệu. Đây là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức lớn để quản lý các hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp với khối lượng dữ liệu và giao dịch lớn. Dưới đây là phân tích chi tiết và đánh giá về Oracle 19c từ các góc độ quan trọng.

    - Hiệu suất

      - In-Memory Database: Oracle 19c cung cấp tính năng In-Memory nâng cao, cho phép lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ để tăng tốc quá trình truy vấn và xử lý dữ liệu. Điều này rất hữu ích cho các ứng dụng cần phân tích dữ liệu thời gian thực, ví dụ như trong các hệ thống tài chính, thương mại điện tử, và các ứng dụng phân tích dữ liệu lớn.

      - Auto-Optimized Query: Với tính năng này, Oracle 19c có thể tự động tối ưu hóa các truy vấn SQL, giúp giảm thời gian xử lý và cải thiện hiệu suất mà không cần can thiệp thủ công từ quản trị viên cơ sở dữ liệu.

      - Automatic Indexing: Oracle 19c tự động tạo và tối ưu hóa các chỉ mục (index), giảm thiểu sự can thiệp của người dùng trong việc tạo và duy trì các chỉ mục, giúp cải thiện hiệu suất tìm kiếm mà không làm gián đoạn hoạt động của cơ sở dữ liệu.

      - Kết luận về hiệu suất: Oracle 19c cung cấp các tính năng tối ưu hóa hiệu suất mạnh mẽ, giúp các ứng dụng có khối lượng giao dịch lớn hoặc yêu cầu xử lý dữ liệu phức tạp hoạt động mượt mà và nhanh chóng.

    - Khả năng mở rộng và linh hoạt

      - Real Application Clusters (RAC): Oracle 19c hỗ trợ RAC, cho phép triển khai cơ sở dữ liệu trên nhiều máy chủ (nodes) để đảm bảo tính sẵn sàng cao và khả năng mở rộng dễ dàng. Điều này giúp các tổ chức có thể mở rộng hạ tầng cơ sở dữ liệu mà không gặp phải các vấn đề về tắc nghẽn hoặc gián đoạn dịch vụ.

      - Scalability and Flexibility: Oracle 19c có thể xử lý hàng triệu người dùng và giao dịch đồng thời mà không gặp phải các vấn đề về hiệu suất. Với khả năng mở rộng cả theo chiều ngang (scaling out) và chiều dọc (scaling up), Oracle 19c là lựa chọn lý tưởng cho các tổ chức lớn hoặc các ứng dụng cần xử lý dữ liệu phân tán.

      - Multitenant Architecture: Oracle 19c cung cấp Multitenant DatabaseArchitecture, cho phép triển khai nhiều cơ sở dữ liệu trong một hệ thống (CDB - Container Database) và quản lý chúng hiệu quả hơn. Điều này giúp giảm chi phí và đơn giản hóa việc triển khai và bảo trì.

      - Kết luận về khả năng mở rộng: Oracle 19c rất phù hợp với các tổ chức lớn hoặc các ứng dụng yêu cầu mở rộng quy mô linh hoạt và dễ dàng, cung cấp khả năng mở rộng và tính linh hoạt đáng tin cậy.

    - Bảo mật

      - Transparent Data Encryption (TDE): Oracle 19c cung cấp khả năng mã hóa dữ liệu toàn diện, bao gồm mã hóa dữ liệu khi lưu trữ (data-at-rest) và mã hóa dữ liệu khi truyền tải (data-in-transit). Tính năng TDE giúp bảo vệ dữ liệu khỏi các mối đe dọa bên ngoài.

      - Data Redaction: Oracle 19c cho phép ẩn các thông tin nhạy cảm trong quá trình truy vấn dữ liệu, chẳng hạn như số thẻ tín dụng hoặc thông tin cá nhân, mà không làm thay đổi dữ liệu thực tế trong cơ sở dữ liệu.

      - Advanced Security: Các tính năng bảo mật nâng cao như Oracle Advanced Security, Single Sign-On (SSO) và multi-factor authentication (MFA) giúp bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa xâm nhập, đồng thời đảm bảo người dùng chỉ có quyền truy cập những tài nguyên mà họ được phép.

      - Kết luận về bảo mật: Oracle 19c cung cấp một hệ thống bảo mật toàn diện với các tính năng mạnh mẽ như mã hóa dữ liệu, phân quyền người dùng, và xác thực người dùng, giúp bảo vệ cơ sở dữ liệu khỏi các mối đe dọa bảo mật.

    - Quản lý và bảo trì

      - Automated Backup and Recovery: Oracle 19c cung cấp các công cụ tự động hóa sao lưu và phục hồi, giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng và giảm thiểu rủi ro mất mát dữ liệu. Oracle Recovery Manager (RMAN) là công cụ mạnh mẽ giúp sao lưu và khôi phục dữ liệu một cách hiệu quả.

      - Enterprise Manager: Oracle cung cấp công cụ Oracle Enterprise Manager, cho phép quản lý và giám sát các cơ sở dữ liệu từ xa. Nó cung cấp một giao diện trực quan để quản trị viên có thể theo dõi hiệu suất, trạng thái và tình trạng của cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng.

      - Zero-Downtime Patching: Oracle 19c cho phép vá lỗi mà không làm gián đoạn dịch vụ với tính năng Zero-Downtime Patching, giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của hệ thống.

      - Kết luận về quản lý và bảo trì: Oracle 19c cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ cho việc quản lý và bảo trì cơ sở dữ liệu, giúp giảm bớt công việc của quản trị viên và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống.

    - Tương thích và hỗ trợ

      - Tương thích với các ứng dụng doanh nghiệp: Oracle 19c tương thích tốt với các ứng dụng doanh nghiệp như Oracle E-Business Suite, Oracle ERP, và nhiều hệ thống khác, giúp dễ dàng tích hợp với hạ tầng công nghệ hiện tại của tổ chức.

      - Cộng đồng và hỗ trợ mạnh mẽ: Oracle 19c có sự hỗ trợ từ Oracle Corporation và cộng đồng rộng lớn, cung cấp tài liệu phong phú, diễn đàn hỗ trợ và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

      - Kết luận về tính tương thích và hỗ trợ: Oracle 19c có khả năng tương thích cao với các ứng dụng doanh nghiệp lớn và được hỗ trợ mạnh mẽ từ Oracle, giúp doanh nghiệp dễ dàng duy trì và phát triển hệ thống.

Oracle 19c là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và toàn diện, phù hợp với các doanh nghiệp có yêu cầu khắt khe về hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng. Với các tính năng như In-Memory Database, Real Application Clusters (RAC), và Transparent Data Encryption (TDE), Oracle 19c cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho các ứng dụng lớn và phân tán, đồng thời hỗ trợ quản lý và bảo trì dễ dàng. Mặc dù chi phí cao, nhưng đối với các tổ chức lớn và có yêu cầu phức tạp, Oracle 19c vẫn là lựa chọn hàng đầu nhờ vào sự ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng vượt trội.

### Hệ thống lưu trữ file

  - Hệ thống lưu trữ file đề xuất đưa ra đáp ứng yêu cầu về lưu trữ tài liệu, văn bản trên Kho dữ liệu dùng chung (nếu có)

  - Yêu cầu đối với lớp lưu trữ bao gồm:

    - Đáp ứng khả năng truy cập nhanh (Hot Storage) cho các giao dịch trực tuyến

    - Hỗ trợ lưu trữ trung hạn (Warm Storage) và lưu trữ dài hạn, tuân thủ lưu trữ hồ sơ điện tử (Cold/Archive Storage).

    - Đảm bảo an toàn, toàn vẹn, mã hóa, phân quyền truy cập và khả năng mở rộng linh hoạt.

  - Các phương án được xem xét gồm:

    - Alfresco ECM (OSS + Enterprise)

      - Ưu điểm

        - OSS, có cộng đồng lớn.

        - Hỗ trợ document lifecycle (check-in/out, retention).

        - Workflow tích hợp (Activiti/Camunda).

        - Tích hợp tốt metadata.

      - Nhược điểm

        - Bản OSS tính năng hạn chế

        - UI quản trị chưa hỗ trợ được cho người dùng

    - MinIO (Object Store, S3 API)

      - Ưu điểm

        - OSS, scale-out tốt, tương thích chuẩn S3

        - Hoạt động độc lập, dễ mở rộng

        - Hỗ trợ chuẩn giao tiếp S3 API

      - Nhược điểm

        - Cần quản trị storage chuyên biệt

        - Không thích hợp cho lưu trữ dài hạn (chi phí ổ cứng cao, yêu cầu backup định kỳ)

  - Đề xuất giải pháp lựa chọn MinIO (Object Store, S3 API) đáp ứng các yêu cầu: an toàn, sẵn sàng cao, khả năng mở rộng, dễ tích hợp với ứng dụng backend (Spring Boot, Camunda, Elasticsearch) đã đề xuất lựa chọn để triển khai.

  - Với các dữ liệu phi cấu trúc về nghiệp vụ lưu trữ có những yêu cầu, tiêu chuẩn lưu trữ. Để đáp ứng nghiệp vụ này cũng như giảm tải cho phần lưu trữ dữ liệu hiện tại, đang tác nghiệp/xử lý, cũng như giảm chi phí đầu tư nên sử dụng thêm phần lưu trữ Archive riêng.

  - Đề xuất sử dụng FPT ArchiveNex (Sản phẩm FPT Cloud) do:

    - Lưu trữ cold data với chi phí thấp, hỗ trợ nhiều lớp dữ liệu (Hot / Warm / Cold)

    - Tự động di chuyển dữ liệu theo chính sách vòng đời (Lifecycle Policy) từ MinIO sang ArchiveNex.

    - Chuẩn kết nối S3-compatible, có thể truy cập từ ứng dụng thông qua API hoặc Gateway.

    - Giảm tải cho hệ thống lưu trữ dữ liệu đang thực thi, tối ưu chi phí lưu trữ dài hạn.

    - Đáp ứng các nhu cầu về an toàn, bảo mật

    - Đảm bảo khả năng phục hồi dữ liệu.

## Kiến trúc nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp

### Mô hình kiến trúc

  - Hiện nay, hệ thống Trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu của Bộ Tư pháp đang được xây dựng và vận hành theo kiến trúc đa tầng (N-Tier) truyền thống, bao gồm các lớp trình diễn, lớp nghiệp vụ, lớp truy cập dữ liệu và lớp cơ sở dữ liệu. Mô hình này phù hợp với giai đoạn triển khai ban đầu, giúp đơn giản hóa phát triển, dễ quản lý mã nguồn và thuận tiện cho việc triển khai trên hạ tầng tập trung. Tuy nhiên, mô hình phân lớp bộc lộ nhiều hạn chế khi nhu cầu tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ Tư pháp ngày càng mở rộng, số lượng dịch vụ tăng nhanh, yêu cầu về hiệu năng - khả năng mở rộng - độ sẵn sàng - bảo mật ngày càng cao.

Để đáp ứng các yêu cầu mới, phù hợp với định hướng hiện đại hoá theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; Kiến trúc dữ liệu quốc gia, hệ thống cần được chuyển đổi từ kiến trúc phân lớp sang kiến trúc microservice để phân chia hệ thống thành các dịch vụ độc lập, được triển khai, mở rộng và phát triển tách biệt, phù hợp với từng nhóm chức năng chính của LGSP như: Kết nối, tích hợp, chia sẻ, phân phối, quản lý API, giám sát, an toàn bảo mật, đồng bộ dữ liệu, điều phối quy trình, chia sẻ dữ liệu theo sự kiện, …đề xuất lựa chọn kiến trúc Microservices để nâng cấp kiến trúc Nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp. Với kiến trúc đề xuất này hoàn toàn phù hợp khi hệ thống lớn, cung cấp nhiều dịch vụ dữ liệu khác nhau

### Công nghệ sử dụng

Hệ thống Trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu của Bộ Tư pháp đang sử dụng công nghệ .NET Framework 4.7 bộc lộ nhiều hạn chế so với yêu cầu hiện đại hóa Nền tảng LGSP, gồm: chỉ chạy trên Windows, khó triển khai theo mô hình container/microservice, hiệu năng thấp, khó mở rộng cho tải lớn, khó tích hợp công nghệ mới và không còn là hướng phát triển chính của Microsoft. Việc tiếp tục duy trì nền tảng này làm tăng chi phí vận hành và giảm khả năng mở rộng lâu dài. Do đó cần được nâng cấp công nghệ để khắc phục các yếu điểm, tăng cường hiệu năng, khả năng đa nền tảng, bảo mật và phù hợp với kiến trúc microservice.

#### Frontend – Giao diện người dùng

Đối với nền tảng LGSP, lớp giao diện chính là khu vực quản trị, cấu hình, giám sát kết nối khối lượng truy cập rất lớn. Vì vậy ưu tiên một giải pháp:

- Dễ bảo trì, phát triển nhanh.

- Tái sử dụng tối đa mô hình dữ liệu và logic dùng chung với backend.

- Phù hợp đội ngũ phát triển hiện tại.

Các phương án phổ biến đã được xem xét:

- React/Angular/Vue:

  - Ưu điểm:

    - Mạnh về SPA (Single-Page Application), phù hợp các giao diện phức tạp.

    - Hệ sinh thái phong phú, linh hoạt. nhiều thư viện hỗ trợ.

  - Nhược điểm:

    - Tách biệt FE/BE về ngôn ngữ (JS/C#), cần thêm lớp API mapping.

    - Tăng chi phí xây dựng và vận hành.

    - Cần nhân sự chuyên sâu frontend → không phù hợp với hệ thống thiên về quản trị nội bộ.

- ASP.NET MVC Razor truyền thống:

  - Ưu điểm:

    - Đơn giản, quen thuộc, đối với các đội dự án .NET lâu năm.

    - Dễ triển khai trong môi trường on-premise.

  - Nhược điểm:

    - Hạn chế về trải nghiệm realtime,

    - UI khó mở rộng/hiện đại hóa khi hệ thống tăng trưởng về tính năng.

    - Không tối ưu với dashboard giám sát, biểu đồ realtime.

- Blazor Server (ASP.NET Core):

Đề xuất lựa chọn Blazor Server trên nền .NET 8 làm nền tảng cho giao diện quản trị LGSP vì:

- Thống nhất công nghệ C# trên toàn bộ hệ thống cho cả frontend và backend

  - Frontend và backend sử dụng chung một ngôn ngữ (C#), cho phép tái sử dụng trực tiếp model, DTO, validation, logic nghiệp vụ.

  - Liảm sai lệch giữa FE–BE, rút ngắn thời gian phát triển và đơn giản hóa bảo trì.

- Tối ưu cho các nghiệp vụ quản trị LGSP

  - cơ chế kết nối SignalR của Blazor Server phù hợp với số lượng người dùng đồng thời ở mức cao trong môi trường quản trị.

  - hỗ trợ tự nhiên các tác vụ đặc thù như form cấu hình, bảng dữ liệu lớn, màn hình giám sát realtime, workflow quản trị.

- Tích hợp sâu với nền tảng .NET 8

  - Kế thừa toàn bộ hệ sinh thái ASP.NET Core: authentication, authorization, policy-based access, logging, audit, OpenTelemetry.

  - Dễ liên kết với các microservice .NET 8 phía backend thông qua mô hình dùng chung thư viện hoặc hợp đồng dữ liệu.

- Phù hợp triển khai on-premise và cloud

  - Chạy trực tiếp trên máy chủ web .NET 8 (Linux hoặc Windows), không yêu cầu thêm runtime JavaScript phức tạp.

  - Dễ tích hợp vào hạ tầng hiện có của Bộ Tư pháp (ảo hóa/VM, Docker, Kubernetes), mở rộng linh hoạt theo nhu cầu.

Kết luận: Đề xuất lựa chọn Blazor Server (ASP.NET Core).

#### Backend

Các nền tảng backend phổ biến đã được xem xét: Java Spring Boot, .NET, Node.js, Python.

Định hướng lựa chọn tập trung vào mục tiêu sau:

- Hiệu năng và độ ổn định cho các API LGSP có tần suất giao tiếp cao

- Khả năng mở rộng theo mô hình dịch vụ/microservice, đáp ứng yêu cầu tách dịch vụ theo từng nhóm nghiệp vụ.

- Tương thích hạ tầng, nguồn lực phát triển hiện có, đảm bảo triển khai – vận hành thuận lợi tại Bộ Tư pháp.

Nền tảng ASP.NET Core (.NET 8) được chọn là lõi backend cho Nền tảng LGSP phù hợp mô hình microservice vì:

- Hiệu năng cao, ổn định, phù hợp hệ thống tích hợp nhiều kết nối

- .NET 8 tối ưu pipeline xử lý HTTP, JSON, I/O, giúp giảm độ trễ và tăng throughput cho các API LGSP.

- Mô hình hosting Kestrel + Linux cho hiệu năng vượt trội trong môi trường on-premise.

- Bảo mật mạnh, hỗ trợ đầy đủ chuẩn tích hợp hiện đại

- Tích hợp sẵn OAuth2/OpenID Connect, JWT, mTLS, rate-limiting, circuit breaker, logging, tracing (OpenTelemetry).

- Hỗ trợ bảo mật ở cấp dịch vụ và cấp kết nối giữa các microservice.

- Đa nền tảng, tối ưu triển khai on-premise

- Chạy tốt trên Linux, Windows, Docker, Kubernetes.

- Dễ dàng triển khai trên VM hoặc mở rộng lên Kubernetes/Rancher theo từng giai đoạn.

- Thống nhất công nghệ, giảm chi phí đào tạo và vận hành

- Toàn bộ hệ thống từ UI (Blazor Server) đến backend đều dùng C#, giảm phân mảnh công nghệ.

- Cấu trúc solution .NET hỗ trợ tốt việc tách module, tách dịch vụ theo domain, phù hợp kiến trúc microservice LGSP.

Định hướng kiến trúc:

- Bộ API LGSP được xây dựng theo chuẩn RESTful, và tách thành các microservice độc lập theo từng nhóm nghiệp vụ (kết nối, đồng bộ, giám sát, quản trị cấu hình…)

- Mỗi microservice triển khai dưới dạng container, giao tiếp qua API Gateway hoặc Message Queue tùy theo đặc thù nghiệp vụ, đảm bảo khả năng mở rộng (scale-out), cô lập lỗi (fault isolation), và dễ dàng bổ sung dịch vụ mới trong tương lai.

Kết luận: Giải pháp đề xuất lựa chọn: ASP.NET Core (.NET 8)

### Nền tảng máy chủ ứng dụng

  - Với lựa chọn mô hình kiến trúc microservice

  - Nền tảng máy chủ

      - Có thể lựa chọn theo 4 phương án:

        - On-premise tự quản lý (Kubernetes native): Dùng K8s thuần (kubeadm, kubectl), quản trị thủ công. Hình thức triển khai: máy chủ vật lý hoặc ảo hóa (VMWare/OpenStack)

          - Ưu điểm:

Toàn quyền kiểm soát, linh hoạt tùy chỉnh theo chuẩn CPĐT 4.0.

Không phụ thuộc vendor.

Có thể chạy trong hạ tầng sẵn có của Bộ Tư pháp (VMWare hoặc OpenStack).

          - Nhược điểm:

Đòi hỏi đội ngũ vận hành DevOps/K8s có kinh nghiệm.

Nâng cấp và giám sát phức tạp (đặc biệt khi mở rộng cụm lớn).

Thiếu giao diện quản trị trực quan.

        - Nền tảng container enterprise (Red Hat OpenShift): Triển khai trên bộ giải pháp thương mại hỗ trợ quản lý K8s. Hình thức triển khai: VMWare hoặc Cloud.

          - Ưu điểm

Tích hợp toàn bộ vòng đời từ build đến và monitor

Hỗ trợ RBAC, logging, metrics, image registry, autoscaling có sẵn

Giao diện quản lý trực quan, dễ tách namespace theo từng hệ thống.

Có hỗ trợ từ Red Hat (OpenShift)

          - Nhược điểm

Cần license (OpenShift)

Chi phí cao hơn so với K8s native.

Yêu cầu phần cứng mạnh hơn

        - Managed Kubernetes (Cloud): Dịch vụ K8s. Hình thức triển khai: Cloud

          - Ưu điểm

Không cần cài đặt hay vận hành cluster

Có thể scale tự động, backup, giám sát tích hợp sẵn

Dễ triển khai, nhanh mở rộng

          - Nhược điểm

Giới hạn quyền quản trị node & network

Không phù hợp khi dữ liệu phải lưu nội bộ

      - Tính sẵn sàng với IPv6

        - On-premise tự quản lý (Kubernetes native)

          - Ưu điểm

Chủ động bật IPv6 dual-stack, tự cấu hình

Toàn quyền kiểm soát mạng nội bộ

          - Nhược điểm

Cấu hình IPv6 thủ công rất phức tạp

Cần DevOps am hiểu network

Quản lý update, version dễ gây lỗi

        - Red Hat OpenShift

          - Ưu điểm

Hỗ trợ IPv6 và Dual-Stack chính thức (OpenShift 4.6 trở lên)

Ingress Controller, Service Router, Monitoring, Logging đều tương thích IPv6

Red Hat có hướng dẫn & tài liệu IPv6 chính thức

Có sẵn template triển khai Dual-stack (IPv4 + IPv6) cho từng namespace

          - Nhược điểm

Cần license (OpenShift)

        - Managed Kubernetes

          - Ưu điểm

Không cần vận hành cluster

Một số cloud đang thử nghiệm IPv6 internal networking

          - Nhược điểm

IPv6 thường chỉ hỗ trợ ở lớp Load Balancer, chưa hỗ trợ đầy đủ trong Pod Network

Không kiểm soát được layer mạng nội bộ.

Có thể không đạt yêu cầu “chuyển đổi IPv6 toàn diện nội bộ” (theo Bộ TTTT quy định)

        - Ảo hóa (VM):

          - Ưu điểm

Dễ triển khai, dễ hiểu: Không cần kỹ năng container hay DevOps phức tạp

Phù hợp với giai đoạn chuyển giao công nghệ hoặc legacy

Tận dụng hạ tầng sẵn có

Có thể cấu hình IPv6, hầu hết hệ điều hành hiện nay đều hỗ trợ IPv6 đầy đủ.

          - Nhược điểm

Không có tính năng tự động scale.

Khó giám sát và quản lý vòng đời dịch vụ.

Hiệu suất và sử dụng tài nguyên kém hơn container.

      - So sánh 4 phương án:

| Tiêu chí | 1. Native Kubernetes | 2. OpenShift | 3. Managed K8s (Cloud) | 4. Ảo hóa (VM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy chủ triển khai |  |  |  |  |
| Mức độ kiểm soát | Toàn quyền, cấu hình sâu từng node, pod | Kiểm soát ở mức platform | Giới hạn (provider quản lý node, network) | Tùy chỉnh toàn bộ nhưng thiếu tự động hóa |
| Quản trị & DevOps | Cần đội DevOps mạnh, tự cài & cập nhật | Có giao diện quản lý, pipeline, RBAC sẵn | Gần như không cần vận hành nhiều | Thủ công, khó tự động hóa |
| Tính ổn định & HA | Phụ thuộc thiết kế nội bộ | Có sẵn HA/Failover tự động | Tích hợp HA từ nhà cung cấp | Dựa trên hạ tầng VM, khó scale tự động |
| Mức độ tích hợp CI/CD | Thủ công hoặc tích hợp Jenkins | Native pipeline (OpenShift Build/Deploy) | Có thể dùng GitOps (ArgoCD, Flux) | Thủ công hoặc script |
| Quản lý bảo mật, quyền truy cập | Cần cài đặt RBAC, NetworkPolicy thủ công | Có sẵn quản trị người dùng, namespace, quota | Quản lý IAM sẵn | Phụ thuộc OS và firewall |
| Khả năng mở rộng (scaling) | Dễ, nhưng phải cấu hình autoscaler | Native autoscale, cluster management | Elastic scaling tự động | Thủ công |
| Khả năng cập nhật (upgrade) | Thủ công, downtime cao nếu không có kinh nghiệm | Có quy trình upgrade an toàn | CSP chịu trách nhiệm | Manual upgrade từng VM |
| Chi phí triển khai ban đầu | Thấp | Cao hơn (license/enterprise support) | Theo usage (pay-per-hour) | Thấp – tận dụng hạ tầng hiện có |
| Chi phí vận hành dài hạn | Cao (vì tự quản lý, cần đội ngũ DevOps) | Trung bình (có hỗ trợ chính hãng) | Biến thiên (phụ thuộc tải cloud) | Thấp nhưng bảo trì thủ công |
| Phù hợp với môi trường nhà nước (Data localization) | Phù hợp, dữ liệu nằm tại DC Bộ | Phù hợp, có thể triển khai tại DC Bộ | Phải dùng cloud nội địa có chứng chỉ bảo mật | Phù hợp với triển khai các hệ thống nội bộ |
| Tính sẵn sàng với IPv6 |  |  |  |  |
| Hỗ trợ IPv6 native | Có (từ K8s 1.21+ hỗ trợ Dual Stack) | Có, hỗ trợ dual-stack đầy đủ từ OpenShift 4.6+ | Tùy từng nhà cung cấp | Có nhưng cấu hình thủ công |
| Ingress & Load Balancer IPv6 | Phải cấu hình thủ công (MetalLB / HAProxy IPv6) | Có sẵn ingress IPv6 dual-stack | Chỉ một số CSP trong nước hỗ trợ | Phụ thuộc thiết bị mạng hoặc reverse proxy |
| CNI hỗ trợ IPv6 | Calico / Cilium hỗ trợ tốt | OVN-Kubernetes hỗ trợ dual-stack chính thức | Giới hạn (phụ thuộc cloud network plugin) | Không có CNI – cấu hình IP trực tiếp |
| DNS & Service Discovery IPv6 | Phải cấu hình thủ công | Tích hợp sẵn (CoreDNS dual-stack) | Không đồng nhất giữa provider | Phụ thuộc DNS nội bộ |
| Quản lý & giám sát IPv6 traffic | Cần custom metric exporter | Có sẵn logging IPv6 (OpenShift SDN) | Cần cấu hình thêm hoặc không hỗ trợ đầy đủ | Phụ thuộc OS log và router monitoring |
| Khả năng triển khai trong mạng IPv6 | Có thể, nhưng cần cấu hình chi tiết | Hỗ trợ chính thức, đã test với IPv6 | Phụ thuộc nhà cung cấp hạ tầng | Cấu hình thủ công |

Với các đặc thù của Bộ Tư pháp trong giai đoạn chuyển đổi từ các hệ thống cũ sang hệ thống/công nghệ mới. Đảm bảo an toàn trong quá trình chuyển tiếp, đề xuất dùng ảo hóa để triển khai, do:

  - Không ảnh hưởng hạ tầng hiện có, giúp chuyển đổi từng phần sang microservice mà không cần đầu tư lại hạ tầng ngay.

  - Giảm rủi ro trong quá trình vận hành hệ thống mới

  - Vẫn đảm bảo tuân thủ các tiêu chí về đảm bảo ổn định, an toàn và tuân thủ quy định hạ tầng nhà nước.

  - Sẵn sàng IPv6.

### Hệ quản trị CSDL

Hiện nay, hệ thống Trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu của Bộ Tư pháp sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2014 là phiên bản đã cũ, chi phí bản quyền cao, chỉ chạy trên Windows. Phiên bản này bị hạn chế về hiệu năng, mở rộng, không hỗ trợ tốt container/Kubernetes, khó tích hợp với các công cụ xử lý dữ liệu lớn và không còn được cập nhật tính năng mới. Do đó, cần thiết phải thay thế để khắc phục các yếu điểm, tăng cường hiệu năng cao, đáp ứng yêu cầu mở rộng dài hạn của Nền tảng LGSP.

Yêu cầu cơ sở dữ liệu của Nền tảng LGSP cần đáp ứng các tiêu chí:

  - Độ tin cậy và toàn vẹn dữ liệu cao

  - Khả năng mở rộng linh hoạt (Scalability)

  - Khả năng tách biệt dữ liệu theo từng dịch vụ để đảm bảo độc lập và an toàn thông tin.

  - Đáp ứng chuẩn kết nối bảo mật

  - Các phương án được xem xét gồm:

  - Oracle:

      - Ưu điểm

        - Hỗ trợ mạnh ACID, TDE, phân quyền chi tiết

        - Khả năng mở rộng cao

        - Tích hợp tốt với Java/Spring Boot

        - Có sẵn cơ chế HA (DataGuard, RAC).

      - Nhược điểm

        - Chi phí bản quyền cao.

        - Yêu cầu phần cứng và quản trị viên có kinh nghiệm.

    - PostgreSQL:

      - Ưu điểm

        - Chuẩn SQL hoàn thiện, tương thích cao.

        - Hỗ trợ JSON, partitioning, logical replication.

        - Chi phí thấp

      - Nhược điểm

        - Thiếu tính năng enterprise như RAC

        - Khả năng clustering giới hạn hơn Oracle

    - MS SQL Server:

      - Ưu điểm

        - Hỗ trợ enterprise, tích hợp Windows AD.

      - Nhược điểm

        - License, scale hạn chế.

  - PostgreSQL được chọn làm CSDL chính cho LGSP vì các lý do sau:

  - Chuẩn SQL, tính năng mạnh

      - Hỗ trợ đầy đủ ACID, transaction, constraint, index, partitioning, RESTORE/REPLICATION.

  - Mở rộng tốt, chi phí thấp

      - Là mã nguồn mở, không tốn license, phù hợp triển khai với nhiều môi trường (dev, test, prod) trong nội bộ Bộ Tư pháp.

  - Tương thích tốt với .NET 8

      - Các thư viện Npgsql, EF Core hỗ trợ tốt, giúp phát triển nhanh, giảm lỗi.

  - Hỗ trợ phân tách dữ liệu theo dịch vụ

      - Dễ dàng tách schema/database riêng cho từng cụm dịch vụ LGSP, nâng cao an toàn và quản trị.

      - Trong trường hợp đặc thù một số hệ thống nghiệp vụ vẫn sử dụng Oracle/MS SQL Server, LGSP sẽ kết nối thông qua các adapter/dịch vụ trung gian, không ảnh hưởng kiến trúc tổng thể.

  - Giải pháp đề xuất lựa chọn: PostgreSQL

### Hệ thống lưu trữ file

  - Hệ thống lưu trữ file đề xuất đưa ra đáp ứng yêu cầu về lưu trữ tài liệu, văn bản trên Kho dữ liệu dùng chung (nếu có)

  - Yêu cầu đối với lớp lưu trữ bao gồm:

    - Đáp ứng khả năng truy cập nhanh (Hot Storage) cho các giao dịch trực tuyến

    - Hỗ trợ lưu trữ trung hạn (Warm Storage) và lưu trữ dài hạn, tuân thủ lưu trữ hồ sơ điện tử (Cold/Archive Storage).

    - Đảm bảo an toàn, toàn vẹn, mã hóa, phân quyền truy cập và khả năng mở rộng linh hoạt.

  - Các phương án được xem xét gồm:

    - Alfresco ECM (OSS + Enterprise)

      - Ưu điểm

        - OSS, có cộng đồng lớn.

        - Hỗ trợ document lifecycle (check-in/out, retention).

        - Workflow tích hợp (Activiti/Camunda).

        - Tích hợp tốt metadata.

      - Nhược điểm

        - Bản OSS tính năng hạn chế

        - UI quản trị chưa hỗ trợ được cho người dùng

    - MinIO (Object Store, S3 API)

      - Ưu điểm

        - OSS, scale-out tốt, tương thích chuẩn S3

        - Hoạt động độc lập, dễ mở rộng

        - Hỗ trợ chuẩn giao tiếp S3 API

      - Nhược điểm

        - Cần quản trị storage chuyên biệt

        - Không thích hợp cho lưu trữ dài hạn (chi phí ổ cứng cao, yêu cầu backup định kỳ)

  - Đề xuất lựa chọn MinIO (Object Storage, S3 API).

  - Giải pháp MinIO đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn, tính sẵn sàng cao và khả năng mở rộng của nền tảng lưu trữ LGSP. MinIO tương thích chuẩn S3, cho phép tích hợp dễ dàng với hệ thống backend xây dựng trên .NET 8, đồng thời hoạt động ổn định trong kiến trúc microservice, kết nối tốt với các dịch vụ xử lý, giám sát và lưu trữ dữ liệu của nền tảng LGSP.

## Kiến trúc nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp

### Mô hình kiến trúc lựa chọn

Kiến trúc phát triển hệ thống là một giải pháp cấu trúc phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật và hoạt động của ứng dụng dự kiến xây dựng nhằm tối ưu hóa hiệu suất vận hành, bảo mật, và quản lý mã nguồn. Nói cách khác, kiến trúc tập trung vào việc tổ chức các thành phần để hỗ trợ cho các chức năng cụ thể của hệ thống phần mềm nhằm đảm bảo khả năng cân bằng yêu cầu cho cả ba yếu tố: Người sử dụng; hệ thống (cơ sở hạ tầng IT) và mục tiêu phần mềm.

Một số kiến trúc phát triển hệ thống được áp dụng rộng rãi bao gồm:

- Kiến trúc Monolithic

Monolithic là một mô hình kiến trúc phần mềm nguyên khối trong đó toàn bộ ứng dụng được xây dựng và triển khai như một hệ thống duy nhất. Thông thường, một Monolithic có cấu trúc gồm ba tầng là database, user interface và server-side. Trong mô hình này, các module hoạt động một cách liên kết, phụ thuộc vào nhau và mọi sự thay đổi, bảo trì đều được thực hiện trên cùng một đơn vị.

- Các ưu điểm của kiến trúc Monolithic

+ Đơn giản hóa quá trình vận hành và phát triển, việc tích hợp các thành phần và chức năng vào một đơn vị duy nhất giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng và phát triển ứng dụng. Bằng cách này, các lập trình viên có thể phát triển ứng dụng một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hơn.

+ Mô hình Monolithic cho phép mở rộng quy mô và triển khai thêm nhiều phiên bản của ứng dụng một cách thuận tiện. Điều này giúp các nhà phát triển có thể tăng cường khả năng chịu tải và xử lý của hệ thống một cách dễ dàng.

+ Hiệu suất tối ưu vì ứng dụng hoạt động như một hệ thống duy nhất, không có overhead của việc gọi qua lại giữa các thành phần khác nhau, Monolithic thường có hiệu suất tốt hơn so với các mô hình phân tán khác.

- Các nhược điểm của kiến trúc Monolithic

+ Sự phụ thuộc cao vì Monolithic có mức độ phụ thuộc mạnh giữa các thành phần trong hệ thống. Khi một phần gặp lỗi, nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ứng dụng và gây gián đoạn hoạt động của hệ thống. Điều này cũng khiến việc bảo trì hệ thống trở nên khó khăn và phức tạp hơn.

+ Theo thời gian, khi dự án trở nên phức tạp hơn đòi hỏi ứng dụng liên tục phát triển và mở rộng quy mô. Việc này trở nên khó khăn bởi nó đòi hỏi nhiều công sức và tài nguyên, thậm chí là phải “xây” lại từ đầu.

+ Monolithic không linh hoạt trong việc áp dụng công nghệ, kỹ thuật mới do nhiều ứng dụng nguyên khối thường phụ thuộc một công nghệ cũ và lỗi thời. Để sử dụng các công nghệ mới, cần phải thay đổi toàn bộ ứng dụng, gây rủi ro và tốn kém về thời gian và nguồn lực.

+ Monolithic Là một ứng dụng nguyên khối lớn, Monolithic sẽ mất nhiều thời gian để khởi động và khi một service scale dẫn đến toàn bộ ứng dụng phải scale theo. Điều này tiêu tốn nhiều tài nguyên CPU và bộ nhớ.

- Kiến trúc Microservices

Sau một thời gian dài công nghệ phát triển phần mềm gắn liền với kiến trúc Monolithic (kiến trúc một khối, kiến trúc nguyên khối), sự phức tạp trong việc triển khai, vận hành, quản trị cũng như bảo trì, nâng cấp hệ thống ngày càng lộ rõ khi quy mô của phần mềm tăng lên. Trong nhiều trường hợp, các phần mềm có thể được chia thành các module thành phần một cách hợp lý, tuy nhiên, các module này vẫn được đóng gói và triển khai thành một khối, và các vấn đề tương tự như kiến trúc một khối thông thường vẫn hiện hữu.

Kiến trúc Microservices được ra đời nhằm khắc phục những điểm yếu của kiến trúc Monolithic. Ý tưởng cơ bản của kiến trúc Microservices là chia nhỏ phần mềm thành các dịch vụ nhỏ độc lập, thực hiện các chức năng chuyên biệt, và có thể phát triển, triển khai, vận hành riêng biệt. Mỗi dịch vụ là một ứng dụng nhỏ có kiến trúc đa diện lõi là business logic kết nối ra các adapter khác nhau. Mỗi dịch vụ sẽ có hệ CSDL riêng biệt nhưng tất cả các hệ CSDL đều được tập trung về CSDL trung tâm từ đó giảm thiểu hiện tượng tắc nghẽn cho cơ sở dữ liệu trung tâm. Một số dịch vụ nhỏ đưa ra các API cho dịch vụ nhỏ khác hay client gọi tới. Khi vận hành, mỗi dịch vụ nhỏ được chạy trong một máy ảo hoặc Docker container. Thông qua kiến trúc này, mỗi dịch vụ có thể dễ dàng mở rộng quy mô và cập nhật mà không làm gián đoạn hay ảnh hưởng bất kỳ dịch vụ nào khác trong ứng dụng.

- Các đặc trưng của mô hình kiến trúc Microservices bao gồm:

- Microservice

Đặc trưng này được thể hiện ngay từ tên của kiến trúc. Nó là microservice chứ không phải là miniservice hay nanoservice. Trên thực tế không tồn tại mô hình kiến trúc cho miniservice hay nanoservice. Từ microservice được sử dụng để giúp người thiết kế có cách tiếp cận đúng đắn. Một ứng dụng lớn cần được chia nhỏ ra thành nhiều thành phần, các thành phần đó cần tách biệt về mặt dữ liệu (database) và phải đủ nhỏ cả về mặt kích cỡ và độ ảnh hưởng của nó trong hệ thống, khi thêm một microservice vào hệ thống cũng nên đảm bảo rằng nó đủ nhỏ để dễ dàng tháo gỡ, xóa bỏ khỏi hệ thống mà không ảnh hưởng nhiều tới các thành phần khác.

- Tính độc lập

Các microservice hoạt động tách biệt nhau trong hệ thống, do vậy việc build một microservice cũng độc lập với việc build các microservice khác. Thông thường, để tiện cho việc phát triển và duy trì các microservice, người phát triển nên viết các built script khác nhau cho mỗi microservice.

Do tính tách biệt này mà mỗi microservice đều dễ dàng thay thế và mở rộng. Hơn thế nữa, nó còn giúp việc phát triển các microservice linh động hơn, các microservice có thể được phát triển bởi các team khác nhau, dùng các ngôn ngữ khác nhau và tiến độ phát triển dự án cũng nhanh hơn do không có sự phụ thuộc giữa các team, mỗi team có thể chủ động quản lý phần việc riêng của mình.

- Tính chuyên biệt

Mỗi microservice là một dịch vụ chuyên biệt, có thể hoạt động độc lập, thông thường mỗi microservice đại diện cho một tính năng mà các công ty/ doanh nghiệp muốn cung cấp tới người dùng, do vậy người thiết kế hệ thống microservice cần hiểu rõ về hoạt động kinh doanh của công ty. Các đầu vào đầu ra và chức năng của mỗi microservice cần được định nghĩa rõ ràng.

- Phòng chống lỗi

Kiến trúc microservice sinh ra là để dành cho các hệ thống từ lớn đến vô cùng lớn. Nó áp dụng phương pháp chia để trị, phương pháp này giúp việc áp dụng các công cụ, kỹ thuật cho việc giám sát, phòng chống lỗi phần mềm, lỗi hệ thống hiệu quả.

Khi một thành phần trong hệ thống bị lỗi, nó có thể được thay thế bằng các thành phần dự phòng một cách dễ dàng, trong quá trình thay thế thành phần bị lỗi, các thành phần khác vẫn hoạt động bình thường, do vậy hoạt động của toàn bộ hệ thống sẽ không hoặc ít bị gián đoạn.

- Các ưu điểm của kiến trúc Microservices:

+ Cho phép thực hiện phát triển, triển khai, vận hành các hệ thống lớn, phức tạp một cách đơn giản, dễ dàng hơn thông qua việc chia nhỏ hệ thống thành các dịch vụ nhỏ, độc lập.

+ Giảm thiểu rủi ro đối với hệ thống nhờ tính độc lập của các dịch vụ nhỏ. Khi bị một dịch vụ bị lỗi, các dịch vụ khác vẫn có khả năng hoạt động bình thường. Đồng thời, việc triển khai các dịch vụ linh hoạt qua các Docker Container còn giúp khôi phục dịch vụ một cách nhanh chóng hơn.

+ Dễ dàng cập nhật hệ thống thông qua việc có thể thực hiện cập nhật, nâng cấp, áp dụng công nghệ mới đối với các dịch vụ riêng rẽ của hệ thống.

+ Dễ dàng thực hiện tự động tích hợp và tự động triển khai (CI-CD) bằng cách sử dụng một số công cụ như Jenkins, Hudson …

- Các nhược điểm của kiến trúc Microservices:

+ Sự phức tạp trong thiết kế, quản lý phát triển hệ thống tăng lên rất nhiều do chia nhỏ hệ thống thành các dịch vụ độc lập riêng biệt, dẫn tới việc đòi hỏi cần có sự kiểm soát trong việc phân chia dịch vụ, mối quan hệ giữa các dịch vụ cũng như việc kết nối các dịch vụ.

+ Việc kiểm thử đối với hệ thống cũng trở nên khó khăn hơn, do các dịch vụ đôi khi yêu cầu cả các dịch vụ khác mà nó phụ thuộc, dẫn tới khó khăn trong kiểm soát các lỗi xảy ra.

+ Khó khăn trong việc đảm bảo toàn vẹn CSDL.

Kết luận: Lựa chọn kiến trúc Microservice bởi vì kiến trúc này mang lại nhiều tối ưu và hiệu suất hơn thể hiện qua những ưu điểm:

- Khả năng mở rộng và linh hoạt: Microservice cho phép mở rộng từng phần của hệ thống dựa trên nhu cầu thực tế, giúp tối ưu hóa tài nguyên và chi phí

- Hỗ trợ cho đội ngũ phát triển lớn: Mỗi nhóm có thể phụ trách một dịch vụ cụ thể, tăng năng suất và giảm xung đột trong quá trình phát triển.

- Tính liên tục và chống lỗi cao: Một dịch vụ bị lỗi không làm gián đoạn toàn bộ hệ thống, đảm bảo tính sẵn sàng cao cho hệ thống.

Tối ưu hóa hiệu suất và công nghệ: Từng dịch vụ có thể được tối ưu hóa hoặc sử dụng công nghệ phù hợp nhất, mang lại hiệu quả cao nhất.

### Phân tích lựa chọn công nghệ lập trình ứng dụng

Hiện nay có nhiều ngôn ngữ lập trình được sử dụng để phát triển phần mềm ứng dụng như Java, .NET, PHP, ASP,… Tuy nhiên, đối với Nền tảng định danh và xác thực điện tử, yêu cầu cao về hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng và tích hợp đa hệ thống, việc lựa chọn công nghệ lập trình cần ưu tiên các nền tảng ổn định, phổ biến và đã được kiểm chứng.

Những công nghệ lập trình chính được mô tả qua bảng sau:

| Java | ASP.NET | ASP | PHP |
| --- | --- | --- | --- |
| Tốc độ xử lý nhanh, hiệu quả cao | Tốc độ xử lý nhanh, hiệu quả cao | Tốc độ xử lý chậm | Tốc độ xử lý nhanh, hiệu quả cao |
| Chi phí giá thành thấp (với các phần mềm mã nguồn mở) | Chi phí giá thành cao (do một phần phải mua bản quyền) | Chi phí giá thành trung bình (do một phần phải mua bản quyền) | Chi phí thấp (ngôn ngữ phát triển miễn phí không tốn chi phí mua bản quyền) |
| Thời gian lập trình và triển khai chậm hơn 1 chút | Thời gian lập trình và phát triển nhanh | Thời gian lập trình và phát triển trung bình | Thời gian lập trình và phát triển nhanh |
| Hệ điều hành: WINDOWS, LINUX | Hệ điều hành: WINDOWS | Hệ điều hành: WINDOWS | Hệ điều hành: WINDOWS, LINUX |
| Số nhà cung cấp website ít | Số nhà cung cấp website nhiều, khả năng lựa chọn một trang web phù hợp tốt hơn. | Số nhà cung cấp website ít | Số nhà cung cấp website nhiều, khả năng lựa chọn một trang web phù hợp tốt hơn. |
| Khả năng mở rộng và phát triển dễ dàng, nhanh chóng | Mở rộng và phát triển website khó khăn | Mở rộng và phát triển website khó khan | Khả năng mở rộng và phát triển dễ dàng, nhanh chóng |
| Các công cụ và công nghệ hỗ trợ phong phú, đa dạng. Phát triển web trên nền web 2.0. Sử dụng công nghệ Ajax làm cho quá trình duyệt web nhanh chóng và thân thiện hơn đối với người dùng | Các công cụ và công nghệ hỗ trợ phong phú, đa dạng. Phát triển web trên nền web 2.0. Sử dụng công nghệ Ajax làm cho quá trình duyệt web nhanh chóng và thân thiện hơn đối với người dùng | Công cụ và công nghệ hỗ trợ ít, khó tìm | Các công cụ và công nghệ hỗ trợ phong phú, đa dạng. Phát triển web trên nền web 2.0. Sử dụng công nghệ Ajax làm cho quá trình duyệt web nhanh chóng và thân thiện hơn đối với người dùng |

Việc lựa chọn công nghệ để xây dựng hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu chung sau đây:

- Giải pháp công nghệ phải mang lại sự thành công của dự án, điều đó có nghĩa là hệ thống phải hoạt động tốt đáp ứng mục tiêu đề ra.

- Giải pháp công nghệ lựa chọn phải đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục, lâu dài và tính bảo mật cao.

- Đáp ứng khả năng tăng trưởng dữ liệu và thay đổi mở rộng nâng cấp trong tương lai.

- Chi phí bản quyền ít tốn kém.

- Kết luận:

- Từ những phân tích nêu trên, cho thấy các ngôn ngữ lập trình đề xuất ở trên đều đáp ứng yêu cầu khi xây dựng hệ thống, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục, lâu dài và tính bảo mật cao.

- Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá công nghệ, đơn vị tư vấn nhận thấy mỗi ngôn ngữ lập trình đều có ưu điểm và hạn chế riêng. Các công nghệ như Java và PHP có cộng đồng hỗ trợ lớn, hệ sinh thái công cụ phong phú, thuận lợi cho phát triển ứng dụng. PHP phù hợp với các hệ thống quy mô nhỏ đến trung bình, trong khi Java là ngôn ngữ hướng đối tượng đầy đủ, có tính ổn định cao, khả năng mở rộng và tích hợp tốt, hỗ trợ hiệu quả kiến trúc hướng dịch vụ.

- Với định hướng phát triển hệ thống thành nền tảng dùng chung, có khả năng mở rộng và tích hợp với các hệ thống thông tin khác, đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn Java làm công nghệ lập trình ứng dụng chính; đồng thời cho phép sử dụng các công nghệ tương đương, bảo đảm hỗ trợ đầy đủ lập trình hướng đối tượng và kiến trúc ứng dụng hướng dịch vụ.

### Phân tích lựa chọn hệ quản trị CSDL

Hiện nay có nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ khác nhau như Oracle, MySQL, MariaDB,… Mỗi hệ quản trị có những đặc điểm riêng, phù hợp với từng loại hệ thống, quy mô triển khai và điều kiện thực tế. Việc lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu năng, tính ổn định, khả năng mở rộng cũng như chi phí triển khai của hệ thống.

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle

Oracle là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, có khả năng quản lý khối lượng dữ liệu rất lớn trong môi trường nhiều người dùng, cho phép truy xuất đồng thời đến cùng một đơn vị dữ liệu tại cùng một thời điểm mà vẫn đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán.

Oracle là bộ phần mềm thương mại do tập đoàn Oracle phát triển, bao gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle Database cùng các công cụ hỗ trợ thiết kế và phát triển ứng dụng.

- Ưu điểm:

- Quản lý hiệu quả các hệ thống cơ sở dữ liệu quy mô rất lớn.

- Tích hợp đầy đủ các công cụ quản trị, sao lưu và phục hồi dữ liệu.

- Hoạt động ổn định, hỗ trợ đa nền tảng hệ điều hành.

- Nhược điểm:

- Chi phí bản quyền cao.

- Kiến trúc phức tạp, yêu cầu đội ngũ quản trị viên có chuyên môn cao.

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến, lưu trữ dữ liệu dưới dạng các bảng và sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL để thao tác dữ liệu. MySQL hỗ trợ các phép JOIN giúp giảm trùng lặp dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn.

- Ưu điểm:

- Dễ sử dụng, tốc độ xử lý nhanh, hoạt động ổn định.

- Hỗ trợ nhiều hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình.

- Phù hợp với các ứng dụng web và hệ thống vừa và nhỏ.

- Nhược điểm:

- Một số chức năng nâng cao còn hạn chế.

- Hiệu năng chưa tối ưu với hệ thống dữ liệu rất lớn.

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MariaDB

MariaDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được phát triển từ MySQL, nhằm thay thế và khắc phục các hạn chế của MySQL. MariaDB hoàn toàn tương thích với MySQL và trong nhiều trường hợp cho hiệu năng cao hơn.

MariaDB hỗ trợ nhiều hệ điều hành như Linux và Windows, có thể triển khai dễ dàng trên nhiều nền tảng khác nhau. Đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí, không phát sinh chi phí bản quyền.

- Ưu điểm:

- Mã nguồn mở, miễn phí bản quyền.

- Hiệu năng và độ ổn định cao, trong nhiều trường hợp tốt hơn MySQL.

- Tương thích tốt với MySQL, dễ triển khai và bảo trì.

- Phù hợp với các hệ thống quy mô vừa và nhỏ.

- Nhược điểm:

- Chưa phổ biến bằng MySQL trong một số hệ thống cũ.

- Hệ sinh thái doanh nghiệp chưa mạnh bằng Oracle.

- Với hệ thống quy mô rất lớn, yêu cầu giao dịch phức tạp, MariaDB chưa phải lựa chọn tối ưu nhất.

Việc lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho hệ thống được thực hiện dựa trên các tiêu chí sau:

- Phù hợp với quy mô và yêu cầu của hệ thống.

- Đảm bảo hiệu năng và độ ổn định khi vận hành.

- Chi phí triển khai và vận hành thấp.

- Dễ cài đặt, quản trị và bảo trì.

- Có khả năng mở rộng trong tương lai.

- Tương thích với công nghệ và nền tảng sử dụng.

- Có cộng đồng và tài liệu hỗ trợ đầy đủ.

- Kết luận:

Dựa trên việc phân tích đặc điểm, ưu nhược điểm của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cũng như các tiêu chí lựa chọn đã đề ra, MariaDB được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ chính cho hệ thống. MariaDB đáp ứng tốt các yêu cầu về hiệu năng, độ ổn định và khả năng mở rộng, đồng thời không phát sinh chi phí bản quyền và dễ dàng triển khai, vận hành và bảo trì.

Bên cạnh đó, với kiến trúc thiết kế mở, hệ thống vẫn cho phép thay thế hoặc tích hợp các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ tương đương trong trường hợp cần mở rộng hoặc thay đổi công nghệ trong tương lai. Do đó, việc lựa chọn MariaDB là phù hợp và tối ưu cho hệ thống trong giai đoạn hiện tại của dự án.

## Phân tích, lựa chọn phương án đảm bảo tính kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan (nếu có)

Dựa trên các tiêu chí lựa chọn giải pháp công nghệ, kỹ thuật bên trên; cùng với các yêu cầu về đảm bảo tuân thủ kiến trúc Chính phủ số đã được ban hành, các hệ thống phần mềm thuộc dự án “Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp” cần được xây dựng trên một nền tảng kiến trúc hiện đại, đảm bảo tính kết nối, liên thông, chia sẽ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan. Cụ thể, do đây là hệ thống nghiệp vụ hoạt động theo thời gian thực, lưu trữ khối lượng thông tin lớn, phức tạp về mặt cấu trúc và có thể được sử dụng chung cho nhiều đối tượng, hệ thống khác nhau nên phương án thiết kế, xây dựng hệ thống cần đảm bảo:

- Có kiến trúc hiện đại, hướng dịch vụ. Có khả năng đáp ứng cao trong việc xử lý và có khả năng mở rộng một cách linh hoạt, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hệ thống và dịch vụ khác đang hoạt động;

- Có khả năng xử lý lượng dữ liệu lớn, cập nhật liên tục theo thời gian thực và phục vụ các hoạt động thống kê, báo cáo theo yêu cầu;

- Hạ tầng đảm bảo cần có hiệu năng cao, khả năng mở rộng linh hoạt, đảm bảo an toàn bảo mật, an ninh thông tin và được phân tách thành các vùng (zone) kết hợp với chính sách bản quyền phù hợp.

Trong số đó, sử dụng nền tảng kiến trúc hệ thống hướng đối tượng SOA hoặc Microservices là yếu tố đảm bảo tính kết nổi, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác và đảm bảo cho khả năng phát triển, mở rộng hệ thống một cách đồng bộ, thống nhất.

## Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6

Các yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6 đối với hệ thống bao gồm:

- Hệ thống phần mềm có thể cài đặt và hoạt động được bình thường trên môi trường hạ tầng mạng sử dụng IPv6: Để hệ thống hoạt động được trên môi trường hạ tầng mạng sử dụng IPv6 thì chỉ cần thiết lập cấu hình trên máy chủ domain để định dạng đúng địa chỉ theo chuẩn IPv6;

- Hỗ trợ truy cập hệ thống phần mềm sử dụng qua domain name hoặc địa chỉ IP: Phần mềm ứng dụng sẵn sàng có thể cấu hình sử dụng qua domain name hoặc địa chỉ IP;

- Các trang thiết bị phần cứng, máy chủ được cung cấp phục vụ cài đặt triển khai hệ thống đảm bảo tương thích với IPv4 và IPv6; các thiết bị liên quan đến chuẩn Ipv6 cần được trang bị đáp ứng theo tiêu chuẩn này;

- Phần mềm được xây dựng trên các công nghệ tiên tiên để tương thích hoạt động được bình thường trên môi trường hạ tầng mạng sử dụng IPv4 và IPv6.

# THIẾT KẾ CƠ SỞ PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

## Nội dung mô tả các yêu cầu của dự án

Căn cứ các phân tích về các xu hướng công nghệ, kỹ thuật; an toàn, an ninh thông tin cũng như để đáp ứng các yêu cầu về quy mô triển khai cũng như nghiệp vụ quản lý. Các PMNB của Dự án “Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp” cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Về kiến trúc:

+	 Hệ thống phải được xây dựng dựa trên một kiến trúc, mô hình chuẩn, được áp dụng xuyên suốt trong quá trình phát triển của hệ thống.

+ Kiến trúc phải có tính mở, kế thừa và phù hợp với sự phát triển trong tương lai.

- Tuân thủ các tiêu chuẩn: Hệ thống cần được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn về công nghệ, cấu trúc thông tin, trao đổi thông tin... nhằm đảm bảo khả năng tương tác, tích hợp giữa các hệ thống cũng như khả năng phát triển mở rộng hệ thống trong tương lai. Ngoài ra, hệ thống cần đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thông tin theo quy định hiện hành.

- Áp dụng các công nghệ tiên tiến: Hệ thống phải được xây dụng trên cơ sở nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và tiên tiến, phù hợp với xu thế phát triển của CNTT trên thế giới như Big Data, AI, Cloud Computing... nhằm tận dụng các thành quả của các công nghệ mới, giúp hệ thống hoạt động hiệu quả trong thời gian lâu đài. Đây cũng là yếu tố quan trọng để bảo vệ thành quả đầu tư.

- Đảm bảo an toàn thông tin, kiểm soát truy cập: Chỉ những người có quyền mới được truy cập. Mọi truy cập đều được kiểm soát bởi hệ thống.

- Đảm bảo tính sẵn sàng: Có khả năng truy xuất khi cần thiết.

- Đảm bảo tính xác thực: Xác nhận tính hợp lệ của truy cập.

- Đảm bảo tính thừa nhận: Xác định rõ nguồn tin.

## Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng

Dự án “Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp” đáp ứng tối thiểu các tiêu chuẩn kỹ thuật sau:

### Tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Các phần mềm ứng dụng CNTT được xây dựng cần đáp ứng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, cụ thể:

| TT | Loại tiêu chuẩn | Ký hiệu tiêu chuẩn | Tên đầy đủ của tiêu chuẩn | Quy định áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn về kết nối |  |  |  |
| 1.1 | Truyền siêu văn bản | HTTP v1.1 | Hypertext Transfer Protocol version 1.1 | Bắt buộc áp dụng |
| 1.2 | Truyền tệp tin | FTP | File Transfer Protocol | Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn |
|  |  | HTTP v1.1 | Hypertext Transfer Protocol version 1.1 |  |
| 1.4 | Giao vận mạng có kết nối | TCP | Transmission Control Protocol | Bắt buộc áp dụng |
| 1.5 | Dịch vụ Web dạng RESTful | RESTful web service | Representational state transfer | Khuyến nghị áp dụng |
| 2 | Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu |  |  |  |
| 3 | Tiêu chuẩn về truy cập thông tin |  |  |  |
| 3.1 | Chuẩn nội dung Web | HTML v4.01 | Hypertext Markup Language version 4.01 | Bắt buộc, áp dụng |
| 3.3 | Giao diện người dùng | CSS2 | Cascading Style Sheets Language Level 2 | Bắt buộc áp dụng một trong ba tiêu chuẩn |
| 3.4 | Văn bản | (.docx) | Định dạng văn bản Word mở rộng của Microsoft (.docx) | Khuyến nghị áp dụng |
|  |  | (.pdf) v1.4, v1.5, v1.6, v1.7 | Định dạng Portable Document (.pdf) phiên bản 1.4, 1.5, 1.6, 1.7: Dành cho các tài liệu chỉ đọc | Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn |
|  |  | (.doc) | Định dạng văn bản Word của Microsoft (.doc) |  |
| 3.5 | Ảnh đồ họa | JPEG | Joint Photographic Expert Group (.jpg) | Bắt buộc áp dụng một, hai, ba hoặc cả bốn tiêu chuẩn |
|  |  | PNG | Portable Network Graphics (.png) |  |

### Tiêu chuẩn về CNTT – Các kỹ thuật an toàn – An toàn thông tin theo cấp độ

Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/08/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11930:2017 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

### Tiêu chuẩn cho Cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thông tư 22/2023/TT-BTTTT quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

### Tiêu chuẩn về kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các đơn vị khác

- Nghị định số 278/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

- Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 03/07/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước;

- Quyết định 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

- Các yêu cầu kỹ thuật kết nối, liên thông dữ liệu với các hệ thống liên quan:

+	Các tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua trục VDXP theo nội dung Công văn số 761/VPCP-KSTT ngày 29/01/2022 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

+	 Các tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia theo nội dung Công văn số 677/BTTTT-TH ngày 03/3/2022 của Bộ Thông tin và truyền thông;

+	 Các tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối dân cư theo nội dung Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/04/2022 của Bộ Thông tin và truyền thông về hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0);

+	 Các quy chuẩn về dữ liệu dân cư theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2017/BTTTT về Cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Thông tin và truyền thông ban hành;

+ Công văn số 1658/CV-TCTTKĐA ngày 24/3/2022 của Tổ công tác triển khai Đề án số 06 về triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

## Thuyết minh các mô hình tổng thể hệ thống

### Mô hình tổng thể hệ thống

Theo đề xuất của khung kiến trúc số của Bộ tư pháp, hệ thống bao gồm các thành phần sau:

    - Tầng người sử dụng: Người sử dụng hoặc đối tượng sử dụng là người dân, người nước ngoài, doanh nghiệp hoặc các cơ quan tương tác với dịch vụ được cung cấp bởi Bộ Tư pháp thông qua các kênh giao tiếp

    - Kênh tương tác và đo lường hiệu quả:

      - Kênh tương tác: cung cấp các hình thức, phương tiện cung cấp để trao đổi thông tin, thực hiện dịch vụ giữa lớp người dùng với hệ thống thông tin của Bộ Tư pháp. Các kênh truy cập có thể kể đến như: Trang/Cổng điện tử, email, điện thoại, kios, đơn vị cung cấp dịch vụ, các ứng dụng web, ứng dụng mobile….

      - Công cụ chỉ đạo, điều hành và đo lường hiệu quả: Bảng thông tin chỉ đạo điều hành trực tuyến và dựa trên dữ liệu và thông tin theo dõi nhiệm vụ và đánh giá đo lường kết quả (KPIs).

    - Lớp nghiệp vụ và ứng dụng dùng chung: Tập hợp tất cả các ứng dụng triển khai trong Bộ, ngành Tư pháp phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ khi áp dụng tin học hóa quy trình nghiệp vụ:

      - Phục vụ người dân, doanh nghiệp

      - Phần mềm phục vụ cơ quan Đảng

      - Phần mềm phục vụ nghiệp vụ/chuyên ngành

      - Các phần mềm phục vụ tổ chức thi hành pháp luật

      - Các phần mềm hỗ trợ thi hành án

      - Các phần mềm thuộc Quan hệ quốc tế

      - Các phần mềm về bổ trợ tư pháp

      - Các phần mềm phục vụ Hành chính tư pháp

      - Các phần mềm phục vụ chỉ đạo điều hành

      - Các phần mềm ứng dụng phục vụ quản trị nội bộ

      - Các hệ thống, phần mềm ứng dụng dùng chung

      - Các phần mềm nền tảng

    - Lớp dữ liệu và nền tảng lõi: cung cấp các dữ liệu và nền tảng có tính chất dùng chung, bao gồm

      - Nền tảng dùng chung (lõi)

      - Dữ liệu ngoài ngành: Dữ liệu thu thập từ các cơ quan khác và các nguồn mở.

      - Dữ liệu nghiệp vụ: Bao gồm các CSDL và dữ liệu chuyên ngành hình thành trong hoạt động tác nghiệp.

      - Dữ liệu dùng chung: Dữ liệu được chuẩn hóa, tích hợp với mục tiêu dùng chung, chia sẻ trong ngành và các cơ quan khác

      - Dữ liệu tổng hợp, phân tích

      - Tích hợp, chia sẻ dữ liệu

      - Quản trị dữ liệu

    - Lớp hạ tầng và an ninh mạng dùng chung: bao gồm

      - Hạ tầng, công nghệ dùng chung: Xác định các thành phần hạ tầng kỹ thuật, công nghệ dùng chung

      - Các chức năng quản trị, giám sát: Xác định các thành phần giúp giám sát, quản trị hoạt động của toàn bộ các hệ thống CNTT

      - Các thành phần an toàn thông tin, an ninh mạng: Xác định các thành phần giúp đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng từ hạ tầng kỹ thuật cho tới kênh kết nối cũng như thiết bị đầu cuối của người sử dụng.

- Trong đó Nền tảng số dùng chung gồm:

  - Nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp: gồm Phần mềm quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế và Thư điện tử. Nền tảng cho phép tích hợp các cấu phần ứng dụng hỗ trợ các nghiệp vụ quản trị nội bộ của Bộ Tư pháp, cho phép truy cập vào các nghiệp vụ quản trị của Bộ Tư pháp  trên một nền tảng số duy nhất

  - Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp: thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu, bao gồm các loại dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc và phi cấu trúc; đồng thời cho phép thu thập, xử lý, cung cấp, khai thác dữ liệu theo các phương thức định kỳ (theo lô), gần thời gian thực và theo thời gian thực. Hỗ trợ phân tích dữ liệu và biểu diễn dữ liệu trực quan

  - Kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp: thu thập và tích hợp dữ liệu đa nguồn. Dữ liệu lưu trữ được chuẩn hoá, đối soát, làm sạch, xử lý và phân tích để hình thành tập dữ liệu tổng hợp, tin cậy và sẵn sàng khai thác

  - Nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP): Là điểm đầu mối kết nối với nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu Quốc gia (NDOP), nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu Quốc gia (NDXP) và các nền tảng khác (nếu có). Cung cấp và quản lý các dịch vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ, điều phối dữ liệu giữa các hệ thống trong và ngoài Bộ Tư pháp.

      - Các hệ thống trong Bộ Tư pháp (bao gồm các HTTT&CSDL chuyên ngành, CSDL dùng chung, CSDL tổng hợp, phân tích) kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với nhau thông qua LGSP Bộ Tư pháp.

      - Các hệ thống ngoài Bộ Tư pháp (HTTT Quốc gia; CSDL tổng hợp Quốc gia; …) tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống của Bộ Tư pháp thông qua LGSP kết nối với Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu Quốc gia (NDOP), nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu Quốc gia (NDXP) hoặc các nền tảng khác theo quy định.

Nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp: xác thực điện tử tích hợp cơ sở dữ liệu người dùng tập trung của Bộ Tư pháp; Tích hợp đăng nhập một lần (SSO) để; cung cấp định danh và xác thực tập trung cho người dùng, các đối tượng, hệ thống liên quan.

### Yêu cầu hạ tầng để triển khai hệ thống (Sizing)

#### Sizing máy chủ

| STT | Hệ thống | Số lượng Sever | Số tài nguyên/ Server |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số Cores (vCPU) | Số Ram (GB) | Storage HDD (GB) | Storage SSD (GB) |
| I | Nền tảng quản trị tổng thể |  |  |  |  |  |
| I.1 | Hệ thống CSDL hợp tác quốc tế về pháp luật |  |  |  |  |  |
| 1 | APP Server | 7 | 80 | 160 |  | 660.00 |
| 2 | DB Server | 3 | 160 | 320 |  | 774.13 |
|  | Tổng (I.1) |  | 1,040 | 2,080 |  | 6,942 |
| I.2 | Phần mềm thư điện tử |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy chủ MTA OUT | 2 | 19 | 114 |  | 500 |
| 2 | Máy chủ MTA IN | 2 | 19 | 115 |  | 500 |
| 3 | Máy chủ Proxy | 2 | 7 | 31 |  | 500 |
| 4 | Máy chủ Mailbox | 3 | 10 | 79 |  | 71,500 |
| 5 | Máy chủ LDAP | 2 | 7 | 27 |  | 500 |
| 6 | Máy chủ Zpush | 2 | 4 | 12 |  | 400 |
| 7 | Máy chủ Database | 3 | 8 | 39 |  | 400 |
|  | Tổng (I.2) |  | 166 | 952 |  | 220,500 |
| I.3 | Ứng dụng di động và cổng truy cập tập trung |  |  |  |  |  |
| 1 | APP Server | 4 | 64 | 160 |  | 500.00 |
| 2 | DB Server | 2 | 128 | 320 |  | 600.00 |
|  | Tổng (I.3) |  | 512 | 1,280 | - | 3,200 |
| II | Nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy chủ ứng dụng | 2 | 32 | 64 |  | 400 |
| 2 | Máy chủ CSDL | 2 | 32 | 64 |  | 2048 |
|  | Tổng (II) |  | 128 | 256 |  | 4,896 |
| III | Kho dữ liệu dùng chung |  |  |  |  |  |
| 1 | DB Dữ liệu tập kết | 2 | 13 | 230 |  | 200 |
| 2 | DB Dữ liệu xử lý | 2 | 10 | 180 |  | 200 |
| 3 | DB Dữ liệu điều phối | 2 | 10 | 180 |  | 200 |
| 4 | Front-end | 2 | 5 | 72 |  | 300 |
| 5 | Back-end |  |  |  |  |  |
|  | Data Integration | 2 | 8 | 32 |  | 5,000 |
|  | Analytics/Processing | 2 | 8 | 128 |  | 500 |
|  | Data Service | 2 | 6 | 96 |  | 500 |
|  | Tổng (III) |  | 120 | 1,836 |  | 13,800 |
| IV | Nền tảng kết nối chia sẻ (LGSP) |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy chủ Proxy&registry | 2 | 4 | 8 |  | 500 |
| 2 | Máy chủ ứng dụng loại 1 | 3 | 12 | 12 |  | 500 |
| 3 | Máy chủ ứng dụng loại 2 | 3 | 12 | 32 |  | 500 |
| 4 | Máy chủ FILE NODE | 2 | 12 | 32 |  | 2,024 |
| 5 | Máy chủ CSDL | 2 | 24 | 64 |  | 500 |
|  | Tổng (IV) | 12 | 152 | 340 |  | 9,048 |
| V | Phần mềm Xác thực định danh điện tử |  |  |  |  |  |
| 1 | APP Server | 5 | 32 | 64 |  | 2,000 |
| 2 | DB Server | 3 | 32 | 64 |  | 1,000 |
| 3 | Elasticsearch | 3 | 32 | 64 |  | 1,000 |
|  | Tổng (V) |  | 352 | 704 |  | 16,000 |
|  | TỔNG YÊU CẦU CHO MÁY CHỦ |  | 2,470 | 7,448 | - | 274,386 |

(Thông tin chi tiết được trình bày tại các quyền TKCS PMNB)

#### Sizing dung lượng lưu trữ

| STT | Hệ thống | Dung lượng dự kiến (GB) | Thời gian lưu trữ dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nền tảng quản trị tổng thể |  |  |  |
| I.1 | Hệ thống CSDL hợp tác quốc tế về pháp luật | 12226.14 | 7 năm |  |
| I.2 | Phần mềm thư điện tử |  |  | Không có lưu trữ ngoài, chỉ trên máy chủ |
| I.3 | Ứng dụng di động và cổng truy cập tập trung | 913 | 5 năm |  |
| II | Nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu |  |  | Không có lưu trữ ngoài, chỉ trên máy chủ |
|  | Dữ liệu tập kết, phân tích | 4,096 | 5 năm |  |
| III | Kho dữ liệu dùng chung | 59,396 | 5 năm |  |
|  | Dữ liệu tập kết | 24,748 |  |  |
|  | Dữ liệu xử lý | 17,324 |  |  |
|  | Dữ liệu điều phối | 17,324 |  |  |
| IV | Nền tảng kết nối chia sẻ (LGSP) | 399,360 | 1 năm |  |
| V | Phần mềm Xác thực định danh điện tử |  |  | Không có lưu trữ ngoài, chỉ trên máy chủ |

(Thông tin chi tiết được trình bày tại các quyền TKCS PMNB)

## Thiết kế cơ sở của các phần mềm nội bộ

### Thiết kế cơ sở nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp

#### Thiết kế cơ sở Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp

(Trình bày chi tiết tại quyển 2.1)

#### Thiết kế cơ sở Hệ thống thư điện tử công vụ

(Trình bày chi tiết tại quyển 2.2)

#### Thiết kế cơ sở Ứng dụng di động và cổng truy cập (web)

(Trình bày chi tiết tại quyển 2.3)

### Thiết kế cơ sở nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp

(Trình bày chi tiết tại quyển 2.4.)

### Thiết kế cơ sở Kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp

(Trình bày chi tiết tại quyển 2.5.)

### Thiết kế cơ sở Nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP)

(Trình bày chi tiết tại quyển 2.6.)

### Thiết kế cơ sở Nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp

(Trình bày chi tiết tại quyển 2.7.)

## Khối lượng sơ bộ công tác đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành và các công tác khác có liên quan

### Yêu cầu chung

Hệ thống sau khi được xây dựng cần thực hiện triển khai việc đào tạo hướng dẫn sử dụng hệ thống nhằm mục đích giúp cho các đối tượng người sử dụng có thể sử dụng ngay hệ thống, sử dụng hết các tính năng, tiện ích của hệ thống.

Mục tiêu đào tạo: Giúp học viên nắm được các chức năng sử dụng và kỹ năng quản trị hệ thống, quản trị bảo mật dữ liệu, vận hành và bảo dưỡng để có khả năng tự bảo trì, quản lý, hỗ trợ khai thác vận hành hệ thống một cách hiệu quả.

Các lớp đào tạo có đầy đủ máy tính, máy chiếu, trang thiết bị đảm bảo học viên có thể thực hành trên máy.

### Yêu cầu về chuẩn bị môi trường đào tạo

- Cài đặt phần mềm chuyển giao:

+ Cài đặt phần mềm chuyển giao trên máy chủ.

+ Cấu hình phần mềm chuyển giao.

- Đảm bảo đầy đủ tài liệu hướng dẫn cho các học viên tham gia tập huấn;

- Đảm bảo phòng tập huấn phù hợp với số lượng học viên.

-	Cung cấp đầy đủ nước uống cho học viên trong quá trình tập huấn và giờ nghỉ;

-	Mỗi lớp có tối thiểu 01 giảng viên, 01 trợ giảng (nếu cần);.

### Yêu cầu chi tiết về đào tạo

#### Lớp đào tạo Nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp

##### Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp:

###### Đối tượng đào tạo:

- Các cán bộ trực tiếp quản trị, vận hành hệ thống

- Các cán bộ chuyên môn tham gia công tác quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp tại Vụ Hợp tác quốc tế.

###### Nội dung đào tạo:

- Trang bị các kiến thức cơ bản đến nâng cao về sử dụng, vận hành và quản trị hệ thống.

- Trang bị các kiến thức cơ bản đến nâng cao về sử dụng, vận hành chức năng nghiệp vụ hệ thống.

- Hình thức tập huấn: trực tiếp.

- Số lượng học viên: 15 người.

- Thời gian tập huấn: 01 lớp x 01 ngày

###### Địa điểm đào tạo:

Bộ Tư pháp - Địa chỉ: 60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

##### Hệ thống thư điện tử công vụ:

###### Đối tượng đào tạo:

- Các cán bộ trực tiếp quản trị, vận hành hệ thống

###### Nội dung đào tạo:

- Trang bị các kiến thức cơ bản đến nâng cao về sử dụng, vận hành và quản trị hệ thống.

- Hình thức tập huấn: trực tiếp.

- Số lượng học viên: 5 người.

- Thời gian tập huấn: 01 lớp x 01 ngày

###### Địa điểm đào tạo:

Bộ Tư pháp - Địa chỉ: 60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

##### Ứng dụng di động và cổng truy cập (web)

###### Đối tượng đào tạo:

- Các cán bộ trực tiếp quản trị, vận hành hệ thống

###### Nội dung đào tạo:

- Trang bị các kiến thức cơ bản đến nâng cao về sử dụng, vận hành và quản trị hệ thống.

- Hình thức tập huấn: trực tiếp.

- Số lượng học viên: 5 người.

- Thời gian tập huấn: 01 lớp x 01 ngày

###### Địa điểm đào tạo:

Bộ Tư pháp - Địa chỉ: 60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

#### Lớp đào tạo nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp

##### Đối tượng đào tạo:

- Các cán bộ trực tiếp quản trị, vận hành hệ thống

##### Nội dung đào tạo:

- Trang bị các kiến thức cơ bản đến nâng cao về sử dụng, vận hành và quản trị hệ thống.

- Hình thức tập huấn: trực tiếp.

- Số lượng học viên: 5 người.

- Thời gian tập huấn: 01 lớp x 01 ngày

##### Địa điểm đào tạo:

Bộ Tư pháp - Địa chỉ: 60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

#### Lớp đào tạo Kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp

##### Đối tượng đào tạo:

-	Các cán bộ đại diện các Vụ/Cục, đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tư pháp có nhu cầu khai thác dữ liệu hoặc cung cấp dữ liệu vào Kho dữ liệu dùng chung.

-	Các cán bộ biên tập dữ liệu, quản lý danh mục dùng chung, quản lý dữ liệu chủ và dữ liệu mở

-	Các cán bộ chịu trách nhiệm quản trị vận hành, cấu hình Kho dữ liệu dùng chung và duy trì hoạt động hệ thống.

##### Nội dung đào tạo:

-	Giới thiệu tổng quan kiến trúc Kho dữ liệu dùng chung, vai trò trong kiến trúc chuyển đổi số của Bộ Tư pháp và mô hình tích hợp dữ liệu với các CSDL chuyên ngành và các hệ thống bên ngoài.

-	Hướng dẫn chi tiết quy trình thu thập, xử lý, chuẩn hóa, làm sạch và lưu trữ dữ liệu; cách giám sát và đối soát dữ liệu giữa các hệ thống có trao đổi dữ liệu với Kho dữ liệu dùng chung.

-	Đào tạo về sử dụng các chức năng quản lý danh mục dùng chung, quản lý dữ liệu chủ, dữ liệu mở, khai thác và phân tích dữ liệu.

-	Đào tạo nghiệp vụ quản trị hệ thống: thiết lập và phân quyền truy cập, cấu hình luồng dữ liệu, theo dõi nhật ký, vận hành các dịch vụ chia sẻ dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu.

-	Hướng dẫn quy trình hỗ trợ kỹ thuật: tiếp nhận yêu cầu, báo lỗi, xử lý sự cố và vận hành hệ thống trong suốt vòng đời dự án.

##### Địa điểm đào tạo:

Đào tạo tập trung tại Bộ Tư pháp.

#### Lớp đào tạo Nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP)

##### Đối tượng đào tạo:

-    Các cán bộ quản trị, cấu hình, vận hành, theo dõi, giám sát Nền tảng kết nối chia sẻ, đảm bảo duy trì hoạt động hệ thống an toàn, ổn định, chính xác.

##### Nội dung đào tạo:

-	Giới thiệu tổng quan Nền tảng kết nối chia sẻ: Kiến trúc hệ thống; Mô hình logic các thành phần của hệ thống; Danh sách các tính năng, chức năng; Mô hình cài đặt hệ thống.

-	Giới thiệu các quy trình xử lý các nghiệp vụ: Đăng ký, kết nối, tích hợp, chia sẻ và phân phối dữ liệu của hệ thống.

-	Đào tạo và thực hành kỹ năng quản trị hệ thống: Thiết lập dịch vụ, phân quyền truy cập, cấu hình các tham số hệ thống, các luồng dữ liệu, …

-	Đào tạo và thực hành kỹ năng khai thác, theo dõi, giám sát hệ thống; Các chức năng hướng dẫn, hỗ trợ, tra cứu tài liệu, …

-	Đào tạo và thực hành kỹ năng cài đặt các thành phần của hệ thống.

##### Địa điểm đào tạo:

Đào tạo tập trung tại Bộ Tư pháp.

#### Lớp đào tạo Nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp

##### Đối tượng đào tạo:

- Các cán bộ trực tiếp quản trị, vận hành hệ thống

##### Nội dung đào tạo:

- Trang bị các kiến thức cơ bản đến nâng cao về sử dụng, vận hành và quản trị hệ thống.

- Hình thức tập huấn: trực tiếp.

- Số lượng học viên: 5 người.

- Thời gian tập huấn: 01 lớp x 01 ngày

##### Địa điểm đào tạo:

Bộ Tư pháp - Địa chỉ: 60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

##### Yêu cầu về đào tạo:

-	Đảm bảo đầy đủ tài liệu hướng dẫn cho các học viên tham gia tập huấn;

-	Hạ tầng: đảm bảo phòng tập huấn phù hợp với số lượng học viên.

-	Cung cấp đầy đủ nước uống cho học viên trong quá trình tập huấn và giờ nghỉ;

-	Mỗi lớp có tối thiểu 01 giảng viên, 01 trợ giảng (nếu cần).

### Khối lượng sơ bộ công tác đào tạo hướng dẫn sử dụng, quản trị, vận hành

| STT | Nội dung khóa đào tạo | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lớp đào tạo Nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp: - Tập huấn hướng dẫn sử dụng về chức năng quản trị và nghiệp vụ hệ thống Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp + Số người đào tạo: 15 học viên. + Số lượng lớp: 01 lớp (15 học viên/lớp) + Thời lượng mỗi lớp: 01 ngày + Số lượng giảng viên: 1 giảng viên + Số lượng trợ giảng: 1 trợ giảng - Tập huấn hướng dẫn sử dụng về chức năng quản trị và nghiệp vụ hệ thống thư điện tử công vụ + Số người đào tạo: 5 học viên. + Số lượng lớp: 01 lớp (5 học viên/lớp) + Thời lượng mỗi lớp: 01 ngày + Số lượng giảng viên: 1 giảng viên + Số lượng trợ giảng: 1 trợ giảng - Tập huấn hướng dẫn sử dụng về chức năng quản trị và nghiệp vụ hệ thống ứng dụng di động và cổng truy cập (web) + Số người đào tạo: 5 học viên. + Số lượng lớp: 01 lớp (5 học viên/lớp) + Thời lượng mỗi lớp: 01 ngày + Số lượng giảng viên: 1 giảng viên + Số lượng trợ giảng: 1 trợ giảng | Lớp | 03 |
| 2 | Lớp đào tạo Kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp + Số người đào tạo: 25 học viên. + Số lượng lớp: 01 lớp (25 học viên/lớp) + Thời lượng mỗi lớp: 01 ngày + Số lượng giảng viên: 1 giảng viên + Số lượng trợ giảng: 1 trợ giảng | Lớp | 01 |
| 3 | Lớp đào tạo nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp + Số người đào tạo: 25 học viên. + Số lượng lớp: 01 lớp (25 học viên/lớp) + Thời lượng mỗi lớp: 01 ngày + Số lượng giảng viên: 1 giảng viên + Số lượng trợ giảng: 1 trợ giảng | Lớp | 01 |
| 4. | Lớp đào tạo Nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP). + Số người đào tạo: 05 học viên. + Số lượng lớp: 01 lớp (05 học viên/lớp) + Thời lượng mỗi lớp: 02 ngày + Số lượng giảng viên: 1 giảng viên + Số lượng trợ giảng: 1 trợ giảng | Lớp | 01 |
| 5. | Lớp đào tạo Nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp + Số người đào tạo: 05 học viên. + Số lượng lớp: 01 lớp (05 học viên/lớp) + Thời lượng mỗi lớp: 01 ngày + Số lượng giảng viên: 1 giảng viên + Số lượng trợ giảng: 1 trợ giảng | Lớp | 01 |

## Yêu cầu về kiểm thử, vận hành thử

Phần mềm phải được kiểm thử hoặc vận hành thử tại một đơn vị thụ hưởng trước khi tiến hành nghiệm thu theo quy định tại Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng CNTT; xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ đối với thuê dịch vụ CNTT theo yêu cầu riêng.

## Yêu cầu triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao (nếu có);

Trước khi triển khai vận hành chính thức hệ thống, đơn vị phát triển phần mềm phải phối hợp với Chủ đầu tư để lập kế hoạch và thực hiện kiểm thử chất lượng, vận hành thử nghiệm hệ thống, đảm bảo hệ thống sau khi xây dựng sẽ hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả, đáp ứng thực hiện tốt mục tiêu đề ra.

Trước khi thực hiện nghiệm thu và bàn giao, Phần mềm nội bộ không tồn tại lỗ hổng, điểm yếu được đánh giá và xác nhận bởi tổ chức chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc tổ chức sự nghiệp nhà nước có chức năng, nhiệm vụ phù hợp do chủ quản hệ thống thông tin chỉ định thực hiện theo quy định của pháp luật.

## Yêu cầu về bảo hành và bảo trì

Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành hàng hóa cung cấp cho Chủ đầu tư theo các nội dung sau:

### Thời hạn bảo hành

-  Đối với phần mềm nội bộ:

+	Đơn vị triển khai dự án phải có trách nhiệm bảo hành sản phẩm trong thời gian tối thiểu 12 tháng kề từ khi phần mềm được nghiệm thu tổng thể, đưa sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án vào khai thác.

+	Trong thời hạn bảo hành, Đơn vị triển khai phải có trách nhiệm cập nhật bản vá lỗi, bảo đảm điều kiện để dự án vận hành thông suốt, bảo đảm các yêu cầu liên quan đến an toàn, an ninh thông tin hệ thống.

### Hỗ trợ trong thời gian bảo hành

Trong suốt thời gian bảo hành thiết bị, nhà thầu PMNB phải cung cấp phương thức hỗ trợ, cụ thể là:

- Nhà thầu tổ chức bảo hành và dịch vụ sau bán hàng phần mềm trong thời gian bảo hành

- Nhà thầu phải cung cấp quy trình bảo hành phần mềm, trong đó nêu rõ địa điểm bảo hành của đơn vị, thời gian trung bình bảo hành khi có yêu cầu, thời gian khắc phục sự cố, số năm bảo hành…

- Đối với phần mềm, nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ về mặt kỹ thuật lập trình và triển khai trong thời gian tối thiểu 01 năm, tính từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

- Phương tiện hỗ trợ thông qua: email, điện thoại, internet, chuyển phát bưu phẩm và hỗ trợ tại chỗ.

### Yêu cầu bảo trì

Nhà thầu phải cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì khi chủ đầu tư có yêu cầu với chi phí được xác định dựa trên thỏa thuận, thống nhất giữa hai bên trong trường hợp hết hạn bảo hành.

# YÊU CẦU ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN THEO CẤP ĐỘ

## Xác định và phân loại hệ thống thông tin

Hệ thống thuộc phân loại “Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin dùng chung phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong phạm vi một ngành, một tỉnh hoặc một số tỉnh”, đề xuất cấp độ 3 là cấp độ an toàn cho hệ thống.

## Xác định chủ quản hệ thống thông tin, đơn vị vận hành hệ thống thông tin

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tư pháp thì:

-	Bộ Tư pháp là chủ quản hệ thống thông tin đối với các hệ thống do Bộ quyết định đầu tư hoặc Bộ được giao làm chủ đầu tư nhiệm vụ, dự án xây dựng, thiết lập, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin.

-	Cục Công nghệ thông tin là đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin mạng và an ninh mạng của Bộ Tư pháp.

-	Cục Công nghệ thông tin là chủ quản hệ thống thông tin và đơn vị vận hành hệ thống thông tin.

## Xác định loại thông tin được xử lý thông qua hệ thống thông tin

Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP, loại thông tin được xử lý thông qua hệ thống là thông tin trên mạng của một tổ chức, cá nhân mà tổ chức, cá nhân đó không công khai hoặc chỉ công khai cho một hoặc một nhóm đối tượng đã được xác định danh tính, địa chỉ cụ thể.

## Hồ sơ đề xuất cấp độ

Đơn vị vận hành hệ thống thông tin thực hiện lập hồ sơ đề xuất cấp độ, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp thẩm định, trình chủ quản hệ thống thông tin phê duyệt cấp độ.

Đơn vị vận hành hệ thống thông tin kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin là tổ chức chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc tổ chức sự nghiệp nhà nước có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc do tổ chức chuyên môn được cấp có thẩm quyền chỉ định thực hiện.

## Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

### Thiết lập chính sách an toàn thông tin

| Yêu cầu 1.1.a | Xác định các mục tiêu, nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin |
| --- | --- |
| Phương án | Điều 6. Mục tiêu, nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin 1. Mục tiêu Bảo vệ Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính toàn vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của toàn bộ hệ thống. 2. Nguyên tắc a) Cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng Quy chế này có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin và hệ thống thông tin trong phạm vi xử lý công việc của mình theo quy định của pháp luật, theo hướng dẫn của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và các quy định tại Quy chế này. b) Bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp là yêu cầu bắt buộc, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình: - Thu thập, tạo lập, xử lý, truyền tải, lưu trữ và sử dụng thông tin, dữ liệu. - Thiết kế, thiết lập và vận hành, nâng cấp, hủy bỏ hệ thống thông tin. c) Việc bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp được thực hiện một cách tổng thể, đồng bộ, tập trung trong việc đầu tư các giải pháp bảo vệ, có sự dùng chung, chia sẻ tài nguyên để tối ưu hiệu năng, tránh đầu tư thừa, trùng lặp. |
| Phương án | Điều 15. Quản lý an toàn mạng Đáp ứng các yêu cầu về quản lý an toàn mạng, bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 15 Quy chế bảo đảm ATAN thông tin mạng của Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp. Điều 16. Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng Đáp ứng các yêu cầu về quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng, bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 16 Quy chế bảo đảm ATAN thông tin mạng của Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp. Điều 17. Quản lý an toàn dữ liệu Đáp ứng các yêu cầu về quản lý an toàn dữ liệu, bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 17 Quy chế bảo đảm ATAN thông tin mạng của Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp. Điều 18. Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối Đáp ứng các yêu cầu về quản lý an toàn thiết bị đầu cuối, bảo đảm phủ hợp với quy định tại Điều 18 Quy chế bảo đảm ATAN thông tin mạng của Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp. Điều 19. Quản lý phòng chống phần mềm độc hại 1. Cài đặt, cập nhật, sử dụng phần mềm phòng chống mã độc; dò quét, kiểm tra phần mềm độc hại trên máy chủ, máy tính phục vụ triển khai Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp. 2. Thực hiện kiểm tra mã độc, xác thực nguồn gốc theo mã nhà sản xuất, tính toàn vẹn, xử lý điểm yếu an toàn thông tin và sử dụng phiên bản mới nhất đối với phần mềm được cài đặt, sử dụng trên máy tính, thiết bị phục vụ triển khai Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp. 3. Rà quét an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu trước khi trao đổi qua môi trường mạng và các phương tiện lưu trữ. 4. Định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra và dò quét phần mềm độc hại trên toàn bộ hệ thống; thực hiện kiểm tra và xử lý phần mềm độc hại khi phát hiện dấu hiệu hoặc cảnh báo về dấu hiệu phần mềm độc hại xuất hiện trên hệ thống. Điều 20. Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin Đáp ứng các yêu cầu về quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin, bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 20 Quy chế bảo đảm ATAN thông tin mạng của Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp. Điều 21. Quản lý điểm yếu an toàn thông tin Đáp ứng các yêu cầu về quản lý điểm yếu an toàn thông tin, bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 21 Quy chế bảo đảm ATAN thông tin mạng của Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp. Điều 22. Quản lý sự cố an toàn thông tin 1. Phân nhóm sự cố an toàn thông tin mạng theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia (Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg); Xây dựng phương án tiếp nhận, phát hiện, phân loại và xử lý ban đầu sự cố an toàn thông tin mạng, ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng. 2. Tuân thủ quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thông thường và nghiêm trọng theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Quyết định số 05/2017/QĐ-Tg. 3. Tuân thủ và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg. 4. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong quá trình khắc phục sự cố về an toàn thông tin mạng có liên quan đến Hệ thống đăng ký trực tuyến. 5. Phối hợp với đơn vị chức năng, các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong quá trình điều tra nguyên nhân, khắc phục sự cố gây mất an toàn thông tin cho Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp. Đièu 23. Quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối 1. Kết nối máy tính/thiết bị đầu cuối của người sử dụng vào hệ thống a) Người sử dụng khi truy cập, sử dụng, khai thác thông tin của Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp phải tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định của đơn vị, tổ chức về bảo đảm an toàn thông tin. b) Máy tính/thiết bị đầu cuối phải được xử lý điểm yếu an toàn thông tin, bảo mật trước khi truy cập vào Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp. 2. Trong quá trình sử dụng a) Nghiêm túc chấp hành các quy chế, quy trình nội bộ (nếu có) và các quy định khác của pháp luật về an toàn thông tin mạng. Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng trong quá trình kết nối, truy cập, sử dụng, khai thác thông tin của Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp. b) Có trách nhiệm tự quản lý tài khoản và thiết bị được giao (nếu có) phục vụ vận hành, khai thác Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp. c) Khi phát hiện nguy cơ hoặc sự cố mất an toàn thông tin mạng phải báo cáo ngay bộ phận có chuyên môn công nghệ thông tin của đơn vị để kịp thời ngăn chặn và xử lý. d) Đội ngũ thực hiện việc quản trị, vận hành hệ thống chủ động tham gia các chương trình tập huấn, hội nghị về an toàn thông tin mạng do các đơn vị chuyên môn tổ chức. |

### Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin

| Yêu cầu 2.1.a | Thành lập hoặc chỉ định đơn vị/bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin trong tổ chức. |
| --- | --- |
| Phương án | Điều 8. Phối hợp với những cơ quan/tổ chức có thẩm quyền 1. Đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý về an toàn thông tin mạng theo cấp độ cho Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp: a) Bộ Tư pháp giao Cục Công nghệ thông tin là đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý về an toàn thông tin phục vụ việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin của Bộ Tư pháp (trong đó có Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp do Cục Công nghệ thông tin quản lý, vận hành). b) Cục Công nghệ thông tin làm đầu mối, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xử lý các sự cố về an toàn thông tin của Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp. 2. Cục Công nghệ thông tin chủ động tham gia các hoạt động, công tác bảo đảm an toàn thông tin khi có yêu cầu của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 3. Cục Công nghệ thông tin trực tiếp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin được cài đặt vận hành trên nền tảng hạ tầng hạ tầng Cloud của Bộ Tư pháp có trách nhiệm xử lý các sự cố về an toàn, an ninh thông tin mạng. |

### Thiết kế an toàn hệ thống thông tin

| Yêu cầu 4.1.a | Có tài liệu mô tả quy mô, phạm vi và đối tượng sử dụng, khai thác, quản lý vận hành hệ thống thông tin |
| --- | --- |
| Phương án | Điều 11. Thiết kế an toàn hệ thống thông tin Đáp ứng các yêu cầu về thiết kế an toàn hệ thống thông tin, bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 11 Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng theo cấp độ cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2692/QĐ-BTP ngày 09/11/2023 của Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Quy chế bảo đảm ATAN thông tin mạng của Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp). |
| Yêu cầu 4.1.b | Có tài liệu mô tả thiết kế và các thành phần của hệ thống thông tin |
| Phương án | Điều 11. Thiết kế an toàn hệ thống thông tin Đáp ứng các yêu cầu về thiết kế an toàn hệ thống thông tin, bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 11 Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng theo cấp độ cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2692/QĐ-BTP ngày 09/11/2023 của Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Quy chế bảo đảm ATAN thông tin mạng của Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp). |
| Yêu cầu 4.1.c | Có tài liệu mô tả phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ |
| Phương án | Điều 11. Thiết kế an toàn hệ thống thông tin Đáp ứng các yêu cầu về thiết kế an toàn hệ thống thông tin, bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 11 Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng theo cấp độ cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2692/QĐ-BTP ngày 09/11/2023 của Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Quy chế bảo đảm ATAN thông tin mạng của Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp). |
| Yêu cầu 4.1.d | Khi có thay đổi thiết kế, đánh giá lại tính phù hợp của phương án thiết kế đối với các yêu cầu an toàn đặt ra đối với hệ thống. |
| Phương án | Điều 11. Thiết kế an toàn hệ thống thông tin Đáp ứng các yêu cầu về thiết kế an toàn hệ thống thông tin, bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 11 Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng theo cấp độ cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2692/QĐ-BTP ngày 09/11/2023 của Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Quy chế bảo đảm ATAN thông tin mạng của Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp). |

## 6. Phương án bảo đảm an toàn ứng dụng

### Xác thực

| Yêu cầu | Thiết lập cấu hình ứng dụng để xác thực người sử dụng khi truy cập, quản trị, cấu hình ứng dụng | Lưu trữ có mã hóa thông tin xác thực hệ thống | Thiết lập cấu hình ứng dụng để đảm bảo an toàn mật khẩu người sử dụng, bao gồm các yêu cầu sau: Yêu cầu thay đổi mật khẩu mặc định; Thiết lập quy tắc đặt mật khẩu về số ký tự, loại ký tự; Thiết lập thời gian yêu cầu thay đổi mật khẩu; Thiết lập thời gian mật khẩu hợp lệ. | Hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với tài khoản nhất định | Mã hóa thông tin xác thực trước khi gửi qua môi trường mạng | Thiết lập cấu hình ứng dụng để ngăn cản việc đăng nhập tự động đối với các ứng dụng, dịch vụ cung cấp và xử lý dữ liệu quan trọng trong hệ thống |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ứng dụng |  |  |  |  |  |  |
| Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp | + | + | + | + | + | + |

### Kiểm soát truy cập

| Yêu cầu | Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị ứng dụng từ xa | Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi ứng dụng không nhận được yêu cầu từ người dùng | Giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị ứng dụng từ xa | Phân quyền truy cập, quản trị, sử dụng tài nguyên khác nhau của ứng dụng với người sử dụng/ nhóm người sử dụng có chức năng, yêu cầu nghiệp vụ khác nhau | Giới hạn số lượng các kết nối đồng thời (kết nối khởi tạo và đã thiết lập) đối với các ứng dụng, dịch vụ máy chủ cung cấp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ứng dụng |  |  |  |  |  |
| Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp | + | + | + | + | + |

### Nhật ký hệ thống

| Yêu cầu | Ghi nhật ký hệ thống bao gồm những thông tin cơ bản sau: (1) Thông tin truy cập ứng dụng (2) Thông tin đăng nhập khi quản trị ứng dụng; (3) Thông tin các lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động (4) Thông tin thay đổi cấu hình ứng dụng | Quản lý và lưu trữ nhật ký hệ thống trên hệ thống quản lý nhật ký tập trung | Nhật ký hệ thống phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 03 tháng |
| --- | --- | --- | --- |
| Ứng dụng |  |  |  |
| Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp | + | + | + |

### Bảo mật thông tin liên lạc

| Yêu cầu | Mã hóa thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trước khi truyền đưa, trao đổi qua môi trường mạng; sử dụng phương án mã hóa theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với thông tin mật. | Sử dụng kết nối mạng an toàn, bảo mật (sử dụng giao thức SSL) bảo đảm an toàn trong quá trình khởi tạo kết nối kênh truyền và trao đổi thông tin qua kênh truyền |
| --- | --- | --- |
| Ứng dụng |  |  |
| Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp | + | + |

### Chống chối bỏ

| Yêu cầu | Sử dụng chữ ký số khi trao đổi thông tin, dữ liệu quan trọng |
| --- | --- |
| Ứng dụng |  |
| Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp | + |

### An toàn ứng dụng và mã nguồn

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu vào trước khi xử lý | Có | Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp có chức năng để cán bộ kiểm tra tính hợp lệ thông tin đầu vào của dữ liệu |
| 2 | Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu ra trước khi gửi về máy yêu cầu | Có | Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp có chức năng kiểm tra tính hợp lệ thông tin trước khi gửi về máy yêu cầu |
| 3 | Có phương án bảo vệ ứng dụng chống lại những dạng tấn công phổ biến: SQL Injection, OS command injection, RFI, LFI, Xpath injection, XSS, CSRF | Có | Hệ thống của Bộ Tư pháp được trang bị giải pháp “WAF/Imperva X2520 Web Application Firewall” và “ Viettel Cloudrity” để phòng, chống tấn công cho ứng dụng web |
| 4 | Có chức năng kiểm soát lỗi, thông báo lỗi từ ứng dụng | Có | Hệ thống của Bộ Tư pháp được trang bị giải pháp giám sát trạng thái HTTT và network để thông báo các lỗi của ứng dụng đến người quản trị hệ thống. |

## Phương án đảm bảo an toàn dữ liệu

### Nguyên vẹn dữ liệu

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Có phương án quản lý, lưu trữ dữ liệu quan trọng trong hệ thống cùng với mã kiểm tra tính nguyên vẹn | Đáp ứng một phần | Sử dụng Hệ thống lưu trữ SAN để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Đề xuất giải pháp mã kiểm tra tính nguyên vẹn trong vòng 12 tháng sau khi HSĐXCĐ được phê duyệt. |

### Bảo mật dữ liệu

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu trữ có mã hóa các thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trên hệ thống lưu trữ/phương tiện lưu trữ | Có | Hệ thống của Bộ Tư pháp sử dụng giải pháp phòng chống thất thoát dữ liệu Mega DLP có sử dụng các kỹ thuật mã hóa để bảo vệ dữ liệu. |
| 2 | Sử dụng các phương pháp mã hóa mạnh (chưa được các tổ chức quốc tế công bố điểm yếu an toàn thông tin) để mã hóa dữ liệu. | Chưa đáp ứng | Trong 12 tháng từ khi phê duyệt cấp độ Bộ Tư pháp sẽ đề xuất đầu tư phương pháp mã hóa mạnh để mã hóa dữ liệu. |

### Sao lưu dự phòng

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thực hiện sao lưu dự phòng các thông tin, dữ liệu cơ bản sau: tập tin cấu hình hệ thống, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ; | Có | Tập tin cấu hình hệ thống, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ được sao lưu trên hệ thống SAN (sử dụng veeam backup & replication 12 để quản lý sao lưu dự phòng). |
| 2 | Phân loại và quản lý các dữ liệu được lưu trữ theo từng loại/nhóm thông tin được gán nhãn khác nhau | Có | Hệ thống của Bộ Tư pháp sử dụng veeam backup & replication 12 để quản lý sao lưu dự phòng. - Các máy chủ ảo hóa được cài đặt sao lưu gia tăng hàng ngày và sao lưu các bản full theo tuần hoặc tháng. - Các File đính kèm được sao lưu gia tăng hàng ngày và sao lưu các bản full theo tuần hoặc tháng |
| 3 | Có hệ thống/phương tiện lưu trữ độc lập để sao lưu dự phòng | Có | Hệ thống SAN (veeam backup & replication 12) được phân vùng lưu trữ riêng để phục vụ việc lưu trữ thông tin, dữ liệu. |

## Phương án đảm bảo an toàn thông tin xác thực

| STT | Yêu cầu | P/A | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sử dụng cơ chế xác thực đa nhân tố để xác thực người sử dụng khi truy cập, quản trị vào các máy chủ quan trọng trong hệ thống. | Đáp ứng | Thiết lập chính sách xác thực đa nhân tổ (MFA) khi truy cập vào các máy chủ quan trọng. |
| 2 | Thay đổi các tài khoản mặc định trên hệ thống hoặc vô hiệu hóa (nếu không sử dụng); | Đáp ứng | Thực hiện thay đổi mật khẩu tài khoản mặc định của hệ thống khi bàn giao, hoặc vô hiệu hóa khi không sử dụng. |
| 3 | Thiết lập cấu hình máy chủ để đảm bảo an toàn mật khẩu người sử dụng, bao gồm các yêu cầu sau: + Yêu cầu thay đổi mật khẩu mặc định; + Thiết lập quy tắc đặt mật khẩu về số ký tự, loại ký tự; + Thiết lập thời gian yêu cầu thay đổi mật khẩu; + Thiết lập thời gian mật khẩu hợp lệ. | Đáp ứng | Thiết lập chính sách mật khẩu mạnh để đảm bảo an toàn thông tin: + Yêu cầu thay đổi mật khẩu mặc định; + Thiết lập quy tắc đặt mật khẩu về số ký tự, loại ký tự; + Thiết lập thời gian yêu cầu thay đổi mật khẩu; + Thiết lập thời gian mật khẩu hợp lệ. |
| 4 | Hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với một tài khoản nhất định; | Đáp ứng | Thiết lập chính sách khóa tài khoản tạm thời nếu vượt quá số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định. |
| 5 | Thiết lập cấu hình để vô hiệu hóa tài khoản nếu tài khoản đó đăng nhập sai nhiều lần vượt số lần quy định; |  | Thiết lập chính sách vô hiệu hóa tài khoản nếu đăng nhập sai nhiều lần vượt quá quy định |

# PHÂN TÍCH CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - KỸ THUẬT, LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ

## Điều kiện tự nhiên

Theo chiến lược quy hoạch về hạ tầng phục vụ cho các hệ thống của Bộ Tư pháp được lãnh đạo Bộ quyết định thì hệ thống Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp sẽ không đầu tư mua sắm hạ tầng, thay vào đó sẽ thực hiện thuê hạ tầng Cloud của một nhà cung cấp có năng lực đáp ứng nên không ảnh hưởng về điều kiện tự nhiên như khí hậu, tác động môi trường.

## Điều kiện kinh tế - kỹ thuật

Điều kiện kinh tế - kỹ thuật: Đây là dự án sử dụng các trang thiết bị sẵn có trên thị trường, đảm bảo các điều kinh tế - kỹ thuật Việt Nam cho phép.

## Lựa chọn địa điểm đầu tư

Bộ Tư pháp, trụ sở: Số 58-60 phố Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

# PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC QUẢN LÝ, KHAI THÁC SỬ DỤNG DỰ ÁN

## Tổ chức thực hiện

- Đối với công tác tổ chức quản lý dự án: Căn cứ Khoản 2, Điều 42 của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đây là dự án lớn, do đó Cục Công nghệ thông tin đề xuất thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án để thực hiện điều hành, quản lý dự án theo các quy định pháp luật hiện hành.

-	Sau khi dự án được đưa vào khai thác sử dụng, Chủ đầu tư sẽ chủ động quản lý ứng dụng.

## Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị

### Trách nhiệm của Chủ đầu tư

Chủ đầu tư, tổ chức quản lý, lựa chọn đối tác thực hiện các công việc theo đúng nội dung được cơ quan chủ quản phê duyệt, theo đúng quy định nhà nước.

Quản lý tốt hợp đồng về tiến độ, chất lượng, giải ngân và nghiệm thu, thanh lý hợp đồng theo các quy định hiện hành.

Tổ chức tiếp nhận, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống.

### Các đơn vị thuộc Bộ

Tham gia đóng góp ý kiến trong giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án.

Phân công các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện dự án để triển khai dự án đúng tiến độ và hiệu quả.

Chịu trách nhiệm về yêu cầu nghiệp vụ đối với các nội dung liên quan của dự án.

### Trách nhiệm của đơn vị thi công

Đơn vị thi công cung cấp dịch vụ đảm bảo theo như thiết kế, đáp ứng đầy đủ năng lực triển khai, bàn giao theo các yêu cầu của hợp đồng đã ký.

Đảm bảo thực hiện đúng theo kế hoạch của dự án/nhiệm vụ, báo cáo với chủ đầu tư kịp thời khi gặp vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện để tránh ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng nhiệm vụ.

Chấp hành nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm Nhà nước về quản lý chất lượng đối với dự án đầu tư công nghệ thông tin.

Đảm bảo các quy trình về bảo hành, bảo trì theo đúng thời gian trong yêu cầu của dự án.

# ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG; PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ; ĐẢM BẢO AN NINH QUỐC PHÒNG

## Đánh giá tác động môi trường và giải pháp bảo vệ môi trường

Các hạng mục đầu tư của dự án là đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Hệ thống thiết bị liên quan (nếu có) phục vụ triển khai dự án không sử dụng nguyên, nhiên vật liệu gây ảnh hưởng, không xả thải ra môi trường trường không khí, nước mặt, nước ngầm, không sử dụng và không phát sinh chất thải phóng xạ, không gây ồn, rung, không nằm trong khu dân cư nên không tác động đến cộng đồng dân cư. Mặt khác, các thiết bị này đều tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường của các nước trên thế giới, được đặt trong phòng máy chủ tiêu chuẩn nên không gây tiếng ồn, hệ thống cũng không gây bức xạ hoặc nhiễu sóng hoặc các tác động có hại về từ trường cho môi trường xung quanh và cho con người. Trong quá trình thi công, cần phải có phương án, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn cháy nổ để không gây ảnh hưởng đến hoạt động các thiết bị khác trong trung tâm dữ liệu.

Dự án đầu tư bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về quan điểm bảo vệ môi trường tại Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược Bảo vệ mội trường quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

## Điều kiện phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và bảo đảm an ninh

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp đòi hỏi nghiêm ngặt về điều kiện hoạt động cũng như an toàn, ổn định trong mọi trường hợp, để đảm bảo an toàn cho thiết bị và con người làm việc tránh các sự cố do chập cháy gây ra. Hệ thống cơ sở vật chất của dự án nằm trong phạm vi phòng chức năng của Cục, vì vậy đã kế thừa từ hệ thống chữa cháy của phòng máy cũng như của toàn bộ hệ thống PCCC của toàn nhà Bộ Tư pháp.

Trước khi thi công, các cá nhân, đơn vị liên quan phải kiểm tra các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn thi công cho các cán bộ tham gia thi công.

Trong quá trình thi công thực hiện dự án, các đơn vị tham gia phải đảm bảo tối đa khả năng chống cháy tại các phòng máy, nơi làm việc, tránh để xảy ra các kết nối gây chạm, chập điện có thể phát cháy.

## Đảm bảo an ninh, quốc phòng

Các yêu cầu về an ninh quốc phòng cũng như an toàn mạng lưới thông tin liên quan tới dự án được thực hiện tuân thủ theo quy định về an toàn, an ninh, bảo mật trong các văn bản pháp luật, gồm có: Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 28/12/2015, Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội khóa XI; Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa XI; Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội khoá XII cùng các văn bản hướng dẫn.

Đây là dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, nên cần phải được kiểm soát chặt chẽ và đặc biệt là phải có sự ràng buộc đối với các chuyên gia cũng như tổ chức tư vấn trong việc cấu trúc mạng lưới, các giải pháp kỹ thuật công nghệ, giải pháp an toàn, an ninh, bảo mật và các vấn đề khác có liên quan.

# PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ

Các hạng mục đầu tư của dự án là đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin không có cấu phần đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

# DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN; CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

## Dự kiến tiến độ thực hiện dự án

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến cụ thể như sau:

-	Quý IV/2025: Lập và trình phê duyệt BCNCKT dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện (gói thầu EP), tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn Quản lý dự án.

-	Quý I/2026 đến Quý III/2026: Tổ chức thực hiện, triển khai dự án, nghiệm thu các hạng mục liên quan đến dự án.

-	Quý IV/2026: Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán dự án.

## Các mốc thời gian chính thực hiện đầu tư

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Thời gian thực hiện: 2025 - 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quý IV/2025 | Quý IV/2025 | Quý I/2026 - III/2026 | Quý IV/2026 |
| 1 | Quyết định phê duyệt dự án | Chủ đầu tư |  |  |  |  |
| 2 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu lập TKCT và thi công (nhà thầu EP) | Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn, BQL dự án |  |  |  |  |
| 3 | Thi công, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các hợp đồng thi công, Quản lý thực hiện dự án | Đơn vị tư vấn, triển khai, BQL dự án |  |  |  |  |
| 4 | Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán dự án | BQL dự án |  |  |  |  |

# XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN, PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN

## Căn cứ lập Tổng mức đầu tư

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về  quản lý thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023  của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học – Công nghệ) quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học – Công nghệ) công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/03/2025 ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Văn bản số 3127/BTTTT-CĐSQG ngày 31/7/2024 của Bộ Thông tin và truyền thông (nay là Bộ Khoa học – Công nghệ) về việc tăng cường hiệu quả quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số năm 2024.

## Thuyết minh tổng mức đầu tư

- Phương pháp xác định tổng mức đầu tư quy định tại điểm d khoản 4 Điều 19 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại điểm đ khoản 13 Điều 1 Nghị định số 82/2024/NĐ-CP) và Phụ lục 02 của Thông tư 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024, Trong đó từng hạng mục chi phí được xác định như sau:

- Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định giá căn cứ vào hợp đồng tư vấn đã ký;

- Các hạng mục của chi phí lập TKCT, Kiểm thử của dự án này sử dụng phương pháp xác định chi phí theo báo giá quy định tại phụ lục số 07 của Thông tư 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 và chi phí thiết bị (Gtb) căn cứ chứng thư thẩm định giá số 455/2025/11055B/HFC-CTTĐ ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Công ty Cổ phần Định giá HFC;

- Chi phí Tư vấn Quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu và thẩm định KQLCNT căn cứ: Theo Điều 3, Nghị quyết số 04/2025/NQ-CP ngày 20/8/2025 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Phụ lục số 06, Thông tư 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vể việc quy định lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Điều 3, Thông tư số 004/2025/TT-BNV ngày 07/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu;

Chi phí khác (Gk) thực hiện theo Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công;

Chi phí dự phòng được xác định theo quy định tại Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Các hạng mục chi phí sử dụng phương pháp lấy báo giá sẽ được tính toán theo Phương pháp xác định dự toán tại bước thiết kế chi tiết của dự án, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm trong đầu tư và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu cần thiết).

## Tổng mức đầu tư của dự án

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Hạng mục | Tổng mức đầu tư (sau thuế) |
| --- | --- | --- |
| I | Chi phí xây lắp | - |
| II | Chi phí trang thiết bị | 59.720.000.000 |
| III | Chi phí quản lý | 958.220.000 |
| IV | Chi phí tư vấn | 1.476.061.487 |
| V | Chi phí khác | 4.594.671.749 |
| VI | Chi phí dự phòng | 6.651.046.764 |
|  | Tổng cộng (đã gồm cả dự phòng) | 73.400.000.000 |

(Bằng chữ: Bảy mươi ba tỷ, bốn trăm triệu đồng./.).

## Chi tiết tổng mức đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Hạng mục | CP trước thuế | Thuế VAT |  | Chi phí sau thuế | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí xây lắp | - |  | - | - |  |
| II | Chi phí trang thiết bị | 59.710.454.545 | 0 | 9.545.455 | 59.720.000.000 |  |
| 1 | Chi phí xây dựng các phần mềm | 59.615.000.000 | 0% | - | 59.615.000.000 | Căn cứ theo báo giá thấp nhất của chứng thư TĐG và 03 báo giá cạnh tranh |
| 2 | Chi phí đào tạo chuyển giao | 95.454.545 | 10% | 9.545.454,55 | 105.000.000 |  |
| III | Chi phí quản lý dự án | 887.240.385 |  | 70.979.231 | 958.220.000 |  |
| 1 | Chi phí quản lý dự án | 887.240.385 | 8% | 70.979.231 | 958.220.000 | Lập dự toán |
| IV | Chi phí tư vấn đầu tư | 1.366.723.599 |  | 109.337.889 | 1.476.061.487 |  |
| 1 | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi | 342.592.593 | 8% | 27.407.407 | 370.000.000 | Theo hợp đồng |
| 2 | Chi phí Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư | 35.148.891 | 8% | 2.811.911 | 37.960.802 | Theo hợp đồng |
| 3 | Chi phí lập Thiết kế chi tiết | 735.000.000 |  | 58.800.000 | 793.800.000 | Giá thấp nhất 03 báo giá cạnh tranh |
| 4 | Chi phí lập HSMT/HSYC và đánh giá HSDT/HSĐX các gói thầu | 171.383.654 |  | 13.710.693 | 185.094.347 |  |
| 4.1 | Lập HSMT/HSYC và đánh giá HSDT/HSĐX gói thầu EP | 122.817.308 | 8% | 9.825.385 | 132.642.693 | Lập dự toán |
| 4.2 | Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu QLDA | 19.385.769 | 8% | 1.550.862 | 20.936.631 | Lập dự toán |
| 4.3 | Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Kiểm thử | 29.180.577 | 8% | 2.334.446 | 31.515.023 | Lập dự toán |
| 5 | Chi phí thẩm định HSMT/HSYC và thẩm định KQLCNT các gói thầu | 82.598.462 |  | 6.607.877 | 89.206.339 |  |
| 5.1 | Chi phí thẩm định HSMT/HSYC và thẩm định KQLCNT gói thầu EP | 55.833.462 | 8% | 4.466.677 | 60.300.139 | Lập dự toán |
| 5.2 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu QLDA | 8.643.077 | 8% | 691.446 | 9.334.523 | Lập dự toán |
| 5.3 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm thử | 18.121.923 | 8% | 1.449.754 | 19.571.677 | Lập dự toán |
| V | Chi phí khác | 4.310.105.556 |  | 10.964.444 | 4.594.671.749 |  |
| 1 | Chi phí kiểm toán độc lập | 195.507.807 | 8% | 15.640.625 | 211.148.432 | Nghị định số 254/2025/NĐ-CP |
| 2 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 62.453.317 | 0% | - | 62.453.317 | Nghị định số 254/2025/NĐ-CP |
| 3 | Chi phí kiểm thử độc lập | 4.173.050.000 | 0% | - | 4.173.050.000 | Giá thấp nhất 03 báo giá cạnh tranh |
| 4 | Chi phí thẩm định giá | 137.055.556 | 8% | 10.964.444 | 148.020.000 | Theo hợp đồng |
| VI | Chi phí dự phòng | 6.651.046.764 |  |  | 6.651.046.764 |  |
|  | Làm tròn |  |  |  | 73.400.000.000 |  |

### Chi phí xây lắp

Dự án không có cấu phần chi phí xây lắp.

### Chi phí trang thiết bị/phần mềm

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Hạng mục | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng Nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp |  |  |  |  |
| 1.1 | Nâng cấp Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp | Phần mềm | 1 | 3.980.000.000 | 3.980.000.000 |
| 1.2 | Nâng cấp Hệ thống thư điện tử công vụ | Phần mềm | 1 | 4.485.000.000 | 4.485.000.000 |
| 1.3 | Xây dựng ứng dụng di động và cổng truy cập (web) | Phần mềm | 1 | 5.585.000.000 | 5.585.000.000 |
| 2 | Xây dựng Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp | Phần mềm | 1 | 11.850.000.000 | 11.850.000.000 |
| 3 | Kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp | Phần mềm | 1 | 23.050.000.000 | 23.050.000.000 |
| 4 | Nâng cấp Nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP) | Phần mềm | 1 | 6.980.000.000 | 6.980.000.000 |
| 5 | Nâng cấp Nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp | Phần mềm | 1 | 3.685.000.000 | 3.685.000.000 |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 59.615.000.000 |

### Chi phí đào tạo

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Phần mềm | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng Nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Nâng cấp Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp | Lớp | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 | TĐG |
| 1.2 | Nâng cấp Hệ thống thư điện tử công vụ | Lớp | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 | TĐG |
| 1.3 | Xây dựng ứng dụng di động và cổng truy cập (web) | Lớp | 1 | 13.000.000 | 13.000.000 | TĐG |
| 2 | Xây dựng Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp | Lớp | 1 | 18.000.000 | 18.000.000 | TĐG |
| 3 | Triển khai Kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp | Lớp | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 | TĐG |
| 4 | Nâng cấp Nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP) | Lớp | 1 | 14.000.000 | 14.000.000 | TĐG |
| 5 | Nâng cấp Nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp | Lớp | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 | TĐG |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 105.000.000 |  |

(Đã  bao gồm thuế VAT 10% và các chi phí liên quan)

### Chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT (lập dự toán)

Đơn vị tính: Đồng

BẢNG 1 - CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

| STT | Công việc thực hiện | Ngày công chuyên gia |  |  |  | Thành tiền (Đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mức 4 | Mức 3 | Mức 2 | Mức 1 |  |
| I | Chi phí chuyên gia (CG) |  |  |  |  | 538.076.923 |
| 1 | Thực hiện các thủ tục và các công việc phục vụ triển khai dự án | 15 | 10 | 10 | 0 | 53.846.154 |
| 2 | Tổ chức quản lý công tác lập, chuẩn bị hồ sơ thiết kế chi tiết | 15 | 10 | 10 | 2 | 59.230.769 |
| 3 | Tổ chức thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu | 5 | 5 | 0 | 0 | 13.461.538 |
| 4 | Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư | 10 | 10 | 5 | 2 | 42.884.615 |
| 5 | Quản lý chất lượng dự án | 15 | 15 | 10 | 3 | 69.615.385 |
| 6 | Quản lý khối lượng, tiến độ triển khai dự án | 15 | 15 | 10 | 3 | 69.615.385 |
| 7 | Quản lý chi phí triển khai, an toàn phòng, chống cháy, nổ, an toàn vận hành và vệ sinh công nghiệp tại hiện trường | 15 | 10 | 5 | 2 | 48.653.846 |
| 8 | Tổ chức giám sát công tác triển khai theo quy định và các công việc tư vấn khác | 10 | 10 | 5 | 2 | 42.884.615 |
| 9 | Tổ chức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của dự án; thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng đã ký kết theo yêu cầu của chủ đầu tư | 15 | 8 | 8 | 2 | 51.923.077 |
| 10 | Lập báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng | 10 | 8 | 8 | 2 | 46.153.846 |
| 11 | Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin | 10 | 8 | 5 | 2 | 39.807.692 |
| II | Chi phí quản lý (55% của CG) (QL) |  |  |  |  | 295.942.308 |
| III | Chi phí khác (K) (văn phòng phẩm) |  |  |  |  | 3.000.000 |
| IV | Thu nhập chịu thuế tính trước (TN) 6% của (CG+QL+K) |  |  |  |  | 50.221.154 |
|  | Tổng trước VAT |  |  |  |  | 887.240.385 |
| V | VAT: 8% của (CG+QL+K +TN) |  |  |  |  | 70.979.231 |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  | 958.220.000 |

| BẢNG 2.1 - CHI PHÍ LẬP HSMT/HSYC, ĐÁNH GIÁ HSDT/HSĐX GÓI THẦU EP |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Công việc thực hiện | Ngày công chuyên gia |  |  |  | Thành tiền (Đồng) | Ghi chú |
|  |  | Mức 4 | Mức 3 | Mức 2 | Mức 1 |  |  |
| I | Chi phí chuyên gia (CG) |  |  |  |  | 73.461.538 |  |
| 1 | Lập HSMT/HSYC cho gói thầu, đánh giá HSDT của nhà thầu tham gia | 5 | 5 | 2 | 2 | 23.076.923 |  |
| 2 | Chỉnh sửa, hoàn thiện HSMT/HSYV theo ý kiến thẩm định/thẩm tra (nếu có) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.384.615 |  |
| 3 | Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của HSDT/HSĐX cho gói thầu | 5 | 5 | 2 | 0 | 17.692.308 |  |
| 4 | Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu | 5 | 5 | 4 | 2 | 27.307.692 |  |
| II | Chi phí quản lý (55% của CG) (QL) |  |  |  |  | 40.403.846 | Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| III | Chi phí khác (K) (văn phòng phẩm) |  |  |  |  | 2.000.000 | Tạm tính |
| IV | Thu nhập chịu thuế tính trước (TN) 6% của (CG+QL+K) |  |  |  |  | 6.951.923 | Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
|  | Tổng trước VAT |  |  |  |  | 122.817.308 |  |
| V | VAT: 8% của (CG+QL+K +TN) |  |  |  |  | 9.825.385 |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  | 132.642.693 |  |
| BẢNG 2.2 - CHI PHÍ LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Công việc thực hiện | Ngày công chuyên gia |  |  |  | Thành tiền (Đồng) | Ghi chú |
|  |  | Mức 4 | Mức 3 | Mức 2 | Mức 1 |  |  |
| I | Chi phí chuyên gia (CG) |  |  |  |  | 11.153.846 |  |
| 1 | Lập HSMT cho gói thầu, đánh giá HSDT của nhà thầu tham gia | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.846.154 |  |
| 2 | Chỉnh sửa, hoàn thiện HSMT theo ý kiến thẩm định/thẩm tra (nếu có) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.153.846 |  |
| 3 | Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của HSDT cho gói thầu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.153.846 |  |
| 4 | Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.000.000 |  |
| II | Chi phí quản lý (55% của CG) (QL) |  |  |  |  | 6.134.615 | Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| III | Chi phí khác (K) (văn phòng phẩm) |  |  |  |  | 1.000.000 | Tạm tính |
| IV | Thu nhập chịu thuế tính trước (TN) 6% của (CG+QL+K) |  |  |  |  | 1.097.308 | Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
|  | Tổng trước VAT |  |  |  |  | 19.385.769 |  |
| V | VAT: 8% của (CG+QL+K +TN) |  |  |  |  | 1.550.862 |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  | 20.936.631 |  |
| BẢNG 2.3 - CHI PHÍ LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI KIỂM THỬ |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Công việc thực hiện | Ngày công chuyên gia |  |  |  | Thành tiền (Đồng) | Ghi chú |
|  |  | Mức 4 | Mức 3 | Mức 2 | Mức 1 |  |  |
| I | Chi phí chuyên gia (CG) |  |  |  |  | 17.115.385 |  |
| 1 | Lập HSMT cho gói thầu, đánh giá HSDT của nhà thầu tham gia | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.846.154 |  |
| 2 | Chỉnh sửa, hoàn thiện HSMT theo ý kiến thẩm định/thẩm tra (nếu có) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.153.846 |  |
| 3 | Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của HSDT cho gói thầu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.307.692 |  |
| 4 | Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu | 4 | 2 | 1 | 0 | 9.807.692 |  |
| II | Chi phí quản lý (55% của CG) (QL) |  |  |  |  | 9.413.462 | Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| III | Chi phí khác (K) (văn phòng phẩm) |  |  |  |  | 1.000.000 | Tạm tính |
| IV | Thu nhập chịu thuế tính trước (TN) 6% của (CG+QL+K) |  |  |  |  | 1.651.731 | Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
|  | Tổng trước VAT |  |  |  |  | 29.180.577 |  |
| V | VAT: 8% của (CG+QL+K +TN) |  |  |  |  | 2.334.446 |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  | 31.515.023 |  |

| BẢNG 3.1- CHI PHÍ THẨM ĐỊNH HSMT/HSYC VÀ THẨM ĐỊNH KQLCNT (GÓI THẦU EP) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Công việc thực hiện | Ngày công chuyên gia |  |  |  | Thành tiền (Đồng) | Ghi chú |
|  |  | Mức 4 | Mức 3 | Mức 2 | Mức 1 |  |  |
| I | Chi phí chuyên gia (CG) |  |  |  |  | 32.692.308 |  |
| 1 | Thẩm định HSMT/HSYC cho gói thầu | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.000.000 |  |
| 2 | Lập Báo cáo thẩm định HSMT/HSYC | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.538.462 |  |
| 3 | Kiểm tra, đánh giá Báo cáo đánh giá HSDT/HSĐX | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.000.000 |  |
| 4 | Kiểm tra, đánh giá KQLCNT | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.076.923 |  |
| 5 | Lập Báo cáo thẩm định KQLCNT | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.076.923 |  |
| II | Chi phí quản lý (55% của CG) (QL) |  |  |  |  | 17.980.769 | Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| III | Chi phí khác (K) (văn phòng phẩm) |  |  |  |  | 2.000.000 | Tạm tính |
| IV | Thu nhập chịu thuế tính trước (TN) 6% của (CG+QL+K) |  |  |  |  | 3.160.385 | Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
|  | Tổng trước VAT |  |  |  |  | 55.833.462 |  |
| V | VAT: 8% của (CG+QL+K +TN) |  |  |  |  | 4.466.677 |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  | 60.300.139 |  |
| BẢNG 3.2- CHI PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ THẨM ĐỊNH KQLCNT QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Công việc thực hiện | Ngày công chuyên gia |  |  |  | Thành tiền (Đồng) | Ghi chú |
|  |  | Mức 4 | Mức 3 | Mức 2 | Mức 1 |  |  |
| I | Chi phí chuyên gia (CG) |  |  |  |  | 4.615.385 |  |
| 1 | Thẩm định HSMT cho gói thầu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.153.846 |  |
| 2 | Lập Báo cáo thẩm định HSMT | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 576.923 |  |
| 3 | Kiểm tra, đánh giá Báo cáo đánh giá HSDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.153.846 |  |
| 4 | Kiểm tra, đánh giá KQLCNT | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 576.923 |  |
| 5 | Lập Báo cáo thẩm định KQLCNT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.153.846 |  |
| II | Chi phí quản lý (55% của CG) (QL) |  |  |  |  | 2.538.462 | Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| III | Chi phí khác (K) (văn phòng phẩm) |  |  |  |  | 1.000.000 | Tạm tính |
| IV | Thu nhập chịu thuế tính trước (TN) 6% của (CG+QL+K) |  |  |  |  | 489.231 | Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
|  | Tổng trước VAT |  |  |  |  | 8.643.077 |  |
| V | VAT: 8% của (CG+QL+K +TN) |  |  |  |  | 691.446 |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  | 9.334.523 |  |
| BẢNG 3.3- CHI PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ THẨM ĐỊNH KQLCNT (GÓI KIỂM THỬ) |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Công việc thực hiện | Ngày công chuyên gia |  |  |  | Thành tiền (Đồng) | Ghi chú |
|  |  | Mức 4 | Mức 3 | Mức 2 | Mức 1 |  |  |
| I | Chi phí chuyên gia (CG) |  |  |  |  | 10.384.615 |  |
| 1 | Thẩm định HSMT cho gói thầu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.692.308 |  |
| 2 | Lập Báo cáo thẩm định HSMT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.153.846 |  |
| 3 | Kiểm tra, đánh giá Báo cáo đánh giá HSDT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.692.308 |  |
| 4 | Kiểm tra, đánh giá KQLCNT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.692.308 |  |
| 5 | Lập Báo cáo thẩm định KQLCNT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.153.846 |  |
| II | Chi phí quản lý (55% của CG) (QL) |  |  |  |  | 5.711.538 | Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
| III | Chi phí khác (K) (văn phòng phẩm) |  |  |  |  | 1.000.000 | Dự toán chi tiết |
| IV | Thu nhập chịu thuế tính trước (TN) 6% của (CG+QL+K) |  |  |  |  | 1.025.769 | Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT |
|  | Tổng trước VAT |  |  |  |  | 18.121.923 |  |
| V | VAT: 8% của (CG+QL+K +TN) |  |  |  |  | 1.449.754 |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  | 19.571.677 |  |
| Ghi chú: Lương chuyên gia tư vấn (CGTV) áp dụng Thông tư số 004/2025/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội |  | Lương CGTV Mức 4 | Lương CGTV Mức 3 | Lương CGTV Mức 2 | Lương CGTV Mức 1 |  |  |
| Lương tháng |  | 30.000.000 | 40.000.000 | 55.000.000 | 70.000.000 |  |  |
| Đơn giá ngày công |  | 1.153.846 | 1.538.462 | 2.115.385 | 2.692.308 |  |  |

### Chi phí khác

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Hạng mục | CP trước thuế | Thuế VAT |  | CP sau thuế | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí thẩm định giá | 137.055.556 | 8% | 10.964.444 | 148.020.000 | Theo hợp đồng |
| 2 | Chi phí kiểm thử độc lập | 4.173.050.000 | 0% | - | 4.173.050.000 | Giá thấp nhất 03 báo giá cạnh tranh |
| 3 | Lệ phí thẩm định dự án đầu tư | 10.251.637 | 0% | - | 10.251.637 | Thông tư số 28/2023/TT-BTC |
| 4 | Chi phí kiểm toán độc lập | 195.507.807 | 8% | 15.640.625 | 211.148.432 | Nghị định số 254/2025/NĐ-CP |
| 5 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 62.453.317 | 0% | - | 62.453.317 | Nghị định số 254/2025/NĐ-CP |

### Chi phí kiểm thử

| STT | Hạng mục | Đơn vị tính | Số lượng | Công ty cổ phần SPD Miền Bắc | Công ty cổ phần công nghệ ICT Việt Nam | Công ty cổ phần tư vấn đào tạo và phát triển công nghệ PTV | Giá thấp nhất | Giá trị kiểm thử |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng Nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp |  |  | 1.100.000.000 | 987.550.000 | 912.526.000 | 983.500.000 | 983.500.000 |
| 1.1 | Nâng cấp Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp | Phần mềm | 1 | 300.000.000 | 278.600.000 | 285.600.000 | 278.600.000 | 278.600.000 |
| 1.2 | Nâng cấp Hệ thống thư điện tử công vụ | Phần mềm | 1 | 350.000.000 | 313.950.000 | 235.976.000 | 313.950.000 | 313.950.000 |
| 1.3 | Xây dựng ứng dụng di động và cổng truy cập (web) | Phần mềm | 1 | 450.000.000 | 395.000.000 | 390.950.000 | 390.950.000 | 390.950.000 |
| 2 | Xây dựng Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp | Phần mềm | 1 | 829.500.000 | 845.000.000 | 890.500.000 | 829.500.000 | 829.500.000 |
| 3 | Triển khai Kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp | Phần mềm | 1 | 1.613.500.000 | 1.750.000.000 | 1.650.000.000 | 1.613.500.000 | 1.613.500.000 |
| 4 | Nâng cấp Nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP) | Phần mềm | 1 | 495.000.000 | 520.000.000 | 488.600.000 | 488.600.000 | 488.600.000 |
| 5 | Nâng cấp Nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp | Phần mềm | 1 | 296.385.000 | 285.000.000 | 257.950.000 | 257.950.000 | 257.950.000 |
|  | TỔNG CỘNG |  |  | 4.334.385.000 | 4.387.550.000 | 4.199.576.000 | 4.173.050.000 | 4.173.050.000 |

## Nguồn vốn

Ngân sách Nhà nước.

## Dự kiến kế hoạch bố trí vốn

Dự kiến kế hoạch bố trí vốn thực hiện theo tiến độ như sau:

Giai đoạn năm 2025: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn) phục vụ công tác: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định giá, quản lý dự án, tạm ứng chi phí thi công triển khai gói thầu EP.

Giai đoạn năm 2026: 63.435.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn) để thực hiện các công tác còn lại của dự án và thanh quyết toán dự án.

# XÁC ĐỊNH CHI PHÍ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC DỰ ÁN

## Chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án

Đã tính trong tổng mức đầu tư.

## Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành

Sau khi kết thúc dự án, dự kiến các loại chi phí vận hành dự án, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa lớn sau khi hoàn thành được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, gồm: chi phí cho nhân công vận hành, chi phí rà quét an toàn thông tin hàng năm và một số chi phí khác.

Nội dung công việc vận hành, bảo trì hệ thống phần mềm cần tuân thủ các yêu cầu của Chủ đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định về công tác công việc vận hành, bảo trì hệ thống phần mềm cho các hệ thống phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đối với nhiệm vụ quản trị, vận hành đề xuất giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Công nghệ thông tin thực hiện.Chi phí vận hành sẽ sử dụng nguồn chi thường xuyên của Bộ Tư pháp. Cán bộ thực hiện quản trị vận hành chung của toàn hệ thống Nền tảng số dùng chung cần được giao cho cán bộ có chuyên môn về CNTT thuộc Cục CNTT của Bộ Tư pháp.

Yêu cầu về nhân sự và chi phí thực hiện các công việc quản trị vận hành trong 12 tháng, dự kiến số lượng nhân sự phân bổ như sau:

| STT | Nội dung | Số lượng kỹ sư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản trị, vận hành các phần mềm thuộc: Nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp ba gồm: Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp, Hệ thống thư điện tử công vụ, ứng dụng di động và cổng truy cập (web) | 2 | Kỹ sư bậc 3 |
| 2 | Quản trị, vận hành Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp | 1 | Kỹ sư bậc 2 |
| 3 | Quản trị, vận hành Kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp | 1 | Kỹ sư bậc 2 |
| 4 | Quản trị, vận hành Nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP) | 1 | Kỹ sư bậc 2 |
| 5 | Quản trị, vận hành Nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp | 1 | Kỹ sư bậc 2 |

  - - Tổng hợp dự toán quản trị vận hành hệ thống:

| STT | KHOẢN MỤC CHI PHÍ | DIỄN GIẢI | GIÁ TRỊ | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| 1 | Chi phí chuyên gia trực tiếp |  | 927.162.288 | Ccg |
| 2 | Chi phí quản lý | 65%*Ccg | 602.655.487 | Cql |
| 3 | Chi phí khác |  | 0 | Ck |
| 4 | Thu nhập chịu thuế tính trước | 6%*(Ccg+Cql+Ck) | 91.789.067 | TN |
| 5 | Thuế giá trị gia tăng | 8%*(Ccg+Cql+Ck+TN) | 129.728.547 | VAT |
|  | TỔNG CỘNG | Ccg+Cql+Ck+ TN+VAT | 1.751.335.389 | Cdt |

Trong đó, chi phí trực tiếp và bảng lương như sau:

| STT | Nội dung | Số lượng kỹ sư | Đơn giá lương tháng | Số tháng | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản trị, vận hành các phần mềm thuộc: Nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp ba gồm: Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp, Hệ thống thư điện tử công vụ, ứng dụng di động và cổng truy cập (web) | 2 | 16.865.784 | 12 | 202.389.408 | Kỹ sư bậc 3 |
| 2 | Quản trị, vận hành Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp | 1 | 15.099.435 | 12 | 181.193.220 | Kỹ sư bậc 2 |
| 3 | Quản trị, vận hành Kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp | 1 | 15.099.435 | 12 | 181.193.220 | Kỹ sư bậc 2 |
| 4 | Quản trị, vận hành Nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP) | 1 | 15.099.435 | 12 | 181.193.220 | Kỹ sư bậc 2 |
| 5 | Quản trị, vận hành Nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp | 1 | 15.099.435 | 12 | 181.193.220 | Kỹ sư bậc 2 |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 927.162.288 |  |

  - * Đối với cán bộ quản trị thuộc các Bộ/ Ngành, Địa phương sẽ thực hiện phân quyền các NSD thuộc Bộ/ Ngành, Địa phương do mình quản lý. Việc bố trí, phân công các cán bộ quản trị này thuộc nhiệm vụ được giao, không phát sinh thêm chi phí.

# TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN, BAO GỒM XÁC ĐỊNH CHỦ ĐẦU TƯ, PHÂN TÍCH LỰA CHỌN HÌNH THỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN, MỐI QUAN HỆ GIỮA TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TỚI ĐẾN QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN, TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ KHAI THÁC DỰ ÁN

## Xác định chủ đầu tư

Chủ đầu tư dự án được xác định là “Cục Công nghệ thông tin" theo Quyết định số 3088/QĐ-BTP ngày 31/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp".

## Phân tích lựa chọn hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án

Đối với công tác tổ chức quản lý dự án: Căn cứ Khoản 2, Điều 42 của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đây là dự án lớn, do đó Cục Công nghệ thông tin đề xuất thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án để thực hiện điều hành, quản lý dự án theo các quy định pháp luật hiện hành

## Mối quan hệ và trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến quá trình thực hiện dự án

-	Đơn vị chủ quản của Chủ đầu tư là Bộ Tư pháp: Thẩm định, phê duyệt chủ, đầu tư, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết toán dự hoàn thành và các nội dung khúc theo quy định của Pháp luật hiện hành về đầu tư công

-	Cục Công nghệ thông tin: Tổ chức thực hiện lập và trình duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; tổ chức thực hiện lập và phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, nghiệm thu kết quả khảo sát; trình thẩm định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức thực hiện lập và trình thẩm định phê duyệt Thiết kế chi tiết và dự toán. Thực hiện quản lý dự án, nghiệm thu ban giao công trình, quyết toán dự án hoàn thành, quản lý và khai thác hiệu quả tài sản sau khi kết thúc dự án.

-	Nhà thầu tư vấn: Thực hiện các công việc tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo ngiên cứu khả thi, thẩm định giá, tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu, kiểm thử phần mềm, kiểm toán dự án hoàn thành.

-	Nhà thầu EP thực hiện lập Thiết kế chi tiết, cung cấp phần mềm nội bộ:

+ Thực hiện thiết kế theo TKCS đã được duyệt, đảm bảo phù hợp, đáp ứng các yêu cầu được đưa ra.

+	Thực hiện việc cung cấp, triển khai lắp đặt, cài đặt thiết bị, phần mềm và thể hành theo yêu cầu của hợp đồng .

+	 Thực hiện việc cung cấp, triển khai, cài đặt, tích hợp các phần mềm trên hạ tầng Cloud dùng chung cho nhiều hệ thống của Bộ Tư pháp..., theo yêu cầu của hợp đồng.

-	Nhà thầu tư vấn kiểm thử: Thực hiện công tác kiểm thử phần mềm, hệ thống ứng dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư và theo quy định của pháp luật hiện hành.

## Tổ chức bộ máy quản lý khai thác dự án

-	Lãnh đạo Cục Công nghệ thống tổ chức thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án để thực hiện điều hành, quản lý dự án theo các quy định pháp luật hiện hành. Ban Quản lý dự án trực tiếp quản lý, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo dùng các quy định của pháp luật; Các bộ phận liên quan của Chủ đầu tư cùng phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện dự án;

-	Sau khi dự án được nghiệm thu hoàn thành, Ban Quản lý dự án bàn giao toàn bộ công trình cho Chủ đầu tư khai thác sử dụng theo đúng thiết kế và mục đích đầu tư. Trung tâm, Phòng ban của Chủ đầu tư được giao nhiệm vụ sẽ thực hiện quản lý, khai thác hệ thống được đầu tư lắp đặt thuộc dự án…

# PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ, BAO GỒM HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH

## Hiệu quả và tác động kinh tế - xã hội

Việc triển khai Nền tảng số dùng chung mang lại nhiều lợi ích rõ rệt về kinh tế, thể hiện ở việc tối ưu hóa chi phí đầu tư, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản lý vận hành trong toàn ngành Tư pháp:

- Tiết kiệm chi phí và nguồn lực: Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu giúp các hệ thống trong ngành sử dụng chung hạ tầng, tránh đầu tư trùng lặp, tiết kiệm chi phí phát triển và duy trì hệ thống. Việc hình thành Kho dữ liệu dùng chung tạo nguồn dữ liệu chuẩn hóa, thống nhất, giảm chi phí thu thập và xử lý dữ liệu lặp lại ở nhiều đơn vị.

- Nâng cao hiệu quả quản lý và năng suất lao động: Việc tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa các đơn vị giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm thủ tục nội bộ, tăng năng suất làm việc của cán bộ, công chức. Các quy trình nghiệp vụ được số hóa và tự động hóa, giúp nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành trên toàn hệ thống.

- Ra quyết định dựa trên dữ liệu – tối ưu hiệu quả đầu tư: Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu giúp lãnh đạo Bộ và các đơn vị có căn cứ dữ liệu thực tiễn để đánh giá hiệu quả chính sách, xác định ưu tiên đầu tư, từ đó phân bổ ngân sách hợp lý và mang lại hiệu quả sử dụng nguồn lực cao nhất.

- Giảm chi phí xã hội liên quan đến thủ tục hành chính: Khi các quy trình điện tử và định danh số được áp dụng đồng bộ, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục pháp lý nhanh chóng, giảm chi phí đi lại, thời gian và công sức, qua đó góp phần cải thiện năng suất toàn nền kinh tế.

## Lợi ích về xã hội

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, Nền tảng số dùng chung còn mang lại những lợi ích tích cực đối với xã hội, thể chế và năng lực quản trị công:

- Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình: Việc ứng dụng nền tảng phân tích, tổng hợp dữ liệu hỗ trợ giám sát, đánh giá hoạt động của các đơn vị trong ngành, giúp phát hiện sớm các bất thường, góp phần phòng chống tiêu cực, nâng cao kỷ luật và kỷ cương hành chính.

- Thúc đẩy hiện đại hóa hành chính công: Nền tảng định danh và xác thực điện tử bảo đảm an toàn thông tin, đồng thời chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, tạo điều kiện chuyển đổi toàn diện sang mô hình làm việc điện tử, nâng cao năng lực phục vụ và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ.

- Tăng cường năng lực ra quyết định và hoạch định chính sách: Các báo cáo, phân tích dữ liệu đa chiều cung cấp bằng chứng khách quan cho việc xây dựng, kiểm tra, rà soát và đánh giá hiệu quả văn bản pháp luật. Qua đó, chính sách được điều chỉnh sát thực tiễn hơn, góp phần nâng cao chất lượng thể chế và hiệu quả quản lý nhà nước.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân: Dữ liệu được chia sẻ nhanh chóng, đồng bộ giữa các hệ thống giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công pháp lý thuận tiện hơn, giảm thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao mức độ hài lòng đối với cơ quan nhà nước.

- Xây dựng văn hóa công vụ minh bạch, chuyên nghiệp:	Hệ thống thư điện tử công vụ và nền tảng quản trị tổng thể giúp chuẩn hóa giao tiếp hành chính, nâng cao tính minh bạch trong trao đổi thông tin, đảm bảo an toàn, bảo mật và tuân thủ quy định của Nhà nước.

Về tổng thể, nền tảng số dùng chung đóng vai trò là hạ tầng lõi cho chuyển đổi số ngành Tư pháp, tạo ra những giá trị vượt ra ngoài phạm vi của một dự án công nghệ thông tin thông thường.

Dự án góp phần:

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

+ Tăng cường tính minh bạch và năng lực hoạch định chính sách pháp luật.

+ Thúc đẩy phát triển Chính phủ số, tư pháp số hiện đại, hội nhập quốc tế.

+ Mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội bền vững của đất nước.

## Tác động lan tỏa của dự án đến sự phát triển ngành, lĩnh vực, các vùng lãnh thổ và các địa phương; đến tạo thêm nguồn thu ngân sách, việc làm, thu nhập và đời sống người dân; các tác động đến môi trường và phát triển bền vững.

Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp và phát triển các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp không chỉ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành và nghiệp vụ của ngành Tư pháp, mà còn tạo ra những tác động lan tỏa sâu rộng đến nhiều ngành, lĩnh vực và địa phương. Trên cơ sở triển khai đồng bộ các hợp phần gồm nền tảng quản trị tổng thể, nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu, kho dữ liệu dùng chung, nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu và nền tảng định danh, xác thực điện tử, dự án góp phần hình thành hạ tầng số và dữ liệu số thống nhất của ngành Tư pháp, làm nền tảng cho việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số, cải thiện môi trường pháp lý và phục vụ phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững.

### Tác động lan tỏa đối với ngành Tư pháp

Việc xây dựng, nâng cấp và phát triển các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp tạo ra tác động lan tỏa sâu rộng, mang tính nền tảng đối với toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành và nghiệp vụ của ngành Tư pháp. Nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp, với các cấu phần được tích hợp thống nhất, góp phần đổi mới phương thức quản trị nội bộ theo hướng số hóa, tập trung và minh bạch. Đặc biệt, việc hình thành Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp giúp ngành Tư pháp lần đầu tiên có được một nguồn dữ liệu tập trung, đầy đủ, cập nhật và có khả năng phân tích về hoạt động hợp tác quốc tế, phục vụ hiệu quả công tác tham mưu, hoạch định chính sách và đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, điều ước, thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật.

Song song với đó, việc nâng cấp Hệ thống thư điện tử công vụ và xây dựng ứng dụng di động, cổng truy cập thống nhất giúp nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, điều hành công việc, tăng cường khả năng kết nối giữa các đơn vị trong toàn ngành. Tác động lan tỏa thể hiện rõ ở việc hình thành môi trường làm việc số thống nhất, hiện đại, giảm phụ thuộc vào phương thức làm việc thủ công, góp phần cải thiện năng suất lao động và chất lượng thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

### Tác động lan tỏa đối với công tác quản lý, điều hành và xây dựng chính sách

Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp và Kho dữ liệu dùng chung đóng vai trò hạt nhân trong việc chuyển đổi mô hình quản lý, điều hành từ dựa trên báo cáo thủ công sang dựa trên dữ liệu. Việc tích hợp, chuẩn hóa dữ liệu đa nguồn trong và ngoài Bộ Tư pháp tạo điều kiện hình thành các tập dữ liệu tổng hợp, tin cậy, phục vụ hiệu quả cho công tác thống kê, phân tích nghiệp vụ và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định.

Khả năng phân tích dữ liệu trực quan hóa thông tin dưới dạng biểu đồ, bảng số liệu, giúp các cấp lãnh đạo ngành Tư pháp theo dõi sát tình hình thực tiễn, kịp thời phát hiện vấn đề và đưa ra chỉ đạo điều hành phù hợp. Tác động lan tỏa của dự án thể hiện ở việc nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, bảo đảm các quyết sách quản lý nhà nước về tư pháp ngày càng sát thực tiễn, có cơ sở khoa học và dữ liệu đáng tin cậy.

### Tác động lan tỏa đối với các Bộ, ngành, địa phương và liên thông hệ thống

Thông qua việc nâng cấp Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu của Bộ Tư pháp (LGSP), dự án tạo tiền đề quan trọng để tăng cường liên thông, kết nối dữ liệu giữa ngành Tư pháp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ sở dữ liệu quốc gia. Dữ liệu tư pháp được chuẩn hóa, quản lý tập trung và chia sẻ theo quy định giúp các cơ quan nhà nước khai thác thông tin pháp lý kịp thời, chính xác, phục vụ công tác quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực.

Đối với các địa phương, việc khai thác các nền tảng số và kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp giúp giảm chi phí đầu tư riêng lẻ, nâng cao năng lực ứng dụng CNTT, đồng thời bảo đảm sự thống nhất về dữ liệu, quy trình nghiệp vụ và tiêu chuẩn kỹ thuật trong toàn ngành. Qua đó, dự án góp phần thu hẹp khoảng cách về trình độ ứng dụng công nghệ giữa các địa phương, thúc đẩy phát triển chính quyền số đồng bộ, liên thông từ Trung ương đến cơ sở.

Tổng thể, dự án Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp có tác động lan tỏa rõ nét và lâu dài, không chỉ đối với hoạt động nội bộ của ngành Tư pháp mà còn đối với các Bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội. Dự án góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp luật một cách minh bạch, kịp thời. Bên cạnh hiệu quả kinh tế – xã hội và ngân sách, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao năng lực quản trị dựa trên dữ liệu, qua đó khẳng định vai trò then chốt của các nền tảng số dùng chung trong tiến trình xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập.

## Phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành và bảo đảm an ninh, quốc phòng

### Yêu cầu về phòng chống cháy nổ

Hệ thống sẽ được lắp đặt tại hạ tầng Cloud dùng chung cho nhiều hệ thống của Bộ Tư pháp, đảm bảo các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy nổ của Việt Nam theo quy định hiện hành.

### Các yêu cầu về an toàn vận hành

Trong quá trình triển khai cũng như vận hành hệ thống, các cá nhân, đơn vị, tổ chức tham gia thực hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình lắp đặt, cài đặt ứng dụng; quy chế khai thác, sử dụng hệ thống của Bộ Tư pháp.

#### Bảo mật bằng hệ thống Firewall

Hệ thống sẽ được triển khai trên vùng mạng được bảo vệ bởi tưởng lửa, tránh các truy cập, tấn công bất hợp pháp từ bên trong và bên ngoài Bộ Tư pháp .

#### Xây dựng một nội quy bảo mật chặt chẽ

Nội quy xây dựng dựa trên các tiêu chí sau đây:

-	Mỗi người sử dụng hợp pháp chỉ được truy cập vào hệ thống theo thẩm quyền thông qua quyền được cấp và mã nhận dạng trên mạng cục bộ cũng như đối với truy cập từ xa.

-	Mỗi người dùng phải chịu trách nhiệm về nội dung dữ liệu do mình cập nhật, bộ phận dữ liệu nào thì chỉ được phép sửa đổi, chỉnh lý phần dữ liệu đó.

-	Dữ liệu cần phải được sao lưu và cất giữ theo quy chế bảo mật và phải sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin có độ tin cậy, chất lượng cao và phải có đủ thiết bị dự phòng.

-	Cần phải có một chế độ sử dụng hệ thống một cách nghiêm ngặt, tăng cường phòng chống virus tin học và thất thoát dữ liệu.

-	Không được mang các vật mang tin (như USB, ổ cứng lữu trữ gắn ngoài…) vào/ra nơi đặt máy tính.

-	Cần phải quản lý tốt các phiên liên lạc truyền dữ liệu. Sử dụng các biện pháp nén, mã hoá dữ liệu trên đường truyền. Khắc phục một cách tối đa khả năng bị thu bức xạ điện từ trên đường truyền thông.

-	Xây dựng một số biện pháp rõ ràng để phản ứng trước các tình huống có thể xảy ra đối với hệ thống.

-	Nghiên cứu, đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhất để có thể ngăn chặn hoặc có thể là đánh trả đối với những sự phá hoại trên mạng.

#### Sử dụng phần mềm bảo mật chuyên dụng cho việc kiểm tra và ngăn chặn thông tin truy cập vào hệ thống

Sử dụng phần mềm bảo mật chuyên dụng được cài trên máy chủ Firewall và máy chủ bảo mật nhằm ngăn chặn, xác thực thông tin truy cập từ bên ngoài vào hệ thống.

#### Sử dụng các phần mềm chống Virus

Các phần mềm Virus có nhiệm vụ ngăn chặn và tiêu diệt các loại virus có hại cho hệ thống, đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn.

### Các yêu cầu về bảo đảm an ninh, quốc phòng

Các yêu cầu về an ninh quốc phòng cũng như an toàn mạng lưới thông tin liên quan tới dự án được thực hiện tuân thủ theo quy định về an toàn, an ninh, bảo mật trong các văn bản pháp luật liên quan bao gồm:

-	Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa XI;

-	Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội khóa XI;

-	Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội khoá XII;

-	Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

Đây là dự án thuộc loại công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Cho nên cần phải được kiểm soát chặt chẽ và đặc biệt là phải có sự ràng buộc đối với các chuyên gia cũng như tổ chức tư vấn trong việc tư vấn cấu trúc mạng lưới, các giải pháp kỹ thuật công nghệ, giải pháp an toàn, an ninh, bảo mật và các vấn đề khác có liên quan.

## Khả năng thu hồi vốn

Do dự án không kinh doanh nên không phải xem xét khả năng thu hồi vốn.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên đây là Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp” đáp ứng yêu cầu, quy định tại các văn bản của Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Công an.

Cục Công nghệ thông tin kính trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt dự án để làm cơ sở tiến hành triển khai các công đoạn tiếp theo ./.

Quyết định số 3083/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 20/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số của Bộ Tư pháp, giai đoạn 2025-2030, định hướng tới năm 2035.

Quyết định số 1443/QĐ-BTP ngày 13/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ.