- BỘ TƯ PHÁP

- CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHỤ LỤC 03

GIẢI TRÌNH THAY ĐỔI SO VỚI THIẾT KẾ CƠ SỞ

Quyển 2: 	Kho dữ liệu dùng chung

- Kèm theo Tài liệu Thiết kế chi tiết

Hợp đồng số: 1501/2026/HĐKT/CNTT-FIS-VIETTEL

DỰ ÁN: CÁC NỀN TẢNG SỐ DÙNG CHUNG BỘ TƯ PHÁP

| Phụ lục 03 gồm 5 quyển: |  |
| --- | --- |
| Phụ lục 03 - Quyển 2 | Kho dữ liệu dùng chung |
| Phụ lục 03 - Quyển 3 | Hệ thống thư điện tử công vụ |
| Phụ lục 03 - Quyển 4 | Ứng dụng di động và cổng truy cập (Web) |
| Phụ lục 03 - Quyển 6 | Hệ thống cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp |
| Phụ lục 03 - Quyển 8 | Nền tảng định danh và xác thực điện tử |

- Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

1.	NỘI DUNG THAY ĐỔI TỔNG QUÁT………………………………………………4

1.1.	Mô hình thiết kế	4

1.2.	Phần mềm nội bộ	4

1.2.1.	Nhóm chức năng thay đổi chính	4

1.2.2.	Số lượng use case thay đổi	6

1.2.3.	Quy trình tin học hóa	8

2.	NỘI DUNG THAY ĐỔI CHI TIẾT	8

2.1.	Mô hình thiết kế	8

2.2.	Phần mềm nội bộ	8

2.2.1.	Thay đổi trong danh sách yêu cầu chức năng	8

2.2.2.	Quy trình tin học hóa	11

THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT VÀ KHÁI NIỆM

| STT | Thuật ngữ/viết tắt | Giải thích |
| --- | --- | --- |
|  | SSO | Nền tảng định danh, xác thực điện tử |
|  | API | Application Programming Interface |
|  | BTP | Bộ Tư Pháp |
|  | ATTT | An toàn thông tin |
|  | TKCS | Thiết kế cơ sở |
|  | TKCT | Thiết kế chi tiết |

GIẢI TRÌNH NHỮNG THAY ĐỔI SO VỚI TKCS

- NỘI DUNG THAY ĐỔI TỔNG QUÁT

Tài liệu Thiết kế chi tiết được xây dựng dựa trên Quyết định phê duyệt dự án báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt; đồng thời căn cứ theo Báo cáo khảo sát bổ sung được nghiệm thu để bổ sung, sửa đổi, thay thế những nội dung liên quan nhưng vẫn giữ nguyên sự phù hợp với thiết kế cơ sở trong báo cáo nghiên cứu khả thi.

Những nội dung thay đổi chính như sau:

  - Mô hình thiết kế

Các mô hình thiết kế được đội dự án cập nhật, mô tả chi tiết hơn nhưng vẫn giữ nguyên sự phù hợp với thiết kế cơ sở.

  - Phần mềm nội bộ

    - Nhóm chức năng thay đổi chính

      - Tổng quan hệ thống

Căn cứ vào nội dung đã thực hiện phân tích và khảo sát trực tiếp tại các đơn vị, xác định cụ thể cách thức triển khai thực hiện. Thiết kế chi tiết có các thay đổi như sau:

- Danh sách chức năng sau khi điều chỉnh: Tham khảo tại Phụ lục 01 – Danh sách yêu cầu chức năng

- Danh sách chức năng bổ sung:

| STT | Danh sách chức năng | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng quan hệ thống | Thêm mới |

      - Nhóm chức năng thu thập

Căn cứ vào nội dung đã thực hiện phân tích và khảo sát trực tiếp tại các đơn vị, xác định cụ thể cách thức triển khai thực hiện. Thiết kế chi tiết có các thay đổi như sau:

- Danh sách chức năng sau khi điều chỉnh: Tham khảo tại Phụ lục 01 – Danh sách yêu cầu chức năng

- Danh sách chức năng phát sinh giảm:

| STT | Danh sách chức năng | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập dữ liệu Bảo trợ xã hội và giảm nghèo - Hưởng trợ giúp xã hội | Xoá |

      - Nhóm chức năng Xử lý dữ liệu

Căn cứ vào nội dung đã thực hiện phân tích và khảo sát trực tiếp tại các đơn vị, xác định cụ thể cách thức triển khai thực hiện. Thiết kế chi tiết có các thay đổi như sau:

- Danh sách chức năng sau khi điều chỉnh: Tham khảo tại Phụ lục 01 – Danh sách yêu cầu chức năng

- Danh sách chức năng phát sinh giảm:

| STT | Danh sách chức năng | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thiết lập quy tắc biến đổi dữ liệu Bảo trợ xã hội và giảm nghèo - Hưởng trợ giúp xã hội | Xoá |

      - Nhóm chức năng Cung cấp dữ liệu

Căn cứ vào nội dung đã thực hiện phân tích và khảo sát trực tiếp tại các đơn vị, xác định cụ thể cách thức triển khai thực hiện. Thiết kế chi tiết có các thay đổi như sau:

- Danh sách chức năng sau khi điều chỉnh: Tham khảo tại Phụ lục 01 – Danh sách yêu cầu chức năng

- Danh sách chức năng phát sinh giảm:

| STT | Danh sách chức năng | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cung cấp dữ liệu Bảo trợ xã hội và giảm nghèo - Hưởng trợ giúp xã hội | Xoá |

      - Nhóm chức năng Quản trị hệ thống

Căn cứ vào nội dung đã thực hiện phân tích và khảo sát trực tiếp tại các đơn vị, xác định cụ thể cách thức triển khai thực hiện. Thiết kế chi tiết có các thay đổi như sau:

- Danh sách chức năng sau khi điều chỉnh: Tham khảo tại Phụ lục 01 – Danh sách yêu cầu chức năng

- Danh sách chức năng phát sinh giảm:

| STT | Danh sách chức năng | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thiết lập quy tắc đặt mật khẩu | Xoá |

- Danh sách chức năng phát sinh chỉnh sửa:

| STT | Danh sách chức năng | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý người dùng | Sửa |
| 2 | Thiết lập cấu hình hệ thống | Sửa |

- Danh sách chức năng bổ sung:

| STT | Danh sách chức năng | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý thông báo | Thêm mới |
| 2 | Quản lý cơ sở dữ liệu đích | Thêm mới |
| 3 | Quản lý danh mục kết nối hệ thống nguồn | Thêm mới |
| 4 | Hướng dẫn sử dụng | Thêm mới |

    - Số lượng use case thay đổi

Số lượng UC thay đổi số lượng giữa TKCS và TKCT như sau:

| STT | Phần mềm nội bộ | Số yêu cầu theo Thiết kế cơ sở | Số yêu cầu theo Thiết kế chi tiết | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phần mềm Kho Dữ liệu dùng chung | 693 | 693 | 0 |
|  | TỔNG | 693 | 693 | 0 |

Đánh giá Số lượng UC điều chỉnh tăng, giảm trong TKCT tương ứng theo từng nhóm chức năng so với TKCS như sau:

- Đánh giá Số lượng UC điều chỉnh tăng, giảm trong TKCT tương ứng theo từng nhóm chức năng so với TKCS như sau:

| Nhóm chức năng | THIẾT KẾ CƠ SỞ |  |  |  |  |  |  | THIẾT KẾ CHI TIẾT |  |  |  |  |  |  | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giữ nguyên | Sửa đổi | Thay thế | Tách UC | Gộp UC | ĐC giảm | Tổng | Giữ nguyên | Sửa đổi | Thay thế UC | Tách UC | Gộp UC | Bổ sung | Tổng |  |
| I. Phần mềm Kho Dữ liệu dùng chung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tổng quan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| - Quản lý thu thập |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| - Xử lý dữ liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| - Quản lý danh mục dùng chung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Quản lý dữ liệu mở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Quản lý dữ liệu chủ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cung cấp dữ liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| - Quản trị và vận hành |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  | 693 | 687 | 2 | 4 |  |  | 4 | 693 | 0 |

Tổng lượng yêu cầu tương ứng trong Thiết kế chi tiết tăng hơn 91 UC so với thiết kế cơ sở.

    - Quy trình tin học hóa

Quá trình thay đổi, bổ sung không thay đổi quy trình tin học hóa

NỘI DUNG THAY ĐỔI CHI TIẾT

Mô hình thiết kế

Bảng mô tả và giải trình các nội dung thay đổi trong mô hình như sau:

| STT | Nội dung cập nhật | Mô tả chi tiết | Giải trình |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mô hình lô-gic | Các nội dung chi tiết hơn và cập nhật so với Thiết kế cơ sở: Không thay đổi so với TKCS. | Cập nhật chi tiết để làm rõ hơn về mô hình |
| 3 | Mô hình vật lý | Các nội dung chi tiết hơn và cập nhật so với Thiết kế cơ sở: Không thay đổi so với TKCS. | Theo Quyết định 80/QĐ-THTK ban hành |

Phần mềm nội bộ

Thay đổi trong danh sách yêu cầu chức năng

| Mã UC TKCS | Loại thay đổi (Thay thế/Gộp/Tách/Sửa/Bổ sung) | Tên UC theo TKCS | Mã UC TKCT | Tên UC theo TKCT | Diễn giải thay đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhóm chức năng tổng quan hệ thống: |  |  |  |  |  |  |
|  | Bổ sung |  | DC1-TQ-694 | Xây dựng màn Tổng quan cho Kho Dữ liệu dùng chung | Màn Tổng quan đóng vai trò là "bảng điều khiển trung tâm" (Command Center) của toàn bộ hệ thống. Giám sát quá trình thu thập, xử lý, chia sẻ dữ liệu Giám sát sức khỏe của hệ thống |
| 2. Nhóm chức năng thu thập |  |  |  |  |  |  |
|  | Thay thế | Thu thập dữ liệu Bảo trợ xã hội và giảm nghèo - Hưởng trợ giúp xã hội | DC1-QLTT-BTXH-14 |  | UC bị trùng với DC1-QLTT-BTXH -13 |
| 3. Nhóm chức năng xử lý |  |  |  |  |  |  |
|  | Thay thế | Thiết lập quy tắc biến đổi dữ liệu Bảo trợ xã hội và giảm nghèo - Hưởng trợ giúp xã hội | DC1-XLDL-TTQT-154 |  | UC trùng với UC DC1-XLDL-TTQT-153 |
| 4. Nhóm chức năng cung cấp dữ liệu |  |  |  |  |  |  |
|  | Thay thế | Cung cấp dữ liệu Bảo trợ xã hội và giảm nghèo - Hưởng trợ giúp xã hội | DC1-ĐPDL-CCDM-523 |  | UC trùng với DC1-ĐPDL-CCDM-522 |
| 5. Nhóm chức năng Quản trị và vận hành |  |  |  |  |  |
|  | Bổ sung |  | DC1-QTHT-QTHT-695 | Quản lý thông báo | Thực hiện quản lý thông báo trình duyệt, duyệt, thông báo của hệ thống |
|  | Bổ sung |  | DC1-QTHT-QTHT-696 | Quản lý cơ sở dữ liệu đích | Thực hiện quản lý CSDL đích |
|  | Bổ sung |  | DC1-QTHT-QTHT-697 | Hướng dẫn sử dụng | Thực hiện các hướng dẫn sử dụng trực tuyến |
|  | Sửa | Quản lý người dùng | DC1-QTHT-QTHT-675 | Quản lý người dùng | Điều chỉnh lại cho phù hợp logic hiện tại |
|  | Sửa | Thiết lập cấu hình hệ thống | DC1-QTHT-QTHT-682 | Thiết lập cấu hình hệ thống | Điều chỉnh lại cho phù hợp logic hiện tại |
|  | Thay thế | Thiết lập quy tắc đặt mật khẩu | DC1-QTHT-QTHT-683 | Thiết lập quy tắc đặt mật khẩu | Kho DLDC không thực hiện quản lý tài khoản người dùng nên bỏ UC này |

Quy trình tin học hóa

Các quy trình thay đổi như sau:

| STT | Nội dung cập nhật | Mô tả chi tiết | Giải trình |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |