- BỘ TƯ PHÁP

- CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHỤ LỤC 03

GIẢI TRÌNH THAY ĐỔI SO VỚI THIẾT KẾ CƠ SỞ

Quyển 3: 	Hệ thống thư điện tử công vụ

- Kèm theo Tài liệu Thiết kế chi tiết

Hợp đồng số: 1501/2026/HĐKT/CNTT-FIS-VIETTEL

DỰ ÁN: CÁC NỀN TẢNG SỐ DÙNG CHUNG BỘ TƯ PHÁP

| Phụ lục 03 gồm 5 quyển: |  |
| --- | --- |
| Phụ lục 03 - Quyển 2 | Kho dữ liệu dùng chung |
| Phụ lục 03 - Quyển 3 | Hệ thống thư điện tử công vụ |
| Phụ lục 03 - Quyển 4 | Ứng dụng di động và cổng truy cập (Web) |
| Phụ lục 03 - Quyển 6 | Hệ thống cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp |
| Phụ lục 03 - Quyển 8 | Nền tảng định danh và xác thực điện tử |

- Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

1.	NỘI DUNG THAY ĐỔI TỔNG QUÁT	3

1.1.	Mô hình thiết kế	3

1.2.	Phần mềm nội bộ	3

1.2.1.	Nhóm chức năng thay đổi chính	3

1.2.2.	Số lượng use case thay đổi	4

1.2.3.	Quy trình tin học hóa	5

2.	NỘI DUNG THAY ĐỔI CHI TIẾT	6

2.1.	Mô hình thiết kế	6

2.2.	Phần mềm nội bộ	6

2.2.1.	Thay đổi trong danh sách yêu cầu chức năng	6

Xóa UC để đáp ứng yêu cầu khách hàng trong buổi khảo sát triển khai hệ thống ngày 03/04/2025: Xoá do nền tảng email zimbra không hỗ trợ quản lý phân cấp đơn vị.	6

2.2.2.	Quy trình tin học hóa	9

THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT VÀ KHÁI NIỆM

| STT | Thuật ngữ/viết tắt | Giải thích |
| --- | --- | --- |
|  | SSO | Nền tảng định danh, xác thực điện tử |
|  | API | Application Programming Interface |
|  | BTP | Bộ Tư Pháp |
|  | ATTT | An toàn thông tin |
|  | TKCS | Thiết kế cơ sở |
|  | TKCT | Thiết kế chi tiết |

GIẢI TRÌNH NHỮNG THAY ĐỔI SO VỚI TKCS

- NỘI DUNG THAY ĐỔI TỔNG QUÁT

Tài liệu Thiết kế chi tiết được xây dựng dựa trên Quyết định phê duyệt dự án báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt; đồng thời căn cứ theo Báo cáo khảo sát bổ sung được nghiệm thu để bổ sung, sửa đổi, thay thế những nội dung liên quan nhưng vẫn giữ nguyên sự phù hợp với thiết kế cơ sở trong báo cáo nghiên cứu khả thi.

Những nội dung thay đổi chính như sau:

  - Mô hình thiết kế

Mô hình lô-gíc được đội dự án cập nhật hình vẽ, bổ sung mô tả chi tiết nhưng vẫn giữ nguyên sự phù hợp với thiết kế cơ sở.

  - Phần mềm nội bộ

    - Nhóm chức năng thay đổi chính

      - Nhóm chức năng Quản trị hệ thống

Căn cứ vào nội dung đã thực hiện khảo sát trực tiếp tại các đơn vị, xác định cụ thể cách thức triển khai thực hiện Hệ thống thư điện tử. Thiết kế chi tiết có các thay đổi như sau:

- Danh sách chức năng sau khi điều chỉnh: Tham khảo tại Phụ lục 01 – Danh sách yêu cầu chức năng

- Danh sách chức năng phát sinh giảm:

| STT | Danh sách chức năng | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý vai trò | Xoá |
| 2 | Quản lý nhóm | Xoá |

- Danh sách chức năng phát sinh chỉnh sửa:

| STT | Danh sách chức năng | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ký số email | Sửa |
| 2 | Quản lý lịch sử tác động | Sửa |

- Danh sách chức năng phát sinh thêm mới:

| STT | Danh sách chức năng | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tích hợp đăng nhập nền tảng định danh và xác thực điện tử | Thêm mới |

      - Nhóm chức năng Báo cáo thống kê

Căn cứ vào nội dung đã thực hiện khảo sát trực tiếp tại các đơn vị, xác định cụ thể cách thức triển khai thực hiện Hệ thống thư điện tử. Thiết kế chi tiết có các thay đổi như sau:

- Danh sách chức năng sau khi điều chỉnh: Tham khảo tại Phụ lục 01 – Danh sách yêu cầu chức năng

- Danh sách chức năng phát sinh giảm:

| STT | Danh sách chức năng | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thống kê tổng số lượng email gửi nhận theo khoảng thời gian | Xoá |
| 2 | Thống kê số lượng gửi nhận email theo phòng ban, đơn vị trong khoảng thời gian | Xoá |
| 3 | Thống kê gửi nhận email cho đơn vị | Xoá |
| 4 | Thống kê gửi nhận email theo phòng ban | Xoá |

    - Số lượng use case thay đổi

Số lượng UC thay đổi số lượng giữa TKCS và TKCT như sau:

| STT | Phần mềm nội bộ | Số yêu cầu theo Thiết kế cơ sở | Số yêu cầu theo Thiết kế chi tiết | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nền tảng định danh, xác thực điện tử | 90 | 85 | 5 |
|  | TỔNG | 90 | 85 | 5 |

Đánh giá Số lượng UC điều chỉnh tăng, giảm trong TKCT tương ứng theo từng nhóm chức năng so với TKCS như sau:

| Nhóm chức năng | THIẾT KẾ CƠ SỞ |  |  |  |  |  |  | THIẾT KẾ CHI TIẾT |  |  |  |  |  |  | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giữ nguyên | Sửa | Thay thế UC | Tách UC | Gộp UC | ĐC giảm | Tổng | Giữ nguyên | Sửa | Tách UC | Gộp UC | Xóa | Thêm mới | Tổng |  |
| Nền tảng định danh, xác thực điện tử |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Nhóm chức năng Truy cập và Quản lý tài khoản | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2. Nhóm chức năng Quản lý hộp thư | 21 |  |  |  |  |  | 21 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 3. Nhóm chức năng Quản lý cấu hình | 27 |  |  |  |  |  | 27 | 27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 4. Nhóm chức năng Quản trị hệ thống | 22 |  |  |  |  |  | 22 | 18 | 2 |  |  | 2 | 1 | 21 | 1 |
| 5. Nhóm chức năng Báo cáo thống kê | 17 |  |  |  |  |  | 17 | 13 | 0 |  |  | 4 | 0 | 13 | 4 |
| Tổng | 90 |  |  |  |  |  | 90 | 82 | 2 |  |  | 6 | 1 | 85 | 5 |

Tổng lượng yêu cầu tương ứng trong Thiết kế chi tiết giảm 5 UC so với thiết kế cơ sở.

    - Quy trình tin học hóa

- Không thay đổi

NỘI DUNG THAY ĐỔI CHI TIẾT

Mô hình thiết kế

Bảng mô tả và giải trình các nội dung thay đổi trong mô hình như sau:

| STT | Nội dung cập nhật | Mô tả chi tiết | Giải trình |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình lô-gic | Các nội dung thay đổi so với Thiết kế cơ sở, cụ thể: - Cập nhật toàn bộ hình vẽ mô hình lô-gic - Bổ sung mô tả phù hợp | Cập nhật hình vẽ và mô tả mô hình lô-gic để đảm bảo nội dung phù hợp, chính xác |

Phần mềm nội bộ

Thay đổi trong danh sách yêu cầu chức năng

| Mã UC TKCS | Loại thay đổi | Tên UC theo TKCS | Mã UC TKCT | Tên UC theo TKCT | Diễn giải thay đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhóm chức năng Quản trị hệ thống |  |  |  |  |  |
| 56 | Xoá | Quản lý vai trò |  |  | # Xóa UC để đáp ứng yêu cầu khách hàng trong buổi khảo sát triển khai hệ thống ngày 03/04/2025: Xoá do nền tảng email zimbra không hỗ trợ quản lý phân cấp đơn vị. |
| 57 | Xoá | Quản lý nhóm |  |  | Xoá UC để đáp ứng yêu cầu khách hàng trong buổi khảo sát triển khai hệ thống ngày 03/4/2025: HT email không quản lý về nhóm người dùng |
| 64 | Sửa | Ký số email | 62 | Ký số email | Chỉnh sửa lại mô tả và thứ tự các trans cho phù hợp với triển khai |
| 67 | Sửa | Quản lý lịch sử tác động | 65 | Quản lý lịch sử tác động | Bỏ trans "Quản trị hệ thống thực hiện tìm kiếm lịch sử tác động theo đơn vị. Hệ thống hiển thị kết quả lịch sử tác động chọn hệ thống theo đơn vị." "Quản trị hệ thống xuất file danh sách lịch sử tác động theo đơn vị. Hệ thống xuất file lịch sử tác động chọn hệ thống theo đơn vị và cho phép Cán bộ, công chức, viên chức lưu về máy." => Xoá do nền tảng email zimbra không hỗ trợ quản lý phân cấp đơn vị. |
|  | Thêm mới |  | 54 | Tích hợp đăng nhập nền tảng định danh và xác thực điện tử | - Thêm mới UC: Tích hợp đăng nhập nền tảng định danh và xác thực điện tử - Lý do: cho phép hệ thống gửi yêu cầu xác thực đăng nhập đến Nền tảng định danh và xác thực điện tử trong trường hợp người dùng chưa có phiên đăng nhập hoặc phiên đăng nhập hết hiệu lực khi truy cập vào hệ thống |
| 2. Nhóm chức năng Báo cáo thống kê |  |  |  |  |  |
| 83 | Xóa | Thống kê tổng số lượng email gửi nhận theo khoảng thời gian |  |  | Xoá do trùng với chức năng Thống kê gửi nhận email theo tài khoản |
| 85 | Xóa | Thống kê số lượng gửi nhận email theo phòng ban, đơn vị trong khoảng thời gian |  |  | Xoá do nền tảng email zimbra không hỗ trợ quản lý phân cấp đơn vị. |
| 88 | Xóa | Thống kê gửi nhận email cho đơn vị |  |  | Xoá do nền tảng email zimbra không hỗ trợ quản lý phân cấp đơn vị. |
| 89 | Xóa | Thống kê gửi nhận email theo phòng ban |  |  | Xoá do nền tảng email zimbra không hỗ trợ quản lý phân cấp đơn vị. |

Quy trình tin học hóa

Không thay đổi